2024年南方电网数字平台科技（广东）有限公司变电综合在线监测系统等保测评采购

技术规范书

南方电网数字平台科技（广东）有限公司

2023年4月

目录

1. 项目概述	3

1.1. 项目背景	3

1.2. 项目范围	3

2. 项目工作要求	3

2.1. 项目管理	3

2.2. 工作要求	4

2.3. 技术管控要求	5

2.4. 保密要求	5

3. 项目实施服务要求	5

3.1. 服务要求	5

3.2. 项目启动	6

4. 工作成果交付	6

项目概述

项目背景

全维度状态监测系统于2013年建设并投入使用。全维度系统目前主要通过61850标准协议，将变电站主变油色谱装置在线监测数据、GIS局放在线监测数据推送至全维度设备状态监测子站，再由全维度系统主站的前置采集服务器读取子站数据，再由子站将数据上送至主站系统。此技术方案涉及链路较多，数据延迟风险较高，网络安全保障上存在较大隐患，目前仍有部分在线监测装置作用未能得到充分发挥，制约着深圳供电局有限公司设备精益化运维管理水平的提升。急需建立直连的接入方式的变电综合在线监测系统。

项目范围

本项采购的技术服务是对变电综合在线监测系统，进行网络安全等级保护管理，提高网络安全保障能力和水平，维护国家安全、社会稳定和公共利益，保障和促进信息化建设，根据《中华人民共和国网络安全法》等有关法律法规，对变电综合在线监测系统进行网络安全等级保护三级测评。

项目工作要求

  - 项目管理

    - 工期保障

- 项目工期为自合同签订完成之日起6个月内完成项目终验，供应商应在报价时应列出工程进度计划。

- 供应商的项目进度管理应该遵循以下原则：

- 项目进度管理的依据是项目合同所约定的工期目标；

- 在确保项目质量和安全的原则下，控制项目进度。

- 供应商的项目进度管理应该至少包含以下内容：

- 供应商在了解项目特点的前提下，根据工期目标，提交总体进度计划，以及定期提交阶段性工作计划。

- 制定详细的项目建设进度计划，按照合同的进度计划制定具体的实施计划，定期跟踪检查，对可能发生的工程延误提出相应对策；

- 定期或不定期地召开或参加项目例会、协调会议等，向采购人通报项目进展情况，提交进度报告，及时解决相关问题。

- 建立项目变更流程，记录项目变更。

    - 合规保障

- 在项目开展过程中，供应商遵守国家法律法规、各级各类标准（国标、行标、企标）及行业规章制度，遵守采购人规章制度及采购人在项目建设、运行维护等方面的各项管理、考核标准（规章、制度）。供应商需对测试之前完成报备工作，因供应商原因造成不合规事件，供应商接受考核并对造成的损失承担全部责任。

- 供应商按照采购人相关规章制度及要求提供相应交付物、文件、文档及项目过程资料。因供应商方面撰写编制签署提供等原因造成不合规事件，供应商接受考核并对造成的损失承担全部责任。

  - 工作要求

- 依据标准，遵循原则

- 等级测评实施应依据等级保护的相关技术标准进行。相关技术标准主要包括GB/T22239、GB/T28448，其中等级测评目标和内容应依据GB/T22239，对具体测评项的测评实施方法则依据GB/T28448。

- 在等级测评实施活动中，遵循客观性和公正性、经济性和可重用性、可重复性和可再现性、结果完善性的原则，保证测评工作公正、科学、合理和完善。

- 规范行为，规避风险

- 实施等级测评的过程保证规范，包括：制定内部保密制度；制定过程控制制度；规定相关文档评审流程；指定专人负责保管等级测评的归档文件等。

- 测评人员的行为保证规范，包括：测评人员进入现场佩戴工作牌；使用测评专用的电脑和工具；严格按照测评指导书使用规范的测评技术进行测评；准确记录测评证据；不擅自评价测评结果；不将测评结果复制给非测评人员；涉及到测评委托单位的工作秘密或敏感信息的相关资料，只在指定场所查看，查看完成后立即归还等。

  - 技术管控要求

- 配合贯彻国家、省、市公安部门关于信息系统信息安全等级保护工作的工作要求，规范信息系统安全等级保护管理，切实提高网络与信息安全防护与管控能力，进一步做好网络安全保护工作，开展2023年信息系统信息安全等级保护测评工作，并依据公安部《信息系统安全等级保护测评准则》与信息系统备案等级相对应的测评项，对未定级系统进行信息系统安全等级合规性测评，出具测评报告，本项目按等保三级开展实施服务。

- 根据《GB/T22239-2019信息安全技术-网络安全等级保护基本要求》测评指标和测评方式结合到信息系统的具体测评对象上，构成可以具体测评的工作单元。具体分为安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境和安全管理中心等五个层面上的技术测评。

  - 保密要求

本项目团队成员获得接触和知悉与本项工作相关的国家秘密、商业秘密或敏感信息和数据的资格,为此项目组成员应当承担维护信息安全及保密义务和法律责任，一旦因违反信息安全及保密相关的行为规范，将被南网列入“黑名单”，不被允许参与南网数字集团的任何业务。

供应商应制定数据保密制度和保密措施，保证项目数据不泄露。供应商应具有数据保密办公环境，配置具有数据处理的保密设备，包括保密电脑、保密硬盘等。

- 项目实施服务要求

供应商必须向采购人提供报价文件中列举的所有服务，并提交相应的技术文档及报告。若本技术规范书中的所需服务方面中出现不合理或不完整的问题时，供应商有责任和义务提出补充修改方案并征得采购人同意后付于实施。

  - 服务要求

- 项目需现场实施，即供应商技术人员应出差至本项目最终用户所在地提供现场实施服务，由此产生相关费用由供应商承担。

- 供应商的实施方案应具有可行性、完整性要求；

- 启动调试过程中，不影响原有业务系统的正常使用，不影响其他关联业务的使用；

- 供应商应满足采购人、以及最终用户信息化建设项目相关规定、标准等要求，配合采购人开展相关工作。

- 按照采购人要求，编写相关报告等；

- 在项目实施过程中要确保设备安全，对实施过程中存在的风险进行评估并保障实实施作顺利进行。

- 供应商应派遣熟悉所采用的测试工具、经验丰富的技术专家负责测试，对负责人员未能及时到场所引起的一切后果负全部责任。

  - 项目启动

供应商中标后按采购人相关要求展开测评工作。

- 工作成果交付

供应商应在合同规定时间内，将招标范围内所界定的工作完成，并向采购人提交交付物：

| 序号 | 名称 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《网络安全等级保护问题建议清单》 | 1份/系统 |
| 2 | 《网络安全等级保护测评三级报告》 | 1份/系统 |