表6-合同修改对照表（需求计划填报时使用）

| 采购需求计划名称 |  |  | 云南储能2024年碧松就、鸡街、二河沟三级电站安全检测与评价 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同文本一级分类名称 |  |  | 03技术合同 | 合同文本二级分类名称 | 03技术服务合同 |
| 选用合同标准文本名称 |  |  |  | 技术服务合同（通用）（2023年版） |  |
| 序号 | 修改章节 | 原合同条款内容 |  | 修改后合同条款内容 |  |
| 1 | 1.技术服务项目基本情况 | □适用于框架技术服务项目 1.1甲方委托乙方进行技术服务范围为：甲方自 年 月 日起至 年 月 日止的 项目。 1.2具体单项技术服务项目，由甲方出具《技术服务项目委托函》（以下简称《委托函》，参考格式见附件1）确定。《委托函》的签发时间须在第1.3款约定的框架有效期内，超期签发的《委托函》无效。 1.3合同框架有效期：自 年 月 日起至 年 月 日止。 □适用于专项技术服务项目 1.1项目名称： 。 1.2项目概况： 。 1.3技术服务地点： 。 1.4技术服务期限为：从 年 月 日起至 年 月 日止。 |  | □适用于框架技术服务项目 1.1甲方委托乙方进行技术服务范围为：/。 1.2具体单项技术服务项目，由甲方出具/确定。《委托函》的签发时间须在第1.3款约定的框架有效期内，超期签发的《委托函》无效。 1.3合同框架有效期：自 /起至 / 止。 ☑适用于专项技术服务项目 1.1项目名称：云南储能2024年碧松就、鸡街、二河沟三级电站安全检测与评价 。 1.2项目概况： 碧松就、鸡街、二河沟三级电站因安全运行风险较高且经济效益低，公司拟停运处置，按《小型水电站安全检测与评价规范》（GB/T50876-2013）第1.0.4条规定（安全检测与评价工作应委托相应资质的机构进行），需聘请具备资质的机构对三座电站安全检测与评估，根据评估报告结论决策处置情况。 1.3技术服务地点： 云南储能有限公司碧松就、鸡街、二河沟三级电站,地理位置。详见附件2《技术规范书》 。 1.4技术服务期限为：从合同签订之日起至 2024年06 月30日止。 |  |
| 2 | 2.技术服务具体要求 | 2.1技术服务的内容： 。 2.2技术服务的方式： 。 2.3技术服务的要求： 。 2.4技术服务的目标： 。 2.5技术服务质量应满足以下标准： 2.5.1 国家标准： 。 2.5.2行业标准： 。 2.5.3其他： 2.6.2其他： |  | 2.1技术服务的内容：（1）投标单位通过查阅相关试验，如发电机稳定性试验、发电机定子交流耐压试验、发电机定子直流泄漏及耐压试验、定子直流电阻试验、转子交流阻抗和交流耐压、主变油色谱、糠醛含量、蝶阀动水关闭时间测试、调速系统动、静态、甩负荷试验等一系列试验，综合对电站进行安全检测与评价。 （2）设备安全评估：评价单元由相对独立、相互联系的几个子系统组成，为便于安全评价工作的具体实施，根据该水电站主要危险、有害因素的性质和分布情况，结合GB/T50876-2013《小型水电站安全检测与评价规范》要求进行评级。 （3）安全生产评估：主要是评估电站的安全生产组织、制度、措施，以及运行维护管理。通过评估，进一步对电站进行评级。 （4）安全等级评定：根据GB/T50876-2013《小型水电站安全检测与评价规范》附录B，结合定性、定量评价结果，作出安全等级评定。 2.2技术服务的方式： 现场服务。 2.3技术服务的要求：详见附件2《技术规范书》。 2.4技术服务的目标： 对碧松就、鸡街、二河沟三级电站开展安全检测与评价工作，出具安全检测与评价报告。 2.5技术服务质量应满足以下标准： 2.5.1 国家标准： 详见附件2《技术规范书》 。 2.5.2行业标准： 详见附件2《技术规范书》 。 2.5.3其他： 其他现行相关的国家强制性标准和技术规范、规程 2.6.2其他： / |  |
| 3 | 3.技术服务计划书 | 关于技术服务计划书，双方同意按以下第 款约定执行： （1）本合同不提交技术服务计划书。 （2）乙方应在 年 月 日前 向甲方提交书面项目技术服务计划书,经甲方同意后，作为本合同附件。 （3）乙方应在收到甲方签发的委托函之日，向甲方提交书面项目技术服务计划书,经甲方同意后，作为本合同附件。 （4）其他： 。 |  | 关于技术服务计划书，双方同意按以下第 （1） 款约定执行： （1）本合同不提交技术服务计划书。 （2）乙方应在 / 向甲方提交书面项目技术服务计划书,经甲方同意后，作为本合同附件。 （3）乙方应在收到甲方签发的委托函之日，向甲方提交书面项目技术服务计划书,经甲方同意后，作为本合同附件。 （4）其他： / 。 |  |
| 4 | 5.甲方协作事项 | 5.1调研： 。 5.2办公条件： 。 5.3其他： |  | 5.1调研：/。 5.2办公条件： / 。 5.3其他： / |  |
| 5 | 6.验收 | 乙方在完成本合同约定的技术服务内容后 日内向甲方提出书面的验收申请，甲方应按照本条的约定进行验收。 6.1甲方应当在接到乙方书面验收申请后 日内组织验收。 6.2验收标准： 6.2.1具体验收标准： 。 6.2.2其他： 6.3验收费用的承担： 。 6.4验收后的处理： 6.4.1验收通过：甲方应出具验收合格的书面意见给乙方。 6.4.2验收未通过：如果乙方提供的技术服务未能为甲方解决本合同约定的全部技术问题的，验收未通过，甲方应出具验收不合格的书面意见给乙方。乙方应当在 天内根据甲方的验收意见继续提供技术服务直至为甲方解决全部的技术问题。若第二次验收仍未通过的，甲方有权解除本合同，乙方应当按照本合同的约定承担违约责任。 |  | 乙方在完成本合同约定的技术服务内容后 / 日内向甲方提出书面的验收申请，甲方应按照本条的约定进行验收。 6.1甲方应当在接到乙方书面验收申请后 / 日内组织验收。 6.2验收标准： 6.2.1具体验收标准： 安全检测与评价报告 。 6.2.2其他：/ 6.3验收费用的承担： / 。 6.4验收后的处理： 6.4.1验收通过：甲方应出具验收合格的书面意见给乙方。 6.4.2验收未通过：如果乙方提供的技术服务未能为甲方解决本合同约定的全部技术问题的，验收未通过，甲方应出具验收不合格的书面意见给乙方。乙方应当在 / 天内根据甲方的验收意见继续提供技术服务直至为甲方解决全部的技术问题。若第二次验收仍未通过的，甲方有权解除本合同，乙方应当按照本合同的约定承担违约责任。 |  |
| 6 | 7.合同价款与支付 | 7.1本合同价款，即具体技术服务费及乙方为完成本合同项下全部工作所需的全部费用，按以下第 种方式结算确定： （1）固定价。本合同价款为人民币含税价小写 元（大写： ），税率为 ，其中，不含税价为小写 元（大写： ）。该价款包括了乙方完成本合同约定的所有义务所需的全部费用。 （2）暂定价。本合同价款暂定为人民币含税价小写 元（大写： ），税率为 ，其中，不含税价为小写 元（大写： ）。最终合同价款按以下标准计算： （3）按《委托函》单独结算，具体计价标准为 。 （4）按每 个月累计结算。 （5）其他： 7.2双方同意本合同价款的支付按以下第 项约定执行： （1）一次性支付 具体支付时间和方式为： （2）分期支付 具体支付时间和方式为： 分期; 支付时间; 支付条件; 支付比例; 支付金额. 预付款; 合同价款 %; 元（大写： ）. 首付款; 合同价款 %; 元（大写： ）. 进度款; 合同价款 %; 元（大写： ）. 尾款; 合同价款 %; 元（大写： ）. - 如本合同价款为暂定价款的，则上述 按最终结算价款计算支付，其他批次款则按本合同约定的暂定价款计算支付。 - （3）其他： 7.3合同价款结算按第 种方式（1.转账/2.汇票/3.支票/4.其他： ）。如需使用商业汇票进行支付的，由款项支付方承担资金成本（买方付息贴现）。 | 7.1本合同价款，即具体技术服务费及乙方为完成本合同项下全部工作所需的全部费用，按以下第 （1） 种方式结算确定： （1）固定价。本合同价款为人民币含税价小写 元（大写： ），税率为 ，其中，不含税价为小写 元（大写： ）。该价款包括了乙方完成本合同约定的所有义务所需的全部费用。 （2）暂定价。本合同价款暂定为人民币含税价小写 / 元（大写： / ），税率为 /最终合同价款按以下标准计算： / （3）按《委托函》单独结算，具体计价标准为 / 。 （4）按每 / 个月累计结算。 （5）其他： / 7.2双方同意本合同价款的支付按以下第（1）项约定执行： （1）一次性支付 具体支付时间和方式为： / （2）分期支付/ - （3）其他：/ 7.3合同价款结算按第 1 种方式（1.转账/2.汇票/3.支票/4.其他： / ）。如需使用商业汇票进行支付的，由款项支付方承担资金成本（买方付息贴现）。 |  |
| 7 | 8.履约担保与质量担保 | 8.1履约担保 8.1.1双方同意履约担保按以下第 种方式执行，如本合同价款为暂定价的，下列履约担保的数额按暂定价计算： （1）本合同不提供履约担保。 （2）乙方于本合同生效之日起 日内，按本合同价款 %向甲方提供履约保函（□银行保函□保险保函），即人民币 元（大写： ）。 （3）乙方于本合同生效之日起 日内，向甲方提供金额为人民币 元（大写： ）的履约保函（□银行保函□保险保函）。 （4）乙方按照甲方签发的《委托函》提供履约担保，即甲方签发《委托函》之日起 日内，向甲方提供金额为人民币 元（大写： ）的履约保函（□银行保函□保险保函）。 8.1.2乙方发生违约行为时，甲方有权按合同约定的违约金额在履约保函中兑付。 8.1.3本合同履行完毕且乙方履行义务符合合同约定或甲方向乙方提交质量担保时，甲方应将保函退回乙方。 - 8.2质量担保 8.2.1双方同意质量担保按以下第 种方式执行，如本合同价款为暂定价的，下列质量担保的数额按最终结算价计算： （1）本合同不提供质量担保。 （2）乙方向甲方申请结算时，按合同价款的 %向甲方提供质量保函（□银行保函□保险保函），即人民币 元（大写： ）。 （3）甲方在本合同约定的合同价款尾款支付中，扣留合同价款的 %作为质保金。 （4）本合同《委托函》项下具体项目结算时，乙方按《委托函》项下具体项目结算款 %向甲方提供质量保函（□银行保函□保险保函），即人民币 元（大写： ）。 （5）甲方在《委托函》项下具体项目结算款尾款支付中，扣留结算款的 %作为质保金。 8.2.2本合同质保期为 年，自 开始计算。如本合同质保期内未发生质量问题或乙方提供的质保服务符合本合同约定质量标准的，甲方于质保期届满之日起 日内，向乙方无息退还质保金或质量保函。 如乙方在质保期内怠于履行质保义务的，甲方有权委托第三方代为履行，并有权用质保金或兑付质量保函予以支付所发生的费用，如有剩余，不再退还；如不足支付第三方代履行费用的，不足部分由乙方另行支付。 |  | 8.1履约担保 8.1.1双方同意履约担保按以下第 （1） 种方式执行，如本合同价款为暂定价的，下列履约担保的数额按暂定价计算： （1）本合同不提供履约担保。 （2）乙方于本合同生效之日起 / 日内，按本合同价款 / %向甲方提供履约保函（□银行保函□保险保函），即人民币 / 元（大写： / ）。 （3）乙方于本合同生效之日起 / 日内，向甲方提供金额为人民币 / 元（大写： / ）的履约保函（□银行保函□保险保函）。 （4）乙方按照甲方签发的《委托函》提供履约担保，即甲方签发《委托函》之日起 / 日内，向甲方提供金额为人民币 / 元（大写： / ）的履约保函（□银行保函□保险保函）。 8.1.2乙方发生违约行为时，甲方有权按合同约定的违约金额在履约保函中兑付。 8.1.3本合同履行完毕且乙方履行义务符合合同约定或甲方向乙方提交质量担保时，甲方应将保函退回乙方。 - 8.2质量担保 8.2.1双方同意质量担保按以下第 （1） 种方式执行，如本合同价款为暂定价的，下列质量担保的数额按最终结算价计算： （1）本合同不提供质量担保。 （2）乙方向甲方申请结算时，按合同价款的 / %向甲方提供质量保函（□银行保函□保险保函），即人民币 / 元（大写： / ）。 （3）甲方在本合同约定的合同价款尾款支付中，扣留合同价款的 / %作为质保金。 （4）本合同《委托函》项下具体项目结算时，乙方按《委托函》项下具体项目结算款 / %向甲方提供质量保函（□银行保函□保险保函），即人民币 / 元（大写： / ）。 （5）甲方在《委托函》项下具体项目结算款尾款支付中，扣留结算款的 / %作为质保金。 8.2.2本合同质保期为 /，自 / 开始计算。如本合同质保期内未发生质量问题或乙方提供的质保服务符合本合同约定质量标准的，甲方于质保期届满之日起 日内，向乙方无息退还质保金或质量保函。 如乙方在质保期内怠于履行质保义务的，甲方有权委托第三方代为履行，并有权用质保金或兑付质量保函予以支付所发生的费用，如有剩余，不再退还；如不足支付第三方代履行费用的，不足部分由乙方另行支付。 |  |
| 8 | 9.知识产权事项 | 9.1双方确定，因履行本合同所形成的技术成果及其相关知识产权归 所有。 9.2乙方完成技术服务的技术人员享有在技术成果文件上写明自己是完成者和取得有关荣誉证书、奖励的权利。 9.3甲方需就技术成果文件进行著作权备案或申请专利的，乙方应予以协助。 9.4如果乙方有特殊要求的，甲乙双方另行协商确定。 9.5其他： |  | 9.1双方确定，因履行本合同所形成的技术成果及其相关知识产权归 甲方 所有。 9.2乙方完成技术服务的技术人员享有在技术成果文件上写明自己是完成者和取得有关荣誉证书、奖励的权利。 9.3甲方需就技术成果文件进行著作权备案或申请专利的，乙方应予以协助。 9.4如果乙方有特殊要求的，甲乙双方另行协商确定。 9.5其他： / |  |
| 9 | 10.甲方的权利和义务 | 9.5其他： |  | 9.5其他： / |  |
| 10 | 11.乙方的权利和义务 | 11.8其他： |  | 11.8其他： / |  |
| 11 | 12.合同的变更和解除 | 12.2.2乙方未按本合同的约定提交技术服务计划书超过 天的。 12.2.3若乙方指派的负责人或技术人员未实际参与本合同技术服务工作或者乙方擅自更换上述人员，经甲方通知后 天内仍未纠正或已严重影响本合同履行的。 12.2.4乙方的技术服务工作不符合本合同约定的进度或者工作内容不符合本合同约定的，经甲方通知后 天内仍不予纠正的。 12.2.5乙方未按照本合同约定时间完成技术服务工作，迟延 天仍未完成的。 12.2.6乙方提交的技术服务成果经两次验收后仍不合格的。 # 12.3本合同甲方发生以下情形之一的，乙方有权解除本合同： # 12.3.1甲方迟延支付技术服务报酬超过 天的。 12.3.2甲方不审核确认或不提供乙方所需技术资料超过 天的。 |  | 12.2.2乙方未按本合同的约定提交技术服务计划书超过 / 天的。 12.2.3若乙方指派的负责人或技术人员未实际参与本合同技术服务工作或者乙方擅自更换上述人员，经甲方通知后 5 天内仍未纠正或已严重影响本合同履行的。 12.2.4乙方的技术服务工作不符合本合同约定的进度或者工作内容不符合本合同约定的，经甲方通知后 5 天内仍不予纠正的。 12.2.5乙方未按照本合同约定时间完成技术服务工作，迟延 30个日历 天仍未完成的。 12.2.6乙方提交的技术服务成果经两次验收后仍不合格的。 # 12.3本合同甲方发生以下情形之一的，乙方有权解除本合同： # 12.3.1甲方迟延支付技术服务报酬超过 60日历 天的。 12.3.2甲方不审核确认或不提供乙方所需技术资料超过 10 日历 天的。 |  |
| 12 | 13.违约责任 | 13.2因甲方违约导致乙方解除合同的，甲方除按乙方已开展工作支付相应费用外，还应按照该单项技术服务报酬的 %向乙方支付违约金，违约金不足以弥补乙方损失的，甲方应赔偿乙方未能弥补的损失。 13.3甲方迟延支付技术服务报酬或未按照本合同的约定提供技术资料或没有完成协作事项而造成乙方技术服务工作停滞、延误的，乙方交付技术服务成果的时间相应顺延。 13.4甲方如未按照本合同的约定支付技术服务报酬的，每迟延一日，按照迟延支付单项技术服务报酬的 ‰向乙方支付违约金。 13.5因乙方违约导致甲方解除合同的，乙方除应退还甲方已支付的费用，并按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率向甲方支付利息，还应按照该单项技术服务报酬的 %向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方未能弥补的损失。 13.6乙方迟延交付技术服务成果的，每迟延一日，应按照单项技术服务报酬的 ‰向甲方支付违约金。 13.7乙方指派的负责人或技术人员未实际参与本合同技术服务工作或者乙方擅自更换的，乙方应向甲方支付技术服务报酬总额 %的违约金。 13.8若由于乙方原因导致信息系统（包括电力监控系统）含有预置的安全漏洞、恶意代码，或导致网络故障、病毒感染、网络安全事件发生，由乙方全责承担，乙方应当立即进行整改，赔偿甲方因此遭受的损失，并向甲方支付合同价款 %的违约金。 13.9其他： |  | 13.2因甲方违约导致乙方解除合同的，甲方除按乙方已开展工作支付相应费用外，还应按照该单项技术服务报酬的 5 %向乙方支付违约金，违约金不足以弥补乙方损失的，甲方应赔偿乙方未能弥补的损失。 13.3甲方迟延支付技术服务报酬或未按照本合同的约定提供技术资料或没有完成协作事项而造成乙方技术服务工作停滞、延误的，乙方交付技术服务成果的时间相应顺延。 13.4甲方如未按照本合同的约定支付技术服务报酬的，每迟延一日，按照迟延支付单项技术服务报酬的 0.4 ‰向乙方支付违约金。 13.5因乙方违约导致甲方解除合同的，乙方除应退还甲方已支付的费用，并按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率向甲方支付利息，还应按照该单项技术服务报酬的 5 %向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方未能弥补的损失。 13.6乙方迟延交付技术服务成果的，每迟延一日，应按照单项技术服务报酬的 0.4 ‰向甲方支付违约金。 13.7乙方指派的负责人或技术人员未实际参与本合同技术服务工作或者乙方擅自更换的，乙方应向甲方支付技术服务报酬总额 5 %的违约金。 13.8若由于乙方原因导致信息系统（包括电力监控系统）含有预置的安全漏洞、恶意代码，或导致网络故障、病毒感染、网络安全事件发生，由乙方全责承担，乙方应当立即进行整改，赔偿甲方因此遭受的损失，并向甲方支付合同价款 5 %的违约金。 13.9其他： 如果乙方未按本合同要求提供相关服务，甲方有权 按照上述条款对乙方进行违约处罚，另外，甲方将按照南方电网公司承包商相关规定，对乙方进行履约评价。 |  |
| 13 | 14.保密义务 | 14.4 泄密责任：乙方违反本合同项下保密义务的，应向甲方支付合同价款 %的违约金，还应赔偿甲方因此造成的损失。 |  | 14.4 泄密责任：乙方违反本合同项下保密义务的，应向甲方支付合同价款 5 %的违约金，还应赔偿甲方因此造成的损失。 |  |
| 14 | 16.不可抗力 | 16.5不可抗力影响合同履行超过 天的，双方均有权解除合同，由此产生的损失由双方平均分担。 |  | 16.5不可抗力影响合同履行超过 60个日历 天的，双方均有权解除合同，由此产生的损失由双方平均分担。 |  |
| 15 | 17.廉洁条款 | 发现甲方有违反廉洁规定的，应及时向甲方反映或举报。受理部门： ；举报地址： ；举报邮箱（网站）： ；举报电话： 。 |  | 发现甲方有违反廉洁规定的，应及时向甲方反映或举报。受理部门： 南方电网储能股份有限公司监督部 ；举报地址： 广州市天河区龙口东路32号蓄能大厦 ；举报邮箱（网站）： tftpjb@vip.163.com ；举报电话： 020-87562687 。 |  |
| 16 | 18.其他约定 | 18.1甲乙双方确定的其他约定为： |  | 18.1甲乙双方确定的其他约定为： / |  |
| 17 | 19.合同签署与生效 | - 19.2本合同附件包括 ，均为合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。 19.3本合同文本一式 份，甲方执 份，乙方执 份，具有同等法律效力。 |  | - 19.2本合同附件包括 报价清单、技术规范书、廉洁协议 ，均为合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。 19.3本合同文本一式 三 份，甲方执 二 份，乙方执 一 份，具有同等法律效力。 |  |

- 此表仅用于需经采购程序的需求计划填报环节使用，作为合同附件上传至需求计划填报的信息系统。

- 务必准确填写选用合同标准文本的名称、合同文本一、二级分类名称，并逐项记录对合同文本“挖空”部分编辑、修改的内容。关键要素内容必须填写，如付款方式、争议解决方式、违约责任、质保期等；在招标采购文件中已明确的内容无须填写，如项目名称、项目信息、签约单位等。不得出现项目负责人信息、预算等涉密内容。

- 在采购阶段，两份文件作为合同文本内容随招标采购文件发售给购标人；中标后合同起草人根据合同标准文本、《合同修改对照表》及采购结果起草合同。