海南省充换电一张网服务有限责任公司

2024年网络安全保障专项服务项目
技术要求文件

2024年06月

- 项目概况

为保障海南省充换电一张网服务平台网络环境稳定，各系统正常运行，防止发生重大网络安全事件，根据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》规定和文件的要求，特开展2024年网络安全保障专项服务采购工作。本项目包含六个方面的内容，分别为渗透测试服务、漏洞扫描服务、重点时段安全保障服务、应急响应服务、网络安全应急演练服务以及安全巡检服务。

- 项目目标

开展海南省充换电一张网服务平台（部署位置：阿里云）网络安全保障专项服务，在各阶段工作目标如下：
    1、项目前期

（1）信息安全风险评估：安排专业的工程师检查云服务器及系统是否存在安全漏洞和薄弱环节。对发现漏洞的脆弱性进行识别、分析、检验，掌握采购方所有信息系统的安全动态。为安全加固和维护工作提供有力依据，从而有效降低设备面临的风险，防范安全事件发生，避免信息系统脆弱性被非法利用，保障业务的可持续性。

（2）漏洞扫描、渗透测试：安排专业的工程师对所有信息系统进行专项的漏洞扫描和渗透测试，对发现的脆弱性提出整改加固建议，配合采购方平台技术人员进行整改。

（3）完成收敛暴露面、基础防护、开展风险隐患自查摸底、纵深防御、重点防护、监测防御等工作。

（4）完成系统遭受不同类型攻击、被入侵数据被勒索等场景的现场应急处置方案或处置手册，明确不同处置阶段的业务和技术处置流程。编制系统关停、系统恢复业务处置方案，切实做到3分钟关停，10分钟恢复。

（5）排查所有信息系统操作系统、中间件、数据库及其他组件的安全补丁更新情况，并更新补丁至最新。
    （6）包括消除网络安全隐患、加强网络和信息系统安全防护、协助运维团队完成互联网应用安全等工作。
    （7）完成数据备份及恢复演练，提供数据恢复应急预案，部署数据库安全评估工具，对数据库漏洞检测，数据库安全状况进行评估，检查数据防泄漏以及终端泄露监测工作。

2、项目中期。

完成安全值守（监测预警分析）、应急处置（攻击检测分析、系统威胁检测与日志分析、网络流量异常安全分析、应急处置建议及协同应急处置）、溯源取证等工作，值守团队人员至少3人。

3、项目后期。

（1）完成保障工作总结。协助招标方完成整理保障工作期间所有阶段材料、总结分析、提炼亮点等。

- 具体服务内容要求

| 序号 | 服务名称 | 服务内容描述 | 服务频次 | 服务对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渗透测试服务 | 1、严格参照《网络安全等级保护基本要求》中二级S2A2和三级S3G3、《OWASP测试指南》、《OWASP Top10 2017》、PTES等国内外网络与信息安全标准及规范，在此基础上进行完善和扩展形成一套“体系化”的渗透测试内容项； 2、以渗透测试内容项作为渗透测试的基本指标，并严格按照其中的测试项进行渗透测试； 3、进行全面漏洞探测、分析，以及手工验证； 4、通过代码注入、失效的身份认证和会话管理、跨站脚本、不安全的直接对象引用、安全配置错误、敏感信息泄露、功能级访问控制、跨站请求伪造、传输层保护不足、未验证的重定向和转发、密码破解、病毒木马攻击、权限提升、溢出攻击、DDos攻击、中间人攻击、ARP欺骗等方式进行渗透测试； 5、提供详细的渗透测试报告，包括漏洞详细信息、安全问题与风险、安全评估以及安全整改建议等。 | 2次 | 操作系统、数据库、网络设备、主机设备和应用系统 |
| 2 | 漏洞扫描服务 | 1、根据采购方的需求发起，对所有的信息系统提供全面安全漏洞扫描评估服务； 2.根据采购方的需求发起，针对新上线系统提供上线前安全漏洞扫描评估服务； 3.每次安全漏洞扫描后，出具相应的《安全漏洞扫描评估报告》（含安全漏洞验证），包括扫描的漏洞详细信息、安全加固建议、上线前扫描的漏洞详细信息等； 4.每次安全漏洞扫描后，对所有漏洞弱点的相关背景提供详细描述、引用，以及相应的修复和改进建议； 5.对发现的安全漏洞提出具体的安全解决方案，以及配合采购方及时进行整改 | 4次 | 操作系统、数据库、网络设备、主机设备和应用系统 |
| 3 | 重点时段安全保障服务 | 1.重点时段安全保障期间，依据等保要求中二级S2A2和三级S3A3的要求，进行保障工作；利用多种专业漏洞扫描工具对主机设备、应用系统、网络设备、操作系统等进行交叉扫描验证； 2.对扫描结果进行分析、验证，帮助采购方提前排查本单位重要信息系统的安全漏洞； 3.指导运维团队对信息系统进行安全加固； 4.重点时段安全保障期间，现场派驻一名安全工程师值班，提供监测业务运行情况，监控日志等安全保障服务。在出现安全事故时，及时响应并组织各方技术人员修复系统问题，指导采购方处理安全故障以保证信息系统在最短时间内恢复，降低时间影响和损失； 5.出具重点时段安全保障服务期间的安全服务报告； 6.提前对信息系统进行安全评估，针对技术层面（主机服务器、网络及应用系统）所发现的安全问题，输出《安全评估报告》。 7、针对重大节假日期间，按照采购方需求提供相应数量的安全工程师现场驻点进行安全保障服务，负责日常安全相关工作，如有应急事件要求1小时内到达现场响应。 | 包含安全监测、安全加固、现场值守工作 | 操作系统、数据库、网络设备、主机设备和应用系统 |
| 4 | 应急响应服务 | 1.当出现安全事件时，协调运维团队完成信息系统正常运行，应急响应的安全事件包括但不限于计算机病毒与木马攻击事件，网页代码篡改事件，网络攻击、拒绝服务攻击事件，信息泄露或篡改事件（如数据库安全事件），安全漏洞或漏洞工农及事件（包括相关信息安全监管部门发出的漏洞通报、安全预警等）。 2.出具《应急响应处理报告》； 3.协助采购方完成相关信息安全监管部门安全检查准备工作。 | 不限次 | 信息系统 |
| 5 | 网络安全应急演练服务 | 1.主要包含三项工作的落实，分别为：网络安全事件应急预案编制、落实网络安全事件应急演练工作（包括但不仅限于网站恶意篡改事件、木马事件、病毒攻击事件、拒绝服务攻击事件）、网络安全事件预防与应急技巧培训。 2.出具《网络安全事件应急预案》、《网络安全事件应急演练总结评估报告》 | 1次 | 信息系统 |
| 6 | 安全巡检服务 | 在确保用户业务不间断的情况下对用户内外网系统进行检测，并提供信息系统安全巡检汇报，使用户相关人员能够实时掌控信息系统的安全状况，及时发现并消除网络故障和安全隐患，保障客户网络和系统处于健康、安全的状态，确保相关业务持续运行。巡检的对象包括：应用系统、操作系统、服务器、数据库及其他设备，如路由器、交换机、防火墙等的运行状况、资源利用情况、网络连接情况等进行检查，检查系统健康状态，如果发现问题及时与客户负责人进行沟通，提出相应解决方案并配合用户进行整改。 1、网络安全巡检； 2、主机安全巡检； 3、数据库安全巡检； | 不限次 | 网络设备、安全设备、通信线路 |

- 产品要求

（一）实施要求

响应供应商须具备中国网络安全审查技术与认证中心三级含以上信息安全应急处理资质证书、中国网络安全审查技术与认证中心三级含以上信息安全风险评估资质证书、涉密资质、获得过国家信息安全漏洞共享平台原创漏洞证明，提供证书复印件加盖公章。

响应供应商须具备自2021年1月以来具有国家级重大活动网络安全保障工作经验或者省级重大活动网络安全保障工作经验，提供省级或以上政府部门颁发的证书等证明材料复印件加盖公章。

响应供应商须具备自2021年1月以来具有类似项目合同案例（包含重点保障服务、渗透测试、应急演练、应急响应至少三项服务），提供合同关键页和项目验收报告复印件加盖公章。

（二）工具要求

响应供应商须提供所有用于本项目服务的评估工具。实施过程至少使用2种（含2种）同时获得中国国家信息安全产品认证证书和国家信息安全漏洞库兼容性资质证书的专业漏洞扫描工具，以上工具均以采购合同为准，需提供工具的相关证书复印件。

响应供应商须保证所使用的所有工具和软件不会产生所有权和知识产权纠纷，并保证工具和软件的可用性和可靠性。由此产生的一切责任由成交供应商负完全责任。为保证工具的安全可靠性，工具须具备中华人民共和国公安部颁发的有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》。

（三）人员要求

1、为保证网络安全保障工作服务的质量，响应供应商须提供至少3人参与本项目，并在突发应急事件中能临时增加1名实施人员。项目实施团队人员至少1名人员具备以下任一证书：

（1）注册网络安全渗透评估专业人员（NSATP-A）证书；

（2）高级软件评测工程师证书；

（3）注册信息安全专业人员(CISP)证书；

（4）信息系统安全认证专业人员

以上须提供相应证书及在响应供应商单位近三个月连续不断的社保证明，复印件加盖公章，须在报价文件中提供。

2、响应供应商必须为本项目成立网络安全保障服务小组，由项目组长统一负责，项目组长应具有一定的技术及管理知识和经验，能够容易地与客户沟通，能够很好地执行并完成服务工作，并能根据一些特殊的情况可以适当增加服务人员，接受用户与单位的统一管理。项目组长须具有丰富的安全服务管理能力。
    3、须提供完整的实施团队名单及职责分工，所有人员必须属于报价单位在册员工（以社保缴纳证明为认定依据）。

- 进度要求

本项目服务期限为合同签订之日起3个月。

中标人应在合同签订后5个工作日内开展第一轮合同约定范围的网络信息安全服务，安全值守、应急响应等视安全形式及采购人要求等择机开展工作。

（五）组织要求

成交供应商需对本项目工作做出具体安排，严格管理流程，制定出详细的服务方案和时间计划，并就建立规范、科学、全面的安全保障服务内容。严格落实人员安排，控制实施进度和项目质量，并能根据采购人要求合理调整实施安排。

（六）质量保证要求

成交供应商应保证本项目的服务质量，具备专业的技术和管理能力，提供符合网络安全相关标准规范的服务过程和报告。成交供应商依据相关要求，建立完善的保密管理制度，确保采购人知识产权、专利权、技术秘密和商业秘密不受损害。对服务人员进行安全保密教育，与其签订安全保密责任书，规定应当履行的安全保密义务和承担的法律责任，并负责检查落实。

（七）验收标准

本项目对海南省充换电一张网服务平台的网络安全保障服务进行验收，采购人组织对该系统网络安全保障服务内容的履约结果进行验收，以确认服务内容和质量符合相关要求。清单验收过程由采购人签署验收意见，验收结果不符合的，应在限定期限内达到项目内容约定的要求。成交供应商须配合采购人提供验收材料，验收材料应包括本项目的相关交付物。

（八）其他要求

1、服务响应要求

在服务期内，项目需提供驻场服务，须具有本地化服务能力。响应供应商总公司在海南的提供营业执照。外省企业承诺中标后在服务地市设立分支机构的，提供承诺函加盖公章。

2、保密要求

成交供应商应同意：（1）未经采购人事前书面批准，不论服务期间或以后，成交供应商及其工作人员不得以任何方式泄漏采购人的保密信息。（2）不私自复制、下载、拷贝、携带和留存保密信息。（3）一旦服务工作终止，成交供应商及其工作人员将退还保存的属于采购人的所有保密信息及资料，如方案、制度、报告、合同等。

保密期限：从获知采购人保密信息时起，至保密信息已由采购人通过合法途径让普通公众知悉时止。
    3、售后服务要求
    成交供应商必须提供详细的技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

（1）如在服务开展中出现不符合项，成交供应商需要提供相应的整改建议及相关方案。对于服务中中发现的主机和网络设备漏洞，投标方应提供项目验收后一年的跟踪服务，对本次评估范围内的问题提供远程技术咨询，对于漏洞的修补、问题的排除给出建议和指导，自项目验收通过之日起计算。

（2）提供及时有效的售后服务，成交供应商须在本地有服务机构或须承诺如果中标则在海南省设置有不少3名技术人员的售后服务技术支持团队，并承诺提供的售后保障计划应包含7*24小时的技术支持服务，重大活动期间提供现场的技术支持服务，针对突发应急事件提供1小时内到现场处置的服务响应保障，问题解决后24小时内，提交问题处理报告，说明问题种类、问题原因、问题解决中使用的方法及造成的损失等情况。须提供承诺函。