篮球场修缮

技术规范书

编号：

贵州电网有限责任公司

2024年6月

篮球场修缮采购技术规范书

- 一、项目概况:

- 承接铜仁供电局供电局2024年篮球场维修项目，服务地点包括松桃供电局篮球场、碧江供电局篮球场、铜仁供电局职工活动中心三楼篮球场，其中，职工活动中心楼层为3层，所处位置：铜仁市（县）清水达到63号铜仁供电局大楼（以服务实际地点为主）。

- 服务内容主要为：

- 1.对铜仁供电局职工活动中心网球场进行恢复。

- 2.对松桃供电局篮球场进行修缮工作。

- 3.对碧江供电局篮球场进行修缮改造。

- 二、实施方案:

投标方应按照本招标文件的要求提供详细、完整的修缮方案。该方案应完全满足或高于本招标文件要求，对于本招标文件中的某些部分，投标方如不能满足要求，或有其它替代方案，或有其它修改建议，应在方案中指出其必须进行修改的理由以及与原要求的差别，并予突出显示。否则，招标方即认为投标方可以满足本招标文件的要求。

投标方请按照以下要求准备技术投标文件：

（一） 详细阐述对本项目服务内容的理解。

（二） 按服务规范要求和服务内容清单对如何开展本项目的工作进行详细说明，包括但不限于以下内容：工作内容、工作要求、服务质量管理、风险控制措施、响应时间、应急处置流程。

（三）对本项目的组织架构、分工界面、成员职能等进行介绍，要求详细列出每项工作的项目人员配置及其工作职责。

- （四）对拟交付的文档清单、服务承诺等内容进行说明。

- 三、服务内容清单：

表一、铜仁、碧江、松桃电局篮球场修缮清单

| 序号 | 服务地点 | 服务设备明细 | 服务项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜仁供电局职工活动中心 | 拆除篮球架、篮球垫、划线、安装网球网 | - 拆除篮球场篮球架； - 运送篮球架至松桃供电局； - 拆除篮球场地垫并进行打包； - 运送篮球垫到碧江供电局； - 清理场地残留地胶； - 对恢复网球场场地进行划线； - 安装网球网。 |  |
| 2 | 松桃供电局篮球场 | 篮球场修缮 | - 安装篮球架； - 对松桃供电局篮球场进行修补（丙烯酸球场）； - 更换篮球场LED灯光。 |  |
| 3 | 碧江供电局篮球场 | 篮球场修缮 | - 1.安装篮球垫。 |  |
| 合计 |  |  | / |  |

- 执行标准：

- 《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

GB/T 50328《建设工程文件归档整理规范》

《室内装饰工程质量规范》	QB1838-93

- 五、服务期要求：

自合同履行之日起1个月。

六、服务设备及工器具要求：

乙方应自行负责提供人员服装、劳动保护用品、材料等。

- 七、服务规范要求和服务质量要求

- 本工程质量要求符合施工设计要求，工程质量达到合格以上：

- （1）工程质量必须满足设计图纸和设计文件的技术要求。

- （2）凡与本工程有关现行国家（或行业、南方电网公司、贵州电网公司）颁发的法律、法规、标准、规程和规范，均是本工程质量标准的依据。合同执行期间如（或行业、南方电网公司、贵州电刚公司）颁发的法律、法规、标准、规程和规范更改，应按最新颁布的执行。当执行的法律、法规、标准、规程和规范有差异时，以南方电网公司、贵州电网公司颁布的规程、规范为准。

- 项目交付的成果：

| 序号 | 服务内容 | 交付成果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 铜仁供电局活动中心篮球场拆除篮球架、篮球垫、网球场划线、安装网球网 | - 1完成铜仁供电局篮球场篮球架的拆除； - 2.完成篮球架运送至松桃供电局； - 3.完成拆除篮球场地垫并打包； - 4.完成篮球垫运送到碧江供电局； - 5.完成铜仁供电局活动中心网球场残留地胶清理； - 6.完成恢复网球场场地的划线 - 7.完成网球网的安装。 |
| 2 | 松桃供电局篮球场修缮 | - 1.完成松桃供电局篮球场篮球架安装并放置到位； - 2.完成松桃供电局篮球场进行修补（丙烯酸球场） - 3.完成松桃供电局篮球场LED灯光更换。 |
| 3 | 碧江供电局篮球场修缮 | - 完成碧江供电局篮球垫的安装并测试无问题。 |