2025年广州供电局计量中心（基于大模型的智能体能力提升）计量自动化系统主站改造硬件租赁技术规范书

广州供电局计量中心

2025年5月

目 录

1 概述	2

1.1 项目背景	2

1.2 项目依据	2

1.2.1 预算标准	2

1.2.2 准入条件	2

1.2.3 设计依据	2

1.3 项目目标	4

1.4 项目范围	4

2 项目内容及要求	4

2.1 总体要求	4

2.2 算力资源要求	5

2.3 设备运行环境要求	6

3 服务要求	6

3.1 服务方式响应要求	6

3.2 故障响应要求	6

3.3 网络安全要求	6

3.4 数据安全防护要求	6

3.5 作业安全防护要求	7

3.6 风险管控要求	7

3.7 应急预案要求	7

4 项目交付项	8

4.1 计算资源及机柜技术资料交付	8

4.2 项目交付项	8

4.3 资料交付进度	8

5 其他要求	8

概述

项目背景

当前，人工智能发展日新月异，技术迭代转化周期显著缩短，与社会经济发展的渗透融合日趋加速。党和国家高度重视人工智能发展，习近平总书记指出，加快发展新一代人工智能是赢得全球科技竞争主动权的重要战略抓手。在《2024年政府工作报告》中提出，要深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。2024年2月，国务院国资委召开“中央企业人工智能专题推进会”，指出中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，深入推进产业焕新，加快布局和发展人工智能产业，以更好地发挥跨央企协同创新平台的作用。在能源行业，数字革命与能源革命相融并进，“两化协同”促“两型建设”全面加速，人工智能与能源电力业务深度融合加快，在更大程度、更广范围上实现全息感知、智慧决策和人机协同，促进计量业务智能化。

广州供电局为落实网省公司关于推进人工智能发展的工作要求，在《广东电网公司广州供电局人工智能服务供给与场景共建工作指引》《广州供电局人工智能技术研究与能力建设工作方案》《广州供电局市场营销域人工智能专项实施计划》中明确，开展人工智能大模型研究，为新型电力系统建设添砖加瓦。

项目依据

预算标准

本项目适用《营销项目预算标准、准入条件与项目命名规范》（2023版）营销技改项目分册/3项目命名规范及参考预算/3.7营销专业系统项目/3.7.1计量类系统项目。

准入条件

本项目入库应满足《营销项目预算标准、准入条件与项目命名规范》（2023版）营销技改项目分册/4项目准入条件及业务事项/4.7营销专业系统项目/4.7.1计量类系统项目/4.7.1.1计量自动化系统主站改造的准入条件。

设计依据

《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GBT 22239-2019）

《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T 25070-2019）

《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）

《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786-2021）

《电力监控系统安全防护规定》（国家发展和改革委员会2024年27号令）

《中国南方电网电力监控系统网络安全技术规范》（Q/CSG 120499-2021）

《“十四五”数字经济发展规划》（国发〔2021〕29号）

《计量发展规划（2021-2035年）》（国发〔2021〕37号）

《南方电网公司“十四五”发展规划和2035年远景目标展望》

《南方电网公司“十四五”市场计量规划》

《南方电网公司“十四五”数字化规划》

《南方电网公司“十四五”电能量数据深化应用规划》

《南方电网公司发展战略纲要（2019年版）》

《公司数字化转型和数字南网建设行动方案》

《南方电网新型电力系统白皮书》

《南方电网公司现代供电服务体系建设工作方案》

《南方电网公司IT主流设备安全基线技术规范》

《南方电网公司涉密事项界定范围表》（南方电网办〔2016〕13号）

《南方电网公司数据共享开放指导意见（试行版）》（信息〔2017〕51号）

《南方电网公司计量项目预算标准、准入条件与项目命名规范（2023版）》

《中国南方电网有限责任公司计量项目管理办法》

《南方电网省级计量自动化系统主站设计指导》

《关于加强国家现代先进测量体系建设的指导意见》

《支持广州供电局创建全国领先标杆供电局重点举措》

《广州供电局新一代智能量测体系建设三年行动方案》

《广州供电局“承接全面走在全国前列，创建全国领先标杆供电局”总体工作方案》

《南方电网“十四五”电力监控系统网络安全规划技术原则》

《广州供电局营销技改项目预算编制与计算规定实施指引（2024年版）》

《广东电网公司广州供电局人工智能服务供给与场景共建工作指引》

《广州供电局人工智能技术研究与能力建设工作方案》

《广州供电局市场营销域人工智能专项实施计划》

以上建设依据，凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本报告。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本报告。

项目目标

南方电网公司全面贯彻党中央战略部署，坚持落实“促进行业智能化转型、带动人工智能产业发展、营造自主可控生态”三大建设目标，紧跟技术发展脚步，持续探索人工智能技术应用场景，全力促进人工智能与业务深度融合。

本项目依托DeepSeek大语言模型技术底座，通过领域专业知识深度整合，构建具备专业认知能力的行业大模型，具备计量专业知识问答能力。完成统一问答入口、智能体应用开发平台建设；基于智能体应用开发平台完成低压远程复电、指标监测、停电研判、采集链路监控、计量装置差错识别、交易结算前置信息校核等智能体实施。

通过本项目的建设，辅助基层员工日常工作、减轻基层业务负担，解决业务痛点、赋能业务提质增效。

项目范围

业务范围：电力市场计量业务

应用范围：广东电网有限责任公司广州供电局

建设单位：广东电网有限责任公司广州供电局计量中心

实施范围：功能开发及实施、软硬件设备安装联调、安全测评及第三方测试、质保期运行维护、算力资源租赁及设备安装，快速完成国产算力资源的部署

质保范围：本项目软件开发及实施质保1年，相关硬件设备质保期4年

项目内容及要求

本部分是对算力资源租赁项目技术规范进行描述，除特别说明外，投标方应根据招标人提供的原始数据、技术要求和现场限定的条件，合理选择其提供资源要求范围内的设备和机房基础设施资源，保证其性能指标和系统安全可靠地运行。

总体要求

本项目投标人提供的人工智能算力资源应满足以下总的技术要求：

1）采用先进、成熟、可靠的设备，便于运行维护；

2）便于观察、监控，维护简单；

3）项目的调试、启/停和运行不影响电网供电系统的正常工作；

4）设备装置能快速启动投入，在运行条件下能可靠和稳定地连续运行；

5）支持招标人技术或管理人员对主要设备进行访问控制；

6）项目设备发生异常或故障时，方便运行人员对机房设备的管理和问题跟踪；

算力资源要求

投标人需说明所提供的人工智能资源的具体品牌型号和参数。

本项目设备采用租赁方式，快速实现算力资源部署。租赁费包含设备运输、多次运输（如有）、安装部署联调、综合布线，含光模块、数据清除、硬盘保留服务。租赁需求如下：

| 序号 | 设备清单 | 配置 | 单位 | 数量 | 租赁年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 参数面交换机租赁 | 交换容量≥25Tbps，包转发率≥8000Mpp；提供32个400GE接口，配置4*8端口400GE以太网光接口板，24个400GE多模光模块，冗余电源。 | 台 | 1 | 4 |  |
| 2 | 样本面交换机租赁 | 交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpp，提供48个25GE接口，8个25GE多模光模块，2个100GE多模光模块，冗余电源。 | 台 | 2 | 4 |  |
| 3 | AI算力服务器租赁 | 处理器：安全可控架构，配置≥4颗国产化ARM架构CPU，每颗CPU≥48个物理核、基准频率≥2.6GHz 内存：DDR4以上，内存频率≥3200MHz，内存配置容量≥1024GB； 硬盘：配置≥2*960GB SSD，配置≥4*3.2TB NVMe SSD; 网卡：配置≥2*25GE光口（带光模块）； AI算力：8个AI算力卡，单个AI算力卡≥310 TFLOPS FP16，整机算力≥2.50 PFLOPS FP16；内存HBM≥64G，AI算力卡支持8卡fullmesh全互联多单元互联带宽≥392GB/s， 参数网络：≥8*200GE Roce（含光模块）；CPU、AI处理器使用同厂家国产自研芯片 RAID卡：支持RAID0,1,5,6,10,50,60，支持超级电容和边带管理，≥2G缓存； 电源：配置≥4*2600W交流电源，满配冗余热插拔电源，整机功耗≤6KW。； | 台 | 4 | 4 |  |

设备运行环境要求

可在明珠路48号计量中心二楼机房，及棠下数字运营中心机房环境下稳定可靠运行。

租赁费支付计划

| 序号 | 时间 | 支付比例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2026年2月 | 25% |
| 2 | 2026年12月 | 75% |

服务要求

服务方式响应要求

服务提供方必须提供每周 7*24 工程师电话响应服务，并为广州供电局计量中心提供4小时常用备件修复服务。特殊时期及重要保障时期根据广州供电局计量中心的管理要求加派人员驻场值守运维。服务提供方还需提供专门的客户经理协调各项事宜。

故障响应要求

响应时间为故障发生时间，到故障开始处理时间，解决时间为故障开始处理到处理完 成时间，响应要求如下：

| 序号 | 优先级 | 事件 | 响应时间 | 解决时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般故障 | 设备常用备件故障 | 15分钟 | 6小时 |
| 2 | 重大故障 | 电力故障、网络故障 | 15分钟 | 30分钟 |

- 因服务提供方设备异常、网络中断而影响广州供电局计量中心业务情况下，要求响应时间不能超过15分钟，服务提供方恢复使用不能超过6小时。

- 因非常用配件故障导致业务中断而影响广州供电局计量中心业务情况下，要求响应时间不能超过15分钟，服务提供方恢复设备上线不能超过6小时。

- 因服务提供方电力、网络、制冷系统故障而影响广州供电局计量中心业务情况下，要求响应时间不能超过5分钟，服务提供方恢复机房温度至 25℃不能超过10分钟。

网络安全要求

网络安全应满足南方电网电力监控系统三级相关要求。

数据安全防护要求

- 资源租赁期间，供应商应当配合广州供电局计量中心参照国家有关标准，进行数据分类、备份、加密等措施加强对重要数据保护。

- 资源租赁期间，服务提供方提供厂家运维人员须征得广州供电局计量中心同意方可对设备进行维修工作，并全程进行监督，禁止使用移动存储介质接入设备，防止设备数据外泄。

- 资源租赁期间，服务提供方定期对设备运行状态进行检查，并配合广州供电局计量中心进行安全防护检查，在护网保供电期间必要时提供 24小时现场值班，并按照广州供电局计量中心要求提供相应值班记录。

作业安全防护要求

设备租赁期间，服务提供方需严格按照广州供电局计量中心机房管理条例进行设备所在机房管理，严格按照广州供电局计量中心进出机房管理规定履行对相关进场外协进场人员的管理责任，严格管控机房场所入口处并设置值班台，厂家维护人员进入机房作业必须由服务方全程跟踪，防止出现机房安全隐患。

风险管控要求

- 服务提供方需保证广州供电局计量中心对所租赁设备有完全使用权，未取得广州供电局计量中心同意，服务提供方不得对任何设备进行配置更改、资产变更，维修、搬迁等相关工作；

- 设备租赁期间，服务提供方需提供相关售后服务承诺函，租赁期间出现任何故障 均由服务提供方承担，不得收取任何费用；

- 设备租赁期间广州供电局计量中心有权对设备进行相关变更操作，在不增加配件的情况下 服务提供方须进行全力配合，不得收取任何费用。

应急预案要求

- 租赁期间，服务提供方需提供原厂维护电话,参与维护工程师电话，确保24 小时接通；

- 租赁期间，遇保供电或护网要求，服务提供方需提供应急原厂备件，确保设备出现故障时能按要求快速恢复。

项目交付项

计算资源及机柜技术资料交付

投标人在签订合同后，应提供设备和机柜的以下所列（包括但不限于）的图纸、资料、文件纸质版，资料的详细程度应能满足招标人对信息化系统、日常管理和运行维护、故障排除等业务的需要。具体资料如下：设备产品手册、安装手册、使用手册等，进口设备资料须提供英文版及翻译中文版资料。

项目交付项

乙方应在合同规定时间内，向甲方按需提供相应资料及服务报告（包括但不限于以下：竣工验收申请表、服务内容确认意见、定期服务分析报告、合同约定的其他交付物等）。

资料交付进度

资料交付进度总的要求：请投标人按招标人进度计划要求，提供资料交付计划。

其他要求

投标方应保证其提供的产品、工具、模型、方法论、文档、知识资产及服务没有任何权利瑕疵，没有侵犯任何第三方权利。招标方在使用该产品或服务的任何一部分时，免受第三方提出的任何侵犯其知识产权的权利主张。如果任何人对招标方使用该产品及服务主张权利，由投标方负责处理一切纠纷及相关事宜，由此给招标方造成的损失，由投标方承担。投标方向招标方提交的本项目所有工作成果的知识产权归招标方所有，包括但不限于投标方在本项目中开发的软件及相关文件和文档的版权等。由本项目开发而形成商业秘密信息、技术资料、技术诀窍等智力成果归招标方所有。

未经招标方书面许可，投标方及其任何人员均不得行使本项目工作成果的任何知识产权。