Q/CSG-ES2132002-2024
E-2 合同修改对照表（采购需求计划填报阶段使用）
	采购需求计划名称
	西部修试公司天二电厂2025-2026年度检修厂房绿色通道刷漆及固定服务

	合同文本一级分类名称
	10综合性商务合同
	合同文本二级分类名称
	10综合性商务合同/01综合性商务合同/04综合性商务合同

	选用合同标准文本名称
	建筑物装饰装修服务合同（合同模版系统文本编号为T202110040100501）

	序号
	修改章节
	原合同条款内容
	修改后合同条款内容

	
	1.工程概况 

	1.1工程名称：      
1.2工程地址：      
1.3工程范围：      
	1.1工程名称： 西部修试公司天二电厂2025-2026年度检修厂房绿色通道刷漆及固定服务  
1.2工程地址： 广西省百色市隆林县桠杈镇 
1.3工程范围： 详见报价表 

	
	2.承包方式

	本合同项下工程承包方式，乙方按下列第    方式执行：

	本合同项下工程承包方式，乙方按下列第  2.1  方式执行：


	
	3.工程质量标准
	3.2其他要求：     

	3.2其他要求： 1、乙方需签订《保障农民工工资支付协议》，严格执行《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）要求，开设农民工工资专用账户，专项用于支付该项目农民工工资。若出现拖欠农民工工资产生不良影响的，由乙方完全承担相应责任。 2、若乙方在本合同执行过程中需要聘请农民工参与工作，施工前需向甲方提交《农民工聘请报告书》，且工程款结算前，乙方应向甲方提交《农民工工资支付承诺书》。 3、若不涉及聘请农民工，乙方应向甲方提交公函说明情况。4.如涉及农民工，自合同项目开工之日起至乙方完成合同约定的工程内容并经甲方验收合格日期间，乙方需每月5号前将上一个月农民工考勤记录、农民工人工费统计表以及发票提交至甲方， 甲方每月25日前拨付农民工人工费至乙方开设的专用账户用于农民工工资支付 

	
	4.工程期限

	4.1 总工期：      ，工期届满，乙方应按本合同约定完成工程竣工验收并向甲方交付装修工程。
4.2 开工日期，按下列第    约定执行：
（1）自      年      月      日起计算。
（2）按甲方向乙方发出开工通知单的日期计算。

	4.1 总工期： 自合同签订之日起至2026年04月30日  ，工期届满，乙方应按本合同约定完成工程竣工验收并向甲方交付装修工程。
4.2 开工日期，按下列第  2  约定执行：
（1）自   /   年    /  月   /   日起计算。
（2）按甲方向乙方发出开工通知单的日期计算。


	
	5.装修工程设计

	装修工程设计按下列      约定执行：
5.1甲方提供设计图纸：由甲方于开工前      日，向乙方提供满足施工需要的设计图纸。
5.2乙方负责设计：由乙方于开工前      日，向甲方报送满足施工需要的设计图纸，甲方应于      日内审定完毕。

	装修工程设计按下列  /  约定执行：
5.1甲方提供设计图纸：由甲方于开工前 / 日，向乙方提供满足施工需要的设计图纸。
5.2乙方负责设计：由乙方于开工前 / 日，向甲方报送满足施工需要的设计图纸，甲方应于   /   日内审定完毕。


	
	6.工程验收及结算

	6.1本项目的隐蔽工程达到验收条件时，乙方应在自检之后    日内通知甲方组织中间验收。甲方验收合格后，乙方可以隐蔽和继续施工。中间验收不合格的，乙方应根据甲方的意见进行整改，直至通过甲方验收为止，经整改仍不合格的，甲方可解除本合同，并另行委托第三方继续完成本项目，由此产生的费用由乙方承担。
6.2乙方应自项目完工之日起      日内向甲方申请验收，并提供完整的竣工资料，包括：           
6.3甲方在收到验收申请后      日内组织验收。
验收通过的，甲方应向乙方出具验收合格的书面意见。
验收未通过的，乙方应当在      日内根据甲方的验收意见进行整改，并再次申请甲方验收。若经修复后仍未通过验收的，甲方有权解除本合同，并另行委托第三方进行修复，由此产生的修复费用由乙方承担，乙方还应按照本合同的约定承担违约责任。
6.4乙方应当在工程通过竣工验收后      日内，向甲方递交竣工结算报告及结算资料。经甲方审核通过后，按照合同约定的合同价款及调整内容进行竣工结算。
	6.1本项目的隐蔽工程达到验收条件时，乙方应在自检之后 3 日内通知甲方组织中间验收。甲方验收合格后，乙方可以隐蔽和继续施工。中间验收不合格的，乙方应根据甲方的意见进行整改，直至通过甲方验收为止，经整改仍不合格的，甲方可解除本合同，并另行委托第三方继续完成本项目，由此产生的费用由乙方承担。
6.2乙方应自项目完工之日起 3 日内向甲方申请验收，并提供完整的竣工资料，包括： 1.完整有效的竣工报告；2.工程竣工工程量      
6.3甲方在收到验收申请后   3   日内组织验收。
验收通过的，甲方应向乙方出具验收合格的书面意见。
验收未通过的，乙方应当在   5   日内根据甲方的验收意见进行整改，并再次申请甲方验收。若经修复后仍未通过验收的，甲方有权解除本合同，并另行委托第三方进行修复，由此产生的修复费用由乙方承担，乙方还应按照本合同的约定承担违约责任。
6.4乙方应当在工程通过竣工验收后  15 日内，向甲方递交竣工结算报告及结算资料。经甲方审核通过后，按照合同约定的合同价款及调整内容进行竣工结算。

	
	7.合同价款与支付

	7.1本合同价款即装饰装修服务费双方约定按以下第      种方式确定：
（1）固定价格。即本合同价款为人民币含税价小写        元（大写：         ），税率为    ，其中，不含税价为小写     元（大写：     ），增值税为：小写     元（大写：     ）。该价款包括了乙方完成本合同约定的所有义务所需的全部费用。
（2）可调价格。即本合同价款暂定为人民币含税价小写        元（大写：         ），税率为    ，其中，不含税价为小写     元（大写：     ），增值税为：小写     元（大写：     ）。最终价款按双方确认的结算文件确定。
7.2本合同价款的支付按以下第  （1）  项约定执行：
（1）一次性支付
具体支付时间和方式为：          
	7.1本合同价款即装饰装修服务费双方约定按以下第   (2)   种方式确定：
（1）固定价格。即本合同价款为人民币含税价小写    /    元（大写：    /     ），税率为    ，其中，不含税价为小写   /  元（大写：  /   ），增值税为：小写   /  元（大写：  /   ）。该价款包括了乙方完成本合同约定的所有义务所需的全部费用。
（2）可调价格。即本合同价款暂定为人民币含税价小写        元（大写：         ），税率为 9%，其中，不含税价为小写     元（大写：     ），增值税为：小写     元（大写：     ）。最终价款按双方确认的结算文件确定。
7.2本合同价款的支付按以下第  （1）  项约定执行：
（1）一次性支付
具体支付时间和方式为： 1、本合同价款为据实结算，项目竣工验收合格后，乙方根据核算后的最终合同价款，提供100%合同价款即人民币¥       元（大写：        ）的增值税专用发票（税率9%），60日内，甲方向乙方支付合同总价的100%，即人民币¥       元（大写：        ）。2、最终合同结算金额按实际发生量进行结算，待项目竣工验收合格后，经核实现场实际工程量，依据合同最终报价清单计算最终合同结算价款。     

	
	7.合同价款与支付
	7.3合同价款结算按第     种方式：（1.转账/2.汇票/3.支票/4.其他     )。如需使用商业汇票进行支付的，由款项支付方承担资金成本（买方付息贴现）。  

	7.3合同价款结算按第 1 种方式：（1.转账/2.汇票/3.支票/4.其他     )。如需使用商业汇票进行支付的，由款项支付方承担资金成本（买方付息贴现）。  


	
	7.合同价款与支付
	7.4乙方应在甲方付款前      日开具等额的增值税专用发票，增值税专用发票上注明的银行账户应与本合同提供的相同，否则甲方有权迟延支付相应价款，乙方因此造成的损失由其自行承担。

	7.4乙方应在甲方付款前 60 日开具等额的增值税专用发票，增值税专用发票上注明的银行账户应与本合同提供的相同，否则甲方有权迟延支付相应价款，乙方因此造成的损失由其自行承担。


	
	8.履约担保与质量担保

	8.1履约担保
8.1.1双方同意履约担保按以下第    种方式执行，如本合同价款为暂定价的，下列履约担保的数额按暂定价计算：
（1）本合同不提供履约担保。
（2）乙方于本合同生效之日起     日内，按本合同价款     %向甲方提供履约保函（银行保函保险保函），即人民币     元（大写：     ）。

	8.1履约担保
8.1.1双方同意履约担保按以下第  （1） 种方式执行，如本合同价款为暂定价的，下列履约担保的数额按暂定价计算：
（1）本合同不提供履约担保。
（2）乙方于本合同生效之日起   /  日内，按本合同价款  /   %向甲方提供履约保函（银行保函保险保函），即人民币  /   元（大写：  /   ）。


	
	8.履约担保与质量担保
	8.2质量担保
8.2.1双方同意质量担保按以下第    种方式执行，如本合同价款为暂定价的，下列质量担保的数额按最终结算价计算：
（1）本合同不提供质量担保。
（2）乙方向甲方申请结算时，按合同价款的    %向甲方提供质量保函（银行保函保险保函），即人民币      元（大写：     ）。
（3）甲方在本合同约定的合同价款尾款支付中，扣留合同价款的     %作为质保金。
8.2.2本合同质保期为   年，自    开始计算。本合同质保期开始计算后满    年，如本合同未发生质量问题或乙方提供的质保服务符合本合同约定质量标准的，乙方可向甲方申请支付质保金或退还质量保函，甲方于收到乙方申请后    日内，向乙方无息退还质保金或质量保函。

	8.2质量担保
8.2.1双方同意质量担保按以下第  （1）  种方式执行，如本合同价款为暂定价的，下列质量担保的数额按最终结算价计算：
（1）本合同不提供质量担保。
（2）乙方向甲方申请结算时，按合同价款的 / %向甲方提供质量保函（银行保函保险保函（任选其一）），即人民币 / 元（大写：  /   ）。
（3）甲方在本合同约定的合同价款尾款支付中，扣留合同价款的  3   %作为质保金。
8.2.2本合同质保期为  / 年，自  /  开始计算。本合同质保期开始计算后满 /年，如本合同未发生质量问题或乙方提供的质保服务符合本合同约定质量标准的，乙方可向甲方申请支付质保金或退还质量保函，甲方于收到乙方申请后 / 日内，向乙方无息退还质保金或质量保函。

	
	11.违约责任

	11.2因乙方原因造成不能按期开工或工期延误的，每逾期一日，乙方应当向甲方支付合同价款    ‰的违约金。逾期超过      日的，甲方有权解除合同，双方按乙方实际完成并经验收合格的工程量结算合同价款，乙方已完工工程经验收合格的部分，应向甲方移交。乙方应在本合同解除后      日内退出施工场地，并进行场地清理，将甲方提供的基础资料退还甲方。
11.3乙方未按合同约定竣工并交付工程的，每逾期一日，应当向甲方支付合同价款    ‰的违约金。逾期超过      日的，甲方有权解除合同。
11.4乙方擅自对本合同项下工程进行变更的，应向甲方支付合同价款    %的违约金。
11.5乙方违反本合同约定，将工程分包给第三方或转包的，甲方有权解除合同，并有权要求乙方支付合同价款    %的违约金。
11.6乙方如拖欠施工人员工资的，甲方有权从应支付款项中扣除并支付给施工人员，并要求乙方支付合同价款    %的违约金。由此发生维稳事件的，由乙方自行处理。
11.7乙方提供的装饰装修材料质量不合格的，应向甲方支付合同价款    %的违约金。
11.8甲方未按本合同约定的时间向乙方支付合同价款的，每逾期一日，按应付而未付合同价款的    ‰作为违约金，逾期超过     日，乙方有权单方解除本合同，因此造成的损失由甲方承担。

	11.2因乙方原因造成不能按期开工或工期延误的，每逾期一日，乙方应当向甲方支付合同价款  0.5  ‰的违约金。逾期超过 60  日的，甲方有权解除合同，双方按乙方实际完成并经验收合格的工程量结算合同价款，乙方已完工工程经验收合格的部分，应向甲方移交。乙方应在本合同解除后  3  日内退出施工场地，并进行场地清理，将甲方提供的基础资料退还甲方。
11.3乙方未按合同约定竣工并交付工程的，每逾期一日，应当向甲方支付合同价款 0.5   ‰的违约金。逾期超过   30   日的，甲方有权解除合同。
11.4乙方擅自对本合同项下工程进行变更的，应向甲方支付合同价款  5  %的违约金。
11.5乙方违反本合同约定，将工程分包给第三方或转包的，甲方有权解除合同，并有权要求乙方支付合同价款 5   %的违约金。
11.6乙方如拖欠施工人员工资的，甲方有权从应支付款项中扣除并支付给施工人员，并要求乙方支付合同价款 10   %的违约金。由此发生维稳事件的，由乙方自行处理。
11.7乙方提供的装饰装修材料质量不合格的，应向甲方支付合同价款  5  %的违约金。
11.8甲方未按本合同约定的时间向乙方支付合同价款的，每逾期一日，按应付而未付合同价款的 0.5   ‰作为违约金，逾期超过   30  日，乙方有权单方解除本合同，因此造成的损失由甲方承担。


	
	12.保密义务

	12.4 泄密责任：（1）乙方不得将保密内容透露给第三方，不得允许任何第三方使用保密内容，亦不得将保密内容用于与履行本合同无关的其他目的；否则，按照    的标准向甲方支付违约金，赔偿甲方因此造成的全部损失。
（2）本合同项下项目结束后或合同解除后5日内，因履行本合同而接收/收集各方资料的，资料接收方应将全部资料原路返还提供方，或经提供方同意后将相关资料全部销毁，不得留存。任何一方怠于履行资料退还、销毁义务或违反本合同项下其他保密义务的，应向守约方按照    的标准支付违约金，还应赔偿守约方因此造成的损失。
	12.4 泄密责任：（1）乙方不得将保密内容透露给第三方，不得允许任何第三方使用保密内容，亦不得将保密内容用于与履行本合同无关的其他目的；否则，按照 合同价款5% 的标准向甲方支付违约金，赔偿甲方因此造成的全部损失。
（2）本合同项下项目结束后或合同解除后5日内，因履行本合同而接收/收集各方资料的，资料接收方应将全部资料原路返还提供方，或经提供方同意后将相关资料全部销毁，不得留存。任何一方怠于履行资料退还、销毁义务或违反本合同项下其他保密义务的，应向守约方按照  合同价款5%  的标准支付违约金，还应赔偿守约方因此造成的损失。

	
	13.廉洁条款
	13.3发现甲方有违反廉洁规定的，应及时向甲方反映或举报。受理部门：    ；举报地址：    ；举报邮箱（网站）：     ；举报电话：    。

	13.3发现甲方有违反廉洁规定的，应及时向甲方反映或举报。受理部门： 南网储能公司监督部 ；举报地址： 广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦1408室 ；举报邮箱（网站）：nwcn12388@es.csg.cn；举报电话：020-38128110。

	9
	15.其他约定

	15.1甲乙双方确定的其他约定为：     

	15.1甲乙双方确定的其他约定为： /    


	10
	16.合同签署与生效

	16.1本合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效，未尽事宜双方可协商并签署补充协议做出约定。
16.2本合同附件包括      ，均为合同组成部分，具有与本合同同等法律效力。
16.3本合同文本一式     份，甲方执     份，乙方执     份，具有同等法律效力。

	16.1本合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效，未尽事宜双方可协商并签署补充协议做出约定。
16.2本合同附件包括 
附件1：报价表 
附件2：承包商安全协议 
附件3：保障农民工工资协议 
附件4：农民工工资支付承诺书 
附件5：农民工聘请报告书 
附件6：廉洁协议书 ，均为合同组成部分，具有与本合同同等法律效力。
16.3本合同文本一式 两 份，甲方执  一   份，乙方执  一   份，具有同等法律效力。


1. 此表仅用于需经采购程序订立的合同，在采购需求计划填报环节填写，作为合同附件上传至采购需求计划填报的信息系统中。
2. 务必准确填写选用合同标准文本的名称、合同文本一、二级分类名称，并逐项记录对合同文本“挖空”部分编辑、修改的内容。关键要素内容必须填写，如支付方式、支付条件、支付比例、争议解决方式、违约责任、质保期等；在招标采购文件中已明确的内容无须填写，如项目名称、项目信息、签约单位等；不得出现项目负责人姓名、联系方式、项目预算等涉密内容。
3. 在招标采购阶段，合同标准文本模板和《合同修改对照表》属于招标(采购)文件附件，发售给购标人；中标（成交）通知书发出后，合同起草人根据合同标准文本、《合同修改对照表》及采购结果起草合同。

