铜仁供电局崔晓琳文化工作室升级              改造（提质打造）服务项目技术规范书

编号：

沿河供电局

2025年11月

1. 总则

1.1 总体的要求

1.1.1 本技术规范书内容包括项目技术要求、项目实施组织规范、验收及其它必备事项。

1.1.2 本技术规范书中提出的技术要求仅为最低限度的技术要求。响应方（投标人）必须仔细阅读技术规范书的全部条款，并提供能完全满足要求的技术服务方案。

1.1.3 本技术规范书的解释权属于采购方（招标人），未经采购方（招标人）同意，任何个人和单位不得做出任何修改。

1.1.4 技术规范书经买卖双方（采购双方）确认后，作为合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.2 技术应答要求

1.2.1本项目按照相应质量标准、技术标准以及在技术规格书中规定的任何其他标准，参照标准和规范最新版本的要求执行。如果几种规范和标准适用于同一种情况，则应遵循最为严格的规范。

1.2.2方案必须针对本技术规范书逐项回答。

1.2.3对规范书中的技术指标要求，应说明能否满足、满足的程度以及实际满足的指标值。

1.2.4投标人须到现场实际测量，结合要求确认内容，并在响应时同步上传相关凭证，现场测量图片、材料、设计方案等（加盖供应商公章）。未提交资料或资料提供不全，资料不符，资料造假等供应商，其报价结果不予认可。联系人：甘红玲，电话13638130266。

1.3响应方（投标人）/采购方（招标人）责任

1.3.1 响应方（投标人）责任

- a.提供完整的技术服务详细清单和报价；

- b.负责协助采购方（招标人）开展对本项目的评审和现场验收工作；

- c.按期提交满足采购方（招标人）要求的项目建设成果。

- d.完成招标人指定的设计、制作、运输、安装。

1.3.2 采购方（招标人）责任

- a.为响应方（投标人）实际实施项目时，调研及收集规范及标准等提供协助；

- b.负责组织现场评审和验收。

2.项目概况

2.1 项目背景

为了更好的推广文学、繁荣文化、增进员工精神文化生活的组织，汇聚一批热爱文学、富有才华的供电局员工，共同在文学的殿堂里探索、学习、创作。建设一个能举办文学沙龙、读书分享会、文学讲座等活动的场所。

2.2 项目目标

为崔晓琳文化工作室提供举办文学沙龙、读书分享会、文学讲座等活动的场所为目标，要求打造有展览区、阅读交流区、讲座区等功能的文化工作室。

2.3项目概述

具体围绕以下几个方面展开，包括但不限于以下内容：

2.3.1项目地点：沿河供电局

2.3.2项目建设内容：

展览区：用于展示崔晓琳文化工作室的特点、崔晓琳出版的书籍、阅读书籍；

阅读区：设置大面积的书架和阅读桌，书架应选择开放式设计，便于取阅书籍。阅读区应配备充足的自然光和舒适的座椅。用于提供文学爱好者写作、阅读交流、开展文学讲座、读书分享会、文学沙龙等；

写作区：单独划分出一个安静的区域作为写作区，配备高质量的办公桌和椅子，确保有良好的采光和通风。

‌色彩选择‌：风格以新中式为主，色调以暖色调为主，如米色、浅木色等，营造温馨舒适的氛围。

‌墙面装饰‌：可以挂一些艺术画作或文学作品的海报，增加文化氛围。墙面也可以使用木质饰面或壁纸，增加自然感。

‌灯光设计‌：采用多层次的照明设计，包括主灯、辅助灯和重点照明。

‌绿植‌：在工作室中摆放一些绿植，如仙人掌、吊兰等，增加生机和自然感。

2.3.3建设时间要求：成交通知书下达日起三十日内完成。

3.对成交人的资质等级要求

3.1资质等级要求：

3.1.1具备独立法人资格，具有相关活动策划与执行经验；

3.1.2具备策划咨询、制作各类广告、水电安装维护服务、家具安装维护服务、建筑建材销售等资质

3.1.3拥有专业的策划、执行团队，具备较强的创意和执行能力；

3.1.4具有良好的信誉和口碑，无违法违规行为记录；

3.1.5成交人成立时间不低于3年，在贵州省铜仁市区域内有固定的经营场所，具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4.项目服务内容

- 项目拟于2025年期间，铜仁供电局崔晓琳文化工作室设计、制作、安装、更换、维护提供服务。结合特色，统筹策划提炼亮点布局展示，项目包括前期现场勘测、亮点提炼挖掘、内容提炼特色展示、统筹策划设计、装修施工、展板制作、物料采购、现场施工（含施工材料）。

## 4.1服务内容清单（以下为铜仁供电局崔晓琳文化工作室建设服务内容清单，不限于以下清单，根据现场实际情况进行设计施工，具体制品数量以现场最终设计效果为准。）

| 序号 | 基装分项项目 | 工程量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 室内拆除 | ㎡ | 64 |
| 2 | 室内吊顶施工 | ㎡ | 64 |
| 3 | 室内地面更换 | ㎡ | 10 |
| 4 | 室内线路改造 | ㎡ | 64 |
| 5 | 室内灯具安装 | 项 | 1 |
| 6 | 书柜打造（1.8生态板、收边条等） | ㎡ | 15 |
| 7 | 背景墙打造（1.8生态板、木工板、石膏板、收边条、背胶、五金） | ㎡ | 12 |
| 8 | 广告制作（1.5PVC板边框底板雕刻） | ㎡ | 20 |
| 9 | 完工保洁 | 项 | 1 |
| 10 | 新中式沙发（三人位:204*80*70CM+双人位:140*80*70CM+ 单人位:80*80*70CM+茶几:100*50*45CM） | 套 | 1 |
| 11 | 茶桌（180*80*75CM） | 套 | 1 |
| 12 | 博古架（ 99*35*196CM） | 套 | 1 |
| 13 | 新中式写字桌椅子（180*80*75CM） | 套 | 1 |

其他服务内容：

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 铜仁供电局崔晓琳文化工作室建设项目 | 1.工作室的设计图、整体3D效果图 |
| 2 |  | 2.展板设计图、整体效果图 |
| 3 |  | 3.展示柜制作、安装、运输服务 |
| 4 |  | 4.其他设施采购、安装 |

- 5.项目服务要求

5.1服务规范和服务质量要求

5.1.1文化工作室设计、制作、安装、更换、维护等。

5.1.2制作材料要求符合国家安全标准，无毒环保，24小时后应无明显异味，造型美观。安装及时，安装结束后负责清运产生的垃圾，确保环境整洁。造型设计、内容符合贵州电网有限责任公司相关规定。涉及提炼设计的部分要求原创，无版权纠纷。

- 6.报价明细表要求

本项目最高限价为 4.9万元（含税），对于报价人确定最终报价大于、等于 4.9万元的做否决报价处理。具体报价明细按照以下报价明细表格式：

铜仁供电局崔晓琳文化工作室打造项目

| 序号 | 标的 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜仁供电局崔晓琳文化工作室打造项目 |  | 合同签订之日起一个月。 |

7.★项目关键指标★：

7.1.详细的标准、规范的要求、主要技术参数：严格按照贵州电网公司建设要求标准结合实际，按投标人要求设计制作；

7.2.项目完工后建筑垃圾必须用汽车运出施工地点，做到人走场清。

7.3.工期要求：业主方提出需求后，乙方需在两周内完成设计、制作、安装。如有特殊时限或设计需求，乙方应该按照甲方要求时限完成。

7.4.设计要求：根据业主方提出建设需求，乙方需做出不同的设计图。

7.5.设备及工器具要求：所有设备及工器具经检验合格，才准进入施工场地。

8.人员配置要求

8.1.1 人员要求

8.1.1.1投标人派出的工作人员必须具有较好的专业技能和良好的职业操守，严格遵守国家有关规定和职业道德守则的规定，认真履行职责；

8.1.1.2投标人派出的工作人员必须是具备从事改工作的有经验的人员；

8.1.1.3本项目的人员要求配置如下：项目经理1人(负责合同的签订，项目开展的时间管控、整体策划)；对接专责1人(负责设计、项目对接等)；项目对接专责1人(负责项目制作、安装和维护)。

8.1.2 人员配置信息表

| 编号 |  | 姓名 |  | 性别 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务/职称 |  |  |  |  | 任务分工 |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本人确认 |  | 本人承诺以上资料属实，签名： |  |  |  |  |  |

备注：投标人按人员要求在投标技术文件中提供人员配置信息表，一张表格填写一个人员，并标明编号。

9.中标方不允许转包、分包：需中标方独立完成。

10.项目交付成果

10.1 整体效果设计图；

10.2展板设计图；

10.3完成工作室设计，家具制作与安装，具体交付标准以实际现场设计情况为准。

10.4按照招标人要求规范验收资料（含完成照片、设计图纸、用料清单、验收清单），并形成电子档案移交业主方。

11.项目验收标准

11.1整体效果设计图大气美观、特色鲜明；

11.2展板设计图布局合理、内容丰富、造型美观；

11.3上墙展板制作安装与设计效果无明显出入，制作材质符合要求，安装及时，安装结束后负责清运产生的垃圾，确保环境整洁。

11.4家具完好，材质符合要求，安装及时，安装结束后负责清运产生的垃圾，确保环境整洁。