2025年曲靖罗平供电局计划生产部零碳示范项目碳排放数据核查服务项目零星采购项目技术规范书
一.技术服务依据
《企业温室气体排放报告核查指南》（试行）
《碳排放权交易管理暂行办法》（国家发展改革委令17号）
ISO14064-l：2006《温室气体-第一部分：在组织层面温室气体排放和移除的量化和报告指南性规范》
ISO14064-2：2006《温室气体-第二部分：项目的温室气体排放和削减的量化、监测和报告规范》
ISO14064-3：2006《温室气体-第三部分：有关温室气体声明确认和验证的指南性规范》
ISO14065:2007《温室气体-：温室气体审定和核证机构要求》
T/CIECCPA 002-2021《碳管理体系  要求及使用指南》
GB/T2589:2008 《综合能耗计算通则》
GB/T 32150-2015《工业企业温室气体排放核算和报告通则》
GB/T 33760-2017《基于项目的温室气体减排量评估技术规范 通用要求》
[bookmark: _Toc22812]二、技术服务内容
1）温室气体排放盘查（碳盘查）
2）温室气体排放核查（碳核查）
	序号
	项目服务内容
	项目主要工作内容

	1
	碳盘查
	温室气体排放现场调研，确定盘查场所的基础信息，包括能源消耗情况、温室气体排放源识别、温室气体排放边界识别、温室气体活动水平数据情况等。

	
	
	编制温室气体排放数据质量控制计划。

	
	
	温室气体排放资料收集，核实数据质量控制计划执行情况，活动水平数据收集。

	
	
	温室气体排放数据处理，活动数据的单位、数据来源、监测方法、监测频次、记录频次、数据缺失处理等。对数据源进行交叉核对，确认数据真实有效。对支撑数据样本较多需采用抽样方法进行验证的，应考虑抽样方法、抽样数量以及样本的代表性。

	
	
	标准规范选取，确认温室气体排放核算标准，获取温室气体排放因子及排放量计算方法。

	
	
	排放量计算，根据温室气体活动水平数据计算温室气体排放量。

	
	
	编制温室气体排放报告

	2
	碳核查
	委托第三方温室气体核查机构

	
	
	编制《温室气体排放核查工作计划》

	
	
	成立温室气体核查技术工作组

	
	
	温室气体核查文件评审

	
	
	温室气体排放现场核查

	
	
	编制温室气体核查排放报告（初稿）

	
	
	开展温室气体排放核查报告技术和质量复核

	
	
	报送编制温室气体核查排放报告（盖章版）


[bookmark: _Toc4835]三、人员配置及服务能力要求
1.碳排放诊断、绿证交易服务需配置中级工程师以上职称人员，具有从事节能诊断或者能源审计、碳盘查、碳核查相关业务经验。
2.各项目配置服务团队人数不少于3人（含项目经理）。
[bookmark: _Toc21434]四、项目管理要求
[bookmark: _Toc4318]（一）质量保证要求
[bookmark: _Toc379746237][bookmark: _Toc2028][bookmark: _Toc171280396][bookmark: _Toc368234625][bookmark: _Toc36053196][bookmark: _Toc15334][bookmark: _Toc50253460]1.组织保证
[bookmark: _Toc368234626][bookmark: _Toc171280397][bookmark: _Toc50253461][bookmark: _Toc379746238]乙方须指派项目经理一人，负责项目管理、协调和沟通等工作。
乙方应标时，必须向甲方提供拟派参加本项目的人员名单（包括候补人员）以及参加人员的资料。
乙方必须向甲方保证项目人员组织的稳定性，在本项目工程结束前，参加本项目的人员变动必须取得甲方同意，并立即安排拟订候补人员予以补充。
甲方有对乙方参与项目人员进行能力测试的权力。对于不满足甲方要求的人员，甲方有权要求乙方无条件更换，且不能影响项目进度。
[bookmark: _Toc12069][bookmark: _Toc30414][bookmark: _Toc36053197]2.质量保证
[bookmark: _Toc50253462][bookmark: _Toc368234627][bookmark: _Toc379746239][bookmark: _Toc171280398]乙方应保证所提供服务的内容、进度、质量均能满足本技术规范书的技术、质量等要求。
乙方须协助甲方建立独立于项目策划与实施的质量保证机制，建立和完善全面的项目质量管理体系；乙方应遵循相应的质量保证机制及质量管理体系。
为保证项目的正常运行，要求乙方遵循甲方要求的项目执行跟踪和监控的具体措施，措施包括但不限于周报制度、例会制度、作业计划上报制度、阶段总结制度等。
乙方须建立项目变更流程，记录项目变更。
[bookmark: _Toc25940]（二）进度保证要求
合同签订后按照甲方要求的时间完成工作。 
乙方须严格按照项目进度要求开展项目工作。
乙方须严格按照项目阶段计划完成项目里程碑，提交里程碑产出物。
甲方将根据里程碑和里程碑产出物审核乙方工作进度和质量。
[bookmark: _Toc3121]（三）保密要求
鉴于乙方在服务中会涉及到南方电网公司、云南电网公司的重要信息系统和数据，为加强信息系统的信息安全管理，提出以下保密要求：
乙方负有保护甲方的网络安全、信息安全和系统数据的义务和责任，负有保护所持有、接触的属于或涉及企业商业秘密的信息安全的义务和责任，本项目涉及到的过程数据和结果数据需严格保密，未经授权不得泄露给任何单位和个人，不得利用此数据进行任何侵害甲方网络的行为，否则，甲方有权追究乙方的责任。

[bookmark: _Toc4044]五、业绩要求
碳排放诊断、绿证交易服务提供2023年1月1日至今承担过的节能诊断/碳排放认证项目业绩证明材料，以及提供2023年1月1日至今绿证开发业绩，证明材料包含但不限于节能诊断服务合同、绿证开发合同及结算证明材料。
[bookmark: _Toc24344][bookmark: _GoBack]六、网络安全限制性要求
乙方需严格执行《中华人民共和国网络安全法》《中国南方电网有限责任公司网络安全管理办法》《中国南方电网公司网络安全合规库》《中国南方电网公司供应商网络安全管理工作指引（试行）》《中国南方电网有限责任公司供应商管理办法及供货商失信扣分管理细则》及《云南电网有限责任公司网络安全管理办法》等有关内容。
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