2025年曲靖罗平供电局计划生产部零碳示范项目碳中和评价及认证服务项目零星采购技术规范书

1.碳中和认证技术服务主要工作内容

（1）根据温室气体核查报告，明确温室气体排放量。评估场所可再生能源和资源，核算温室气体减排量，落实温室气体排放抵消购入减排量。

（2）协助我公司寻找符合的减排需求和可信赖的碳抵消项目，并协助核实确保所购买的减排量是真实和可追溯。

（3）见证温室气体排放抵消，颁发碳中和认证证书。

（4）依据标准《南方电网公司近零碳示范区试点建设评价标准（2025年版）》，从排放减源控制、碳增汇、运营管理、氛围营造、社会服务、额外加分项等方面对云南电网曲靖供电局开展评价。

（5）为云南电网曲靖供电局提供技术服务，完成编制《云南电网曲靖供电局验收申请评价报告》，协助甲方完成验收评价等相关工作。

（6）依据标准《南方电网公司近零碳示范区试点建设评价标准（2024年版）》，从排放减源控制、碳增汇、运营管理、氛围营造、社会服务、额外加分项等方面对云南电网计量中心开展评价。

（7）为云南电网曲靖供电局提供技术服务，完成编制《云南电网曲靖供电局验收申请评价报告》，协助甲方完成验收评价等相关工作。

2.技术服务要求

（1）服务标准。符合国家标准，内容符合国家规定、充实、有应用价值。服务工作的形式：提供技术服务。

（2）成果要求：对曲靖供电局 2025 年指定的区域开展排放源及排放设施开展温室气体核查工作，根据燃油设备能耗和其他气体逸散量统计结果，指导曲靖供电局通过市场化行为购买碳信用对剩余碳排放量进行抵消，并对这一过程进行零碳评价认证，并在2025年12月10日前交付《碳中和评价报告》，发放《碳中和认证证书》；提交《云南电网曲靖供电局碳排放管理体系建设程序文件》；协助云南电网曲靖供电局完成碳排放管理体系的建设和实施，并提供相关技术支持和培训；协助云南电网曲靖供电局完成自评，并提供相关技术支持和培训。在2025年12月10日前，提交《云南电网曲靖供电局近零碳示范区验收申请评价报告》。

3.信息安全要求

（1）采购人与成交人签订保密承诺书，不得向第三方提供曲靖供电局园区相关信息，也不得在互联网各类共享平台上发布相关信息。未经采购人书面同意，不得将与项目有关的图片、数据、文件等信息用于任何学术交流、教育培训、技术交流等活动。

（2）成交人应遵循“谁经手，谁使用，谁管理，谁负责”的原则，确保与项目有关的图片、数据、文件等信息，不被非法复制、使用、泄露或破坏。