附件A-项目信息清单

标的名称：广东电网有限责任公司南海供电局职工周转房建设项目监理

标包名称：广东电网有限责任公司南海供电局职工周转房建设项目监理

项目信息表

| 序号 | 条款名称 | 南海供电局职工周转房建设项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | 佛供电计〔2025〕50 号 |
| 2 | 项目备案文号 | 2509-440605-04-01-362969 |
| 3 | 初设批复文号 | 佛供电建〔2025〕154 号 |
| 4 | 资金落实情况 | 佛供电计〔2025〕62 号 |
| 5 | 施工图预算批复文号 | \ |
| 6 | 项目建设单位 | 佛山供电局 |
| 7 | 项目建设地点 | 佛山市南海区桂澜路东侧桂海花园内 |
| 8 | 工期/监理服务期限 | 计划监理服务期限：365日历天 计划开始监理日期：2025年12月30日 计划竣工日期：2026年12月30日 计划缺陷责任期：2027年12月30日 |

（一）项目概况：

- 1、南海供电局职工周转房建设项目

项目位于佛山市南海区桂澜路东侧桂海花园内。项目用地面积约1327.71m²，总建筑面积约2038.23㎡，4栋多层住宅建筑，建筑高度14.9m，地上4层，不设地下室。其中1#住宅、2#住宅建筑面积573.95㎡，3#住宅471.36㎡，4#住宅418.97㎡。

注：具体建设规模以施工图纸为准。

- （二）采购范围：

- 施工准备（含三通一平）监理，施工监理以及施工过程中的质量、进度、费用控制，安全生产监督管理、合同、信息等方面的协调管理、竣工结算、缺陷责任期、电子化移交的全过程监理。按照建设单位要求使用工程信息管理系统。（具体内容执行国家、行业有关规范、规定）。

（三）报价表

| 基建监理报价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 最高投标限价（万元） | 投标费率（%） | 投标报价（万元） | 备注 |
| 1 | 广东电网有限责任公司南海供电局职工周转房建设项目监理 | 24.44 |  |  |  |
| 合计（小写）： |  | 24.44 |  |  |  |
| 报价要求： （1）按固定金额报总价，同时填报投标费率（保留两位小数，如：94.18%）；投标人报价不超出最高投标限价为有效报价，如投标人的报价超出最高投标限价，评标委员会应当否决其投标；投标报价=最高投标限价*投标费率。当投标金额报价与投标费率计算结果不一致时，以投标费率为准，按上述公式修订固定金额报价。 （2）为避免恶意竞争，低于成本价报价，规定报价低于最高投标限价90%的必须附详细的成本分析报告（成本分析报告需充分说明单价和费用的组成、降低成本的合理措施及在其他工程中应用过的经验，未提供成本分析报告视为原则性不响应招标文件要求）。 |  |  |  |  |  |