鲁厂2025年3宗房屋工程测绘、不动产测绘服务项目技术规范书
	

一、检测单位资质要求
[bookmark: _GoBack]（1）合同签订后，需在“贵州省测绘地理信息市场服务与监督平”台上完成“鲁厂2025年3宗房屋工程测绘、不动产测绘服务项目”备案，并提供备案回执单。
（2）至少需有在贵州省兴义市辖区内单笔费用不少于2.2万的工程测绘、不动产测绘工作业绩3项。
（3）具备乙级及以上测绘资质。
二、项目情况
（一）房屋基本情况
本项目涉及3宗房屋，房屋基本情况详见下表：
	序号
	房屋名称
	楼层
	建筑面
积(㎡）
	建设年代
	所在宗地
	宗地面积

	1
	大坝值班休息室
	3层
	635
	1992年
	鲁布革电厂11号宗地
	167606.75㎡

	2
	大坝值班室
	3层
	325
	1992年
	
	

	3
	乃格透平油库
	1层
	303
	2009年
	鲁布革电厂4号宗地
	304512.82㎡


（二）项目服务内容
1.房屋工程测绘
需对上表3宗房屋开展房屋工程测绘，用于补办规划许可手续。在合同签订后3日即到现场开展工程测绘，并在完成现场工作后3个工作日出具工程测绘报告，其中以“宗地”为单位出具2份工程测绘报告（2宗土地已办理不动产权证），一是鲁布革电厂11号宗地工程测绘报告需要包含11号宗地、大坝值班休息室、大坝值班室的边界坐标；鲁布革电厂4号宗地工程测绘报告需要包含4号宗地、乃格透平油库的边界坐标。
需配合甲方持续调整修改房屋工程测绘报告，直至满足兴义市自然资源局规划执行股要求。
2.房屋不动产测绘
2023年，鲁布革电厂已委托千景空间规划科技有限公司完成3宗房屋面积测绘，并出具面积测绘报告，因到兴义市政务服务中心咨询不满足办理不动产登记要求，特开展此次房屋不动产测绘工作。需对上表3宗房屋开展房屋不动产测绘，用于提供给兴义市政务服务中心办理3宗房屋不动产权登记。与开展房屋工程测绘同步开展，并在完成现场工作后3个工作日出具房屋不动产测绘报告，其中以“房屋”为单位出具3份房屋不动产测绘报告，分别是大坝值班休息室、大坝值班室、乃格透平油库的不动产测绘报告。
需配合甲方持续调整修改房屋不动产测绘报告，直至满足兴义市自然资源局不动产登记要求。
三、提交成果有关要求
1.按国家有关技术规范、规程的要求和本技术规范书约定的检测项目进行检测，保证检测范围和数量达到国家相关要求。
2、现场检测工作完成后，3个工作日内提交检测报告，报告一式4份。
3、对所出具检测报告或检测结果数据真实性负责，保证报告的有效性、客观性及真实性。


	

	



