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[bookmark: _Toc15888][bookmark: _Toc145626073]总则
一般要求
1.1.1 投标方必须认真阅读本技术条款内容，以免造成投标失败。
1.1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应提供符合本招标技术文件和工业标准的优质产品、服务，认真阅读，逐条准确回答和陈述，必须清楚地说明是否满足本技术规范书的每一项具体要求。如果不满足要求，除在逐条应答时予以说明外，还需以“差异表”的形式另外列出。
1.1.3 投标方应提供满足本技术规范书要求的建议书、实施方案及报价，建议书、实施方案必须满足本技术规范的主要要求，否则将被认作没有回答。投标方认为需特殊说明的部分，应附详细的技术资料，否则因评标理解不同而产生的后果由投标方负责。
1.1.4 如果投标方认为本技术条款所描述技术要求等存在不合理性或不明白的，可在响应原要求后陈述相关建议。
1.1.5 投标方也可提出满足本技术规范书要求，且技术先进、成熟、价格合理的其他建议，供招标方选择。
1.1.6 投标方应提供满足本技术规范书要求的完整的服务、工作产品，满足国家及用户提出的有关质量标准要求。所有工作产品必须具有在中国境内的合法使用权。
1.1.7 本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致，按较高标准执行。
1.1.8 如果因为无法提供的原因而提供其他产品、服务，投标方应明确说明并提出质量保证承诺。
1.1.9 如涉及开发工作，投标方应保证为今后招标方开发的或招标方委托第三方开发的其他工作产品提供可靠的性能和兼容性。
1.1.10 投标方应对本次投标所有文件保密，不得向其他单位公布或泄漏招标项目的有关信息。
1.1.11 在不超出本技术规范书要求的情况下，投标方应对招标方提出的所有细化要求予以满足。
1.1.12 投标方建议书的详细要求见招标书的商务部分。投标方必须按照招标书要求提供相应文件。
1.1.13 所有文件、图纸、通信的均使用中文。所有计算、说明、图纸文件、手册等使用国际单位制。
投标方职责
1.1.14 负责本规范书内所需服务、工作产品的方案设计，并根据招标方需求细化。
1.1.15 负责服务、工作产品现场验收。
1.1.16 签订合同后为招标方提供项目管理服务。
1.1.17 负责提供项目内软件的光盘备份。
1.1.18 列出需招标方提供的数据、资料详细清单。
1.1.19 负责提供服务、工作产品的所有文件资料和技术资料。
1.1.20 负责最终提供的全部技术资料的准确性。
1.1.21 保证提供的所有服务、工作产品的质量及技术指标完全满足本规范书要求。
1.1.22 负责配合招标方有关人员在投标方地点的联络会等事宜，投标方自理投标方项目组人员的往返交通、住宿等费用等。
1.1.23 与招标方签订保密协议，遵守招标方的相关保密制度。
1.1.24 投标方（服务商、供应商）按照广西电网公司档案管理要求，根据归档范围负责自“项目准备”至“项目验收”阶段的项目文件收集、整理、组卷，并按规定时限向招标方项目负责人移交。投标方应明确负责档案管理的人员，开工前投标方必须向招标方提供档案管理人员名单表，经招标方确认后方可实施。
招标方职责
1.1.25 负责提供与本项目有关的技术资料、参数及图纸。
1.1.26 确认投标方提供的服务、工作产品的文件资料和技术。
1.1.27 参加相关联络会。
1.1.28 负责向投标方解释技术规范书中的要求。
1.1.29 配合投标方完成项目工作，并组织验收。
[bookmark: _Toc145626074][bookmark: _Toc351129172][bookmark: _Toc30294]应遵循的主要标准
投标方在项目过程中提供的所有服务、技术支持、工作产品，除本规范书中规定的技术参数和要求外，其余均应遵照最新版本的国际电信联盟(ITU)、国际电工委员会标准(IEC)、国际公制(SI)、国际标准化组织（ISO）、国家标准及广西电网有限责任公司的相关管理制度。如果投标方有自己的标准或规范经招标方同意方可采用，但原则上均不能低于上述标准的有关规定，特别是这些规定或规程中互相矛盾的地方，应先征得招标方同意，再开展工作。本项目的工作应遵循以下标准和文件要求：
	标准号或文号
	标准名称

	Q/CSG2153078-2020
	中国南方电网有限责任公司信息化项目管理细则

	Q/CSG2153080-2020
	中国南方电网有限责任公司信息化项目建设管理细则

	Q/CSG2222002-2025
	中国南方电网有限责任公司网络安全管理办法

	Q/CSG218018-2014
	中国南方电网有限责任公司数据质量管理细则

	Q/CSG218005-2018
	中国南方电网有限责任公司数据资产管理办法

	
	中国南方电网有限责任公司数据共享开放管理细则

	
	中国南方电网有限责任公司主数据管理细则

	
	中国南方电网有限责任公司元数据管理指导意见（试行）

	
	中国南方电网有限责任公司元数据与数据资产目录管理细则

	
	中国南方电网有限责任公司数据认责管理细则

	
	中国南方电网有限责任公司数据模型管理细则

	
	中国南方电网有限责任公司数据采集与运维管理细则

	Q/CSG-GXPG2IT003-2019
	广西电网有限责任公司数据安全管理细则

	Q/CSG-GXPG2IT004-2019
	广西电网有限责任公司数据共享开放实施细则

	Q/CSG-GXPG2IT006-2019
	广西电网有限责任公司数据应用管理细则

	Q/CSG-GXPG2IT005-2019
	广西电网有限责任公司数据运行维护管理细则

	Q/CSG-GXPG218007-2014
	广西电网有限责任公司IT服务管理细则

	
	信息中心信息作业安全管理工作指引


[bookmark: _Toc855][bookmark: _Toc145626075]项目概述
开展广西新电力投资集团有限责任公司2025年电网管理平台(计财域)资金模块数据治理及进项数电票采集服务等配套工作，满足司库应用要求，包括资金管理、往来管理等数据清理及数据校验工作；开展进项数电发票XML格式采集通道租赁服务工作。
[bookmark: _Toc16781][bookmark: _Toc145626076]范围和内容
本次采购的范围及内容如下，投标方应按此内容进行分项报价：
	序号
	内容
	数量
	单位

	1
	项目启动
	1
	项

	2
	开展司库管理数据治理
	—
	—

	2.1
	开展应收应付数据治理
	1
	项

	2.2
	开展应收应付司库报送数据专项治理
	1
	项

	2.3
	开展银行账户数据治理
	1
	项

	2.4
	开展资金结算数据清理
	1
	项

	2.5
	开展债务融资数据清理
	1
	项

	2.6
	开展票据数据清理
	1
	项

	2.7
	开展资金计划清理
	1
	项

	[bookmark: _Toc145626077][bookmark: _Toc811]3
	进项数电发票XML格式采集通道租赁服务
	1
	项


总体要求
[bookmark: _Toc1471]投标方必须响应并承诺下列要求。
本规范书指标要求中，凡标有下划线或加“★”的地方均被视为重要的技术指标要求或性能要求。投标方要特别加以注意，必须完全满足这些要求。
投标方应列出各个单项工作的报价，还应对各个单项工作的不同阶段工作进行划分，并在列出各阶段工作的详细报价。
投标方必须提供完整的建议书或实施方案，至少包含以下内容：
1.1.30 必须阐述本项目总体的建设思路，并提出本项目的建设目标。
1.1.31 提供本项目的需求建议，对企业整体的需求做出实质性的评估。
1.1.32 确定本项目的技术手段，提供每项技术的选型依据。
[bookmark: _Toc145626078][bookmark: _Toc299720409][bookmark: _Toc300816580]主要技术要求
[bookmark: _Toc17698]项目启动	
编制专项工作的方案包括：
1、编制实施方案，分解WBS，明确工作包责任人，明确工作包责任人、实施计划、资源条件（软硬件资源、人力资源）等内容；
2、完善实施方案。
[bookmark: _Toc27238]司库管理数据清理
6.2.1开展应收应付数据治理
6.2.1.1开展合同、项目、往来单位主数据清理
6.2.1.1.1开展项目主数据治理
根据南网司库数据治理要求开展计财域当前在用项目主数据的期初数据治理工作，完成重复项目、项目关键信息缺失治理。涉及43家单位。
6.2.1.1.2开展合同主数据治理	
根据南网司库数据治理要求开展计财域当前在执行合同主数据的期初数据治理工作，完成重复合同、合同关键信息缺失治理。涉及43家单位。
6.2.1.1.3开展非供应商往来单位（含虚拟单位）主数据治理	
根据南网司库数据治理要求开展计财域当前在用非供应商往来单位主数据的期初数据治理工作，完成重复往来单位（含虚拟单位）治理。涉及43家单位。。
6.2.1.2开展往来台账数据清理	
6.2.1.2.1开展以往来台账为维度的数据清理
往来台账信息以所有往来科目的凭证分录为最小颗粒度，合同信息、供应商信息、账龄信息、业财对账信息等信息治理。43家单位，每单位每月3次（包含月初、月中、月末），支持6个月。
6.2.1.2.2开展预计收付款时间字段数据治理
对往来台账【预计收付款时间】字段为空、异常等数据进行统计、整理，协助整改完成。43家单位，每单位每月3次（包含月初、月中、月末），支持6个月。
6.2.1.2.3开展往来台账未清数据统计
对往来台账未清数据按月度统计，收集未清数据原因分析，协助完成未清数据治理。43家单位，每单位每月3次（包含月初、月中、月末），支持6个月。
6.2.1.2.4开展往来台账已清数据统计
对往来台账提前已清数据进行统计分析，协助治理整改。43家单位，每单位每月3次（包含月初、月中、月末），支持6个月。
6.2.1.2.5开展往来台账逾期数据治理
对往来台账逾期数据，含预计收付款逾期、是否逾期字段等逾期数据按单位、科目债权类、债务类进行统计及分析，与线下上报逾期数据进行比对，协助各单位完成逾期数据必填字段治理及整改。43家单位，每单位每月3次（包含月初、月中、月末），支持6个月。
6.2.1.3开展合同、项目、往来单位主数据校验
6.2.1.3.1开展项目主数据校验
43家单位包括检验计财域当前在用项目主数据关键信息是否准确，无重复项目。
6.2.1.3.2开展合同主数据校验
43家单位包括检验计财域当前在执行合同主数据关键信息是否准确，无重复项目。
6.2.1.3.3开展非供应商往来单位（含虚拟单位）主数据校验
43家单位包括检验计财域当前在用非供应商往来单位主数据，无重复项目。
6.2.1.4开展往来台账数据校验
6.2.1.4.1开展往来台账数据校验
43家单位往来台账信息以所有往来科目的凭证分录为最小颗粒度，合同信息、供应商信息、账龄信息、业财对账信息等信息完整校验。43家单位，每单位每月3次（包含月初、月中、月末），支持6个月。
6.2.1.4.2开展计划清理完成时间字段数据校验
43家单位往来台账【预计收付款时间】往来数据挂账凭证分录【计划清理完成时间】必填校验。43家单位，每月3次（包含月初、月中、月末），支持6个月。
6.2.1.4.3开展预计收付款时间字段数据校验
43家单位往来台账【预计收付款时间】字段为空、异常等数据整改后进行校核验证。43家单位，每单位每月3次（包含月初、月中、月末），支持6个月。
6.2.1.4.4开展往来台账未清数据校核
43家单位往来台账未清数据治理后进行校核，43家单位，每单位每月3次（包含月初、月中、月末），支持6个月。
6.2.1.4.5开展往来台账已清数据校核
43家单位往来台账提前已清数据进行治理后校核，43家单位，每单位每月3次（包含月初、月中、月末），支持6个月。
6.2.1.4.6开展往来台账逾期数据校核
43家单位往来台账逾期数据，含预计收付款逾期、是否逾期字段等逾期数据按单位、科目债权类、债务类进行校核，43家单位，每单位每月3次（包含月初、月中、月末），支持6个月。
6.2.2开展应收应付司库报送数据专项治理
6.2.2.1开展应收账款数据字段治理
43家单位应收账款数据字段必须满足司库报送填写规则，包括所属集团编码、所属集团名称、本方单位编码、本方单位名称、客商名称、客商统一社会信用代码、是否为内部企业、客商属性、会计科目名称、应收金额（原币）、应收金额（本币）、币种、汇率、应收余额（原币）、应收余额（本币）、入账日期、到期日期、款项用途、数据日期等字段。
6.2.2.2开展应付账款数据字段治理
43家单位应付账款数据字段必须满足司库报送填写规则，包括所属集团编码、所属集团名称、本方单位编码、本方单位名称、客商名称、客商统一社会信用代码、是否为内部企业、客商属性、会计科目名称、应付金额（原币）、应付金额（本币）、币种、汇率、应付余额（原币）、应付余额（本币）、入账日期、到期日期、款项用途、数据日期等字段。
6.2.3开展银行账户数据治理
6.2.3.1开展未纳入监控的银行账户处理
根据司库要求，持续检查广西电网各单位未纳入监控的银行账户，开展未监控账户梳理，并提交各单位进行交易流水及余额的导入。43家单位。
6.2.3.2开展银行账户在线监控异常数据处理
根据司库要求，持续处理监控账户数据异常问题。43家单位。
6.2.3.3开展银行账户授权状态清理
持续检查银行账户的授权状态，配合完成银行账户授权状态信息整改。43家单位。
6.2.3.4开展银行账户缺漏数据清理
根据司库要求，持续整理全省银行账户列字段，对全省银行账户校验有问题的账户进入单位库进行调整，包含国家地区为空、未授权但填写了授权日期、账户编码出现两个横杠、账户编码不规范、开户行地址不完善、资金管理类型、上级集团账户、账户用途等字段进行维护和调整，确保字段不为空。43家单位。
6.2.3.5开展银行账户采集方式数据清理
二级单位确认账户采集方式，填报广西电网银行账户采集类型（一级采集，本地采集，财务公司采集，不采集）上报网公司。43家单位。
6.2.4开展资金结算数据清理
6.2.4.1开展职工信息数据清理
根据司库要求，为确保资金结算数据完整性和规范性，开展职工档案信息维护，完善职工个人的报销银行卡账号、开户行名称、银行金融机构、汇入省市、开户行联行号等信息。43家单位。
6.2.4.2开展资金结算数据核对与治理
根据司库要求，持续开展电网管理平台（计财域）与运营监控平台的资金结算数据核对及审查，协助各单位开展电网管理平台（计财域）数据整改，43家单位。
6.2.4.3开展支付结算指令数据清理
电子支付长期未支付指令数据清理，编写清理操作手册，持续查询长期未支付指令数量，了解指标考核内容，指导客户做数据清理工作。43家单位。
6.2.5开展债务融资数据清理
6.2.5.1开展融资租赁数据治理
融资租赁历史数据清理及补录。编写数据补录操作手册，开展系统培训工作，指导各单位开展历史数据补录，修复系统异常问题。涉及1家单位。
6.2.5.2开展融资借款合同清理
对融资借款合同数据开展清理工作，合同类型包括：长期借款合同、短期借款合同、应付债券合同、委托贷款与担保贷款合同4类，清理范围包括流程环节调整适配电子支付，合同利率调整、合同到款金额调整，按网公司要求补充完整合同字段内容，清理到期合同。共17家单位。
6.2.5.3开展融资数据核对与治理
根据国资委最新考核标准，持续开展电网管理平台（计财域）与运营监控平台的数据核对及审查，协助各单位开展电网管理平台（计财域）数据整改。涉及新电力本部1家单位。共涉及17家单位。
6.2.6开展票据数据清理
6.2.6.1开展应付票据历史数据清理
清理系统内冗余应付票据信息，即已承兑的应付票据，核对计财域票据与金融2.0系统票据信息是否一致，停用冗余数据，完善确实字段信息。涉及共8家单位。
6.2.6.2开展应收票据历史数据清理
清理系统内冗余应收票票据信息，包括已贴现、背书的应收票据，核对计财域票据与金融2.0系统票据信息是否一致，停用冗余数据，完善确实字段信息。涉及共10家单位。
6.2.6.3开展票据业财数据清理
核对电网管理平台（计财域）票据账务数据与金融业务系统票据台账数据，根据《2023年票据管理数据治理清单》的“数据治理自查标准”，主要通过排查电网管理平台（计财域）应收票据科目、应付票据科目借贷方数据与金融业务系统收票明细、开票明细数据是否一致，定位需要治理的业务数据，完成数据核查。涉及43家单位。
6.2.6.4开展票据数据监测及治理
根据国资委最新考核标准，持续开展电网管理平台（计财域）与运营监控平台的数据核对及审查，协助各单位开展电网管理平台（计财域）数据整改。涉及43家单位。
6.2.7开展资金计划清理
6.2.7.1开展资金计划责任中心清理
清理广西新电力集团范围内的资金计划责任中心，按照基础组织完成系统级责任中心优化清理、任务级责任中心清理。43家单位。
6.2.7.2开展资金计划编制业务及数据验证支持
根据司库数据治理及验收要求，持续调整编报关系、编制流程等。遍报关系按报表设置，表范围包括：南方电网筹资性收支计划月度申报表、南方电网经营性收支计划月度申报表、南方电网投资性收支计划月度申报表、南方电网月度资金收支计划表（汇总）、月度资金计划资金余额编制表、2024经营性例外调整、2024资本性例外调整、2024筹资性例外调整、月度资金计划调整表内部调剂（经营流出）、月度资金计划调整表内部调剂（投资流出）、月度资金计划调整表内部调剂（筹资流出）、月度资金计划调整表内部调剂（经营流入）、月度资金计划调整表内部调剂（投资流入）、月度资金计划调整表内部调剂（筹资流入）、月度资金计划例外调整申请（经营、筹资性收支）、月度资金计划例外调整申请（投资性收支）、月度资金计划明细表（经营性收支）、月度资金计划明细表（投资性收支）、月度资金计划明细表（筹资性收支）、月度资金计划明细表（汇总）、2024年经营性收入调整、月度资金计划省级网级内外部调整单、2024例外资金计划调整申请单(向上级申请调整)、2024例外资金计划调整申请单(抵销表)等24个表业务、数据验证及支持工作。
6.2.7.3开展资金计划预估单业务验证支持
根据司库数据治理及验收要求，配合资金计划需求池功能，开展资金计划通用预估单、购电费支出计划预估单（网间购售电）、S2-税费支出计划预估单、售电收入预估单（综合单价模式）、售电收入预估单（分类单价预测）、工程支付计划预估单等业务及数据验证支持，涉及6个单据。
6.2.7.4开展资金计划执行数清理
协助清理各单位资金计划执行数据，确保各单位资金计划执行数据与当月现金流量数据保持一致。43家单位。
6.2.7.5开展资金计划监测数据治理
根据司库要求，持续开展电网管理平台（计财域）与运营监控平台的数据核对及审查，包含资金计划数据、资金计划执行数据。协助指导各单位开展电网管理平台（计财域）数据整改。43家单位。
[bookmark: _Toc20715]进项数电发票XML格式采集通道租赁服务	
随着电网管理平台正式运行和数电发票中心的建设，广西新电力集团需进一步加强税务发票管理，深化税务管理应用，统一管理要求，亟需按年按税号通过租用第三方税局发票综合管理平台直联通道的进项数电发票XML查验数据服务、进项数电发票XML采集数据、数字证书管理服务等，实现电网管理平台税务发票的在线采集、在线查验等功能，实现财务风险规避和为基层减负，通道租赁服务内容，具体要求如下：
（1）进项数电发票XML查验数据通道租赁服务：提供进项数电发票XML格式的发票类型、发票票种、发票号码、开票日期、纳税人类型、销售方信息、购买方信息、价税合计等信息完整性、真实性与合法性检查，确保xml板式文件接收信息的安全与完整。
（2）进项数电发票XML采集数据通道租赁服务：提供按照统一社会信用代码/纳税人识别号的进项电子发票（增值税专用发票）、电子发票（增值税普通发票）等XML板式文件数据的采集服务，进行批量采集、单张采集、真伪查验、国税状态同步更新服务（正常、作废、红冲）等进项数电发票XML在线采集的数据服务。
（3）数字证书管理服务：代为客户办理签名服务器纳税人数字证书(数字证书由税务机关颁发，是识别纳税人身份的一种凭证)申请、注销、保管服务。
[bookmark: _Toc351129175][bookmark: _Toc13102][bookmark: _Toc145626079]其他要求
项目进度 
1.1.33 本技术规范书范围和内容要求自合同约定之日起12个月内完成。
1.1.34 投标方必须响应并承诺下列要求：投标方应在建议书中根据招标方要求的服务、工作产品交付日期，提出详细的项目进度表及工作组织安排，合同签订时将在此基础上确定最终进度。投标方应明确对最短可行项目进度的承诺。
项目联络
1.1.35 为审查和确认工作进展，便于合同按期执行，在项目实施过程中投标方根据招标方要求召开联络会，协调解决项目实施中的工作。
1.1.36 联络会内容由招标方确定，包括但不限于如下内容：
（1）确认服务是否满足规范书要求。
（2）确认服务的实施方案。
（3）检查、确认投标方提供的技术文件和图纸。
（4）根据招标方实际需求确定培训计划（包括课程安排、教材、进度）。
（5）其他有关事项。
实施人员素质和人数要求
7.3.1服务团队
7.3.2投标方应在技术建议书中明确，参与技术支持服务的维护团队人员及其简历。
7.3.3团队总人数不少于8人，在高强度的值守要求下，投标方须满足人员现场值守合理轮岗。投标方应在技术建议书中明确，参与技术支持服务的团队人员及其简历。
7.3.4招标方有对投标方所提供的人员进行面试的权利，对于不满足招标方要求的人员，招标方有权要求投标方无条件更换人员，且不能影响项目进度。
7.3.5投标方必须向招标方保证实人员组织的稳定性，投标方不得随意抽调。在本项目结束前，参加本项目的人员变动必须取得招标方同意，并立即安排拟订候补人员予以补充。招标方保留拒绝投标人员变更要求的权利。
7.3.6投标方的技术人员应遵守招标方各项规章制度，如有违反制度规定的情况出现时，依章处罚。
合作项目及设计确认
1.1.37 为推进项目工作顺利开展，工作产品符合实际需要，招标方需进行全程参与合作项目。
1.1.38 双方责任
在招标方的配合下，投标方全面负责合作配合工作，并作好下述工作：制定合作项目的工作计划并由招标方确认。
评审与验收
1.1.39 投标方应负责在项目验收时将项目的全部有关技术文件、资料、测试、验收报告等文档汇集成册交付给招标方。
1.1.40 招标方可根据合同及招标书和招标方的有关规定进行修改和补充, 经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收评审合格后30日内，若无问题，经双方确认后，签署最终验收文件。
7.5.3如果在签署最终验收文件后12周内，由于投标方的原因，该项目有一条或多条达不到规定的技术要求时，投标方应在附加的4周内采取有效措施，使该项目完全达到规定的技术要求，在此期间的一切费用由投标方承担，如在此期间内仍达不到规定的技术性能要求时，将按合同中相应商务条款执行。
技术资料和文件
1.1.41 投标方提供的文件和资料应能满足招标方进行维护和进一步完善的需要。
1.1.42 提供的图纸应符合标准规格。
1.1.43 投标方应向招标方提供项目的全部过程资料的电子版。
1.1.44 投标方应按照招标方要求，每周提供项目周报并及时汇报项目进度。
售后服务
7.7.1项目验收通过后投标方无需继续提供免费技术咨询服务。
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