项目名称：围栏杆安装助力器工具研发职创项目研制，材料加工服务

技术规范书

广西电网有限责任公司河池供电局

2026年1月

1、总则

1.1 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应提供符合本规范书的优质产品。

1.2 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着卖方提供的设备完全符合本规范的要求。如有异议，不管是多么细微，都应在报价书中以“与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。

1.3本设备技术规范经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

1.4本设备技术规范未尽事宜，由买卖双方协商确定。

2．技术要求

2.1 项目背景及研制要求

项目背景：

利用围栏杆构建安全隔离区，但变电站草坪存在许多质地坚硬的泥土，导致目前的金属围栏杆插入困难，东歪西倒，存在问题：1、效率降低，作业人员需反复锤击耗时费力，单次安装耗时平均增加20分钟，降低安全措施布置速度；2、工具损耗，暴力敲击易导致杆体变形、锁扣松动，围栏杆损坏，且锤击过程易产生飞溅碎石和重力伤人，威胁眼部安全和手部安全；3、安全隐患，临时支撑安全围栏固定不牢易倾倒，导致安全措施不满足工作票要求，违章作业导致事故事件。

研制要求：

本项目拟研究一种围栏杆安装助力器工具，实现以下功能：

设计螺旋锚杆式杆体，通过自身卡槽增强抓杆力，实现助力器与杆体之间快速拼接，降低安装复杂度；通过优化杆体结构与材料，兼顾轻便性与抗压强度，适用于变电站内等泥土面的复杂地面；操作简单，一个人将助力器卡入围栏杆体，利用杠杆原理，双手握往把手往地面方向下压，将围栏杆金属脚插入地面。

2.2主要技术服务范围和提供相关资料

采购一览表：

| 项目名称 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 围栏杆安装助力器工具加工（含材料）服务 | 助力器 | 1 | 个 | 材料 |
|  | 螺旋锚杆式杆体 | 1 | 个 | 材料 |
|  | 杆体卡槽加工 | 1 | / | 加工服务 |
| 交付：围栏杆安装助力器工具1套。 |  |  |  |  |

2.3服务方式

项目要求：

1、协助甲方对“围栏杆安装助力器工具”项目进行辅助设计和加工；

2、研制围栏杆安装助力器工具最终成品及配套装备达到预期效果；

3、质保一年。

4、装置三维模型、详细结构图、装配图等技术图纸（电子版+纸质版）；

5、服务地点：广西河池；

2.4设计、制造、安装、验收标准和方法

围栏杆安装助力器工具及配套装备在设计、制造、安装和验收过程中必须严格执行国家有关法规、规范、标准（应为现行有效标准）的要求。投标人合同签订后必须提交下列文件，包括但不限于：

（1）围栏杆安装助力器工具及配套装备的安装使用及注意事项，随最终成品一起提交。

（2）围栏杆安装助力器工具项目及配套装备维护文件。

- 3、项目进度要求

| 时间安排 | 主要工作内容 | 成果交付物 |
| --- | --- | --- |
| 自合同约定之日起30天之内实施 | 围栏杆安装助力器工具项目建模与分析 | 围栏杆安装助力器工具项目 |
| 2026年3月 | 围栏杆安装助力器工具项目加工 |  |
| 2026年4月 | 围栏杆安装助力器工具项目工程应用 |  |
| 2026年6月 | 完成本项目验收 |  |

- 4、技术资料和文件

5.1在合同签字后  60日  内，中标方提供技术加工方案和成果交付物。