# 附件A-项目信息清单

标段名称：广东电网有限责任公司河源连平供电局员工周转房项目施工

标的名称：广东电网有限责任公司河源连平供电局员工周转房项目施工

# 项目信息表

| 序号 | 条款名称 | 河源连平供电局员工周转房项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | 广电规〔2024〕148 号 |
| 2 | 项目核准备案文号 | 2602-441623-04-01-261036 |
| 3 | 资金落实（投资计划） | 河供电计〔2024〕14 号 |
| 4 | 初设批复文号 | 广电建〔2025〕143 号 |
| 5 | 初设批复总投资 | 1965.27万元 |
| 6 | 施工图设计批复文号 | 广电建〔2025〕183 号 |
| 7 | 招标类型 | 施设招标 |
| 8 | 项目建设单位 | 广东电网有限责任公司河源供电局 |
| 9 | 项目建设地点 | 广东省河源市连平县 |
| 10 | 工 期 | 计划工期：669日历天 计划开工日期：2026年3月1日 计划竣工日期：2027年12月30日 计划缺陷责任期：2029年12月30日 |
| 11 | 项目可研单位 | 广东省建工设计院有限公司 |
| 12 | 项目勘察设计单位 | 广东省建工设计院有限公司 |
| 13 | 项目监理单位 | 暂无 |

# （一）项目概况：

本项目地上10层，地下室1层，建筑高度35.35米，建筑基底面积317.84平方米。项目建筑总面积3154.99平方米，其中员工周转房地上建筑面积 2955.19平方米，地下室建筑面积199.80平方米。

注：具体建设规模以施工图纸为准。

（二）采购范围：包括场地平整和整理工程、土石方工程、地基处理与基坑支护工程、桩基工程、地下室结构与建筑装饰工程、地上结构工程与建筑装饰工程、电气工程、电梯工程、给排水工程、暖通工程、消防系统工程、智能化工程、道路与场地工程、围墙工程、绿化工程、抗震支架等。

具体内容以图纸及工程量清单为准。

（三）承包方式：包工包料、包税金、包辅材、包机械、包材料设备损耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包场内运输，包工程验收质量达到“合格”标准、包安全保护用品，包社会医疗、养老、工伤保险和劳保福利、包物价上涨等方式承包。

- （四）暂估价：屋面光伏发电工程按暂估价2万元计算。

（五）无甲供。

- （六）报价表

| 序 号 | 工程或费用名称 | 最高投标限价（万元） | 其中安全生产措施费（万元） | 其中暂估价（万元） | 投标费率（%） | 投标报价（万元） | 其中安全生产措施费（万元） | 其中暂估价（万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东电网有限责任公司河源连平供电局员工周转房项目施工 | 1497.38 | 45.50 | 2.0 |  |  |  |  |  |
| 合计（小写）： |  | 1497.38 | 45.50 | 2.0 |  |  |  |  |  |

报价要求：

1、金额报价（保留两位小数），同时填报投标费率。投标费率＝[(投标报价-安全生产措施费-暂估价）/（最高投标限价-安全生产措施费-暂估价)]×100%（保留两位小数）。当投标金额报价与投标费率计算结果不一致时，以投标金额报价为准，按公式修订投标费率。

2、投标人所报的金额≤最高投标限价的为有效报价，为避免恶意竞争，低于成本价报价，投标报价＜最高限价的（详见招标文件规定比例）时应在投标文件中附成本分析报告。

3、安全生产措施费（如有）、暂估价（如有）需按照公布的金额固定报价，不得自行变更，否则视为原则性不响应招标文件要求，作否决投标处理。

4、投标下浮率=1-投标费率。