附件A.项目信息清单

- 项目名称：新型施工机械在配网基建的研究与应用 - 二、项目地点：广东省广州市 三、项目内容： 当前配网基建工程面临“老龄化与人力成本攀升、施工质量参差、劳动强度大、环境影响突出”四大难题。2024年工地50岁以上农民工占比已超三成，部分工地过半，“老去”与“短缺”并存，高强度、高复杂度作业导致技术更新缓慢，“以老带新”周期长，传统人力模式受冲击。随着城市基础建设的逐步落成，制约安全生产水平跨越式提升的瓶颈日益增添，亟需从本质安全维度开展系统性研究，构建覆盖“人-机-料-法-环”全要素的本质安全保障体系，推动落实工程领域本质安全建设。通过研究新型施工机械在配网基建的应用，引入分布式部署系统、清洁能源动力驱动、轻量化集成装备研发，开发适配配网架空线路、配电房、电缆线路等全场景机械化施工，推动施工作业由传统人工向机械化施工转型升级，解决现场作业人员老龄化加剧、施工质量参差不齐、设备对环境影响及配网施工作业难度大等问题，实现施工环节人力减少、施工效率显著提升、工程质量全面保障，推动落实工程领域本质安全建设。 根据《广东电网有限责任公司基建技术管理细则》和《关于下达2025年依托基建工程技术创新专题的通知》要求，委托具备配网电缆沟线缆敷设限位装置技术研究基础和能力的单位，对公司2025年依托基建工程技术创新专题清单中《新型施工机械在配网基建的研究与应用》提供技术研究服务。 新型施工机械在配网基建的研究与应用的研究及应用的内容主要包括： 研究内容一：研发一款具备立杆、破拆等多种功能的双臂作业车 （1）分析研究现场工况及施工工艺，基于现场应用需求进行总体方案设计； （2）研究车体主控室及各车体组件轻量化实现方式，在现有基础装备中进行针对化创新设计，使车体满足基本路面信息，让各个组件在实际作业过程中达到最大功效； （3）研究利用新型快速插接装置，将车体及属具划分为不同功能区，快速自动连接属具，实现独立自拆自卸的功能； （4）研究模块化载具在作业中的实现工艺形式，探索多功能载具并行于车体的拓扑结构，提升单体作业的范围能，达到“一机多能”的效果； 研究内容二：研发一款具有自动楼梯攀爬及卸货搬运能力的搬运机器人 （1）研究集成橡胶履带，可在市域无障碍行驶，并可在碎石、泥泞、30°斜坡及200 mm高障碍中保持稳定的全地形越野底盘； （2）研究配置爬楼轮的履带攀爬楼梯技术及攀爬楼梯工艺； （3）研究带变幅及吸盘功能的机械臂，结合重载机械臂控制技术，实现搬运机器人能从货车上将电控柜等卸下，并能放置到配电房就位槽钢中； （4）研究搬运机器人路径规划、视觉智能监控、遥控及自动控制等相关技术。 通过上述功能模块研究，开发一款具有能自动从货物卸车、爬楼梯、旋转及下放电气设备的功能为一体的搬运机器人。 研究内容三： （1）研究顶管设备智能控制系统，实现实时监测、激光导向、路径修正功能，根据土层调整系统顶推力并保证通路垂直； （2）研究新型顶管设备轻量化技术，实现结构及效能最大化,同步可在城区配网缆竖井中开展工作。通过潜盾机头可以实现孔径较小的地埋坑孔的埋设施工以此分别适应线缆； （3）研究激光导向仪、感应头等核心元器件选型及双动力泵站、潜盾机设计； （4）研究采用特制公头和连接环及排泥管，采用螺旋钻钻一个销孔，喷洒土壤稀释剂，装上排泥管，再用含有特制公头和连接环的潜盾机进行顶推钻孔的施工工艺。 研究内容四： （1）研究背带式电缆输送机，并配备动态检测设备，对拉力、侧压力等数据实时监测实现远端输送电缆。 （2）研究两个大容量电池箱，续航能力强，满足长时间使用的需求。 （3）研究人性化外壳，减少外部噪音，加入声光报警系统，减少作业风险。 （4）安全性设计设置多重安全保护机制，通过对布控设备的实时监管，监测电缆敷设过程中产生的摩擦力、挤压力、侧压力及动力，并通过多重传感器形成的行程参数回传中央控制屏。 （5）当面临施工无关人员进入或监测数据产生异常，设备将通过控制伺服电机及减速器完成紧急制动，保护电缆及施工安全，进一步在施工环节源头地带实施安全可控的生产。 研究内容五： （1）研究一款300kg级大载重无人机实现往返航程在2-4km，航时在10-30min，载重量在300kg； （2）研究一种多机协同作业控制程序，并具有分布式飞控、动态张力分配等功能； （3）在检测方面，主要配备多种传感器以实时监管飞行稳定性及作业可靠性，并相关配备跌落保护性装置及吊运保护机构，保证作业安全稳定。 招标范围：研发一款具备立杆、破拆等多种功能的双臂作业车：研发一款具有自动楼梯攀爬及卸货搬运能力的搬运机器人：研发一种具有不破拆路面实现电缆孔洞开挖能力的新型轻量化顶管设备，并开展顶管施工工艺研究：研究一种基于分布系统集成适配蠕动与多轮传动的设备，以适应城区电房外的地埋空间电缆敷设：研究一种基于300kg级大载重无人机的“无人机+”综合解决方案，以解决在密林等复杂地形下大载荷物资难以运输等痛点。交付内容：多功能双臂电力作业车、搬运机器人、新型顶管设备、地埋电缆敷设设备各一台套。《多功能双臂电力作业车应用研究报告》文档1份、《搬运机器人应用研究报告》文档1份、《新型顶管设备应用研究报告》文档1份、《地埋电缆敷设设备应用研究报告》文档1份、《“无人机＋”综合解决方案研究报告》文档1份、录用中国核心期刊论文5篇，基于本专题受理发明专利5项，实用新型专利11项。 五、最高限价编制方法(请勾选)：□定额计价法 □工日计算法 □市场询价法 □市场比较法 ☑平移法 六、最高限价：560.5万元。具体详见下表： 预算支出科目; 总金额（万元）; 备注（详细说明预算形成的依据）. 一、研发费用合计; 51.5. 研发费用; 人工费; 21; 委外研发专题组=正高级工程师2名×15000×3月+中级工程师3名×10000×4月. 会议费; 5; 会议费=10人次×1000元×5天=5万元. 出版印刷/文献/信息传播/知识产权事务费; 20.5; 基于本专题授权发明专利5项、实用新型专利11项。基于本专题录用核心期刊及以上论文5篇。. 专家咨询费; 5; 专家咨询费=10人次×1000元×5天=5万元. 二、资本性支出合计; 509. 资本性支出; 1、设备购置材料费; 479. 机械臂工装及工作斗; 151.8; 多功能双臂作业车材料组成. 推进梁及各类支架. 回转平台. 车架及防护罩. 各类金属件. 牵引滚轮装置; 55; 地埋电缆敷设系统材料组成. 蠕动式牵引装置. 驱动电机马达. 动力驱动装置、金属件. 复合钢材车架; 89.2; 搬运机器人材料组成. 电池箱及金属件. 顶升机构外壳. 传感器及传感器支架. 防撞栏、举升台面. 顶管油缸支座; 158; 新型顶管设备材料组成. 导轨、反力架、壳体. 螺旋输送机. 龙门架及举升抓手. 刀盘体、纠偏铰接环. “无人机+”综合解决方案; 30; 综合性研究方案设备开发. 2、设备制造安装费; 30. (1) 设备安装制造费; 30; 委外制造加工费用： 20名装配车间工人*4500*10月 根据资本性指出所列明材料购置配备相应组转团队及组装车间，其中对所列材料进行如下制造调试 1、5名人员负责总体结构件安装 2、10名人员负责焊件装配、合金材料组装、焊接与切割 3、10名人员进行整机调试、电控部分调试、热表面处理，近面结构分析，流体仿真 4、5名安全工程师负责对成品安全性、可靠性进行仿真验证及调试. (2) 软件购置及调试费. (3)出厂调试费. 总计（含税点6％）; 560.5.

七. 报价表： 项目名称; 最高限价（万元）; 投标下浮率（%）; 投标报价（万元）; 备注. 新型施工机械在配网基建的研究与应用; 560.50; 需同时填写投标报价、投标下浮率，二者结果不一致以投标报价为准，并按公式【投标下浮率＝（1－投标报价/最高限价）×100%（保留两位小数，如：8.88%）】修订投标下浮率。投标报价不高于最高限价。.