E-2 合同修改对照表（采购需求计划填报阶段使用）

| 采购需求计划名称 |  |  | 修试公司2024-2026年惠蓄#6机组A修外委检修部分监理服务 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同文本一级分类名称 |  |  | 建设工程合同 | 合同文本二级分类名称 | 建设工程监理合同 |
| 选用合同标准文本名称 |  |  |  | 技改、修理类工程监理合同（2025年版） |  |
| 序号 | 修改章节 | 原合同条款内容 |  | 修改后合同条款内容 |  |
| 1 | 第一部分合同协议书 | 1.工程基本情况 本合同项下工程基本情况，双方同意按以下第 款内容确定： 1.1技改、修理专项工程基本情况 1.1.1工程名称： 1.1.2工程地点： 1.1.3工程内容： 1.1.4工程性质： 1.1.5工程批准单位： 1.1.6工程批准文号： 1.2技改、修理框架工程基本情况 1.2.1本合同项下技改、修理类工程范围为：自 年 月 日起至 年 月 日止，位于 区域内的甲方 技改、修理工程。 1.2.2具体工程项目以甲方向乙方发出的《技改、修理工程监理派工单》（以下简称派工单，格式详见附件1）为准，《派工单》的签发时间须在第1.2.1项约定的框架期间内，超期签发的《派工单》无效。 2.监理范围 2.1乙方的监理范围为： 2.2框架工程的监理范围具体以甲方发出的《派工单》确定的监理范围为准。 3.监理内容 按附件2《监理工作内容》执行。 4.监理期限 本合同项下监理期限，双方同意按以下第 款内容确定： 4.1技改、修理专项工程监理期限 本合同监理期限自 起至 止。 |  | 1.工程基本情况 本合同项下工程基本情况，双方同意按以下第 1.1 款内容确定： 1.1技改、修理专项工程基本情况 1.1.1工程名称： 修试公司2024-2026年惠蓄#6机组A修外委检修部分监理服务 1.1.2工程地点： 惠州市博罗县罗阳镇礤头村惠州蓄能水电厂 1.1.3工程内容： 对惠蓄#6机组A修外委检修部分提供监理服务 1.1.4工程性质：修理 1.1.5工程批准单位： / 1.1.6工程批准文号： / 1.2技改、修理框架工程基本情况 1.2.1本合同项下技改、修理类工程范围为：自 /起至 /止，位于 / 技改、修理工程。 1.2.2具体工程项目以甲方向乙方发出的/为准，《派工单》的签发时间须在第1.2.1项约定的框架期间内，超期签发的《派工单》无效。 2.监理范围 2.1乙方的监理范围为：惠蓄#6机组A修外委检修部分 2.2框架工程的监理范围具体以甲方发出的《派工单》确定的监理范围为准。 3.监理内容 按附件2《监理工作内容》执行。 4.监理期限 本合同项下监理期限，双方同意按以下第 4.1 款内容确定： 4.1技改、修理专项工程监理期限 本合同监理期限自 合同签订之日起 起至 60天 止。 |  |
| 2 | 第一部分合同协议书 | 5.合同价款与支付 5.1根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号），双方同意本合同价款，即监理报酬按以下第 种方式确定： （1）合同价款为人民币含税价小写 元（大写： ），税率为 ，其中，不含税价为小写 元（大写： ），增值税为：小写 元（大写： ）。该价款包括了乙方完成本合同约定的所有义务所需的全部费用。 （2）合同价款暂定为人民币含税价小写 元（大写： ），税率为 ，其中，不含税价为小写 元（大写： ），增值税为：小写 元（大写： ）。最终合同价款按以下标准计算： （3）按本合同项下《派工单》进行结算，具体计价标准为： （4）其他： 5.2双方同意本合同价款的支付按以下第 项约定执行： （1）一次性支付 具体支付时间和方式为： （2）分期支付 具体支付时间和方式为: 分期; 支付时间; 支付条件; 支付比例; 支付金额. 预付款; 合同价款 %; 元（大写： ）. 进度款; 合同价款 %; 元（大写： ）. 结算款; 合同价款 %; 元（大写： ）. 合同价款 %; 元（大写： ）. 如本合同价款为暂定价款的，则上述 按最终结算价款计算支付，其他批次款则按本合同约定的暂定价款计算支付。 （3）其他： 5.3合同价款结算按第 种方式（1.转账/2.汇票/3.支票/4.其他 )。如需使用商业汇票进行支付的，由款项支付方承担资金成本（买方付息贴现）。 乙方汇票开立信息如下： 汇票类型：银行承兑汇票 商业承兑汇票 收款人全称： 银行账户： 开户银行： 开户行行号： 联系人： 联系电话： 5.4乙方应在甲方付款前 日开具等额的增值税专用发票，增值税专用发票上注明的银行账户应与本合同提供的相同，否则甲方有权迟延支付相应价款，乙方因此造成的损失由其自行承担。 如乙方不能开具增值税专用发票的，应向甲方提交相关证明材料并取得甲方书面同意后，可开具符合甲方要求的其他发票。 5.5乙方收款账户信息如下： 账号： 户名： 开户行： 5.6乙方数字人民币对公钱包信息如下： 数字人民币钱包开户行： 钱包名称： 钱包编号： 5.7本合同项下乙方收款账户信息、乙方数字人民币对公钱包信息，以本合同第5.5条、5.6条约定为准。乙方在签署本合同时，应对前述信息进行确认，本合同一经双方签署即视为乙方确认前述信息无误，甲方应按前述信息进行付款。乙方如需变更收款账户或数字人民币钱包信息的，应提前向甲方提出，并经甲方同意后方可变更；否则，甲方仍应按本条约定的收款信息进行付款。甲方按本条约定的收款信息付款后，视为已完成付款义务，因收款信息错误造成的全部损失由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。 5.8甲方增值税开票信息如下： 单位名称： 税务识别号： 开户行： 银行账号： 地址： 联系电话： | 5.合同价款与支付 5.1根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号），双方同意本合同价款，即监理报酬按以下第 （1） 种方式确定： （1）合同价款为人民币含税价小写 元（大写： ），税率为 ，其中，不含税价为小写 元（大写： ），增值税为：小写 元（大写： ）。该价款包括了乙方完成本合同约定的所有义务所需的全部费用。 （2）合同价款暂定为人民币含税价小写 元（大写： ），税率为 ，其中，不含税价为小写 元（大写： ），增值税为：小写 元（大写： ）。最终合同价款按以下标准计算： （3）按本合同项下《派工单》进行结算，具体计价标准为： （4）其他： 5.2双方同意本合同价款的支付按以下第 （1） 项约定执行： （1）一次性支付 具体支付时间和方式为： 本监理合同到期之日后45天内，由乙方提供合同有效期内的监理文件、发票、付款申请后一次性支付。 （2）分期支付 具体支付时间和方式为: 分期; 支付时间; 支付条件; 支付比例; 支付金额. 预付款; 合同价款 %; 元（大写： ）. 进度款; 合同价款 %; 元（大写： ）. 结算款; 合同价款 %; 元（大写： ）. 合同价款 %; 元（大写： ）. 如本合同价款为暂定价款的，则上述 按最终结算价款计算支付，其他批次款则按本合同约定的暂定价款计算支付。 （3）其他： 5.3合同价款结算按第 1 种方式（1.转账/2.汇票/3.支票/4.其他 )。如需使用商业汇票进行支付的，由款项支付方承担资金成本（买方付息贴现）。 乙方汇票开立信息如下： 汇票类型：银行承兑汇票 商业承兑汇票 收款人全称： 银行账户： 开户银行： 开户行行号： 联系人： 联系电话： 5.4乙方应在甲方付款前 30 日开具等额的增值税专用发票，增值税专用发票上注明的银行账户应与本合同提供的相同，否则甲方有权迟延支付相应价款，乙方因此造成的损失由其自行承担。 如乙方不能开具增值税专用发票的，应向甲方提交相关证明材料并取得甲方书面同意后，可开具符合甲方要求的其他发票。 5.5乙方收款账户信息如下： 账号： 户名： 开户行： 5.6乙方数字人民币对公钱包信息如下： 数字人民币钱包开户行： 钱包名称： 钱包编号： 5.7本合同项下乙方收款账户信息、乙方数字人民币对公钱包信息，以本合同第5.5条、5.6条约定为准。乙方在签署本合同时，应对前述信息进行确认，本合同一经双方签署即视为乙方确认前述信息无误，甲方应按前述信息进行付款。乙方如需变更收款账户或数字人民币钱包信息的，应提前向甲方提出，并经甲方同意后方可变更；否则，甲方仍应按本条约定的收款信息进行付款。甲方按本条约定的收款信息付款后，视为已完成付款义务，因收款信息错误造成的全部损失由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。 5.8甲方增值税开票信息如下： 单位名称： 南方电网调峰调频发电有限公司检修试验分公司 税务识别号： 91440101MA5AUN7U15 开户行： 中国银行股份有限公司广州番禺天安科技支行 银行账号： 657470289985 地址： 联系电话： |
|  |  | 6.履约担保与质量担保 6.1履约担保 6.1.1双方同意履约担保按以下第 种方式执行，如本合同价款为暂定价的，下列履约担保的数额按暂定价计算： （1）本合同不提供履约担保。 （2）乙方于本合同生效之日起 日内，按本合同价款 %向甲方提供履约保函（银行保函保险保函），即人民币 元（大写： ）。 （3）甲方于向乙方支付的预付款中，扣除本合同价款 %作为履约保证金，即人民币 元（大写： ）。 （4）乙方按照甲方签发的《派工单》提供履约担保，即甲方签发《派工单》之日起 日内，乙方向甲方提供金额为人民币 元（大写： ）的履约保函（银行保函保险保函）。 6.1.2乙方发生违约行为时，甲方有权按合同约定的违约金额在履约保函中兑付，或在履约保证金中予以扣减。 6.1.3本合同履行完毕且乙方履行义务符合合同约定，甲方应无息向乙方退还履约保证金或保函。 - 6.2质量担保 6.2.1双方同意质量担保按以下第 种方式执行，如本合同价款为暂定价的，下列质量担保的数额按最终结算价计算： （1）本合同不提供质量担保。 （2）乙方向甲方申请结算时，按合同价款的 %向甲方提供质量保函（银行保函保险保函），即人民币 元（大写： ）。 （3）甲方在本合同约定的合同价款结算款支付中，扣留合同价款的 %作为质保金。 （4）本合同《派工单》项下具体单项工程结算时，乙方按《派工单》项下具体单项工程结算款 %向甲方提供质量保函（银行保函保险保函），即人民币 元（大写： ）。 （5）甲方在《派工单》项下具体单项工程结算款尾款支付中，扣留结算款的 %作为质保金。 6.2.2本合同项下工程（包括框架工程项下的单项工程）缺陷责任期为 年，自竣工验收合格之日开始计算。本合同框架工程项下具体单项工程分别按照该单项工程的竣工验收时间计算缺陷责任期。 如乙方在缺陷责任期内怠于履行缺陷修复义务的，甲方有权委托第三方代为履行，并有权用质保金或兑付质量保函予以支付所发生的费用，如有剩余，不再退还；如不足支付第三方代履行费用的，不足部分由乙方另行支付。 6.2.3 本合同项下质保期开始计算后满 年，如本合同未发生质量问题或乙方提供的质保服务符合本合同约定质量标准的，乙方可向甲方申请支付质保金或退还质量保函，甲方于收到乙方申请后 日内，向乙方无息退还质保金或质量保函。 |  | 6.履约担保与质量担保 6.1履约担保 6.1.1双方同意履约担保按以下第 （1） 种方式执行，如本合同价款为暂定价的，下列履约担保的数额按暂定价计算： （1）本合同不提供履约担保。 （2）乙方于本合同生效之日起 / 日内，按本合同价款 / %向甲方提供履约保函（银行保函保险保函），即人民币 / 元（大写： / ）。 （3）甲方于向乙方支付的预付款中，扣除本合同价款 / %作为履约保证金，即人民币 / 元（大写： / ）。 （4）乙方按照甲方签发的《派工单》提供履约担保，即甲方签发《派工单》之日起 / 日内，乙方向甲方提供金额为人民币 / 元（大写： / ）的履约保函（银行保函保险保函）。 6.1.2乙方发生违约行为时，甲方有权按合同约定的违约金额在履约保函中兑付，或在履约保证金中予以扣减。 6.1.3本合同履行完毕且乙方履行义务符合合同约定，甲方应无息向乙方退还履约保证金或保函。 - 6.2质量担保 6.2.1双方同意质量担保按以下第 （1） 种方式执行，如本合同价款为暂定价的，下列质量担保的数额按最终结算价计算： （1）本合同不提供质量担保。 （2）乙方向甲方申请结算时，按合同价款的 / %向甲方提供质量保函（银行保函保险保函），即人民币 / 元（大写： / ）。 （3）甲方在本合同约定的合同价款结算款支付中，扣留合同价款的 / %作为质保金。 （4）本合同《派工单》项下具体单项工程结算时，乙方按《派工单》项下具体单项工程结算款 / %向甲方提供质量保函（银行保函保险保函），即人民币 元（大写： / ）。 （5）甲方在《派工单》项下具体单项工程结算款尾款支付中，扣留结算款的 %作为质保金。 6.2.2本合同项下工程（包括框架工程项下的单项工程）缺陷责任期为 0.5年，自竣工验收合格之日开始计算。本合同框架工程项下具体单项工程分别按照该单项工程的/计算缺陷责任期。 如乙方在缺陷责任期内怠于履行缺陷修复义务的，甲方有权委托第三方代为履行，并有权用质保金或兑付质量保函予以支付所发生的费用，如有剩余，不再退还；如不足支付第三方代履行费用的，不足部分由乙方另行支付。 6.2.3 本合同项下质保期开始计算后满 0.5年，如本合同未发生质量问题或乙方提供的质保服务符合本合同约定质量标准的，乙方可向甲方申请支付质保金或退还质量保函，甲方于收到乙方申请后/日内，向乙方无息退还质保金或质量保函。 |  |
|  |  | 8.4泄密责任： （1）乙方不得将保密内容透露给第三方，不得允许任何第三方使用保密内容，亦不得将保密内容用于与履行本合同无关的其他目的；否则，按照具体所涉及项目合同价款的 %向甲方支付违约金，赔偿因此造成的全部损失。 （2）乙方应于本合同项下项目结束后或合同解除后5日内向甲方退还甲方提供的相关资料，或经甲方同意后将相关资料全部销毁。如乙方怠于履行资料退还、销毁义务或违反本合同项下其他保密义务的，还应按照具体所涉及项目合同价款的 %向甲方支付违约金，赔偿甲方因此造成的损失。 |  | 8.4泄密责任： （1）乙方不得将保密内容透露给第三方，不得允许任何第三方使用保密内容，亦不得将保密内容用于与履行本合同无关的其他目的；否则，按照具体所涉及项目合同价款的 5 %向甲方支付违约金，赔偿因此造成的全部损失。 （2）乙方应于本合同项下项目结束后或合同解除后5日内向甲方退还甲方提供的相关资料，或经甲方同意后将相关资料全部销毁。如乙方怠于履行资料退还、销毁义务或违反本合同项下其他保密义务的，还应按照具体所涉及项目合同价款的 5%向甲方支付违约金，赔偿甲方因此造成的损失。 |  |
|  |  | 9.知识产权 9.1乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的技术成果及所有相关权利（包括知识产权），归 所有。 9.2甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果及所有相关权利（包括知识产权），归 所有。 9.3其他： |  | 9.知识产权 9.1乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的技术成果及所有相关权利（包括知识产权），归 甲方 所有。 9.2甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果及所有相关权利（包括知识产权），归 甲方 所有。 9.3其他： / |  |
|  |  | 10.违约责任 10.1本合同生效后，甲乙双方均应当全面履行合同义务。任何一方违约，均应当承担违约责任，并赔偿对方由此受到的损失。 10.2乙方未按本合同约定提供监理服务的，按具体派工单项下监理服务费（本合同为框架合同时）或本合同价款（本合同项下工程为专项工程时）的 %向甲方支付违约金，甲方有权解除本合同，因此造成甲方损失，乙方应全额赔偿。 10.3乙方在监理期限内，因其失职造成工程损失的，或擅自批准未经甲方书面批准的工程量增加或减少的，应按具体派工单项下监理服务费（本合同为框架合同时）或本合同价款（本合同项下工程为专项工程时）的 %向甲方支付违约金，甲方有权解除本合同，因此造成甲方损失，乙方应全额赔偿。 10.4乙方有其他违约行为或违法行为的，甲方有权视违约程度采取不予支付合同价款、解除合同和参照本合同违约责任条款追究其违约责任等措施。 10.5如乙方提供履约担保的，乙方出现本合同项下违约情形时，甲方有权要求乙方支付相应违约金，或直接承兑履约保函抵扣相关违约金。如乙方提供的履约担保数额不足以支付违约金的，乙方还应就违约金差额部分另行向甲方支付。 10.6甲方未按本合同约定的时间向乙方支付合同价款的，每逾期一日，按应付而未付合同价款的 ‰作为违约金，逾期超过 日，乙方有权单方解除本合同，因此造成的损失由甲方承担。 10.7其他： |  | 10.违约责任 10.1本合同生效后，甲乙双方均应当全面履行合同义务。任何一方违约，均应当承担违约责任，并赔偿对方由此受到的损失。 10.2乙方未按本合同约定提供监理服务的，按具体派工单项下监理服务费（本合同为框架合同时）或本合同价款（本合同项下工程为专项工程时）的 3 %向甲方支付违约金，甲方有权解除本合同，因此造成甲方损失，乙方应全额赔偿。 10.3乙方在监理期限内，因其失职造成工程损失的，或擅自批准未经甲方书面批准的工程量增加或减少的，应按具体派工单项下监理服务费（本合同为框架合同时）或本合同价款（本合同项下工程为专项工程时）的 3 %向甲方支付违约金，甲方有权解除本合同，因此造成甲方损失，乙方应全额赔偿。 10.4乙方有其他违约行为或违法行为的，甲方有权视违约程度采取不予支付合同价款、解除合同和参照本合同违约责任条款追究其违约责任等措施。 10.5如乙方提供履约担保的，乙方出现本合同项下违约情形时，甲方有权要求乙方支付相应违约金，或直接承兑履约保函抵扣相关违约金。如乙方提供的履约担保数额不足以支付违约金的，乙方还应就违约金差额部分另行向甲方支付。 10.6甲方未按本合同约定的时间向乙方支付合同价款的，每逾期一日，按应付而未付合同价款的 0.1 ‰作为违约金，逾期超过 15 日，乙方有权单方解除本合同，因此造成的损失由甲方承担。 10.7其他： / |  |
|  |  | 11.2合同解除后之处理： 11.2.1因甲方原因致使派工单取消或本合同解除的，甲方应按乙方实际完成的监理工作，据实结算合同价款，并将相应合同价款支付给乙方。乙方应在派工单取消或本合同解除后 日内与甲方交接已完成的监理工作，并向甲方退还甲方已提供的工程资料。 11.2.2因乙方违约致使派工单取消或本合同解除的，甲方有权收回乙方的全部监理工作，扣罚乙方全部的履约担保，乙方仍需按照合同价款的 %向甲方支付违约金。 乙方已完成的监理工作应与甲方交接，双方就已完成部分据实结算，甲方在扣减上述违约金后，并在与乙方交接后 个工作日内，将据实结算的余款支付给乙方。如据实结算的价款不足于扣罚违约金的，乙方还应向甲方赔偿差额部分，并退还甲方已提供的工程资料。 |  | 11.2合同解除后之处理： 11.2.1因甲方原因致使派工单取消或本合同解除的，甲方应按乙方实际完成的监理工作，据实结算合同价款，并将相应合同价款支付给乙方。乙方应在派工单取消或本合同解除后 10 日内与甲方交接已完成的监理工作，并向甲方退还甲方已提供的工程资料。 11.2.2因乙方违约致使派工单取消或本合同解除的，甲方有权收回乙方的全部监理工作，扣罚乙方全部的履约担保，乙方仍需按照合同价款的 3 %向甲方支付违约金。 乙方已完成的监理工作应与甲方交接，双方就已完成部分据实结算，甲方在扣减上述违约金后，并在与乙方交接后 45 个工作日内，将据实结算的余款支付给乙方。如据实结算的价款不足于扣罚违约金的，乙方还应向甲方赔偿差额部分，并退还甲方已提供的工程资料。 |  |
|  |  | 12.3 乙方应遵守廉洁规定，不得利用本合同项下业务合作便利谋取不正当利益，包括但不限于不得向甲方提供或赠送礼品、礼金、回扣、有价证券等财物，以及其他非财产性利益；不得向甲方借出钱款、住房、车辆等；不得为甲方提供宴请、旅游、健身、娱乐等活动安排；不得为甲方装修住房、婚丧嫁娶及亲属工作安排等提供便利；不得为甲方参与可能获取不正当利益的经济活动提供便利；不得以谋取非正当利益为目的，与甲方就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契。 发现甲方有违反廉洁规定的，应及时向甲方反映或举报。受理部门： ；举报地址： ；举报邮箱（网站）： ；举报电话： 。 |  | 12.3 乙方应遵守廉洁规定，不得利用本合同项下业务合作便利谋取不正当利益，包括但不限于不得向甲方提供或赠送礼品、礼金、回扣、有价证券等财物，以及其他非财产性利益；不得向甲方借出钱款、住房、车辆等；不得为甲方提供宴请、旅游、健身、娱乐等活动安排；不得为甲方装修住房、婚丧嫁娶及亲属工作安排等提供便利；不得为甲方参与可能获取不正当利益的经济活动提供便利；不得以谋取非正当利益为目的，与甲方就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契。 发现甲方有违反廉洁规定的，应及时向甲方反映或举报。受理部门：南网储能公司监督部 ；举报地址：广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦1408室 ；举报邮箱（网站）：nwcn12388@es.csg.cn ；举报电话： 020-38128110 。 |  |
|  |  | 14.其他约定 14.1甲乙双方确定的其他约定为： 14.2本条约定与本合同其他条款内容不一致的，以本条约定为准。 15.合同签署与生效 15.1本合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效，未尽事宜双方可协商并签署补充协议做出约定。 15.2本合同附件包括 ，均为合同组成部分，具有与本合同同等法律效力。 15.3本合同文本一式 份，甲方执 份，乙方执 份，具有同等法律效力。 |  | 14.其他约定 14.1甲乙双方确定的其他约定为： / 14.2本条约定与本合同其他条款内容不一致的，以本条约定为准。 15.合同签署与生效 15.1本合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效，未尽事宜双方可协商并签署补充协议做出约定。 15.2本合同附件包括 附件1 监理工作内容 附件2：承包商安全协议 附件3：廉洁协议书 附件4：安全保密协议 ，均为合同组成部分，具有与本合同同等法律效力。 15.3本合同文本一式 2 份，甲方执 1 份，乙方执 1 份，具有同等法律效力。 |  |
|  |  | 附件1：《技改、修理工程监理派工单》参考格式（本派工单一式两份，委托人与监理单位各执一份） 根据 （甲方）与 （乙方）签订的《技改、修理类工程监理合同》（合同编号： ，下称“主合同”），现将委托项目的有关事项明确如下： 监理单位情况; 名称. 联系人及联系方式. 技改、修理工程基本情况; 工程名称. 工程地点. 监理范围. 监理内容. 计划开工时间. 计划竣工时间. 其他事项说明; 本派工单根据主合同签发，与主合同构成同一合同整体文件；本派工单如与主合同不一致，以本派工单为准。. 委托人（签章）： 日期：. 监理单位（签章）： 日期：. 附件2： 监理工作内容 监理工作主要是依据国家的法律，法规和对建设监理的有关规定，在本工程项目建设过程中协助业主进行以控制投资、进度、质量和安全为核心的监督、管理、协调等服务，使本工程项目全面地实现投资目标，进度目标，质量目标和安全目标。 1．质量控制主要工作服务内容： 1.1质量的事前控制： 1.1.1确定质量标准，明确质量要求。 1.1.2确定本项目的质量监理控制体系。 1.1.3审查承包商选择的分包单位、试验单位的资质并提出意见。 1.1.4督促承包商建立并完善质量保证体系。审查承包商质保体系文件和质保手册，并监督实施。 1.1.5检查施工现场建筑工程所用的原材料，构配件的质量，不合格的原材料与构配件不得在工程中使用。检查材料的采购，保管，领用等管理制度并监督执行。对材料检验与试件采样设专人进行见证取样。未经监理工程师的签字，主要材料，设备和构配件不准在工程上使用和安装，不准进入下一道工序的施工。 1.1.6参与现场设备的开箱验收工作，检查其运输，保管措施。 1.1.7查验重要施工机械，起吊设施经检验的有效合格证件；检查承包商试验及其试验人员的资质与持证上岗情况；查验其检验，测量与试验设备的有效合格证件。检查现场施工人员中特殊工种持证上岗情况，并监督实施。 1.1.8参与施工图阶段的设计方案讨论，核查是否符合已批准的可行性研究报告及有关设计批准文件和国家、行业有关标准。重点是技术方案、经济指标的合理性和投产后的运行可靠性。 1.1.9监督检查设计单位提出的设计文件(如有必要时，可对主要计算资料和计算书进行核查)是否符合已批准的可行性研究、施工图设计文件及有关规程、规范和标准。 1.1.10核查施工图方案是否符合施工图设计审批文件，是否进行优化。 1.1.11组织主持审查和确认承包商提交的施工组织设计、施工技术方案、施工质量保证措施、确保安全及文明施工措施。主持审查调试计划、调试方案、调试措施、调试报告。审查承包商须报委托方的重要工序的作业指导书。 1.2质量的事中控制： 1.2.1施工工艺过程质量控制：现场检查、旁站、量测、试验，负责制定并实施重点部分的见证点（W点），停工待检点（H点），旁站点（S点）的工程质量监理计划，乙方员要按作业程序即时跟班到位进行监督检查。要配备一定数量的旁站乙方员以保证对工程按计划进行有效的旁站监督。 1.2.2工序交接检查：坚持上道工序不经检查验收不准进行下道工序的原则，停工待检点必须经监理工程师签字后才能进入下一道工序。 1.2.3主持分项，分部工程，关键工序和隐蔽工程的质量检查与验评，代表业主进行预验收。定期召开质量分析会，通报质量状况，分析质量趋势，提出改进措施并监督实施。 1.2.4做好设计变更及技术核定的处理工作。核查设计变更并跟踪、检查是否按已批准的变更文件进行施工。未得到甲方书面批准的设计变更通知单前，不得同意施工单位提前实施变更内容。 1.2.5工程质量事故处理：分析质量事故的原因，责任；审核，批准处理工程质量事故的技术措施或方案；检查处理措施的效果。监理部可将承包商在工程中的不合格项分为处理，停工处理，紧急处理三种，并严格按提出，受理，处理，验收四个程序进行闭环管理，乙方员对不合格项必须跟踪检查并落实。 1.2.6行使质量监督权，下达停工指令。 1.3质量的事后控制： 1.3.1参与工程分部试运行及整套试运行。 1.3.2组织单位，单项工程竣工预验收。 1.3.3组织对工程项目进行质量评定。 1.3.4审核工程技术文件资料。 1.3.5协助委托方准备竣工验收资料与投产工作。 1.3.6缺陷责任期质量控制的任务。承担质量保修期监理工作，对工程质量缺陷进行检查和记录，调查分析并确定责任，对修复后的工程质量进行验收和核实费用，合格后予以签认。 1.3.7审核承包商的《质量保修证书》。 1.3.8检查，评定工程质量状况，督促承包商修复质量缺陷。 1.3.9在缺陷责任期结束后，移交相关资料。 2．进度控制主要工作服务内容： 2.1负责与承包商商定设计图纸和文件在满足工程施工总进度要求前提下提交的时间表，并负责检查，督促、协调工作。 2.2参与工程施工进度和接口的协调。编制施工阶段进度控制的相关管理制度。 2.3 根据建设单位制定的里程碑计划编制一级网络计划，监督检查承包商编制的二级网络计划，并监督实施。 2.4审核施工承包商上报的工作计划，审批施工承包商提出的修改目标计划要求。随时盘点工程进度，对造成工程进度滞后的原因进行分析，提出改进意见与建议，报送委托方并监督实施。 2.5审查承包商单位工程，分部工程开工申请报告。根据委托方的授权范围，签发单位工程开／停工令。 2.6协助并监督承包单位实施进度计划。 2.7审批工程延期。 2.8向委托方提供进度报告。 2.9督促承包单位整理技术资料。 2.10审批竣工申请报告，组织竣工验收并签署竣工验收报告。 2.11整理工程进度资料。 2.12对不能按时，按要求提交施工进度计划报审或者不能按要求修改进度计划的承包商，提出处理意见，直至签发停工令。 2.13及时处理承包商提交的各种工程技术报表，及时回答承包商提出的各类与监理业务有关的问题，不可因此而影响工程进度。 3．投资控制主要工作服务内容： 3.1审核工程进度价款结算文件。 3.2认真做好索赔的取证工作和有关的事实核查，为业主提供完整可靠的处置依据。 3.3协作委托方处理争议和索赔。 3.4随时向业主提供建设资金的使用情况，使之能有效地调度与运作，这些资料具有可追溯性，是最终工程结算的依据。 4．安全控制、文明施工管理、合同及信息管理、协调等方面的主要工作服务内容： 4.1协助委托方根据国家基本建设安全管理的法律，法规和南方电网有关电力基建安全管理规范和规定以及委托方安全管理的规章制度，进行安全生产管理。制定工程安全文明施工的各项管理制度，报委托方批准后实施；监督检查承包商建立健全安全生产责任制和执行安全生产的有关规定和措施；监督检查承包商建立健全劳动生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训；监督检查承包商对其分包单位的安全文明施工管理与教育；巡视检查施工现场，及时发现安全隐患，监督承包商采取纠正与预防措施，遇到威胁安全的重大问题时，有权发出“暂停施工”的通知；按照委托方的授权定期组织全工程的安全大检查，并根据现场具体情况随时组织有针对性的检查活动；召开安全工作例会，通报安全文明施工状况，发布安全文明施工周报，月报；制定安全文明施工标准，督促各施工单位制定安全文明施工措施。执行安全文明施工的考评与奖罚。 4.2监督承包合同的履行，委托方与承包商在执行工程承包合同过程中发生争议，由总监理工程师协调解决，经协调仍有不同意见，可按合同约定的方式解决。 4.3安装委托方的工程管理信息系统，进行质量，安全，投资，进度，合同等方面的信息管理。与委托方和承包商可以交换信息，也可按特定授权范围共享数据库资源，工程管理系统等先进的管理手段加强对工程质量，进度，投资和安全的控制。依据工程管理系统中的相应模块进行工程管理，督促施工单位定期通过管理系统报送数据，并对其所报数据进行核查，保证其及时性和准确性。 4.4监理方应定期向委托方书面报告监理情况。监理方还要就工程建设的重要阶段提出监理报告，重大问题及时向委托方专题报告。监理报告内容的范围及深度应达到国家或行业有关部门对监理报告的要求及规定。 4.5编制整理监理工作的各种文件，通知，记录，检测资料，图纸等，合同完成或终止时交给甲方。 4.6及时督促施工单位提供完工结算及对施工单位的结算书进行审查。 | 附件1： 监理工作内容 监理工作主要是依据国家的法律，法规和对建设监理的有关规定，在本工程项目建设过程中协助业主进行以控制投资、进度、质量和安全为核心的监督、管理、协调等服务，使本工程项目全面地实现投资目标，进度目标，质量目标和安全目标。 1．质量控制主要工作服务内容： 1.1质量的事前控制： 1.1.1确定质量标准，明确质量要求。 1.1.2确定本项目的质量监理控制体系。 1.1.3审查承包商的资质并提出意见。 1.1.4督促承包商建立并完善质量保证体系。审查承包商质保体系文件和质保手册，并监督实施。 1.1.5检查施工现场建筑工程所用的原材料，构配件的质量，不合格的原材料与构配件不得在工程中使用。检查材料的采购，保管，领用等管理制度并监督执行。对材料检验与试件采样设专人进行见证取样。未经监理工程师的签字，主要材料，设备和构配件不准在工程上使用和安装，不准进入下一道工序的施工。 1.1.6参与现场设备的开箱验收工作，检查其运输，保管措施。 1.1.7查验重要施工机械，起吊设施经检验的有效合格证件；检查承包商试验及其试验人员的资质与持证上岗情况；查验其检验，测量与试验设备的有效合格证件。检查现场施工人员中特殊工种持证上岗情况，并监督实施。 1.1.11组织主持审查和确认承包商提交的施工组织设计、施工技术方案、施工质量保证措施、确保安全及文明施工措施。审查承包商须报委托方的重要工序的作业指导书。 1.2质量的事中控制： 1.2.1施工工艺过程质量控制：现场检查、旁站、量测、试验，负责制定并实施重点部分的见证点（W点），停工待检点（H点），旁站点（S点）的工程质量监理计划，乙方员要按作业程序即时跟班到位进行监督检查。要配备一定数量的旁站乙方员以保证对工程按计划进行有效的旁站监督。 1.2.2工序交接检查：坚持上道工序不经检查验收不准进行下道工序的原则，停工待检点必须经监理工程师签字后才能进入下一道工序。 1.2.3主持关键工序的质量检查与验评，代表业主进行预验收。定期召开质量分析会，通报质量状况，分析质量趋势，提出改进措施并监督实施。 1.2.4工程质量事故处理：分析质量事故的原因，责任；审核，批准处理工程质量事故的技术措施或方案；检查处理措施的效果。监理部可将承包商在工程中的不合格项分为处理，停工处理，紧急处理三种，并严格按提出，受理，处理，验收四个程序进行闭环管理，乙方员对不合格项必须跟踪检查并落实。 1.2.5行使质量监督权，下达停工指令。 1.3质量的事后控制： 1.3.1参与机组调试。 1.3.2组织单位，对关键工序进行验收。 1.3.3组织对外委检修项目进行质量评定。 1.3.4审核工程技术文件资料。 1.3.5协助委托方准备竣工验收资料。 1.3.6缺陷责任期质量控制的任务。承担质量保修期监理工作，对工程质量缺陷进行检查和记录，调查分析并确定责任，对修复后的工程质量进行验收和核实费用，合格后予以签认。 1.3.7审核承包商的《质量保修证书》。 1.3.8检查，评定工程质量状况，督促承包商修复质量缺陷。 1.3.9在缺陷责任期结束后，移交相关资料。 2．进度控制主要工作服务内容： 2.1参与工程施工进度和接口的协调。编制施工阶段进度控制的相关管理制度。 2.2审核施工承包商上报的工作计划，审批施工承包商提出的修改目标计划要求。随时盘点工程进度，对造成工程进度滞后的原因进行分析，提出改进意见与建议，报送委托方并监督实施。 2.3协助并监督承包单位实施进度计划。 2.4审批工程延期。 2.5向委托方提供进度报告。 2.6督促承包单位整理技术资料。 2.7审批竣工申请报告，组织竣工验收并签署竣工验收报告。 2.8整理工程进度资料。 2.9对不能按时，按要求提交施工进度计划报审或者不能按要求修改进度计划的承包商，提出处理意见，直至签发停工令。 2.10及时处理承包商提交的各种工程技术报表，及时回答承包商提出的各类与监理业务有关的问题，不可因此而影响工程进度。 3．投资控制主要工作服务内容： 3.1审核工程价款结算文件。 3.2认真做好索赔的取证工作和有关的事实核查，为业主提供完整可靠的处置依据。 3.3协作委托方处理争议和索赔。 3.4随时向业主提供建设资金的使用情况，使之能有效地调度与运作，这些资料具有可追溯性，是最终工程结算的依据。 4．安全控制、文明施工管理、合同及信息管理、协调等方面的主要工作服务内容： 4.1协助委托方根据国家基本建设安全管理的法律，法规和南方电网有关电力基建安全管理规范和规定以及委托方安全管理的规章制度，进行安全生产管理。制定工程安全文明施工的各项管理制度，报委托方批准后实施；监督检查承包商建立健全安全生产责任制和执行安全生产的有关规定和措施；监督检查承包商建立健全劳动生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训；监督检查承包商对其分包单位的安全文明施工管理与教育；巡视检查施工现场，及时发现安全隐患，监督承包商采取纠正与预防措施，遇到威胁安全的重大问题时，有权发出“暂停施工”的通知；按照委托方的授权定期组织全工程的安全大检查，并根据现场具体情况随时组织有针对性的检查活动；召开安全工作例会，通报安全文明施工状况，发布安全文明施工周报，月报；制定安全文明施工标准，督促各施工单位制定安全文明施工措施。执行安全文明施工的考评与奖罚。 4.2监督承包合同的履行，委托方与承包商在执行工程承包合同过程中发生争议，由总监理工程师协调解决，经协调仍有不同意见，可按合同约定的方式解决。 4.3安装委托方的工程管理信息系统，进行质量，安全，投资，进度，合同等方面的信息管理。与委托方和承包商可以交换信息，也可按特定授权范围共享数据库资源，工程管理系统等先进的管理手段加强对工程质量，进度，投资和安全的控制。依据工程管理系统中的相应模块进行工程管理，督促施工单位定期通过管理系统报送数据，并对其所报数据进行核查，保证其及时性和准确性。 4.4监理方应定期向委托方书面报告监理情况。监理方还要就工程建设的重要阶段提出监理报告，重大问题及时向委托方专题报告。监理报告内容的范围及深度应达到国家或行业有关部门对监理报告的要求及规定。 4.5编制整理监理工作的各种文件，通知，记录，检测资料，图纸等，合同完成或终止时交给甲方。 4.6及时督促施工单位提供完工结算及对施工单位的结算书进行审查。 |  |

- 此表仅用于需经采购程序订立的合同，在采购需求计划填报环节填写，作为合同附件上传至采购需求计划填报的信息系统中。

- 务必准确填写选用合同标准文本的名称、合同文本一、二级分类名称，并逐项记录对合同文本“挖空”部分编辑、修改的内容。关键要素内容必须填写，如支付方式、支付条件、支付比例、争议解决方式、违约责任、质保期等；在招标采购文件中已明确的内容无须填写，如项目名称、项目信息、签约单位等；不得出现项目负责人姓名、联系方式、项目预算等涉密内容。

- 在招标采购阶段，合同标准文本模板和《合同修改对照表》属于招标(采购)文件附件，发售给购标人；中标（成交）通知书发出后，合同起草人根据合同标准文本、《合同修改对照表》及采购结果起草合同。