附件A.项目信息清单（标段2.航云110千伏出线工程（续建，第三部分）、110千伏大田站扩建第三台主变工程、110千伏福庄站扩建第三台主变工程、110千伏秀水输变电工程选址选线-可研-勘察设计捆绑）

- 项目信息

- 招标前期资料

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复(项目立项)文号 | / |
| 2 | 资金落实情况 | / |
| 3 | 资金来源（或投资计划下达）文号 | 广供电基部〔2025〕17号、广供电基部〔2025〕75号 |
| 4 | 项目建设单位 | 广东电网有限责任公司广州供电局 |
| 5 | 项目建设地点 | 广州市 |
| 6 | 服务期/框架有效期 | 合同签订之日起至立项前期、里程碑节点计划完成时止。 |

- 一、项目概况

根据广州电网主网滚动规划及立项前期工作需求，计划开展2025年主网输变电工程[选址选线-可研-勘察设计捆绑]招标工作。招标结果应用于局主网项目选址选线、可研、勘察设计工作。

二、采购范围

开展项目（1）选址选线、可行性研究工作，可研勘察，编制工程选址选线报告、可行性研究报告，开展必要的专题研究工作（必要性需经甲方出具文件），协助取得站址选址、线路路径涉及相关业主的同意意见等工作；（2）勘察（包含超前钻，如有发生，按实结算），初步设计，施工图设计，概算，施工图预算，配合甲方完成施工图预算审查相关工作，并按甲方要求时间提供相应资料；招标配合，包括按要求配合项目施工招标，完成与施工招标范围对应的施工图预算编制工作，配合提供施工招标图纸（具体要求以相关规范文件及建设单位发出的任务通知书为准），现场技术服务，竣工图编制，设计配合结算及总结算报告编制，参加水土保持设施验收会议（参与现场查勘、会议汇报及会上答疑等)，电子化移交，应建设单位要求进行设计单位自身勘察设计工作要求以外的调可研（调投资）和收资工作（如与项目相关的建设场地清理、管线迁移、科技项目等），使用合法的标准设计和典型造价文件，初步设计审查时按要求提供标准设计和典型造价应用的授权码，按要求在标准设计和典型造价应用管理平台备案和上报相关工程项目资料，协助办理竣工线路复测，物资设备录入，全面开展样板点的标准建设等，以及工程实施过程中相应的设计服务等工作。具体工程详见下表

| 标段 | 序号 | 电压等级 | 区域 | 项目名称 | 招标内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段2.航云110千伏出线工程（续建，第三部分）、110千伏大田站扩建第三台主变工程、110千伏福庄站扩建第三台主变工程、110千伏秀水输变电工程选址选线-可研-勘察设计捆绑 | 1 | 110kV | 白云 | 航云110千伏出线工程（续建，第三部分） | 可研-勘察设计捆绑 |
|  | 2 | 110kV | 白云 | 大田站扩建第三台主变工程 | 可研-勘察设计捆绑 |
|  | 3 | 110kV | 白云 | 福庄站扩建第三台主变工程 | 可研-勘察设计捆绑 |
|  | 4 | 110kV | 白云 | 秀水输变电工程 | 选址选线-可研-勘察设计捆绑 |

- 三、报价表及报价要求

| 序号 | 项目名称 | 最高投标限价 |  |  | 投标下浮率 | 投标报价 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 选址选线可研费 （元） | 勘察设计费 （元） | 小计 |  | 选址选线可研 （元） | 勘察设计费 （元） | 小计 |  |
| 1 | 航云110千伏出线工程（续建，第三部分） | 200000 | 783400 | 983400 | % |  |  |  |  |
| 2 | 110千伏大田站扩建第三台主变工程 | 281600 | 659800 | 941400 |  |  |  |  |  |
| 3 | 110千伏福庄站扩建第三台主变工程 | 281600 | 2928700 | 3210300 |  |  |  |  |  |
| 4 | 110千伏秀水输变电工程 | 850000 | 2440700 | 3290700 |  |  |  |  |  |
| 合计（1+2+...+N） |  | 1613200 | 6812600 | 8425800 |  |  |  |  |  |

报价要求：

（1）按下浮率报价（保留两位小数，如8.88%），同时填报投标报价（投标报价=最高投标限价*（1-投标下浮率），四舍五入保留两位小数）。当投标报价与投标下浮率计算结果不一致时，以投标下浮率为准，按上述公式修订投标报价。

（2）投标下浮率不低于0%为有效报价；当投标下浮率＞20%时应附成本分析报告，充分说明单价和费用的组成、降低成本的合理措施及在其他工程中应用过的经验等，经评审通过后方可视为有效报价。

（3）价格分计算时，投标人评标价按（100-投标人填写的下浮数值）参与计算。如：下浮率为1.88％时，评标价按（100-1.88）参与计算。

- 四、结算方式

选址选线可研：固定总价，选址选线可研费最高投标限价×（1-中标下浮率）进行结算

勘察设计费：按实结算，结算时按中标结果、依据审定工作量及按照合同结算条款进行结算。

五、分包要求

- 不允许分包

- 允许分包，但必须符合以下要求：

- 技术标准、要求及图纸（对应招标文件 第五章）

一、 管理规范和技术（规范）标准（详见合同附件）

二、技术及管理要求

（一）满足南方电网公司基建管理制度、建设单位的质量、环境和职业健康安全管理体系文件、其他有关制度和规定。

- （二）符合图纸及技术文件的要求（如有，详见招标文件附件）。