
[image: image1.emf] 

2026年南网数字运营软件科技（广东）有限公司

超算平台安全专项测评服务采购项目

技术规范书
批准：

审核：

编制：

南网数字运营软件科技（广东）有限公司

2026年4月  

目 录
11. 项目描述


11.1. 概述


11.2. 服务范围及周期


11.3. 服务商资质要求


12. 项目内容及要求


12.1. 服务对象


12.2. 核心服务内容


22.3. 管理要求


22.3.1. 服务人员


22.3.2. 组织实施要求


32.3.3. 质量保证要求


33. 项目实施


33.1. 项目验收要求


33.1.1. 验收标准


33.1.2. 验收方法


33.1.3. 竣工验收


43.2. 项目交付成果




项目描述
概述

为支撑新型电力系统建设，满足新能源预测、气象预测、区域现货市场出清计算等核心业务的算力需求，实施云基础平台超算资源扩容。系统上线前需完成安全专项测评，确保应用合规、系统安全可控，保障项目顺利验收。
本技术规范书适用于云基础平台（超算部分）的安全专项测评服务项目。本次采购以安全专项测评服务开展，服务内容包含信息系统应用品控核查、安全检测、风险评估及报告编制，满足项目合规验收要求。
服务范围及周期
服务范围：超算平台安全专项测评，出具安全专项测评报告。

服务周期：自合同签订起 6 个月内完成全部工作并通过验收。

服务商资质要求

1、具备国家密码管理局认可的商用密码应用安全性评估服务资质，纳入国家密码管理局公告（第53号）《商用密码检测机构(商用密码应用安全性评估业务)目录》。

2、具备具有公安部第三研究所颁发的《网络安全服务认证证书等级保护测评服务认证》证书。

3、对项目全流程资料承担保密责任

项目内容及要求
服务对象
云基础平台扩容（超算部分）相关系统、软硬件及系统应用环节。

核心服务内容

系统应用方案品控评估
依据国家及行业信息安全、系统品控相关标准，对系统应用方案的合规性、可行性及品控适配性进行全面评估，出具方案评估意见。针对超算信息系统应用方案的需求全面性、合理性和针对性，对照相关标准规范选取适用品控指标的准确性，以及不适用指标论证的充分性；分析系统应用流程和机制的可实施性、安全防护及品控措施是否达到相应标准要求、相关描述是否详尽可落地等方面进行全面分析后，出具专业品控评估报告。

系统安全专项品控测评

针对上述信息系统按照评估后的应用方案建设情况，开展系统安全专项品控测评工作。依据相关信息系统品控及安全量化评估规则，对系统建设的合规性、安全性、稳定性及品控达标情况进行综合判定，指导相关优化调整工作、消减重要安全及品控风险，确保系统建设符合既定品控标准及应用要求。

风险整改与报告编制

完成安全风险分析、整改指导，出具《云平台扩容（超算部分）安全专项测评报告》。

管理要求

服务人员
1.投标人如在项目实际执行过程中发生服务人员不能按采购文件要求胜任相关工作的，采购人有权要求更换服务人员，投标人须在两周内调整为符合采购文件要求且能胜任相关工作的服务人员并到位开展工作，否则采购人有权终止合同并报相关管理部门进行处理。

2.本项目至少安排1名专职项目经理，全职负责总体负责本项目的技术指导，对项目重大技术问题进行决策，依照测评有关工作条例履行总测评工程师的职责。项目经理应具有公安部关键信息基础设施保护中心发的网络安全等级测评师证书（高级）、具有商用密码应用安全性评估人员测评能力考核或从业人员考核成绩合格或以上证明、具有密码技术应用（高级）证书、具有信息安全专业人员（CISP）等相关证书、具有工业和信息化部教育与考试中心颁发的网络安全等保测评工程师（高级）证书。

3.项目实施人员具有公安部关键信息基础设施保护中心发的网络安全等级测评师证书、具有商用密码应用安全性评估人员测评能力考核或从业人员考核成绩合格或以上证明、具有密码技术应用（高级）证书、具有信息安全专业人员（CISP）等相关证书、具有工业和信息化部教育与考试中心颁发的网络安全等保测评工程师（高级）证书。

组织实施要求

为使项目按质、按量、按时及有序实施，投标人应建立完善、稳定的项目团队、内部组织管理方式及管理机构、协调机制、技术基础，支撑保障要求及其他相关要求。在机制保障方面，成立组织实施小组的组织模式。在项目日常管理和条件保障方面，从行政组织、后勤保障和支撑条件各方面创造良好的服务环境，确保项目的顺利实施。

质量保证要求

为保证本项目能按时高质的顺利完成，规避项目风险或将风险降至最低程度，投标人应建立项目质量管理体系，包括但不限于质量目标、质量指标、岗位责任、问题处理计划、质量评价、整改完善等内容。

项目实施

项目验收要求
验收标准
报价人按照双方签订的技术协议完成约定工作内容，同时达到采购人工作质量要求。

验收方法

如双方认为项目已具备验收条件，报价人以书面方式向采购人提出验收申请，采购人在接到报价人验收申请后组织对报价人提交的资料进行审核，确认报价人提交资料符合验收标准后，由采购人组织相关人员验收。

竣工验收

在要求服务周期内，完成本技术规范书内容，提交满足本技术规范书约定的竣工验收阶段的交付成果。保证成果及验收材料齐全、满足合同或相应标准的前提下进行。

（1）验收时间

合同服务期满且按要求提交符合要求的交付成果后6个月内。

（2）验收依据

a、报价人根据合同履约情况，汇总技术服务交付成果，向采购人申请验收。

b、采购人对验收资料进行初审，符合要求后，组织验收会对技术服务项目开展验收。根据验收情况，完成合同款项支付。
项目交付成果
《超算平台安全专项测评报告》1 份。


