表6-合同修改对照表

| 采购项目名称 |  |  | 启安众智公司智能微断展示箱配套软硬件采购项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同文本一级分类名称 |  |  | 03技术合同 | 合同文本二级分类名称 | 03技术合同/01技术开发合同/02信息技术开发合同 |
| 选用合同标准文本名称 |  |  |  | 信息系统开发服务合同（2025年版） |  |
| 序号 | 修改章节 | 原合同条款内容 |  | 修改后合同条款内容 |  |
| - 1 | - / | - 为提高信息化管理水平，甲方委托乙方开发 信息系统， |  | - 为提高信息化管理水平，甲方委托乙方开发 智能微断展示样机 信息系统， |  |
| - 2 | - 1.项目基本情况与要求 | - 1.1项目名称： - 1.2项目目标： - 1.3甲方提供的软硬件环境： - 1.4乙方提供的产品和服务包括： ，详细清单和乙方负责采购的软硬件及其采用的开发工具、双方约定的标准、规范及质量要求、安全性、稳定性指标等见附件《 技术协议》。 - 1.5乙方提供的产品及服务应满足《 技术协议》中约定的所有功能，对于合同没有约定但为实现其功能而必需的产品和服务，由乙方免费提供。 |  | - 1.1项目名称：启安众智公司智能微断展示箱配套软硬件采购项目 - 1.2项目目标： - 主界面：展示系统拓扑图、具备电参量显示、各回路状态、功能区、告警信息栏等模块； - 核心功能：漏电自检、短路故障模拟、电能无功耗告警、离家/回家场景模式、告警日志全部落地，逻辑与设计方案完全一致； - 故障联动：短路瞬时分闸+故障闭锁+远程不可控、漏电自检自动重合闸、常开设备断电告警等功能达标； - 交互逻辑：分合闸按钮状态联动、故障复位、音量调节/静音等操作流畅，无卡顿、无逻辑错误。 - 1.3甲方提供的软硬件环境：无 - 1.4乙方提供的产品和服务包括：监控模块，触摸屏，UI软件，技术服务和整改支持，详细清单和乙方负责采购的软硬件及其采用的开发工具、双方约定的标准、规范及质量要求、安全性、稳定性指标等见附件《启安众智公司智能微断展示箱配套软硬件技术协议》。 - 1.5乙方提供的产品及服务应满足《启安众智公司智能微断展示箱配套软硬件技术协议》中约定的所有功能，对于合同没有约定但为实现其功能而必需的产品和服务，由乙方免费提供。 |  |
| - 3 | - 2.工作进度 | 2.1乙方应在本合同生效后 日内向甲方提交《系统开发计划》，该计划经甲方批准后，乙方应严格执行并作为本合同附件，甲方明确不需提交《系统开发实施计划》的，乙方可不提交。 2.2本合同生效之日起 日内（ 年 月 日前），乙方应完成系统的功能精细化设计并提交甲方评审。甲方应在收到乙方提交的功能精细化设计验收申请后 日内组织评审。 2.3本合同生效之日起 日内（ 年 月 日前），乙方应完成系统的软件开发，并提交甲方进行功能验收（即初验）。甲方应在收到乙方提交的功能验收申请后 日内对乙方开发的软件及其采购的软硬件设备进行初验。 2.4本合同生效之日起 日内（ 年 月 日前），乙方应完成系统安装部署并进入试运行，系统试运行期限为 日。试运行期满后 日内由甲方进行竣工验收（即终验）。若试运行期间系统出现故障或功能不全，乙方未能在试运行期满前修改完善的，视为竣工验收不合格，甲方有权不予验收，乙方按本合同约定承担相关违约责任。 2.5其他： 。 |  | 2.1乙方应在本合同生效后 / 日内向甲方提交《系统开发计划》，该计划经甲方批准后，乙方应严格执行并作为本合同附件，甲方明确不需提交《系统开发实施计划》的，乙方可不提交。 2.2本合同生效之日起 / 日内（ / 年 月 / 日前），乙方应完成系统的功能精细化设计并提交甲方评审。甲方应在收到乙方提交的功能精细化设计验收申请后 / 日内组织评审。 2.3本合同生效之日起 / 日内（ / 年 月 / 日前），乙方应完成系统的软件开发，并提交甲方进行功能验收（即初验）。甲方应在收到乙方提交的功能验收申请后 / 日内对乙方开发的软件及其采购的软硬件设备进行初验。 2.4本合同生效之日起 15 日内（ 年 月 日前），乙方应完成系统安装部署并进入试运行，系统试运行期限为 5 日。试运行期满后 10 日内由甲方进行竣工验收（即终验）。若试运行期间系统出现故障或功能不全，乙方未能在试运行期满前修改完善的，视为竣工验收不合格，甲方有权不予验收，乙方按本合同约定承担相关违约责任。 2.5其他： / 。 |  |
|  | - 3.乙方项目组成员 | - 3.1乙方指派技术人员 组成项目团队，同时指派 作为本项目的负责人。如果甲方认为乙方指派的研究开发人员不能胜任的，乙方应当及时更换。乙方指派的项目人员应实际参与本项目信息系统的开发实施工作。 |  | - 3.1乙方指派技术人员/组成项目团队，同时指派/作为本项目的负责人。如果甲方认为乙方指派的研究开发人员不能胜任的，乙方应当及时更换。乙方指派的项目人员应实际参与本项目信息系统的开发实施工作。 |  |
|  | - 5.甲方协作事项 | - 5.1调研： - 5.2办公条件： - 5.3其他： |  | - 5.1调研：/ - 5.2办公条件：/ - 5.3其他：/ |  |
|  | - 6.合同价款与支付 | - 6.1本合同价款，即开发服务费，包括了乙方为完成本合同项下全部工作所需的全部费用，按以下第 种方式结算确定： - （1）固定价。本合同价款为人民币含税价小写 元（大写： ），税率为 ，其中，不含税价为小写 元（大写： ），增值税为：小写 元（大写： ）。 - 6.2双方同意本合同价款的支付按以下第 项约定执行： - （1）一次性支付 - 具体支付时间和方式为： - 6.3合同价款结算按第 种方式（1.转账/2.汇票/3.支票/4.其他： ）。 - 6.4乙方应在甲方付预付款前 日开具收据等带有法律效力的原始凭据，否则甲方有权迟延支付相应价款，乙方因此造成的损失由其自行承担。 - 乙方应在甲方支付进度款及结算款前 日开具等额的增值税专用发票，增值税专用发票上注明的银行账户应与本合同提供的相同，否则甲方有权迟延支付相应价款，乙方因此造成的损失由其自行承担。 |  | - 6.1本合同价款，即开发服务费，包括了乙方为完成本合同项下全部工作所需的全部费用，按以下第（1）种方式结算确定： - （1）固定价。本合同价款为人民币含税价小写 元（大写： ），税率为 ，其中，不含税价为小写 元（大写： ），增值税为：小写 元（大写： ）。 - 6.2双方同意本合同价款的支付按以下第（1）项约定执行： - （1）一次性支付 - 具体支付时间和方式为： 本项目在全系统联调验收合格、交付全部资料后支付全款 - 6.3合同价款结算按第1种方式（1.转账/2.汇票/3.支票/4.其他： / ）。 - 6.4乙方应在甲方付预付款前 / 日开具收据等带有法律效力的原始凭据，否则甲方有权迟延支付相应价款，乙方因此造成的损失由其自行承担。 - 乙方应在甲方支付进度款及结算款前 60 日开具等额的增值税专用发票，增值税专用发票上注明的银行账户应与本合同提供的相同，否则甲方有权迟延支付相应价款，乙方因此造成的损失由其自行承担。 |  |
|  | - 7.履约担保与质量担保 | - 7.1.1双方同意履约担保按以下第 种方式执行，如本合同价款为暂定价的，下列履约担保的数额按暂定价计算： - （1）本合同不提供履约担保。 - 7.2质量担保 - 7.2.1双方同意质量担保按以下第 种方式执行，如本合同价款为暂定价的，下列质量担保的数额按最终结算价计算： - 本合同不提供质量担保。 - 7.2.2本合同质保期为 年，自 开始计算。本合同项下质保期开始计算后满 年，如本合同未发生质量问题或乙方提供的质保服务符合本合同约定质量标准的，乙方可向甲方申请支付质保金或退还质量保函，甲方于收到乙方申请后 日内，向乙方无息退还质保金或质量保函。 |  | - 7.1.1双方同意履约担保按以下第（1）种方式执行，如本合同价款为暂定价的，下列履约担保的数额按暂定价计算： - （1）本合同不提供履约担保。 - 7.2质量担保 - 7.2.1双方同意质量担保按以下第（1）种方式执行，如本合同价款为暂定价的，下列质量担保的数额按最终结算价计算： - （1）本合同不提供质量担保。 - 7.2.2本合同质保期为 2年，自验收通过后开始计算。本合同项下质保期开始计算后满/，如本合同未发生质量问题或乙方提供的质保服务符合本合同约定质量标准的，乙方可向甲方申请支付质保金或退还质量保函，甲方于收到乙方申请后/日内，向乙方无息退还质保金或质量保函。 |  |
|  | - 8.相关成果交付 | - 乙方应向甲方交付相关成果，具体要求如下： - 8.1交付成果及交付形式： - 8.2交付数量： - 8.3交付地点： - 8.4其他： |  | - 乙方应向甲方交付相关成果，具体要求如下： # 8.1交付成果及交付形式：智能微断展示箱配套监控模块、触摸屏及UI程序采购项目，采购内容为展示箱专用硬件供货、软件UI程序开发、系统联调及配套技术服务 # 8.2交付数量：1台监控模块，1台触摸屏，1套UI系统，1套技术服务和整改支持，详见报价单 - 8.3交付地点：广州番禺 - 8.4其他： / |  |
|  | - 9.验收 | - 9.1.3初验：乙方完成软件开发并向甲方提交系统软件 日后，乙方应提出初步验收申请，由甲方组织完成初步验收，即功能验收，功能验收内容包括对其开发软件及采购软硬件功能的验收。验收人员由甲方组织，验收标准为经甲方确定的系统功能精细化设计及 等标准和规范。 - 9.1.4竣工验收：系统部署上线试运行期满，系统功能满足本合同要求，且运行良好的，甲方可指定评测机构对系统进行测评，测评报告可作为验收依据之一，测评费用由 方承担。乙方应及时提出竣工验收申请，由甲方组织竣工验收，验收人员由甲方确定。竣工验收阶段，乙方应当现场演示由源代码生成应用程序的过程，并由甲、乙双方确认。 - 9.1.5验收标准： - （1）国际、国家、行业相关标准，南方电网公司的相关标准和规划，《 技术协议》及本合同约定的其他要求；以及在履行本合同过程中双方代表签署的通知、备忘录、会议纪要等书面文件。 - （2）其他： - 9.2验收费用承担： - 9.3验收后的处理： - （1）每次验收通过，甲方应出具验收合格的书面意见给乙方。 - （2）各次验收未通过，甲方应出具验收不合格的书面意见给乙方。乙方应当在 日内根据甲方的验收意见对乙方提交的成果进行修改和完善，并再次向甲方申请验收；若第二次验收仍未通过，甲方有权解除本合同，乙方应当按照本合同的约定承担违约责任。 - 9.4甲方出具的竣工验收合格之书面意见，不能视为免除乙方对其提交成果存在缺陷所应负的责任，如存在缺陷，乙方应免费予以解决。乙方不予解决的，甲方有权委托第三方解决，乙方应赔偿由此给甲方造成的一切损失，或甲方直接扣收相应金额的质保金抵偿损失。 |  | - 9.1.3初验：乙方完成软件开发并向甲方提交系统软件/日后，乙方应提出初步验收申请，由甲方组织完成初步验收，即功能验收，功能验收内容包括对其开发软件及采购软硬件功能的验收。验收人员由甲方组织，验收标准为经甲方确定的系统功能精细化设计及/等标准和规范。 - 9.1.4竣工验收：系统部署上线试运行期满，系统功能满足本合同要求，且运行良好的，甲方可指定评测机构对系统进行测评，测评报告可作为验收依据之一，测评费用由/方承担。乙方应及时提出竣工验收申请，由甲方组织竣工验收，验收人员由甲方确定。竣工验收阶段，乙方应当现场演示由源代码生成应用程序的过程，并由甲、乙双方确认。 - 9.1.5验收标准： - （1）国际、国家、行业相关标准，南方电网公司的相关标准和规划，《启安众智公司智能微断展示箱配套软硬件技术协议》及本合同约定的其他要求；以及在履行本合同过程中双方代表签署的通知、备忘录、会议纪要等书面文件。 - （2）其他： / - 9.2验收费用承担： 乙方 - 9.3验收后的处理： - （1）每次验收通过，甲方应出具验收合格的书面意见给乙方。 - （2）各次验收未通过，甲方应出具验收不合格的书面意见给乙方。乙方应当在5日内根据甲方的验收意见对乙方提交的成果进行修改和完善，并再次向甲方申请验收；若第二次验收仍未通过，甲方有权解除本合同，乙方应当按照本合同的约定承担违约责任。 - 9.4甲方出具的竣工验收合格之书面意见，不能视为免除乙方对其提交成果存在缺陷所应负的责任，如存在缺陷，乙方应免费予以解决。乙方不予解决的，甲方有权委托第三方解决，乙方应赔偿由此给甲方造成的一切损失，或甲方直接扣收相应金额的质保金抵偿损失。 |  |
|  | - 10.知识产权 | - 10.1乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的技术成果及所有相关权利，归 所有。 - 10.2甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果及所有相关权利，归 所有。 - 10.3其他： |  | - 10.1乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的技术成果及所有相关权利，归 甲方 所有。 - 10.2甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果及所有相关权利，归 甲方 所有。 - 10.3其他：/ |  |
|  | 11.培训和服务 | 系统部署实施后，乙方须免费为甲方相关人员提供技术指导、培训及与使用该系统相关的技术服务，帮助甲方相关人员熟练使用该系统。具体的培训与技术服务安排详见附件《技术服务与培训计划》。 |  | 系统部署实施后，乙方须免费为甲方相关人员提供技术指导、培训及与使用该系统相关的技术服务，帮助甲方相关人员熟练使用该系统。具体的培训与技术服务安排/。 |  |
|  | - 13.乙方的权利和义务 | - 13.2乙方应按约定的进度完成全部工作。关于项目分包事项，双方同意按以下第 种方式执行： - 乙方不得将本合同项目服务工作分包给第三方承担。 - 13.6.1设计变更导致软件功能点规模变化数与原设计概算中的功能点规模数的比率小于或等于 %的，乙方应当免费按照设计变更进行软件开发。 - 13.6.2设计变更导致软件功能点规模变化数与原设计概算中的功能点规模数的比率大于 %的，超出部分按以下约定计算变更金额: |  | - 13.2乙方应按约定的进度完成全部工作。关于项目分包事项，双方同意按以下第 （1） 种方式执行： - （1）乙方不得将本合同项目服务工作分包给第三方承担。 - 13.6.1设计变更导致软件功能点规模变化数与原设计概算中的功能点规模数的比率小于或等于 / %的，乙方应当免费按照设计变更进行软件开发。 - 13.6.2设计变更导致软件功能点规模变化数与原设计概算中的功能点规模数的比率大于 / %的，超出部分按以下约定计算变更金额: / |  |
|  | - 14.保密义务 | - 14.4 泄密责任： - （1）乙方不得将保密内容透露给第三方，不得允许任何第三方使用保密内容，亦不得将保密内容用于与履行本合同无关的其他目的；否则，按照合同价款的 %向甲方支付违约金，赔偿因此造成的全部损失。 - （2）乙方应于本合同项下项目结束后或合同解除后5日内向甲方退还甲方提供的相关资料，或经甲方同意后将相关资料全部销毁。如乙方怠于履行资料退还、销毁义务或违反本合同项下其他保密义务的，应向甲方支付合同价款 %的违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。 |  | - 14.4 泄密责任： - （1）乙方不得将保密内容透露给第三方，不得允许任何第三方使用保密内容，亦不得将保密内容用于与履行本合同无关的其他目的；否则，按照合同价款的 20 %向甲方支付违约金，赔偿因此造成的全部损失。 - （2）乙方应于本合同项下项目结束后或合同解除后5日内向甲方退还甲方提供的相关资料，或经甲方同意后将相关资料全部销毁。如乙方怠于履行资料退还、销毁义务或违反本合同项下其他保密义务的，应向甲方支付合同价款 20 %的违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。 |  |
|  | - 15.合同的变更和解除 | - 15.2.3乙方逾期提交开发实施计划或系统功能精细化设计超过 日的。 - 15.2.4乙方逾期完成系统软件开发或系统安装部署逾期 日的。 - 15.2.5违反本合同第13.2条约定的。 - 15.2.6乙方指派的负责人或技术人员未实际参与本合同开发工作或者乙方擅自更换上述人员，经甲方通知后 日内仍未纠正或已严重影响本合同履行的。 - 15.2.7乙方提交的成果第二次验收仍不合格的。 - 15.2.8乙方擅自将开发成果转让给第三方的。 - 15.3甲方发生以下情形之一的，乙方有权解除本合同： - 15.3.1甲方迟延支付合同价款超过 日的。 - 15.3.2甲方不审核确认或不提供乙方实施本合同项目必须的技术资料超过 日的。 - 15.4在合同履行过程中，拟开发的信息系统如无法满足甲方业务需要，甲方有权终止本合同且无需承担任何责任，合同未履行部分不再履行，其它事项由双方协商解决。 |  | - 15.2.3乙方逾期提交开发实施计划或系统功能精细化设计超过 / 日的。 - 15.2.4乙方逾期完成系统软件开发或系统安装部署逾期 15 日的。 - 15.2.5违反本合同第13.2条约定的。 - 15.2.6乙方指派的负责人或技术人员未实际参与本合同开发工作或者乙方擅自更换上述人员，经经甲方通知后 / 日内仍未纠正或已严重影响本合同履行的。 - 15.2.7乙方提交的成果第二次验收仍不合格的。 - 15.2.8乙方擅自将开发成果转让给第三方的。 - 15.3甲方发生以下情形之一的，乙方有权解除本合同： - 15.3.1甲方迟延支付合同价款超过 30 日的。 - 15.3.2甲方不审核确认或不提供乙方实施本合同项目必须的技术资料超过 15 日的。 - 15.4在合同履行过程中，拟开发的信息系统如无法满足甲方业务需要，甲方有权终止本合同且无需承担任何责任，合同未履行部分不再履行，其它事项由双方协商解决。 |  |
|  | - 16.违约责任 | - 16.2因甲方违约导致乙方解除合同或甲方因自身原因提前终止合同的，甲方除按乙方已开展工作支付相应费用外，还应按照合同价款的 %向乙方支付违约金，违约金不足以弥补乙方损失的，甲方应赔偿乙方未能弥补的损失。 - 16.3甲方迟延支付合同价款或未按照本合同的约定提供技术资料或没有完成协作事项而造成乙方开发实施工作停滞、延误的，乙方交付完成系统开发实施的时间相应顺延。 - 16.4甲方如未按照本合同的约定支付合同价款的，每迟延一日,按照迟延支付合同价款的 ‰向乙方支付违约金。 - 16.5因乙方违约导致甲方解除合同的，乙方除应退还 %甲方已支付的合同价款、按照同期贷款市场报价利率（LPR）向甲方支付利息外，还应按照合同价款的 %向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方未能弥补的损失。 - 16.6乙方违反本合同约定的工作进度要求，构成逾期的，每迟延一日，应按照合同价款的 ‰向甲方支付违约金。 - 16.7乙方开发的系统存在缺陷且不能在甲方要求的时限内予以解决，甲方有权委托第三方予以处理，所需费用由乙方承担。 - 16.8乙方指派的负责人或技术人员未实际参与本合同开发实施工作或者擅自更换的，乙方应向甲方支付合同价款 %的违约金。 - 16.9乙方交付成果侵犯第三方权益而导致甲方产生损失的，由乙方全额赔偿。 - 16.10乙方违反本合同关于质保期内的乙方责任之约定，甲方有权扣收质保金。 - 16.11乙方未按甲方要求移交档案或档案质量不满足要求不进行整改的，应向甲方支付合同价款 %的违约金。 - 16.12若由于乙方原因导致信息系统（包括电力监控系统）含有预置的安全漏洞、恶意代码，或导致网络故障、病毒感染、网络安全事件发生，由乙方全责承担，乙方应当立即进行整改，赔偿甲方因此遭受的损失，并向甲方支付合同价款 %的违约金。 - 16.13任何一方违反本合同约定的知识产权义务，或未经对方书面同意，将对方享有知识产权的有关技术成果、计算机软件、源代码、数据信息、技术资料和文档擅自向第三方披露、转让或许可使用的，违约方除应当立即停止违约行为外，还应当支付合同价款 %的违约金。 |  | - 16.2因甲方违约导致乙方解除合同或甲方因自身原因提前终止合同的，甲方除按乙方已开展工作支付相应费用外，还应按照合同价款的 10 %向乙方支付违约金，违约金不足以弥补乙方损失的，甲方应赔偿乙方未能弥补的损失。 - 16.3甲方迟延支付合同价款或未按照本合同的约定提供技术资料或没有完成协作事项而造成乙方开发实施工作停滞、延误的，乙方交付完成系统开发实施的时间相应顺延。 - 16.4甲方如未按照本合同的约定支付合同价款的，每迟延一日,按照迟延支付合同价款的 0.1 ‰向乙方支付违约金。 - 16.5因乙方违约导致甲方解除合同的，乙方除应退还 100 %甲方已支付的合同价款、按照同期贷款市场报价利率（LPR）向甲方支付利息外，还应按照合同价款的 10 %向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方未能弥补的损失。 - 16.6乙方违反本合同约定的工作进度要求，构成逾期的，每迟延一日，应按照合同价款的 0.1 ‰向甲方支付违约金。 - 16.7乙方开发的系统存在缺陷且不能在甲方要求的时限内予以解决，甲方有权委托第三方予以处理，所需费用由乙方承担。 - 16.8乙方指派的负责人或技术人员未实际参与本合同开发实施工作或者擅自更换的，乙方应向甲方支付合同价款 / %的违约金。 - 16.9乙方交付成果侵犯第三方权益而导致甲方产生损失的，由乙方全额赔偿。 - 16.10乙方违反本合同关于质保期内的乙方责任之约定，甲方有权扣收质保金。 - 16.11乙方未按甲方要求移交档案或档案质量不满足要求不进行整改的，应向甲方支付合同价款 10 %的违约金。 - 16.12若由于乙方原因导致信息系统（包括电力监控系统）含有预置的安全漏洞、恶意代码，或导致网络故障、病毒感染、网络安全事件发生，由乙方全责承担，乙方应当立即进行整改，赔偿甲方因此遭受的损失，并向甲方支付合同价款 20 %的违约金。 - 16.13任何一方违反本合同约定的知识产权义务，或未经对方书面同意，将对方享有知识产权的有关技术成果、计算机软件、源代码、数据信息、技术资料和文档擅自向第三方披露、转让或许可使用的，违约方除应当立即停止违约行为外，还应当支付合同价款 20 %的违约金。 |  |
|  | - 17.质保期内的信息系统维护 | - 本合同项下系统质保期为自系统终验合格之日起 月。在质保期内，乙方应免费提供系统质量保修服务，并无偿提供以下方式的运维服务支持，并至少每 月向甲方提交一期服务报告： - 17.1乙方提供每周 小时（含节假日）关于甲方维护服务对象的电话支持和相关技术咨询服务。 - 17.2乙方提供现场维护服务。对于重大故障应急服务，乙方应在 分钟内电话响应甲方应急报障，若 分钟内仍无法排除故障，乙方应在 分钟内到现场提供技术支持，并在 小时内保障维护对象恢复正常运行；对于一般故障应急服务，乙方应在 分钟内电话响应甲方应急报障，若 分钟内仍无法排除故障，乙方应在 小时内到现场提供技术支持，并在 小时内保障维护对象恢复正常运行；对于现场驻点服务，乙方应提供至少一名现场驻点维护人员，提供 小时现场驻点服务，负责维护工作的总体联络协调。 - 17.3乙方应至少每月 次以及在法定节假日前派经验丰富的工程师到甲方现场对甲方的维护对象进行针对性巡检。 - 17.4乙方应针对系统性能和部署架构进行优化与提升，并根据用户需求，完成系统功能优化完善、二次开发及缺陷修理工作。 - 17.5质保期内的其他要求详见附件 。 |  | - 本合同项下系统质保期为自系统终验合格之日起 24 月。在质保期内，乙方应免费提供系统质量保修服务，并无偿提供以下方式的运维服务支持，并至少每 / 月向甲方提交一期服务报告： - 17.1乙方提供每周 / 小时（含节假日）关于甲方维护服务对象的电话支持和相关技术咨询服务。 - 17.2乙方提供现场维护服务。对于重大故障应急服务，乙方应在 / 分钟内电话响应甲方应急报障，若 / 分钟内仍无法排除故障，乙方应在 / 分钟内到现场提供技术支持，并在 / 小时内保障维护对象恢复正常运行；对于一般故障应急服务，乙方应在 / 分钟内电话响应甲方应急报障，若 / 分钟内仍无法排除故障，乙方应在 / 小时内到现场提供技术支持，并在 / 小时内保障维护对象恢复正常运行；对于现场驻点服务，乙方应提供至少一名现场驻点维护人员，提供 / 小时现场驻点服务，负责维护工作的总体联络协调。 - 17.3乙方应至少每月 / 次以及在法定节假日前派经验丰富的工程师到甲方现场对甲方的维护对象进行针对性巡检。 - 17.4乙方应针对系统性能和部署架构进行优化与提升，并根据用户需求，完成系统功能优化完善、二次开发及缺陷修理工作。 - 17.5质保期内的其他要求详见附件 《启安众智公司智能微断展示箱配套软硬件技术协议》。 |  |
|  | - 18.不可抗力 | - 18.2若任何一方因不可抗力事件不能履行本合同，应及时通知对方，并在不可抗力发生后 日内向对方提供有关不可抗力发生的有效证明。 - 18.5不可抗力影响合同履行超过 日的，双方均有权解除合同，由此产生的损失由双方平均分担。 |  | - 18.2若任何一方因不可抗力事件不能履行本合同，应及时通知对方，并在不可抗力发生后 30 日内向对方提供有关不可抗力发生的有效证明。 - 18.5不可抗力影响合同履行超过 90 日的，双方均有权解除合同，由此产生的损失由双方平均分担。 |  |
|  | - 19.廉洁条款 | - 19.3 乙方应遵守廉洁规定，不得利用本合同项下业务合作便利谋取不正当利益，包括但不限于不得向甲方提供或赠送礼品、礼金、回扣、有价证券等财物，以及其他非财产性利益；不得向甲方借出钱款、住房、车辆等；不得为甲方提供宴请、旅游、健身、娱乐等活动安排；不得为甲方装修住房、婚丧嫁娶及亲属工作安排等提供便利；不得为甲方参与可能获取不正当利益的经济活动提供便利；不得以谋取非正当利益为目的，与甲方就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契。 - 发现甲方有违反廉洁规定的，应及时向甲方反映或举报。受理部门： ；举报地址： ；举报邮箱（网站）： ；举报电话： 。 |  | - 19.3 乙方应遵守廉洁规定，不得利用本合同项下业务合作便利谋取不正当利益，包括但不限于不得向甲方提供或赠送礼品、礼金、回扣、有价证券等财物，以及其他非财产性利益；不得向甲方借出钱款、住房、车辆等；不得为甲方提供宴请、旅游、健身、娱乐等活动安排；不得为甲方装修住房、婚丧嫁娶及亲属工作安排等提供便利；不得为甲方参与可能获取不正当利益的经济活动提供便利；不得以谋取非正当利益为目的，与甲方就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契。 - 发现甲方有违反廉洁规定的，应及时向甲方反映或举报。受理部门： 南网储能公司监督部 ；举报地址： 广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦1408室 ；举报邮箱（网站）： / ；举报电话： 020-38128110（正常工作时间受理） 。 |  |
|  | 20.争议解决 | 本合同在履行过程中发生争议的，应友好协商解决；不能协商解决的，向甲方所在地人民法院起诉。 在诉讼期间，本合同不涉及争议部分的条款仍须履行。 |  | 本合同在履行过程中发生争议的，应友好协商解决；不能协商解决的，向甲方所在地人民法院起诉。 在诉讼期间，本合同不涉及争议部分的条款仍须履行。 |  |
|  | - 21.其他约定 | - 21.1甲乙双方确定的其他约定为： |  | - 21.1甲乙双方确定的其他约定为： / |  |
|  | - 22.合同签署与生效 | - 22.2本合同附件包括 ，均为合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。 - 22.3本合同文本一式 份，甲方 - 执 份，乙方执 份，具有同等法律效力。 |  | - 22.2本合同附件包括 附件1：启安众智公司智能微断展示箱配套软硬件技术协议，附件4：智能开关展示箱配套软硬件采购报价清单 ，均为合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。 - 22.3本合同文本一式 贰 份，甲方执 壹 份，乙方执 壹 份，具有同等法律效力。 |  |

- 务必准确填写选用合同标准文本的名称、合同文本一、二级分类名称，并逐项记录对合同文本“挖空”部分编辑、修改的内容。关键要素内容必须填写，如付款方式、争议解决方式、违约责任、质保期等；在招标采购文件中已明确的内容无须填写，如项目名称、项目信息、签约单位等。不得出现项目负责人信息、预算等涉密内容。

- 在采购阶段，两份文件作为合同文本内容随招标采购文件发售给购标人；中标后合同起草人根据合同标准文本、《合同修改对照表》及采购结果起草合同。