甲方（委托方）：

住 所 地：

法定代表人（负责人）：

项目联系人：

通讯地址：

手    机：

电    话：

电子信箱：

乙方（受托方）：

住 所 地：

法定代表人（负责人）：

项目联系人：

通讯地址：

手    机：

电    话：

电子信箱：

为提高信息化管理水平，甲方委托乙方开发      信息系统，现根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方经过平等协商，达成本合同。

1.项目基本情况与要求

1.1项目名称：

1.2项目目标：

1.3甲方提供的软硬件环境：

1.4乙方提供的产品和服务包括：      ，详细清单和乙方负责采购的软硬件及其采用的开发工具、双方约定的标准、规范及质量要求、安全性、稳定性指标等见附件《      技术协议》。

1.5乙方提供的产品及服务应满足《      技术协议》中约定的所有功能，对于合同没有约定但为实现其功能而必需的产品和服务，由乙方免费提供。

2.工作进度

2.1乙方应在本合同生效后      日内向甲方提交《系统开发计划》，该计划经甲方批准后，乙方应严格执行并作为本合同附件，甲方明确不需提交《系统开发实施计划》的，乙方可不提交。

2.2本合同生效之日起      日内（     年     月     日前），乙方应完成系统的功能精细化设计并提交甲方评审。甲方应在收到乙方提交的功能精细化设计验收申请后      日内组织评审。

2.3本合同生效之日起      日内（     年     月     日前），乙方应完成系统的软件开发，并提交甲方进行功能验收（即初验）。甲方应在收到乙方提交的功能验收申请后      日内对乙方开发的软件及其采购的软硬件设备进行初验。

2.4本合同生效之日起     日内（      年      月      日前），乙方应完成系统安装部署并进入试运行，系统试运行期限为      日。试运行期满后      日内由甲方进行竣工验收（即终验）。若试运行期间系统出现故障或功能不全，乙方未能在试运行期满前修改完善的，视为竣工验收不合格，甲方有权不予验收，乙方按本合同约定承担相关违约责任。

2.5其他：     。

3.乙方项目组成员

3.1乙方指派技术人员      组成项目团队，同时指派      作为本项目的负责人。如果甲方认为乙方指派的研究开发人员不能胜任的，乙方应当及时更换。乙方指派的项目人员应实际参与本项目信息系统的开发实施工作。

3.2乙方的项目人员未经甲方同意不得变更，如需变更须提前      工作日以书面的形式征得甲方同意。

4.技术资料提供

4.1乙方提出所需技术背景材料、技术资料及数据清单，甲方审核确认后提供。

4.2乙方根据需要，可要求甲方补充必要的技术背景材料、技术资料及数据，甲方审核确认后提供。

4.3双方联系人应在确认的资料移交清单上签字，清单应注明移交时间和方式。

4.4乙方对于甲方提供的技术背景材料、技术资料、数据应当妥善保管，并只能用于本合同项下工作。本合同履行完毕后，乙方应当将上述技术背景材料、技术资料、数据全部退还给甲方，并不得以复制、扫描等任何方式保存甲方的资料信息。

5.甲方协作事项

5.1调研：

5.2办公条件：

5.3其他：

6.合同价款与支付

6.1本合同价款，即开发服务费，包括了乙方为完成本合同项下全部工作所需的全部费用，按以下第     种方式结算确定：

（1）固定价。本合同价款为人民币含税价小写        元（大写：         ），税率为    ，其中，不含税价为小写     元（大写：     ），增值税为：小写     元（大写：     ）。

（2）暂定价。本合同价款暂定为人民币含税价小写     元（大写：       ），税率为    ，其中，不含税价为小写     元（大写：     ），增值税为：小写     元（大写：     ）。最终合同价款按以下标准计算：

（3）其他：

6.2双方同意本合同价款的支付按以下第     项约定执行：

（1）一次性支付

具体支付时间和方式为：

（2）分期支付

具体支付时间和方式为：

| 分期 | 支付时间 | 支付条件 | 支付比例 | 支付金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预付款 |  |  | 合同价款 % | 元（大写： ） |
| 进度款 |  |  | 合同价款 % | 元（大写： ） |
| 结算款 |  |  | 合同价款 % | 元（大写： ） |
|  |  |  | 合同价款 % | 元（大写： ） |

- 如本合同价款为暂定价款的，则上述     按最终结算价款计算支付，其他批次款则按本合同约定的暂定价款计算支付。

- （3）其他：

6.3合同价款结算按第     种方式（1.转账/2.汇票/3.支票/4.其他：     ）。如需使用商业汇票进行支付的，由款项支付方承担资金成本（买方付息贴现）。

乙方汇票开立信息如下：

汇票类型：银行承兑汇票  商业承兑汇票

收款人全称：

银行账户：

开户银行：

开户行行号：

联系人：

联系电话：

6.4乙方应在甲方付预付款前     日开具收据等带有法律效力的原始凭据，否则甲方有权迟延支付相应价款，乙方因此造成的损失由其自行承担。

乙方应在甲方支付进度款及结算款前    日开具等额的增值税专用发票，增值税专用发票上注明的银行账户应与本合同提供的相同，否则甲方有权迟延支付相应价款，乙方因此造成的损失由其自行承担。

如乙方不能开具增值税专用发票的，应向甲方提交相关证明材料并取得甲方书面同意后，可开具符合甲方要求的其他发票。

6.5乙方收款账户信息如下：

账号：

户名：

开户行：

6.6乙方数字人民币对公钱包信息如下：

数字人民币钱包开户行：

钱包名称：

钱包编号：

6.7本合同项下乙方收款账户信息、乙方数字人民币对公钱包信息，以本合同第6.5条、6.6条约定为准。乙方在签署本合同时，应对前述信息进行确认，本合同一经双方签署即视为乙方确认前述信息无误，甲方应按前述信息进行付款。乙方如需变更收款账户或数字人民币钱包信息的，应提前向甲方提出，并经甲方同意后方可变更；否则，甲方仍应按本条约定的收款信息进行付款。甲方按本条约定的收款信息付款后，视为已完成付款义务，因收款信息错误造成的全部损失由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。

6.8甲方增值税开票信息如下：

单位名称：

税务识别号：

开户行：

银行账号：

地址：

联系电话：

6.9若乙方未能按上述要求开具增值税专用发票，或实际开票税率与上述要求不符，甲方有权根据实际收取的发票类型及税率从合同价款中直接扣除相应金额的合同款进行结算。甲方有权在任一批次的合同付款中直接扣减税款差额。若未支付合同款不足以弥补税款差额，乙方应将差额退还甲方。税款差额计算方式如下：

税款差额=承诺税率对应的增值税进项税额﹣实际开具发票的进项税额（若计算得出的扣款小于0，则取0）

其中：增值税进项税额=∑开票金额÷（1+税率）×税率

6.10本合同项下不含税价格不因国家税率变化而变化，若在本合同履行期间遇国家税率调整，则价税合计相应调整，以开具发票的时间为准。

7.履约担保与质量担保

7.1履约担保

7.1.1双方同意履约担保按以下第    种方式执行，如本合同价款为暂定价的，下列履约担保的数额按暂定价计算：

（1）本合同不提供履约担保。

（2）乙方于本合同生效之日起     日内，按本合同价款     %向甲方提供履约保函（银行保函保险保函），即人民币      元（大写：     ）。

（3）乙方于本合同生效之日起     日内，向甲方提供金额为人民币    元（大写：    ）的履约保函（银行保函保险保函）。

7.1.2乙方发生违约行为时，甲方有权按合同约定的违约金额在履约保函中兑付。

7.1.3本合同履行完毕且乙方履行义务符合合同约定或乙方向甲方提交质量担保时，甲方应将保函退回乙方。

- 7.2质量担保

7.2.1双方同意质量担保按以下第    种方式执行，如本合同价款为暂定价的，下列质量担保的数额按最终结算价计算：

（1）本合同不提供质量担保。

（2）乙方向甲方申请结算时，按合同价款的     %向甲方提供质量保函（银行保函保险保函），即人民币     元（大写：     ）。

（3）甲方在本合同约定的合同价款结算款支付中，扣留合同价款的     %作为质保金。

7.2.2本合同质保期为    年，自    开始计算。本合同项下质保期开始计算后满    年，如本合同未发生质量问题或乙方提供的质保服务符合本合同约定质量标准的，乙方可向甲方申请支付质保金或退还质量保函，甲方于收到乙方申请后      日内，向乙方无息退还质保金或质量保函。

如乙方在质保期内怠于履行质保义务的，甲方有权委托第三方代为履行，并有权用质保金或兑付质量保函予以支付所发生的费用，如有剩余，不再退还；如不足支付第三方代履行费用的，不足部分由乙方另行支付。

8.相关成果交付

乙方应向甲方交付相关成果，具体要求如下：

8.1交付成果及交付形式：

8.2交付数量：

8.3交付地点：

8.4其他：

9.验收

9.1验收程序与标准

9.1.1乙方成果验收包括系统功能精细化设计验收、初验、竣工验收，乙方应在验收前向甲方提出书面申请。

9.1.2系统功能精细化设计验收：验收人员和验收方式由甲方确定。

9.1.3初验：乙方完成软件开发并向甲方提交系统软件      日后，乙方应提出初步验收申请，由甲方组织完成初步验收，即功能验收，功能验收内容包括对其开发软件及采购软硬件功能的验收。验收人员由甲方组织，验收标准为经甲方确定的系统功能精细化设计及      等标准和规范。

9.1.4竣工验收：系统部署上线试运行期满，系统功能满足本合同要求，且运行良好的，甲方可指定评测机构对系统进行测评，测评报告可作为验收依据之一，测评费用由     方承担。乙方应及时提出竣工验收申请，由甲方组织竣工验收，验收人员由甲方确定。竣工验收阶段，乙方应当现场演示由源代码生成应用程序的过程，并由甲、乙双方确认。

9.1.5验收标准：

（1）国际、国家、行业相关标准，南方电网公司的相关标准和规划，《      技术协议》及本合同约定的其他要求；以及在履行本合同过程中双方代表签署的通知、备忘录、会议纪要等书面文件。

（2）其他：

9.2验收费用承担：

9.3验收后的处理：

（1）每次验收通过，甲方应出具验收合格的书面意见给乙方。

（2）各次验收未通过，甲方应出具验收不合格的书面意见给乙方。乙方应当在      日内根据甲方的验收意见对乙方提交的成果进行修改和完善，并再次向甲方申请验收；若第二次验收仍未通过，甲方有权解除本合同，乙方应当按照本合同的约定承担违约责任。

9.4甲方出具的竣工验收合格之书面意见，不能视为免除乙方对其提交成果存在缺陷所应负的责任，如存在缺陷，乙方应免费予以解决。乙方不予解决的，甲方有权委托第三方解决，乙方应赔偿由此给甲方造成的一切损失，或甲方直接扣收相应金额的质保金抵偿损失。

10.知识产权

10.1乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的技术成果及所有相关权利，归       所有。

10.2甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果及所有相关权利，归       所有。

10.3其他：

11.培训和服务

系统部署实施后，乙方须免费为甲方相关人员提供技术指导、培训及与使用该系统相关的技术服务，帮助甲方相关人员熟练使用该系统。具体的培训与技术服务安排详见附件《技术服务与培训计划》。

12.甲方的权利和义务

12.1甲方有权对乙方的开发实施工作和开发费用使用情况进行检查监督，有权要求乙方项目实施人员遵守甲方管理制度及项目管理要求。

12.2甲方协助乙方开展开发实施工作，应及时向乙方提供有关资料数据，并及时解决乙方提出的需要甲方配合的相关事宜。

12.3甲方应按合同约定及时、足额向乙方支付合同价款。

12.4甲方应按合同约定及时对乙方提交的开发实施成果进行验收。

12.5甲方有权指定有关监理单位对本合同项下系统开发实施工作实施监理，但须提前告知乙方，并明确监理人员的授权范围，乙方应当接受甲方指派的监理人员行使有关监理职权。

13.乙方的权利和义务

13.1乙方有权要求甲方按约支付合同价款，甲方拒不支付时，乙方有权中止开发实施工作。

13.2乙方应按约定的进度完成全部工作。关于项目分包事项，双方同意按以下第    种方式执行：

（1）乙方不得将本合同项目服务工作分包给第三方承担。

（2）除本合同项目关键及核心业务或涉及甲方秘密及安全的内容，乙方可以将其他工作分包给第三方，且分包金额不得超过本合同总金额的    %（最高为40%），但应向甲方报备，并对分包内容与第三方承担连带责任。本合同项目关键及核心业务包括以下内容：

业务及需求分析；

技术选型、架构设计；

系统功能模块分析和设计；

专题研究的主要内容研究和成果归集；

其他：    。

13.3乙方应采取安全措施，防止因项目实施造成人身伤害和财产损失，防止因其提供的软件部署实施导致甲方系统运行环境出现故障或出现信息安全事件。

13.4乙方应当保证其交付给甲方的成果不侵犯任何第三人的合法权益，如第三方对任何交付成果主张权利的，乙方有妥善处理的义务，并承担由此产生的一切法律责任，赔偿甲方因此遭受的全部损失。

13.5乙方应妥善保管甲方提供的技术资料、样品、设备等；在合同履行过程中，如发现继续工作对材料、样品或设备等有损坏危险时，应立即中止工作，并及时通知甲方。

13.6如开发过程中因甲方原因发生设计变更，双方同意按以下约定执行：

13.6.1设计变更导致软件功能点规模变化数与原设计概算中的功能点规模数的比率小于或等于    %的，乙方应当免费按照设计变更进行软件开发。

13.6.2设计变更导致软件功能点规模变化数与原设计概算中的功能点规模数的比率大于    %的，超出部分按以下约定计算变更金额:

13.7乙方应遵守《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国密码法》以及《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GBT 22239-2019）等法律、行政法规及规章的要求。如信息系统属于电力监控系统范畴，同时应遵守《电力监控系统安全防护规定》《国家能源局关于印发电力监控系统安全防护总体方案等安全防护方案和评估规范的通知》（国能安全【2015】36号）以及南方电网相关电力监控系统网络安全有关要求。如前述法律法规、规范性文件、南网公司制度有更新或修订的，以最新规定为准。乙方承诺不利用提供产品和服务的便利条件非法获取用户数据、非法控制和操纵用户设备,无正当理由不中断产品供应或者必要的技术支持服务。

乙方选购的电力监控系统产品，应在合同中要求产品供应商提供产品符合《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国密码法》以及《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GBT 22239-2019）等法律法规要求，并在设备及系统全生命周期内对其负责。

列入国家网信部门制定、公布的网络关键设备和网络安全专用产品目录的产品，应按照《中华人民共和国网络安全法》和《中华人民共和国密码法》要求，经具备资格的机构检测认证合格，并提供相关证书。

影响或可能影响国家安全的网络产品和服务，乙方应配合甲方开展网络安全审查工作，所需材料应在接到甲方通知后的3个工作日内提供。因乙方未履行网络安全审查义务（包括不配合审查、故意隐瞒、提供虚假申报材料等）而造成甲方直接或间接损失的，甲方保留追究责任权利。因没有通过网络安全审查而造成的损失，由乙方承担相关责任与后果。

14.保密义务

乙方履行本合同应遵守如下保密义务，如甲、乙双方签署了《保密协议》的，则保密义务按《保密协议》约定执行：

14.1 保密内容：包括但不限于因履行本合同而知悉的甲方商业秘密、工作秘密、敏感信息及其他非公开的技术和经营信息等。

商业秘密是指在生产和经营活动中产生的不为公众知悉，影响公司安全、经济利益，并经公司采取保密措施的经营信息和技术信息。

工作秘密是指泄露后会对甲方工作带来被动和损害的内部敏感信息，包括但不限于有关工作内部方案、讨论记录、过程稿、征求意见等。

敏感信息内容包括但不限于：甲方员工个人信息、公司运行管理数据、业务生产敏感数据、公司重要工作文件等。

14.2 涉密人员范围：参与实施本合同的乙方全体人员。

14.3 保密期限：合同签订后至甲方书面声明放弃该保密权利之日止。

14.4 泄密责任：

（1）乙方不得将保密内容透露给第三方，不得允许任何第三方使用保密内容，亦不得将保密内容用于与履行本合同无关的其他目的；否则，按照合同价款的     %向甲方支付违约金，赔偿因此造成的全部损失。

（2）乙方应于本合同项下项目结束后或合同解除后5日内向甲方退还甲方提供的相关资料，或经甲方同意后将相关资料全部销毁。如乙方怠于履行资料退还、销毁义务或违反本合同项下其他保密义务的，应向甲方支付合同价款     %的违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。

15.合同的变更和解除

15.1在本合同履行过程中，经甲乙双方协商一致，可以对本合同的条款进行变更，不能就变更达成一致意见的，应当按照原合同条款执行。

# 15.2乙方发生以下情形之一的，甲方有权解除本合同：

15.2.1乙方丧失履约能力的。

15.2.2乙方明确表示不能完成本合同约定开发实施的。

15.2.3乙方逾期提交开发实施计划或系统功能精细化设计超过      日的。

15.2.4乙方逾期完成系统软件开发或系统安装部署逾期     日的。

15.2.5违反本合同第13.2条约定的。

15.2.6乙方指派的负责人或技术人员未实际参与本合同开发工作或者乙方擅自更换上述人员，经甲方通知后      日内仍未纠正或已严重影响本合同履行的。

15.2.7乙方提交的成果第二次验收仍不合格的。

15.2.8乙方擅自将开发成果转让给第三方的。

15.3甲方发生以下情形之一的，乙方有权解除本合同：

15.3.1甲方迟延支付合同价款超过      日的。

15.3.2甲方不审核确认或不提供乙方实施本合同项目必须的技术资料超过      日的。

15.4在合同履行过程中，拟开发的信息系统如无法满足甲方业务需要，甲方有权终止本合同且无需承担任何责任，合同未履行部分不再履行，其它事项由双方协商解决。

16.违约责任

16.1本合同生效后，甲乙双方均应当全面履行合同义务。任何一方违约，均应当承担违约责任，并赔偿对方由此受到的损失。

16.2因甲方违约导致乙方解除合同或甲方因自身原因提前终止合同的，甲方除按乙方已开展工作支付相应费用外，还应按照合同价款的     %向乙方支付违约金，违约金不足以弥补乙方损失的，甲方应赔偿乙方未能弥补的损失。

16.3甲方迟延支付合同价款或未按照本合同的约定提供技术资料或没有完成协作事项而造成乙方开发实施工作停滞、延误的，乙方交付完成系统开发实施的时间相应顺延。

16.4甲方如未按照本合同的约定支付合同价款的，每迟延一日,按照迟延支付合同价款的     ‰向乙方支付违约金。

16.5因乙方违约导致甲方解除合同的，乙方除应退还     %甲方已支付的合同价款、按照同期贷款市场报价利率（LPR）向甲方支付利息外，还应按照合同价款的     %向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方未能弥补的损失。

16.6乙方违反本合同约定的工作进度要求，构成逾期的，每迟延一日，应按照合同价款的     ‰向甲方支付违约金。

16.7乙方开发的系统存在缺陷且不能在甲方要求的时限内予以解决，甲方有权委托第三方予以处理，所需费用由乙方承担。

16.8乙方指派的负责人或技术人员未实际参与本合同开发实施工作或者擅自更换的，乙方应向甲方支付合同价款     %的违约金。

16.9乙方交付成果侵犯第三方权益而导致甲方产生损失的，由乙方全额赔偿。

16.10乙方违反本合同关于质保期内的乙方责任之约定，甲方有权扣收质保金。

16.11乙方未按甲方要求移交档案或档案质量不满足要求不进行整改的，应向甲方支付合同价款     %的违约金。

16.12若由于乙方原因导致信息系统（包括电力监控系统）含有预置的安全漏洞、恶意代码，或导致网络故障、病毒感染、网络安全事件发生，由乙方全责承担，乙方应当立即进行整改，赔偿甲方因此遭受的损失，并向甲方支付合同价款     %的违约金。

16.13任何一方违反本合同约定的知识产权义务，或未经对方书面同意，将对方享有知识产权的有关技术成果、计算机软件、源代码、数据信息、技术资料和文档擅自向第三方披露、转让或许可使用的，违约方除应当立即停止违约行为外，还应当支付合同价款     %的违约金。

16.14若一方因遵守国际反制裁措施而无法履行合同义务，不应视为违约。这包括但不限于因遵守各国对特定国家或实体的制裁而导致的业务限制或中断。

16.15甲方有权直接从对乙方的应付未付款中，对乙方应当承担的包括但不限于违约金、损害赔偿金等一切款项进行抵扣。

17.质保期内的信息系统维护

本合同项下系统质保期为自系统终验合格之日起      月。在质保期内，乙方应免费提供系统质量保修服务，并无偿提供以下方式的运维服务支持，并至少每      月向甲方提交一期服务报告：

17.1乙方提供每周      小时（含节假日）关于甲方维护服务对象的电话支持和相关技术咨询服务。

17.2乙方提供现场维护服务。对于重大故障应急服务，乙方应在      分钟内电话响应甲方应急报障，若      分钟内仍无法排除故障，乙方应在      分钟内到现场提供技术支持，并在      小时内保障维护对象恢复正常运行；对于一般故障应急服务，乙方应在      分钟内电话响应甲方应急报障，若      分钟内仍无法排除故障，乙方应在      小时内到现场提供技术支持，并在      小时内保障维护对象恢复正常运行；对于现场驻点服务，乙方应提供至少一名现场驻点维护人员，提供      小时现场驻点服务，负责维护工作的总体联络协调。

17.3乙方应至少每月      次以及在法定节假日前派经验丰富的工程师到甲方现场对甲方的维护对象进行针对性巡检。

17.4乙方应针对系统性能和部署架构进行优化与提升，并根据用户需求，完成系统功能优化完善、二次开发及缺陷修理工作。

17.5质保期内的其他要求详见附件      。

18.不可抗力

18.1不可抗力事件是指合同双方在签署本合同时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括：地震、台风、水灾、火灾，以及政府行为、战争、瘟疫等。

18.2若任何一方因不可抗力事件不能履行本合同，应及时通知对方，并在不可抗力发生后      日内向对方提供有关不可抗力发生的有效证明。

18.3受不可抗力事件影响的一方应迅速采取合理的措施，尽量减少因不可抗力事件给各方带来的损失。如果未能尽其努力采取积极的措施减少不可抗力事件的影响，则该方应承担由此而扩大的损失。

18.4如果发生影响履行本合同的不可抗力事件，则双方应及时协商制定并实施补救计划和合理的替代措施，减少或消除不可抗力事件的影响。

18.5不可抗力影响合同履行超过      日的，双方均有权解除合同，由此产生的损失由双方平均分担。

19.廉洁条款

19.1 合同双方应严格遵守国家关于市场准入、招标采购、工程建设等市场经济活动的法律法规、政策及廉洁规定，不得为获取不正当利益，损害国家、集体和合同双方权益。

19.2 甲方（包括甲方工作人员及其特定关系人，下同）应遵守廉洁规定，不得利用职权或者职务上的影响谋取不正当利益，包括但不限于不得索取或收受乙方（包括乙方及其委托人、代理人、中间人等相关单位，以及上述单位的工作人员及其特定关系人，下同）的礼品、礼金、回扣、有价证券等财物，以及其他非财产性利益；不得借用乙方的钱款、住房、车辆等；不得参加乙方安排的可能影响公正执行公务的宴请、旅游、健身、娱乐等活动；不得要求或接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶及亲属工作安排等提供便利；不得向乙方介绍亲属或其他特定关系人参与可能获取不正当利益的经济活动；不得向乙方泄漏涉及有关业务活动的秘密。

19.3 乙方应遵守廉洁规定，不得利用本合同项下业务合作便利谋取不正当利益，包括但不限于不得向甲方提供或赠送礼品、礼金、回扣、有价证券等财物，以及其他非财产性利益；不得向甲方借出钱款、住房、车辆等；不得为甲方提供宴请、旅游、健身、娱乐等活动安排；不得为甲方装修住房、婚丧嫁娶及亲属工作安排等提供便利；不得为甲方参与可能获取不正当利益的经济活动提供便利；不得以谋取非正当利益为目的，与甲方就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契。

发现甲方有违反廉洁规定的，应及时向甲方反映或举报。受理部门：    ；举报地址：    ；举报邮箱（网站）：     ；举报电话：    。

19.4 甲方违反国家及本合同有关廉洁规定的，由相关部门（机构）依法依规给予纪律处分或处理；涉嫌职务犯罪的，移交监察机构办理。

19.5 乙方违反国家及本合同有关廉洁规定的，甲方有权根据中国南方电网有限责任公司供应商不良行为处理有关规定进行处理，在中国南方电网有限责任公司范围内对乙方进行一定期限内取消中标（成交）资格、不得新签采购合同的处理，并有权单方解除合同，因此造成的损失由乙方承担；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

20.争议解决

本合同在履行过程中发生争议的，应友好协商解决；不能协商解决的，向甲方所在地人民法院起诉。

在诉讼期间，本合同不涉及争议部分的条款仍须履行。

21.其他约定

21.1甲乙双方确定的其他约定为：

21.2本条约定与本合同其他条款内容不一致的，以本条约定为准。

22.合同签署与生效

22.1本合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效，未尽事宜双方可协商并签署补充协议做出约定。

- 22.2本合同附件包括      ，均为合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

22.3本合同文本一式     份，甲方执     份，乙方执     份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

【本页为          （合同编号：             ）签署页】

甲方（盖章）：JF-FWZHTGZGZ

法定代表人（负责人）或授权代表（签名）：       JF-FWZHTFRZGZ

签订日期：      年      月      日JF-FWZHTSJZGZ

乙方（盖章）：YF-FWZHTGZGZ

法定代表人（负责人）或授权代表（签名）：       YF-FWZHTFRZGZ

签订日期：      年      月      日YF-FWZHTSJZGZ