- 2026年云南电力试验研究院（集团）有限公司检验检测实验室信息管理系统集成接入南方电网数字身份与访问管理平台服务

技术规范和服务标准

云南电力试验研究院（集团）有限公司

2026年4月

- 项目概要

为保障检测部实验室信息化系统平稳运行，现需招标服务商提供可靠的接入数字身份与访问管理平台服务

- 项目内容

接入数字身份与访问管理平台实施服务，包括协助进行接入申请、需求对接、方案设计、集成测试、数据初始化、上线运行多个阶段，保质有序逐步完成业务应用的接入。

- 2.1接入申请

1.对业务应用接入申请提供支持服务，沟通接入业务应用的类型和功能，以及接入数字身份与访问控制服务的具体需求；

2.指导业务应用管理员填写申请单，接收申请单并归档。

- 2.2需求调研分析

在应用系统接入数字身份与访问控制中心前，需完成业务系统的接入需求分析。通过配合业务系统团队实施调研、数据分析与解读等关键过程，明确预对接的业务系统的详细技术情况、当前管理情况、业务需求情况等，以便进行业务系统的对接模型设计与应用。

具体工作内容包括：

1. 应用需求分析整体规划：明确需求分析详细计划，包括业务系统的用户和组织机构范围、数据同步方式、身份管理业务需求、认证业务需求业务系统管理需求等。

2. 开展业务系统应用需求分析：根据需求分析方案，组织实施相应的需求分析活动，调研方式包括用户访谈、集中会议、问卷调查等。在实施调研过程中，至少需明确以下内容：

A、分析业务系统的技术栈情况，包括业务系统采用的开发框架、开发语言、业务系统架构等。

B、调研业务系统的身份认证现状：用户范围、组织数据范围、数据需求范围、认证方式需求、业务风险场景、风险模型匹配度、可提供的对接接口等。

C、调研业务系统的技术支持情况：包括是否可改造，业务系统对于认证协议支持和风险管控需求情况等。

3. 身份认证现状与规范符合情况分析：对收集到的数据进行分析和解读，提取有价值的信息，形成明确的业务系统调研结论，明确下一步的对接计划、对接建议及对接可能存在的困难等关键信息。

4. 需求分析情况持续跟进反馈运营：根据需求分析结果，向相关部门提供反馈和建议，以改进数字身份与访问控制中心或优化运营服务。

5. 归档数据：将收集到的数据进行归档和备份，以便日后查阅和使用。

- 2.3实施方案设计

针对每个业务系统集成编写对接实施方案，基于业务系统的应用需求分析情况，完成身份模型、认证模型方案设计，包含对应用户范围、组织机构范围、岗位范围、功能权限范围、数据权限范围、数据同步需求、认证协议、认证方式、风险模型等。

具体工作内容包括：

- 2.3.1明确集成业务场景

1.身份管理模块，确认账号、组织机构、岗位、功能权限、数据权限等数据对象的同步需求；

确认数据自动同步的机制，制定明确的供应规则，根据业务系统的需求，是否允许人工维护数据；

确认人员的入、转、调、离、返聘、病休等业务场景与应用系统账号联动变更；

确认是否存在外部用户，外部用户的管理方式；

确认是否存在账号申请、变更、撤销、延期流程，沟通集成联动场景；

确认机构的新增、上调、下移、合并、拆解、撤销等业务场景与应用系统机构联动变更；

确认岗位的新增、变更、岗位挂任、撤销等业务场景与应用系统岗位联动变更；

2.访问控制模块，确认用户认证登录公司应用、平台公司应用单点登录、公司数认平台与省级数认平台的互信、应用登出、会话超时、应急逃生等场景是否满足且指导应用系统侧的开发对应场景的认证判断逻辑；

- 2.3.2基础数据供应设计

1.设计身份数据（账号、组织机构、岗位、功能权限、数据权限等数据对象）同步范围和管理范围，明确每个对象的同步的属性，建立平台属性与业务属性的关系映射表；

2.根据应用系统的数据实时性需求，明确同步不同类型的数据同步机制，确认数据同步时间周期（实时同步、定时T+1同步等）。

- 2.3.3统一认证设计

1.设计认证机制，根据Web端和移动端不同的认证与单点登录需求，提供不同的认证方案建议；

2.明确认证接口，根据系统集成规范与应用系统明确调用哪些平台接口。

- 2.3.4统一权限管理设计

1.设计权限同步机制，根据应用系统的权限模型，分析权限管理对象（用户权限、管理员权限）；

2.根据不同类型的管理对象设计对应权限管理场景，联系对应的业务人员明确权限管理现状与需求，提供对应的管理页面和功能建议；

3.明确权限数据同步接口，根据系统集成规范与应用系统明确调用哪些平台接口；

- 2.3.5风控审计设计

1.根据应用系统侧的数据审计需求，设计提供对应的身份、权限管理统计数据；

2.根据应用系统侧的安全审计需求，设计提供用户认证行为相关统计数据；

3.根据应用系统侧的访问控制需求，设计风险策略、触发条件和对应措施（不处理、通知、阻断）；

- 2.3.6应用存量数据现状与初始化方案设计

1.沟通与收集应用系统存量的身份、权限等数据，沟通初始化方案，通过平台批量同步、定制程序回收、导出导入等方式进行完成存量数据收集；

2.存量数据同步至平台后，平台通过与基准账号、基准组织、基准岗位等数据进行绑定，确认无法绑定数据的处理方案。

- 2.3.7应用系统集成计划

1.与应用系统侧沟通方案确认时间；

2.确认联调时间；

3.确认生产上线时间。

- 2.4系统接入联调测试

- 2.4.1环境准备

1.网络策略梳理、申请开通、验证；

2.准备身份、认证的联调接口等。

- 2.4.2集成联调测试

1.根据应用系统集成需求与提单申请，在测试环境为业务系统完成应用注册生成应用集成ID与集成密钥提供给应用系统；

2.完成身份数据同步配置，针对账号、机构和岗位等对象，创建与每个对象需要同步的属性映射配置，针对需要特殊处理转换的属性配置对应处理器；

3.完成认证集成配置，提供对应认证接口的调用密钥给应用系统；

4.根据实施方案设计中确认的身份管理、统一认证业务场景准备联调测试用例；

5.数据同步联调，在平台侧配合完成联调用户、组织、岗位等数据的新增、删除、更新等场景，确保业务应用获取到的数据与数字身份与访问控制中心数据一致性，满足实施方案中的身份管理的需求场景；

6.统一认证对接联调，进行OAuth等认证协议对接，测试用户认证登录公司应用、平台公司应用单点登录、应用登出、会话超时等场景，满足实施方案的统一认证的需求场景；

7.进行整体对接的测试，确保整体对接已完成，且性能、安全、质量等均达到南网要求。

- 2.5数据初始化

- 2.5.1数据初始化方案设计

制定数据初始化方案，明确初始化数据的范围、初始化流程、数据对比分析规则、数据导入流程等，并通过评审。

- 2.5.2数据梳理

1.确认业务应用已使用的用户、组织、岗位数据范围及业务应用需要的数据范围、业务应用使用的组织机构树等；

2.公司应用由于涉及全网用户使用，所以存量数据如果不准确，需要找分子公司的管理员进行数据的采集，明确最新的数据情况；

3.梳理业务应用中是否存在无效数据、错误数据或需调整的数据等；

4.确定数据的传输字段、范围，是否包含重要数据字段、敏感数据字段等；

5.确认应用系统数据是否符合公司相关要求标准。

- 2.5.3数据对比分析

数字身份与访问控制中心、业务应用中均含有的用户、组织、岗位数据的关联、映射、匹配。

对比业务应用的数据与平台的基准用户、基准组织、基准岗位的差异，提供给应用系统管理员进行确认并处理有问题的数据，双方确认最终有效数据。

- 2.5.4数据导入

根据确定的数据初始化方案，提供业务应用所需的数据。

- 2.6正式对接发布

在系统对接测试完成后，由数字身份与访问控制中心运营服务团队配合业务系统团队完成业务系统对接的正式上线。在正式对接发布过程中，至少需包含正式对接发布协调、正式环境数据备份、正式环境配置调试、正式环境验证测试、上线与推广、监控与优化等工作内容，确保数字身份与访问控制中心每次发布的安全高效。

1. 准备对接发布方案：由数字身份与访问控制中心技术团队与业务系统技术团队等准备发布方案，包括发布计划、发布执行内容、失败回滚方式等。

2. 对接发布方案评审：协调相关信息安全各部门，对发布方案进行评审，确定系统的割接发布窗口时间，协调好相应的业务保障团队、安全保障团队等。

3. 正式环境数据备份：在系统对接发布前，配合业务系统团队对数字身份与访问控制中心做好相关安全备份工作，降低对接发布安全风险，确保数据安全和完整。。

4. 正式环境配置调试：根据系统对接方案、测试方案、测试报告等，配合业务系统团队在数字身份与访问控制中心正式环境进行配置调试。

5. 正式环境验证测试：在正式环境配置调试完成后，配合业务系统团队对发布上线的业务系统认证、风控、权限等能力进行全面测试，对访问性进行测试、确保正式环境的发布上线质量。

7. 上线与推广：正式上线后，对用户和业务系统相关人员进行指导，提高用户满意度和使用率。

8. 监控与优化：监控正式对接发布上线后数字身份与访问控制中心运行情况，收集用户反馈和使用数据，分析系统性能和功能，对系统进行优化和改进，提高系统稳定性和性能。

9. 发布上线记录总结：编写此次系统对接总结和文档，包括系统接口文档、测试文档、用户手册等，归档相关资料，方便后续维护和调整。

- 其他要求

## 3.1 总体要求

- 乙方提供的平台接入服务须完全满足甲方业务场景、接口规范、安全规范及本技术规范书全部要求，不存在功能缺失、性能瓶颈、安全漏洞及第三方版权纠纷，确保服务可正常落地、可长期稳定运行。

- 所有交付成果（含接口文档、部署方案、运维手册等）须完整、准确、可落地，内容清晰易懂，可支撑甲方技术人员独立完成对接、运维及问题排查；因文档缺失、错误或模糊导致甲方无法验收、无法上线或运维困难的，由乙方承担全部责任。

- 乙方须承诺服务稳定、连续、可靠，不得以任何形式变相降低服务质量、限制接口调用频次、附加额外收费项目，不得擅自变更服务标准或缩减服务范围。

- 为保证服务质量，服务接入原则上应为原厂厂家（即南方电网数字身份与访问管理平台研发运维服务商）并提供响应证明材料。

## 3.2 售后与技术支持约束

### 3.2.1 服务期内免费技术支持

- 服务期内，乙方须为甲方提供7×24小时远程技术支持，提供专属对接人及应急联系方式，确保甲方可随时联系到乙方技术人员。

- 问题响应时效（按故障等级划分）：

- 严重故障（服务完全不可用、接口大面积报错、数据严重异常等影响甲方核心业务运行的问题）：15分钟内响应，2小时内完成故障定位，4小时内完成修复；若4小时内无法修复，须向甲方提交书面说明及临时解决方案，确保甲方业务最小化受损。

- 一般故障（单个接口偶发报错、非核心功能异常等不影响甲方核心业务的问题）：30分钟内响应，24小时内完成解决；逾期未解决的，须向甲方说明进展及预计解决时间。

- 所有技术支持记录、故障处理过程、解决方案须留痕，形成书面记录（可电子档），定期提交甲方备案，未按时响应、未按要求留痕的，视为乙方违约。

### 3.2.2 BUG与缺陷修复

- 服务期内，所有因乙方服务本身存在的功能BUG、逻辑缺陷、安全漏洞，乙方均须免费修复，不得收取任何修复费用、服务费等额外费用。

- 乙方不得将正常的BUG修复、缺陷整改归类为“需求变更”“二次开发”，变相向甲方收取费用；若甲方有新增需求或变更需求，双方另行协商确认。

### 3.2.3 接口兼容与版本升级保障

- 乙方若需对接口进行升级、调整调用策略、变更字段、修改加密机制等操作，须提前7个工作日以书面形式（邮件、盖章文件均可）通知甲方，明确升级内容、升级时间、兼容方案及可能产生的影响，并提供相应的技术支持，协助甲方完成适配调整。

- 因乙方擅自进行接口升级、策略调整，未提前通知甲方，导致甲方系统异常、接口调用失败、业务中断的，乙方须立即回滚至原有版本，修复甲方系统异常，并承担由此产生的全部损失。

### 3.2.4 运维与监控配合

- 乙方须向甲方开放必要的监控视图、接口调用报表、异常日志、故障告警记录等，便于甲方实时查看服务运行状态、定位问题、核对数据。

- 当甲方因业务排查、问题定位需要乙方提供相关日志、链路追踪信息、运维数据时，乙方须在1小时内配合提供，不得拒绝、拖延或隐瞒相关信息。

### 3.2.5数据全量保障：

- 乙方须确保甲方数据的安全、准确与一致性。若因乙方原因（含代码逻辑、操作失误、运维不当）导致甲方数据丢失、错账或不一致，乙方须在24小时内完成全额数据恢复，并承担由此造成的甲方直接经济损失。

## 3.3 交付物

- 1.具体技术服务时间要求、验收交付物、付款细节在合同中约定。

- 2.标的物交货期限为：自签订该合同之日起90天内完成。

## 3.4 违约责任

- 乙方未按本规范要求提供服务、接口接入不通、功能缺失、性能不达标、交付物不完整的，甲方有权暂缓付款、拒绝验收，要求乙方限期整改；整改后仍未达标的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。

- 因乙方服务不稳定、数据错误、安全漏洞、售后不响应、擅自升级接口等原因，造成甲方业务中断、数据丢失、经济损失、客户投诉等问题的，乙方须承担全部赔偿责任，甲方有权根据损失情况追究乙方额外违约责任。

- 乙方不得将本平台接入服务的核心部分转包、分包给第三方，不得擅自更换服务团队核心成员；一经发现，甲方有权立即终止合同，要求乙方承担全部损失，并追究违约责任。

- 乙方违反本规范任何条款，未按要求履行责任的，甲方有权根据违约情况，扣除相应款项（按合同约定执行），情节严重的，终止合同并追索全部损失。

## 3.5 补充说明

- 本条款作为技术规范书的核心组成部分，与合同具有同等法律效力，双方须严格遵守。

- 本条款中未明确的验收指标、售后时限、违约标准等，双方可另行协商，签订补充协议。

- 服务期自验收合格、双方签署验收确认单之日起计算，服务期时长按合同约定执行。

- 四、报价明细表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价报价（万元） | 总价报价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026年云南电力试验研究院（集团）有限公司检验检测实验室信息管理系统集成接入南方电网数字身份与访问管理平台服务 | 项 | 1 |  |  |  |
| 总价合计报价： 万元（人民币大写： ） |  |  |  |  |  |  |