广西电网公司本部2026年AB座连廊新增电梯项目施工图审查零星采购说明

- 为规范公司本部2026年AB座连廊新增电梯项目施工图审查工作，明确审查范围、技术标准、审查深度、成果要求及责任边界，保障工程结构安全、消防安全、使用安全、合规验收，依据国家及地方现行规范，需请一家专业的机构对项目施工图审查。现以零星采购的方式选择一家专业性强的第三方机构提供施工图审查，具体采购方案如下：

- 一、项目供应商资格

- （一）审查单位资质

- 具备房屋建筑工程施工图审查一类资质，独立法人，有效期内。

- 近3年无重大质量安全事故、无不良信用记录、无行政处罚。

- （二）审查人员要求

- 项目负责人：一级注册结构工程师，10年以上经验，同类项目≥5项。

- 人员须为本单位正式在职，不得外聘、不得挂靠。

- （三）业绩要求

- 近3年完成同类新增/加装电梯项目施工图审查≥5项，有可核查合同及合格书。

- 熟悉本地规划、住建、消防、特种设备审批流程及技术要求。

- 二、项目内容和要求

- （一）项目内容

本项目主要在广西电网公司本部AB座连廊靠A座电梯厅内侧新装电梯一部，配套新建混凝土框架结构电梯井及电梯厅，电梯停靠9个楼层（1-9层），电梯额定载重1350kg,额定载客不低于13人/次，额定速度不低于1.75m/s。项目主要由电梯井和连廊组成，其中新增电梯占地面积为6.76平方米，连廊占地6.24平方米。总建筑面积为117平方米，其中电梯面积为60.84平方米，连廊面积为56.16平方米。建筑总高度为34.50米。新增电梯井道不改变原有建筑结构，不占用消防通道。

- （二）采购标的概况

根据相关规范对业主发包的公司本部2026年AB座连廊新增电梯项目施工图进行审查，涵盖：建筑、结构、基础、基坑、电气、防雷、给排水、消防、电梯工艺、弱电智能化、管线综合及配套工程施工图审查。

（三）进度要求

项目计划开展时间为2026年6月15日至6月30日。具体要求如下

1.收件后3个工作日内完成资料完整性初审

2.资料齐全后7个工作日内出具正式审查意见

3.设计单位修改后3个工作日内完成复审并出具合格书

- 推荐成交方式

由采购承办部门负责组建，成员由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家3人组成。

成交结果由采购专家组自行评定，经采购部门审定后发布。

- 报价文件内容、递交时间

- （一）报价文件内容：含报价表，营业执照、资质证书、法人身份证（或委托人身份证）、市场廉洁承诺、技术方案等相关材料,所有材料均加盖单位公章及骑缝章，报价文件要求以电子邮件设密的形式报送。供应商在规定的报价截止时间前递交报价文件。

（二）报价文件递交时间

以零星采购公告时间为准

- 推荐成交供应商原则

因本项目技术要求高、服务质量影响较大，故推荐“服务、价格、技术、响应程度”综合最优的作为成交供应商，由承办人说明原因并提交评审意见报审。

六、广西电网有限责任公司不负责报价人准备文件和递交文件所发生的任何成本和费用。

七、本零星采购邀请函未尽事宜的，请联系采购联系人。

八、联系人：孙工，联系电话：0771-5693209。

附件：报价文件

广西电网有限责任公司

2026年5月14日

附件

广西电网公司本部2026年AB座连廊新增电梯项目施工图审查

报 价 文 件

单位名称：                   （单位盖章）

年   月  日

一、法定代表人证明

单位名称：

地址：

姓名：           （身份证号码：                ） 职务：

系                      的法定代表人。

特此证明。

单位（盖章）：

年        月      日

授权委托书

本人       （姓名）系        （报价单位名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人，代理人根据授权，以我方名义参加 广西电网公司本部2026年AB座连廊新增电梯项目施工图审查 的报价、谈判、签约等相关事宜，并签署所有的文件、协议、合同，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：法定代表人证明

单位：                       （盖单位章）

法定代表人：                 （签字）

委托代理人：                （签字）

年    月    日

（附法定代表人身份证复印件,正反两面）（委托代理人身份证复印件，正反两面）

- 营业执照正本、副本，资质证书

三、供应商廉洁承诺

在本次采购过程中，我方将按照有关法律法规和程序开展工作，严格执行国家的有关方针、政策，并遵守以下规定：

（一）不以任何理由为采购方报销应由对方或个人支付的费用；

（二）不以任何理由向采购方工作人员赠送红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品、感谢费和好处费等非正当利益；

（三）不准为采购方单位或个人装修住房、婚丧嫁取、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便；

（四）不得以谋取非正当利益为目的，擅自与采购方工作人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契；

（五）不得在高级娱乐场所宴请采购方工作人员；

（六）不得以任何理由给采购方单位或个人回扣；

（七）发现采购方工作人员有违反本廉洁公约规定的，应向采购方监督部门举报。

（八）知悉《中国南方电网有限责任公司供货商扣分处罚实施细则》全部内容，在投标过程及可能中标后的履约过程做出相应承诺，如果违反承诺，招标人严格按照该细则进行处罚。

承诺单位：

签字人签名：

公章：

日期：

四、技术方案

五、广西电网公司本部2026年AB座连廊新增电梯项目施工图审查

报价表

下浮率：      %

单位（盖章）：

单位地址：

联系人：

电话：           邮箱：

日期：      年    月    日