# 附件A-项目信息清单

标的名称：肇庆供电局保障性租赁住房(宿舍楼)项目施工

标段名称：肇庆供电局保障性租赁住房(宿舍楼)项目施工

# 项目信息表

| 序号 | 条款名称 | 肇庆供电局保障性租赁住房(宿舍楼)项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | 广电规〔2024〕153号 |
| 2 | 项目核准备案文号 | 2409-441202-04-01-306686 |
| 3 | 资金落实（投资计划） | 广电计财〔2024〕59 号 |
| 4 | 初设批复文号 | 广电建〔2025〕232号 |
| 5 | 初设批复总投资（万元） | 5027.6 |
| 6 | 施工图设计批复文号 | 广电建〔2026〕48号 |
| 7 | 招标类型 | 施设招标 |
| 8 | 项目建设单位 | 广东电网有限责任公司肇庆供电局 |
| 9 | 项目建设地点 | 广东省肇庆市端州区 |
| 10 | 工 期 | 计划工期：547日历天 计划开工日期：2026年09月30日 计划竣工日期：2028年3月30日 |
| 11 | 项目可研单位 | 中城恒业设计集团有限公司 |
| 12 | 项目勘察设计单位 | 肇庆市城市规划设计院 |
| 13 | 项目监理单位 | 暂无 |

# （一）项目概况：

肇庆供电局保障性租赁住房(宿舍楼)项目：项目拟建地址位于广东省肇庆市端州区工农北路 47号，新建保障性用房 1 栋，地块总面积 2627 平方米，总建筑面积 7987.09平方米，其中地上 8 层，建筑面积 6555.17 平方米，建筑规划高度为28.30 米，地下 1 层，建筑面积 1431.92 平方米，建筑采用钢筋混凝土框架结构，绿色建筑设计等级为一级。

注：具体建设规模以施工图纸为准。

（二）采购范围：

施工图纸范围内大型土石方工程、基坑支护工程、桩基础工程、地下室基础工程、地下室结构工程、地下室内装饰工程、地上结构工程、地上室内装修工程、地上外立面装修工程、电气工程、室内给排水工程、通风、空调工程、消防工程、智能化工程、抗震支架、电梯工程、人防门工程、人防水暖电、道路、场地工程（含室外停车场）、围墙工程（含大门）、园林绿化工程、室外给排水工程、室外消防工程、室外电气工程、视频监控及安全警卫系统工程、VI标识系统工程、成品岗亭（门卫室）、拆除原旧建筑及商铺、通信线路旧迁改、给排水系统接入工程、供配电工程（配电房设备及线路）、白蚁防治工程等。

具体内容以图纸及工程量清单为准。

（三）承包方式：

包工包料、包税金、包辅材、包机械、包材料设备损耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包场内运输，包工程验收质量达到“合格”标准、包安全保护用品，包社会医疗、养老、工伤保险和劳保福利、包物价上涨等方式承包。

注：建设单位提供的设备、材料以合同附件：甲供设备材料明细表为准。

- （四）暂估价：暂估价705000.00元，其中溶洞处理工程按暂估价200000.00元计算，机械双层停车位工程按暂估价75000.00元计算，VI标识系统工程按暂估价30000.00元计算，通信线路迁改工程按暂估价100000.00元计算，给排水系统接入工程按暂估价300000.00元计算。

（五）无甲供。

- （六）报价表

| 序 号 | 工程或费用名称 | 最高投标限价（元） | 其中安全生产措施费（元） | 其中暂估价（元） | 投标费率（%） | 投标报价（元） | 其中安全生产措施费（元） | 其中暂估价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 肇庆供电局保障性租赁住房(宿舍楼)项目施工 | 38409114.32 | 1183204.29 | 705000.00 |  |  |  |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 | 30890868.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 地下建筑结构工程 | 8968168.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 大型土石方工程 | 392405.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | 基坑支护工程 | 4042310.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | 桩基础工程 | 979907.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | 地下室基础工程 | 1002401.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | 地下室结构工程 | 2006017.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | 地下室内装饰工程 | 545126.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 地上建筑结构工程 | 13401701.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 地上结构工程 | 6631417.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | 地上室内装修工程 | 5669019.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | 地上外立面装修工程 | 1101264.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 安装工程 | 5490483.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 电气工程 | 1709723.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | 室内给排水工程 | 1038165.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | 通风、空调工程 | 543077.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | 消防工程 | 1006122.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 | 智能化工程 | 622955.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6 | 抗震支架 | 35701.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.7 | 电梯工程 | 534736.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 人防工程 | 351080.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 人防门工程 | 191180.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | 人防水暖电 | 159899.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 室外工程（红线以内） | 1240093.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | 道路、场地工程（含室外停车场） | 338846.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 | 围墙工程（含大门） | 248354.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 | 园林绿化工程 | 115987.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.4 | 室外给排水工程 | 301640.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.5 | 室外消防工程 | 57066.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.6 | 室外电气工程 | 101353.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.7 | 视频监控及安全警卫系统工程 | 76845.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 配套辅助工程 | 16000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | 成品岗亭（门卫室） | 16000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 场地费用 | 524719.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | 拆除原旧建筑及商铺费用 | 524719.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 红线外市政管网配套接入费 | 898622.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | 供配电工程（配电房设备及线路） | 898622.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 措施项目费 | 3523177.99 | 1183204.29 |  |  |  |  |  | 安全生产措施费为不可竞争费用 |
| 3 | 其他项目费 | 881883.81 |  | 705000.00 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 其中：专业工程暂估价 | 705000.00 |  | 705000.00 |  |  |  |  | 不可竞争费用 |
| 3.1.1 | 溶洞处理工程 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |  |  |  | 不可竞争费用 |
| 3.1.2 | 机械双层停车位工程 | 75000.00 |  | 75000.00 |  |  |  |  | 不可竞争费用 |
| 3.1.3 | VI标识系统工程 | 30000.00 |  | 30000.00 |  |  |  |  | 不可竞争费用 |
| 3.1.4 | 通信线路迁改 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |  | 不可竞争费用 |
| 3.1.5 | 给排水系统接入工程 | 300000.00 |  | 300000.00 |  |  |  |  | 不可竞争费用 |
| 3.2 | 其中：白蚁防治费 | 23961.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 其中：消纳费 | 152922.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 税前工程造价 | 35295930.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 增值税 | 3113183.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（小写）： |  | 38409114.32 | 1183204.29 | 705000.00 |  |  |  |  |  |
| 报价要求： （1）金额报价，同时填报投标费率。投标费率＝ [(投标报价-安全生产措施费-暂估价）/（最高投标限价-安全生产措施费-暂估价)]× 100%（保留两位小数）。当投标金额报价与投标费率计算结果不一致时，以投标金额报价为准，按公式修订投标费率。 （2）投标人所报的金额≤最高投标限价的为有效报价，为避免恶意竞争，低于成本价报价，投标报价＜最高限价的85%时应在投标文件中附成本分析报告。 （3）安全生产措施费、暂估价（如有）需按照公布的金额固定报价，不得自行变更，否则视为原则性不响应招标文件要求，作否决投标处理。 （4）专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税的计算基数时不应包含专业工程暂估价金额。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |