35kV葛坡变电站社会稳定风险评估报告

服务要求

富川供电公司

2026年8月
1.总则

1.1 为规范35kV葛坡变电站社会稳定风险评估报告服务采购工作，保证项目如期完成，它提出了该项工作的范围、内容、要求等方面的服务要求。

1.2 本要求提出的是最低限度的服务要求。凡本要求中未规定，但在相关的法律法规、规章制度中有规定的规范条文，响应方应按相应规定的条文提供专题服务工作。

1.3 如果响应方没有以书面形式对本服务要求的条文提出异议，则意味着响应方提供的服务完全符合本服务要求的内容。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对服务要求件的意见和服务要求的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4 本服务要求采购、响应方确认后作为服务合同的服务附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.5 本服务要求未尽事宜，由采购、成交双方协商确定。

1.6 响应方在响应文件中应如实反映应标内容与本服务要求的服务差异。如果响应方没有提出差异，而在执行合同的过程中，采购方发现响应方提供的服务与其应标服务要求的条文存在差异，采购方有权利要求解除合同，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.7 响应方应充分理解本服务要求并按本服务要求的具体条款、格式要求填写应标的服务文件，如发现应标的服务文件条款、格式不符合本招标服务文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

2.工作范围

2.1项目概况

35kV葛坡变电站位于富川瑶族自治县葛坡镇，变电站站占地约0.3790公顷，主变容量为2×3.15MVA。项目总投资0.0875 亿元。

为规范35kV葛坡变电站社会稳定风险评估报告技术服务要求的采购工作，提高采购效率、保证采购质量，保证项目如期完成，拟选取技术服务单位对35kV葛坡变电站工程开展社会稳定风险评估报告编制及报主管部门审批。技术服务采用分项实施，分项结算。

2.2服务范围

	序号
	标的
	标包号
	标包名称
	建设单位

	1
	电网基建项目前期专题（其它专题）
	1-1
	35kV葛坡变电站社会稳定风险评估报告服务
	广西新电力投资集团富川供电有限公司


2.3 服务内容

（1）风险调查：对项目涉及的利益相关者（如当地政府、村委会、周边居民、土地权属单位等）进行实地走访和问卷调查，充分征询群众意见，识别潜在的矛盾风险点。

（2）风险识别与分析：全面查找并列出项目在规划选址、征地拆迁、施工影响、生态影响等方面可能引发的社会稳定风险因素，分析各风险因素发生的可能性及影响程度。

（3）风险防范与化解措施：针对识别出的主要风险因素，逐条提出切实可行、有针对性的防范和化解措施，明确责任主体和处置预案。

（4）风险等级判定：在综合考虑风险因素、防范措施落实效果等因素的基础上，综合评估确定项目的社会稳定风险等级（高风险/中风险/低风险）。

（5）报告编制：按照《国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》（发改投资〔2012〕2492号）及《投资项目社会稳定风险分析篇章和评估报告编制大纲（试行）》（发改办投资〔2013〕428号）的要求，编制完成《35kV葛坡变电站工程社会稳定风险评估报告》。

（6）评审与报批：配合专家评审及主管部门审查，根据评审意见修改完善报告，协助业主取得社会稳定风险评估报告主管部门的批复（或备案）文件。

（7）成果交付：交付通过备案后的社会稳定风险评估报告及批复文件盖章纸质版一式四份及可编辑全套电子版一份。
3.应遵循的主要标准

3.1 除本采购文件特殊规定外，供应商所提供的服务均按规定的标准和规程的最新版本进行。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。

3.2 主要引用标准如下（凡是未注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件）：

（1）《国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》（发改投资〔2012〕2492号）

（2）《国家发展改革委办公厅关于印发投资项目社会稳定风险分析篇章和评估报告编制大纲（试行）的通知》（发改办投资〔2013〕428号）

（3）项目所在地省级/市级发展改革部门关于社会稳定风险评估的相关规定
4.项目资源配置

4.项目资源配置

4.1 安排的项目总负责人近3年内担任过同类社会稳定风险评估报告编制工作负责人，并具有中级工程师（含）以上职称。

4.2 拟投入本项目专业技术人员必须达到3人（需包含有助理工程师及以上职称人员）。

5.成果要求

5.1 供应商提交的成果应满足国家及地方有关社会稳定风险评估的法律法规、技术规范和标准要求。

5.2 最终成果应通过专家评审并取得主管部门批复（或备案）文件。

6.工期要求

6.1 合同签订后30个日历天完成社会稳定风险评估报告送审稿编制并提交评审。
