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项目背景
南方电网供应链科技（广东）有限公司现有建筑施工企业安全生产许可证有效期至2027年1月，依据广东省住建部门管理规定，安全生产许可证到期需提前启动延期申报工作。结合公司持有电子与智能化工程专业承包二级资质及安全生产许可延续管理要求，计划于2026年10月完成证书延期报审工作。

为确保公司安全生产许可证合规延期，持续保留建筑施工从业资质、保障现有工程业务合法开展，需全面对标电子与智能化专业承包二级对应的安全生产许可延续条件，补齐人员资质、台账资料、管理制度短板，规范完成全流程延期申报工作，特实施本次专项咨询服务。
项目内容及要求

服务内容
严格依据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》及公司已有电子与智能化工程专业承包二级资质配套安全生产延续标准，完成安全生产许可证全流程延期筹备、资料整理、人员合规整改、系统申报指导工作，确保证书顺利延期、资质持续有效，满足企业正常经营要求。

1.全面对标电子与智能化工程专业承包二级资质持有单位办理安全生产许可证延期条件，逐项核查公司现有安全生产管理制度、安全投入、机构设置、人员配置、台账资料、过往安全生产记录，排查续期申报的风险点，形成合规核查报告及整改清单。

2.结合公司岗位配置要求，完成三类安全管理人员证书办理、续证及注册整改，建立标准化安全生产考核人员台账，实现全员持证合规、岗证匹配。需确保满足以下条件：

（1）企业主要负责人、公司技术负责人、安全分管负责人A证有效性。完成证书考核合格证报名缴费、取得、续期，确保人员数量、资质等级续期标准满足条件；

（2）项目负责人同时满足B证持有，完成一级/二级注册建造师续证、未注册人员重新注册工作。完成证书考核合格证报名缴费、取得、续期；完成未注册建造师继续教育缴费、注册工作。确保所有在岗项目负责人同时持有有效注册建造师证书及安全生产B证，岗证一一对应；

（3）安全生产管理人员C证持有及岗位匹配。统一组织完成证书考核合格证报名缴费、取得、续期，满足安全人员合格证配置要求。

3.标准化搭建、更新公司安全生产考核人员专项台账，涵盖A、B、C证人员信息、证书编号、有效期、注册状态、在岗情况、社保缴纳记录，实现动态可查、合规可审；

4.组织证书有效期近三年内安全生产投入凭证、承建工程的建筑意外伤害保险证明文件、工伤保险缴纳证明、年度安全培训记录、隐患排查台账、应急管理预案等续期办理所需的全套报审资料。修订完善安全生产责任制、安全管理制度、操作规程、现场管控机制，完全匹配住建部门延期审核标准。

5.完成省级住建系统线上延期申报信息填报、资料上传、表单核对。协助整理全套纸质、电子报审资料，确保资料完整、规范、无错漏，符合主管部门审核要求；

6.全程跟进审核进度，对接主管部门审查答疑、补正资料，解决申报过程中的各类合规问题；

7.针对安全管理人员持证管理、台账更新、安全生产日常管控、证书年审续期规则开展专项培训，建立证书到期预警机制，规避后续人员脱证、资质失效风险，适配公司长期业务经营要求。

工作要求

1.严格按照建筑施工企业安全生产许可证延期专用标准开展工作，所有整改、台账、人员配置完全贴合现行住建政策，确保一次性通过延期审核；

2.全面完成三类人员持证合规整改，解决建造师过期、未注册、A、B、C证失效、岗证不匹配等问题，台账资料标准化、常态化；

3.提供完整、可落地的实施方案、整改清单、人员台账模板，全程把控工作进度，确保2026年10月按期完成申报、按期办结证书有效性延期；

4.服务范围包含政策咨询、人员整改指导、台账编制、资料整理、系统申报、答疑补正、专项培训全部内容，无隐形费用；

5.所有工作成果需适配公司管理合规体系，实现安全生产管理标准化、规范化、长效化。
项目交付物及时间要求

自合同签订之日起，至2026年12月31日前完成全部安全生产许可证延期工作，确保证书顺利延续、状态可查、资质有效。

核心交付物包含：

1.建筑施工企业安全生产许可证延期合规核查报告、问题整改清单；

2.标准化安全生产考核人员专项台账（A、B、C证、注册建造师）；

3.完善后的公司安全生产管理制度、操作规程、应急预案全套体系文件；

4.符合住建审核标准的全套延期申报电子及纸质报审资料；

5.三类人员安全考核证书续期、建造师重新注册完成佐证材料；

6.安全生产合规专项培训记录、长效管理机制方案；

7.建筑施工企业安全生产许可证完成有效期延期办结成果（官网可查询有效延续状态、证书原件及电子版）；

8.其他采购人需求的项目全流程归档资料，留存申报审批、人员资质佐证、主管部门往来文件等全套过程资料，满足内审及归档需求。

项目实施

人员要求

报价人需成立一个项目组为采购人提供咨询服务，项目组成员必须包括采购人案中技术分评分项所提供资料的咨询人员，符合采购人的用人标准要求，提供采购人要求的各类资格证明。

报价人必须保持咨询服务团队人员的稳定，未经采购人同意，不得随意调换项目组成员，因工作原因确实需要调换的须提前一个月与采购人协商，并经采购人同意后才能更换。

报价人的服务质量应该满足采购人服务级别协议的要求。

咨询服务团队发生变更，报价人须提供水平相当的人员并得到采购人的同意后方可进行替换。

提供现场咨询服务时，报价人将确保其现场人员遵守采购人有关安全规定，前提是报价人收到采购人提供的有关安全规定。报价人有为采购人保密的义务，未经采购人许可，报价人服务人员不得对采购人的业务经营数据进行增删、修改、复制、传送、记录；报价人不得向任何第三方泄露采购人业务数据内容或在公开场合引用采购人数据

服务方式

工作地点由采购人指定（广州市内），工作时间内（包含日常工作时间和特殊值班时期）30分钟内到达服务现场，非工作时间60分钟内到达服务现场。

报价人须提供足够的咨询服务支持，当提供的常规性咨询服务不能满足采购人的工作要求时，报价人须在合同期内提供双方协商确定的咨询服务支持，咨询服务包括：人员支持、技术支持、材料支持等。

报价人的现场服务团队需要遵守采购人的管理要求，同时接受采购人的管理，设置团队负责人与报价人负责人对口，遇突发事件或特急事件，采购人可要求应急人员提供现场支持服务。

项目保证

实施保证

项目过程中有明确的实施方案、项目进度计划及保密承诺。在要求服务周期内，完成合同约定的研究任务，提交满足本技术约定的技术服务成果。

报价人应提供审核现场提供支撑服务，资质评估审核期间，报价人必须提供驻场支撑服务，其他时间段，根据采购人需求提供驻场支撑服务。

报价人应承诺，在证书有效期内，应免费为采购人提供因公司名称、注册及经营地址变更导致的证书更换服务。

报价人应承诺，实施评估审核的过程中产生的交通、食宿等差旅费用自理。

质量保证

报价人应为采购人提供专业的认证服务团队，确保采购人在服务期内顺利完成现有建筑施工企业安全生产许可证有效期延续的办理。
保密约定

报价人承诺遵守国家信息安全法律、法规和规章制度，履行维护信息安全的义务。

报价人承诺遵守公司信息安全相关的规章制度及文件规定，及时传达贯彻采购人对信息安全管理的工作要求和部署。

报价人项目负责人为报价人信息安全第一责任人，对项目全过程的信息安全负责。报价人承诺按照采购人的要求，积极配合采购人认真抓好日常信息安全管理监督检查工作。

一旦判断可能发生或发生信息安全事件时，报价人必须立即向采购人相关专责报告，并按要求采取应急处置措施，保留有关原始记录，接受整改要求，落实整改措施。

发生信息安全事件后，采购人组织报价人开展事件调查处理工作，采购人有权要求报价人提供相关材料及配合工作，处理好信息安全事件。

报价人在服务期间，负有保护采购人的网络安全、信息安全和系统数据安全的义务和责任；负有保护所持有、接触的属于或涉及南方电网公司商业秘密的信息安全的义务和责任。

在现场服务过程中，报价人必须在采购人指定地点办公，并遵守采购人关于第三方人员管理规定要求；未经许可不得以任何方式对保密信息及工作成果进行复制、传播、泄漏、告知，不得将保密信息带离办公场所。

无论何种原因导致合同解除或终止，本项目约定下的保密条款、保密内容及相关的违约责任的约定仍然生效。保密期限为签订合同之后至永久，保密范围为项目所涉及的任何资料。

效力说明

本技术规范书作为采购文件附件，与采购文件具有同等法律效力。
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