2026年信通公司先进电力通信规划咨询服务采购项目技术需求书
[bookmark: heading_0]一、总则
[bookmark: heading_1]1.1 需求背景
为系统性推进公司电力通信领域科研能力建设，明晰先进电力通信应用研究中心中长期发展路径、技术布局、科研体系与产业协同模式，委托第三方专业咨询机构开展专项规划编制工作。旨在立足行业发展前沿与公司战略布局，构建科学完善的科研创新体系、技术研发体系、成果转化体系与运行管理体系，形成《研究中心中长期发展规划方案》成果。
[bookmark: heading_2]1.2 适用范围
本技术需求书适用于本次咨询服务供应商的筛选、评估及后续合作履约全流程，供应商需全面响应本需求书中所有条款，未明确响应或存在异议的，需单独书面说明。
[bookmark: heading_3]1.3 整体进度要求
招标有效期：自合同签订之日至2026年12月。
1.  需求沟通阶段：自合同签订之日起，在接到需求后[2]个工作日内完成需求对接、思路敲定及规划方案框架提交。
2.  成果输出阶段：方案框架经确认后的[4]个工作日，按期完整规划报告初稿输出与提交。
3.  迭代优化阶段：每轮方案经评审并反馈修改意见后，[2]个工作日内完成修改并提交新版本。
[bookmark: heading_4]二、供应商资质要求
[bookmark: heading_5][bookmark: OLE_LINK25]2.1 基本资质
1.  供应商需为合法注册的企业/机构，具备独立法人资格，持有有效的营业执照、税务登记证（或三证合一证件）。已在全国投资项目在线审批监管平台完成咨询业务备案公示（专业须为电子、信息工程（含通信、广电、信息化）专业，服务范围包括项目咨询。）
[bookmark: OLE_LINK24]2.  针对本项目需配备完整的规划咨询服务团队及成熟的项目服务体系，优先考虑项目核心负责人及主笔人员的电力、通信规划咨询同类项目服务经验，需提供核心成员简历、项目业绩佐证及相关社保证明材料。
3.  具备一般纳税人资质，可开具合法有效的增值税专用发票。
[bookmark: heading_6]2.2 专业能力
1.  深耕电力、通信行业领域，具备双领域专业研究与规划咨询能力，精通电力通信行业技术体系、产业政策及行业发展趋势，可精准匹配研究中心科研规划、体系搭建、成果转化等全流程咨询编制工作。
2.  具备高水平规划报告编制、体系顶层设计、战略路径谋划能力，能够结合电力通信行业特性定制化输出规划成果，杜绝模板化、通用化套稿。
3.  无知识产权侵权纠纷记录，近3年未因未因成果抄袭、内容侵权、履约违约等问题引发诉讼或仲裁，可提供书面承诺，具备完善的成果合规风控与质量把控能力。
[bookmark: heading_11]三、履约要求
[bookmark: heading_12]3.1 项目验收要求
1.  验收标准
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]供应商按照双方签订的合同协议完成约定工作内容，同时达到我方工作质量要求。完整输出《研究中心中长期发展规划方案》，方案内容体系完整、逻辑严谨、贴合电力通信科研发展实际，需包括战略定位、总体及阶段性目标、业务发展规划（包括技术架构规划及技术路线图）、团队资源配置（包括人员规划、场地设施规划、项目规划等）、风险管控机制等，可交付全套归档成果（可编辑电子版、PDF定稿版）。
[bookmark: _Toc217563858][bookmark: _Toc16815]2.  验收要求
供应商按要求完成相关工作后，在具备验收条件后以书面方式向我方递交订单合同验收函，我方在收到订单合同验收函后的约定日期内，确定具体日期，由双方按照合同约定的验收标准完成验收。
[bookmark: heading_13]3.2 知识产权及合规履约要求
1.  知识产权归属：本项目全部规划报告、研究成果、体系文件及衍生资料的知识产权归我方独家所有。供应商仅享有成果署名权，未经我方书面许可，不得对外传播、复用、改编或用于其他项目。
2.  原创性承诺：供应商承诺所有研究成果为原创定制编制，严格恪守知识产权相关法律法规，不存在抄袭、侵权、盗用等行为，若发生知识产权纠纷，由供应商承担全部责任。
3.  合规风控要求：报告内容、专业表述、体系设计需符合行业规范及知识产权准则，规避合规风险与产权冲突，保障成果可公开、可报审、可长期复用。
[bookmark: heading_14]3.3 服务保障及履约考核
1.  响应时限：工作时间内（9:00-17:00），针对我方提出的需求、疑问，需在2小时内响应，24小时内给出明确解决方案。
2.  履约考核：我方将根据供应商的服务响应速度、方案质量、迭代效率、合规性等维度进行履约考核，考核不合格的，我方有权终止合作并追究相应违约责任。
[bookmark: heading_15]3.4 保密及其他履约要求
1.  严格遵守保密协议约定，对合作过程中获取的我方商业信息、咨询需求、方案草稿及定稿文件等内容严格保密，合作结束后需按我方要求销毁全部相关涉密资料，未经许可不得留存或泄露。
2.  不得将本次合作内容、客户信息及规划成果用于自身宣传或其他商业推广活动，如需引用，需提前获得我方书面许可。
3.  若因供应商自身原因（如团队变动、流程失误等）导致履约延误，每延误1个工作日，需承担相应违约金（具体金额由双方协商确定）；延误超过[30]个工作日，我方有权解除合同并要求赔偿损失。
[bookmark: heading_16]四、响应及评估要求
1.  供应商需对照本需求书，逐项明确响应情况，出具响应函，对满足的条款明确说明，对不满足的条款需书面解释并提供替代方案（无替代方案的，视为未响应）。
2.  供应商需提交完整的资质文件、团队介绍、报价表等（见附件内容），所有提交资料须真实有效，若存在虚假信息，取消合作资格并追究相应责任。
3.  我方将根据资质符合性、案例适配性、服务方案合理性、报价合理性、履约能力等维度进行综合评估，择优确定合作供应商。
[bookmark: heading_17]五、其他
1.  本技术需求书作为合作合同的附件，与合同具有同等法律效力，双方需共同遵守。
2.  合作过程中，双方可根据实际需求，在协商一致的基础上对本需求书条款进行补充修改，补充修改内容需形成书面协议，经双方签字盖章后生效。
3.  若双方在履约过程中产生争议，优先通过协商解决；协商不成的，提交我方所在地人民法院诉讼解决。
[bookmark: heading_18]附件1：供应商响应及提交资料清单
	序号
	资料名称
	要求
	备注

	1
	响应函
	逐项响应本需求书条款，加盖公章
	需明确是否全部满足需求

	2
	基本资质文件
	营业执照、税务登记证、一般纳税人证明、无违法违规记录证明
	加盖公章，复印件需注明与原件一致

	3
	报价表（附件2）
	明确报价明细、付款方式、发票类型等
	加盖公章，需与系统报价保持一致


附件2：报价表
	附件2：报价表

	说明：
报价方式：投标人按清单报单价。
有效报价：
1、本项目按人民币（元）报价；
2、投标人所报单价不得高于采购清单中的单价限价，如单价报价超出单价限价作否决投标处理。
结算方式：中标单价乘以实际采购数量得出结算总价。
3、本报价表需与系统报价保持一致，如不一致，可视为实质性条款不符。

	序号
	分类
	具体内容
	单价限价
	不含税单价
	需求数量
	单位
	不含税总价

	1
	综合人工费
	项目负责人（高级工）
负责技术把关、整体方案思路确定
	4660
	请填写
	2
	人天
	

	2
	
	专业负责人（中级工）
负责技术方案编写，配合开展项目有关工作
	3580
	请填写
	11
	人天
	

	合计
	

	税率
	请填写

	含税总价
	请填写

	限价总价
	48700

	报价单位
	请填写



