技术要求

- 乙方能在5天内提供完整的项目清理工作方案，项目工作任务分解详细、清晰，时间安排合理性强，能严格按照方案时间节点开展工作。

- 乙方应安排明确的进度控制责任人和项目专业技术人员对接该项目，且至少2人（含）以上，更换进度控制责任人及项目专业技术人员需经过甲方同意。

- 在项目开展过程中，对于甲方提出的与项目相关问题，乙方需在2天内进行解答。

- 乙方需在合同签订后1个月内出具符合国家、电力行业要求及甲方相关管理规定的报告，并配合甲方聘请的其他专业机构提供项目相关资料。