2024年云南储能有限公司各发电厂绿化

养护服务技术规范书

云南储能有限公司

二○二四年三月

- 项目概述：

- （一）范围：为云南储能有限公司小河沟发电厂、南汀河发电厂、落水洞发电厂、格雷一级发电厂、格雷二级发电厂、官寨发电厂进行绿化养护、果树维护。

（二）现状：云南储能有限公司各电厂绿化占地面积约为4500平方米，果树面积35亩（芒果树占多），位置属河谷，气温稳定，基本无霜雪天气。绿化覆盖率高，有大量不同规格品种乔木、棕榈科、修剪造型灌木（地被）、果树，其中以灌木、灌木球体修剪居多。

- 二、项目范围

- 云南储能有限公司各发电厂地理位置：

- 1、小河沟发电厂位于文山州西畴县莲花塘乡南面约 6千米处，海拔高度 950 米。坐标：经度：104°27'43.0000''纬度：23°13'34.0000''

- 2、南汀河发电厂位于西畴、马关、麻栗坡三县交界的盘龙河干流上，电站位于马关县南捞乡南汀河村。距文山城区约95km。坐标：经度 104º 32′18″，纬度 23º 05′18″

- 3、落水洞发电厂位于云南省文山州西畴县新马街乡境内的盘龙河干流的下游河段，距文山州府所在地 90公里，距下游梯级南汀河发电厂 5公里。地理坐标：东京104℃31＇48＂23℃06＇30＂。

- 4、格雷发电厂位于丘北县平寨乡，中寨村，距丘北县城区46km。坐标：经度：104°28'60.0000'纬度：24°1'30.0000''。

- 5、官寨发电厂位于丘北县北部官寨乡小官寨村，距丘北城区约51km。坐标：经度：104°2'44.0000''  纬度：24°18'34.0000''

- 三、 养护职责

承包养护期限内，按照园林绿化养护操作规程及园林绿化养护质量标准，合理组织，精心养护，并派出专业的园艺师组织指导安排管护工作，并根据季节天气及植物生长情况灵活派出不少于2位有经验的工人，保质保量完成养护管理任务。

- 四、 养护内容

（一）管理程序

包括修剪、施肥、除草、修剪抹芽、病虫害防治、扶正、补苗等整套过程。

（二）乙方提供的施工用具

1.铲草机、剪草机

2.喷雾器、桶、竹箕

3.铲、锄、锯子、电锯、梯子

（三）养护内容

1.乔木：施有机肥料1次，采用穴施及喷洒、水肥等，然后用土覆盖，淋水透彻，水渗透深度10厘米以上；防治病虫害，保持树木自然生长状态，无须造型修剪，及时剪除黄枝、病虫枝、荫蔽徒长枝及阻碍车辆通行道路的下垂枝，清理干净修剪物。每周清除树根周围杂草一次，确保无杂草。

2.灌木、绿篱、袋苗施肥一次，采用撒施及水肥等，施后三小时内淋水一次，每天淋水1次（雨天除外），水渗透深度10厘米以上，及时防治病虫害，修剪成圆形、方行或锥行的，每周小修一次，每月大修一次，剪口平滑、美观，及时清除修剪物，及时剪除枯枝、病虫枝，及时补种老、病死植株，每周清除杂草一次。

3.草本类：施肥一次，采用撒施及水肥等，施后三小时内淋水一次，每天淋水1次（雨天除外），水渗透深度10厘米以上，及时防治病虫害，每周剪除残花一次、清除杂草一次，及时剪除枯枝、黄枝。

五、 园林养护工作具体安排：

（一）五月份至七月份：气温很高，中旬以后会出现大风大雨情况。

1.移植常绿树：雨季期间，水分充足，可以移植针叶树和竹类，但要注意天气变化，一旦碰到高温要及时浇水。

2.排涝：大雨过后要及时排涝。

3.施追肥：在下雨前干施氮肥等速效肥。

4.防治病虫害：对天牛及刺蛾进行防治。防治天牛可以采用50%杀螟松1：50倍液注射，（或果树宝、或园科三号）然后封住洞口，也可达到很好的效果。香樟樟巢螟要及时的剪除，并销毁虫巢，以免再次危害。

（二）八月份至九月份：仍为雨季

1.排涝：大雨过后，对低洼积水进行排涝。

2.每月进行不少于2次的除草、打药、修枝等常规维护。

3.花园内乔木、灌木布局调配。

（三）十月份：芒果树管理

1.灌水与排水：定植后天旱时需淋水保温。每7～10天淋水1次，保持土壤湿润。在开花结果期需定期灌水以保证开花与果实所需水分。在雨季时对局部积水的，应及时排水。

2、中耕除草松土：要求除草4～6次，保持根圈除杂草。深秋至冬前应进行浅根圈松土。

3、覆盖：盖草能保持水分均衡土温，减少杂草滋生，同时，增加土壤有机质，防止板结，有利于根群活动。

（四）十一月份至十二月份：全年中气温最低的月份，露地树木处于休眠状态。

1.冬季修剪：全面展开对落叶树木的整形修剪作业；大小乔木上的枯枝、伤残枝、病虫枝及妨碍架空线和建筑物的枝杈进行修剪。

2.树种归类：根据站内现状，对树种杂乱互相影响生长，地被、草坪受光被遮挡，采取移栽、更换地被的方法进行板块规范。

3.行道树检查：及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。

4.防治害虫：冬季是消灭园林害虫的有利季节。可在树下疏松的土中挖集刺蛾的虫蛹、虫茧，集中烧死。1月中旬的时候，蚧壳虫类开始活动，但这时候行动迟缓，我们可以采取刮除树干上的幼虫的方法。在冬季防治害虫，往往有事半功倍的效果。

5.绿地养护：绿地、花坛等地要注意挑除大型野草；草坪要及时挑草、切边；绿地内要注意防冻浇水。