贵州电网公司本部2024年节水型企业创建服务项目

采购文件

贵州电网公司综合服务中心

2024年8月

贵州电网公司本部2024年节水型企业创建服务项目

采购文件

一、项目概况

根据贵阳市节水办《关于开展水量平衡测试及节水载体复查工作的通知》（筑节水字﹝2023﹞37号）要求，结合贵州电网公司本部现状，决定开展贵州电网公司节水型企业创建工作。

现针对我司管理2栋主要建筑物（电力科研楼、电力实训楼）发出水平衡测试外委服务的公开邀请。

测点建筑简况：

1、电力科研楼：坐落地址“贵阳市南明区滨河路17号”，1998年建成投用；主楼使用面积28129平方米，地下1层、地面27层；辅楼使用面积4445平方米，地下1层、地面8层；主要用水设施为卫生间大小便器、洗涤龙头、淋浴龙头、餐厅厨房设施、中央空调水循环设备、消防设施等。

2、电力实训楼：坐落地址“贵阳市南明区观水路116号”，2017年建成投用；办公楼使用面积14173平方米，地下2层、地面20层；停车场使用面积5764平方米，地下3层、地面1层；主要用水设施为卫生间大小便器、洗涤龙头、淋浴龙头、餐厅厨房设施、中央空调水循环设备、消防设施等。

二、供应商资格要求

无

三、服务内容清单

对贵州电网公司管理2栋主要建筑物（电力科研楼、电力实训楼）开展水平衡测试，服务内容包括但不限于以下：

1、完成现场深度踏勘。

2、编制水平衡测试工作方案，明确组织措施、技术措施及安全措施，工作方案经我司批准后方能执行。

3、合理安排测试时间，不得影响正常办公。

4、出具完整、全面的水平衡测试报告。

5、完成《节水型企业申报材料》组织及编制。

6、其他经双方认同的工作配套事宜。

四、遵循标准

《中华人民共和国水法》

《节约用水条例》

《贵州省节约用水条例》

《关于开展公共机构节水型单位建设工作的通知》(水资源〔2013〕389号)

《水平衡测试通则》（GB/T 12452-2022）

五、服务期要求

成交通知发出日后60日内。

六、转/分包规定

本项目不允许转包、分包。

七、项目交付成果

1、完成《贵阳市非工业水量平衡测试报告书》；

2、完成《节水型企业申报材料》组织及编制，助力贵州电网公司成功申报“节水型企业”。

八、项目结算方式

1、本项目无预付款、无履约保证金要求。

2、本项目无质保金要求。

3、项目成果交付后，供应商出具等额增值税发票30日内，贵州电网公司完成一次性成交款项支付。

九、采购成交

采购人对满足以下“符合性条款”且报价最低的供应商发出“成交通知书”。

符合性条款要素：

1、提供有效的营业执照副本复印件（加盖公章）；

2、按格式提供《项目承包服务承诺书》；

3、按格式提供《报价明细表》，且报价明细汇总价等于采购总报价。

十、项目承包服务承诺书（格式）

项目承包服务承诺书

致： 贵州电网有限责任公司

关于贵司       贵州电网公司本部2024年节水型企业创建服务项目       的采购发包，如若成交，我司承诺如下。

1、我司完全响应贵司采购文件要求的所有内容，包括但不限于项目“范围、工期、技术、安全、质量、付款”等要求。

2、我司不会与贵司项目相关人员发生违反廉洁管理规定的往来事宜。

3、我司对项目履约资料及项目成果严格保密，对因我司泄密产生的后果及经济损失负责。

供应商（盖章）：

2024年    月    日

十一、报价书

| 序号 | 工作事项 | 工作内容 | 数量 |  | 单价 （元/人▪天） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人 | 天 |  |  |
| 1 | 工作准备 | 包括现场踏勘、资料收集、数据准备、工作机具准备等 |  |  |  |  |
| 2 | 水平衡测试 | 编制工作方案（经审批），沟通测试时间，按步骤开展测试 |  |  |  |  |
| 3 | 报告编制 | 编制测试报告，送检报批 |  |  |  |  |
| 4 | 其他 | 措施费、管理费、印刷费、报检费等 |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 注：以上报价均为含税价。 |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

2024年    月    日