E-2 合同修改对照表（采购需求计划填报阶段使用）

	项目名称
	鲁厂2024年部分土地和建筑物测绘

	合同文本一级分类名称
	技术合同
	合同文本二级分类名称
	技术服务合同

	选用合同标准文本名称
	技术服务合同（通用）（2023年版）

	序号
	修改章节
	原合同条款内容
	修改后合同条款内容

	1
	1.技术服务项目基本情况

	适用于专项技术服务项目
1.1项目名称：       。
1.2项目概况：       。
1.3技术服务地点：      。
1.4技术服务期限为：从          起至           止。

	适用于专项技术服务项目
1.1项目名称： 鲁厂2024年部分土地和建筑物测绘   。
1.2项目概况： 对鲁布革电厂部分土地、建筑物开展测绘工作，为了更换及办理不动产权证书 。
1.3技术服务地点： 云南省罗平县鲁布革乡、罗平县文笔路  。
[bookmark: _GoBack]1.4技术服务期限为：从 合同签订之日30个日历天起至 /止。


	2
	[bookmark: _Toc301352978]2.技术服务的内容、方式、要求、目标与质量
求
	2.技术服务具体要求
2.1技术服务的内容：      。
2.2技术服务的方式：      。
2.3技术服务的要求：      。
2.4技术服务的目标：      。
2.5技术服务质量应满足以下标准：
2.5.1 国家标准：      。
2.5.2行业标准：      。
2.5.3其他：      。 
2.6技术服务人员组成
2.6.1乙方指派技术人员      组成技术服务团队，同时指派   作为本项目的负责人。未经甲方同意，乙方不得随意更换技术服务人员。如果甲方认为乙方指派的技术人员不能胜任的，乙方应当及时更换。乙方指派的项目负责人和技术人员应实际参与本合同的技术服务工作。
2.6.2其他：     

	2.技术服务具体要求
2.1技术服务的内容： 鲁厂2024年部分土地和建筑物测绘     。
2.2技术服务的方式： 实地测绘、数据整合等      。
2.3技术服务的要求： 按照《鲁厂2024年部分土地和建筑物测绘技术文件》要求进行。 。
2.4技术服务的目标： 满足甲方更换不动产权登记证书、办理不动产权证书登记。  。
2.5技术服务质量应满足以下标准：
2.5.1 国家标准： 见《鲁厂2024年部分土地和建筑物测绘技术文件》技术规范引用文件要求。     。
2.5.2行业标准： 见《鲁厂2024年部分土地和建筑物测绘技术文件》技术规范引用文件要求。     。
2.5.3其他： 无 。 
2.6.1乙方指派技术人员       组成技术服务团队，同时指派      作为本项目的负责人。未经甲方同意，乙方不得随意更换技术服务人员。如果甲方认为乙方指派的技术人员不能胜任的，乙方应当及时更换。乙方指派的项目负责人和技术人员应实际参与本合同的技术服务工作。
2.6.2其他：  /   


	3
	3.技术服务计划书

	3.技术服务计划书
关于技术服务计划书，双方同意按以下第   款约定执行：
（1）本合同不提交技术服务计划书。
（2）乙方应在    年  月  日前  向甲方提交书面项目技术服务计划书,经甲方同意后，作为本合同附件。
（3）乙方应在收到甲方签发的委托函之日，向甲方提交书面项目技术服务计划书,经甲方同意后，作为本合同附件。
（4）其他：      。

	3. [bookmark: _Toc301354097]技术服务计划书
关于技术服务计划书，双方同意按以下第（1）款约定执行：
（1）本合同不提交技术服务计划书。
（2）乙方应在  /  年  /月  /日前  向甲方提交书面项目技术服务计划书,经甲方同意后，作为本合同附件。
（3）乙方应在收到甲方签发的委托函之日，向甲方提交书面项目技术服务计划书,经甲方同意后，作为本合同附件。
（4）其他： / 。

	4
	5.甲方协作事项

	5.甲方协作事项
5.1调研：      。
5.2办公条件：      。
5.3其他：     

	5.甲方协作事项
5.1调研：   /   。
5.2办公条件： 甲方不向乙方提供办公条件 。
5.3其他：  /   

	5
	6.验收

	6.验收
6.1乙方完成本合同项下服务内容后    日内，向甲方提出书面的验收申请，甲方收到该申请后    日内组织验收，验收费用由     承担。
6.2验收标准：      
6.3验收后的处理
6.3.1验收合格的，甲方向乙方出具验收合格的书面意见。
6.3.2验收不合格的，甲方向乙方出具验收不合格的书面意见，乙方应当在收到甲方意见之日起      天内，根据甲方的验收意见对提交的服务成果进行修改，直至验收合格止。若第二次验收仍不合格的，甲方有权解除本合同，乙方应当按照本合同的约定承担违约责任。
6.4甲方出具验收合格的书面意见，不能视为免除乙方对咨询服务存在缺陷所应负的责任，如存在缺陷的，乙方应免费予以解决。乙方不予解决的，甲方有权委托第三方解决，乙方应赔偿由此给甲方造成的一切损失。

	6. 验收
6.1乙方完成本合同项下服务内容后  7  日内，向甲方提出书面的验收申请，甲方收到该申请后 7 日内组织验收，验收费用由 乙方承担  承担。
6.2验收标准： 不动产测绘报告，内容应包含不动产基本信息、宗地图、房屋分户图、房屋调查表、权籍调查、及构筑物测量图成果、分摊原则、成果表、汇交数据等成果。测绘报告需符合不动产登记中心要求，满足鲁布革水力发电厂办理不动产权登记证书及变更登记手续的需要。  
6.3验收后的处理
6.3.1验收合格的，甲方向乙方出具验收合格的书面意见。
6.3.2验收不合格的，甲方向乙方出具验收不合格的书面意见，乙方应当在收到甲方意见之日起 7 天内，根据甲方的验收意见对提交的服务成果进行修改，直至验收合格止。若第二次验收仍不合格的，甲方有权解除本合同，乙方应当按照本合同的约定承担违约责任。
6.4甲方出具验收合格的书面意见，不能视为免除乙方对咨询服务存在缺陷所应负的责任，如存在缺陷的，乙方应免费予以解决。乙方不予解决的，甲方有权委托第三方解决，乙方应赔偿由此给甲方造成的一切损失。

	6
	7.合同价款与支付

	7.合同价款与支付
7.1本合同价款，即具体技术服务费及乙方为完成本合同项下全部工作所需的全部费用，按以下第     种方式结算确定：
（1）固定价。本合同价款为人民币含税价小写        元（大写：         ），税率为    ，其中，不含税价为小写     元（大写：     ）。该价款包括了乙方完成本合同约定的所有义务所需的全部费用。
（2）暂定价。本合同价款暂定为人民币含税价小写     元（大写：       ），税率为    ，其中，不含税价为小写     元（大写：     ）。最终合同价款按以下标准计算：      
（3）按《委托函》单独结算，具体计价标准为     。
（4）按每      个月累计结算。
（5）其他：      
7.2双方同意本合同价款的支付按以下第     项约定执行：
（1）一次性支付
具体支付时间和方式为：      
（2）分期支付
具体支付时间和方式为：
	分期
	支付时间
	支付条件
	支付比例
	支付金额

	预付款
	      
	      
	合同价款    %
	     元（大写：     ）

	首付款
	      
	      
	合同价款    %
	     元（大写：     ）

	进度款
	      
	      
	合同价款    %
	     元（大写：     ）

	尾款
	      
	      
	合同价款    %
	     元（大写：     ）


如本合同价款为暂定价款的，则上述     按最终结算价款计算支付，其他批次款则按本合同约定的暂定价款计算支付。
（3）其他：      
7.3合同价款结算按第     种方式（1.转账/2.汇票/3.支票/4.其他：      ）。如需使用商业汇票进行支付的，由款项支付方承担资金成本（买方付息贴现）。
乙方汇票开立信息如下：
汇票类型：银行承兑汇票  商业承兑汇票
收款人全称：              
银行账户：                
开户银行：                
开户行行号：              
联系人：                  
联系电话：                
7.4乙方应在甲方付预付款前   日开具收据等带有法律效力的原始凭据，否则甲方有权迟延支付相应价款，乙方因此造成的损失由其自行承担。
乙方应在甲方支付首付款、进度款及尾款前      日开具等额的增值税专用发票，增值税专用发票上注明的银行账户应与本合同提供的相同，否则甲方有权迟延支付相应价款，乙方因此造成的损失由其自行承担。
如乙方不能开具增值税专用发票的，应向甲方提交相关证明材料并取得甲方书面同意后，可开具符合甲方要求的其他发票。
7.5乙方收款账户信息如下：
账号：      
户名：      
开户行：      
7.6乙方数字人民币对公钱包信息如下：
数字人民币钱包开户行：      
钱包名称：      
钱包编号：       
7.7本合同项下乙方收款账户信息、乙方数字人民币对公钱包信息，以本合同第7.5条、7.6条约定为准。乙方在签署本合同时，应对前述信息进行确认，本合同一经双方签署即视为乙方确认前述信息无误，甲方应按前述信息进行付款。乙方如需变更收款账户或数字人民币钱包信息的，应提前向甲方提出，并由双方签署变更协议后方可变更；否则，甲方仍应按本条约定的收款信息进行付款。甲方按本条约定的收款信息付款后，视为已完成付款义务，因收款信息错误造成的全部损失由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。        
7.8甲方增值税开票信息如下：
单位名称：        
税务识别号：     
开户行：       
银行账号：       
地址：        
联系电话：        

	7. 合同价款与支付
7.1本合同价款，即具体技术服务费及乙方为完成本合同项下全部工作所需的全部费用，按以下第（2）种方式结算确定：
（1）固定价。本合同价款为人民币含税价小写   /     元（大写：    /     ），税率为  /  ，其中，不含税价为小写   /  元（大写：  /   ）。该价款包括了乙方完成本合同约定的所有义务所需的全部费用。
（2）暂定价。本合同价款暂定为人民币含税价小写     元（大写：       ），税率为    ，其中，不含税价为小写     元（大写：     ）。最终合同价款按以下标准计算：  本合同为固定单价合同，最终价款按单价乘以土地和建筑物最终测绘结果的面积计算。 
（3）按《委托函》单独结算，具体计价标准为   /  。
（4）按每    /  个月累计结算。
（5）其他：  /   
7.2双方同意本合同价款的支付按以下第（1）项约定执行：
（1）一次性支付
具体支付时间和方式为：   乙方完成合同约定全部测绘工作并提交成果，经甲方验收合格后，甲方在验收合格后60日内付款。  
（2）分期支付
具体支付时间和方式为：
	分期
	支付时间
	支付条件
	支付比例
	支付金额

	预付款
	    /  
	    /  
	合同价款  /  %
	  /   元（大写：  /   ）

	首付款
	   /   
	   /   
	合同价款  /  %
	  /   元（大写：  /   ）

	进度款
	   /   
	   /   
	合同价款    %
	  /   元（大写：   /  ）

	尾款
	  /    
	   /   
	合同价款  /  %
	  /   元（大写：  /   ）


如本合同价款为暂定价款的，则上述 / 按最终结算价款计算支付，其他批次款则按本合同约定的暂定价款计算支付。
（3）其他：  /  
7.3合同价款结算按第1种方式（1.转账/2.汇票/3.支票/4.其他：      ）。如需使用商业汇票进行支付的，由款项支付方承担资金成本（买方付息贴现）。
乙方汇票开立信息如下：
汇票类型：银行承兑汇票  商业承兑汇票
收款人全称：         /     
银行账户：          /      
开户银行：          /      
开户行行号：        /      
联系人：            /      
联系电话：          /      
7.4乙方应在甲方付预付款前 / 日开具收据等带有法律效力的原始凭据，否则甲方有权迟延支付相应价款，乙方因此造成的损失由其自行承担。
乙方应在甲方支付首付款、进度款及尾款前  10  日开具等额的增值税专用发票，增值税专用发票上注明的银行账户应与本合同提供的相同，否则甲方有权迟延支付相应价款，乙方因此造成的损失由其自行承担。
如乙方不能开具增值税专用发票的，应向甲方提交相关证明材料并取得甲方书面同意后，可开具符合甲方要求的其他发票。
7.5乙方收款账户信息如下：
账号：      
户名：      
开户行：      
7.6乙方数字人民币对公钱包信息如下：
数字人民币钱包开户行：      
钱包名称：      
钱包编号：       
7.7本合同项下乙方收款账户信息、乙方数字人民币对公钱包信息，以本合同第7.5条、7.6条约定为准。乙方在签署本合同时，应对前述信息进行确认，本合同一经双方签署即视为乙方确认前述信息无误，甲方应按前述信息进行付款。乙方如需变更收款账户或数字人民币钱包信息的，应提前向甲方提出，并由双方签署变更协议后方可变更；否则，甲方仍应按本条约定的收款信息进行付款。甲方按本条约定的收款信息付款后，视为已完成付款义务，因收款信息错误造成的全部损失由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。        
7.8甲方增值税开票信息如下：
单位名称：        
税务识别号：     
开户行：       
银行账号：       
地址：        
联系电话：        单击此处输入文字。
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	8.履约担保与质量担保

	8.履约担保与质量担保
8.1履约担保
8.1.1双方同意履约担保按以下第    种方式执行，如本合同价款为暂定价的，下列履约担保的数额按暂定价计算：
（1）本合同不提供履约担保。
（2）乙方于本合同生效之日起     日内，按本合同价款     %向甲方提供履约保函（银行保函保险保函），即人民币      元（大写：     ）。
（3）乙方于本合同生效之日起     日内，向甲方提供金额为人民币    元（大写：    ）的履约保函（银行保函保险保函）。
（4）乙方按照甲方签发的《委托函》提供履约担保，即甲方签发《委托函》之日起     日内，向甲方提供金额为人民币    元（大写：    ）的履约保函（银行保函保险保函）。
8.1.2乙方发生违约行为时，甲方有权按合同约定的违约金额在履约保函中兑付。
8.1.3本合同履行完毕且乙方履行义务符合合同约定或甲方向乙方提交质量担保时，甲方应将保函退回乙方。
8.2质量担保
8.2.1双方同意质量担保按以下第    种方式执行，如本合同价款为暂定价的，下列质量担保的数额按最终结算价计算：
（1）本合同不提供质量担保。
（2）乙方向甲方申请结算时，按合同价款的     %向甲方提供质量保函（银行保函保险保函），即人民币     元（大写：     ）。
（3）甲方在本合同约定的合同价款尾款支付中，扣留合同价款的     %作为质保金。
（4）本合同《委托函》项下具体项目结算时，乙方按《委托函》项下具体项目结算款     %向甲方提供质量保函（银行保函保险保函），即人民币     元（大写：    ）。
（5）甲方在《委托函》项下具体项目结算款尾款支付中，扣留结算款的     %作为质保金。
8.2.2本合同质保期为    年，自    开始计算。如本合同质保期内未发生质量问题或乙方提供的质保服务符合本合同约定质量标准的，甲方于质保期届满之日起      日内，向乙方无息退还质保金或质量保函。
如乙方在质保期内怠于履行质保义务的，甲方有权委托第三方代为履行，并有权用质保金或兑付质量保函予以支付所发生的费用，如有剩余，不再退还；如不足支付第三方代履行费用的，不足部分由乙方另行支付。
	8.履约担保与质量担保
8.1履约担保
8.1.1双方同意履约担保按以下第（1）种方式执行，如本合同价款为暂定价的，下列履约担保的数额按暂定价计算：
（1）本合同不提供履约担保。
（2）乙方于本合同生效之日起   /  日内，按本合同价款    / %向甲方提供履约保函（银行保函保险保函），即人民币   /   元（大写：   /  ）。
（3）乙方于本合同生效之日起  /   日内，向甲方提供金额为人民币  /  元（大写：  /  ）的履约保函（银行保函保险保函）。
（4）乙方按照甲方签发的《委托函》提供履约担保，即甲方签发《委托函》之日起  /   日内，向甲方提供金额为人民币 /  元（大写：  / ）的履约保函（银行保函保险保函）。
8.1.2乙方发生违约行为时，甲方有权按合同约定的违约金额在履约保函中兑付。
8.1.3本合同履行完毕且乙方履行义务符合合同约定或甲方向乙方提交质量担保时，甲方应将保函退回乙方。
8.2质量担保
8.2.1双方同意质量担保按以下第（1）种方式执行，如本合同价款为暂定价的，下列质量担保的数额按最终结算价计算：
（1）本合同不提供质量担保。
（2）乙方向甲方申请结算时，按合同价款的    / %向甲方提供质量保函（银行保函保险保函），即人民币   /  元（大写：  /   ）。
（3）甲方在本合同约定的合同价款尾款支付中，扣留合同价款的  /  %作为质保金。
（4）本合同《委托函》项下具体项目结算时，乙方按《委托函》项下具体项目结算款   /  %向甲方提供质量保函（银行保函保险保函），即人民币   / 元（大写：  /  ）。
（5）甲方在《委托函》项下具体项目结算款尾款支付中，扣留结算款的   /  %作为质保金。
8.2.2本合同质保期为   /  ，自  / 开始计算。如本合同质保期内未发生质量问题或乙方提供的质保服务符合本合同约定质量标准的，甲方于质保期届满之日起  /  日内，向乙方无息退还质保金或质量保函。
如乙方在质保期内怠于履行质保义务的，甲方有权委托第三方代为履行，并有权用质保金或兑付质量保函予以支付所发生的费用，如有剩余，不再退还；如不足支付第三方代履行费用的，不足部分由乙方另行支付。
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	9.知识产权事项

	9.知识产权事项
9.1乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的技术成果及所有相关权利，归       所有。
9.2甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果及所有相关权利，归       所有。
9.3其他：     

	9.知识产权事项
9.1乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的技术成果及所有相关权利，归甲方所有。
9.2甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果及所有相关权利，归甲方所有。
9.3其他：   /  
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	11.乙方的权利和义务

	11.乙方的权利和义务
11.8其他：         

	11.乙方的权利和义务
11.8其他：  1）不动产权测绘成果应能够通过不动产登记机构或授权机构的审查，满足更新不动产权籍调查数据库要求。由乙方负责对接不动产登记中心，将测绘数据整理入权籍系统。（2）乙方对测绘成果的准确性负责，并配合甲方办理不动产登记业务的办理，提供的成果必须满足甲方更换和办理不动产权登记证书的需要，如测绘成果不满足不动产登记中心要求，导致甲方无法顺利办理不动产登记业务，应补充测绘或重新测绘完善成果，直至符合不动产中心和甲方要求。（3）乙方有义务遵守甲方现场安全管理相关规定，并服从甲方安全监管人员的指挥。（4）如由于甲方材料不齐全或其他客观原因，推迟办理某块宗地或地上建筑物不动产登记手续，甲方再办理时乙方也应与积极配合。  
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	12.合同的变更和解除

	12.合同的变更和解除
12.2本合同一方发生以下情形之一的，甲方有权解除本合同：
12.2.1乙方丧失履约能力的或者明确表示不能完成本合同约定的技术服务工作的。
12.2.2乙方未按本合同的约定提交技术服务计划书超过      天的。
12.2.3若乙方指派的负责人或技术人员未实际参与本合同技术服务工作或者乙方擅自更换上述人员，经甲方通知后      天内仍未纠正或已严重影响本合同履行的。
12.2.4乙方的技术服务工作不符合本合同约定的进度或者工作内容不符合本合同约定的，经甲方通知后      天内仍不予纠正的。
12.2.5乙方未按照本合同约定时间完成技术服务工作，迟延      天仍未完成的。
12.2.6乙方提交的技术服务成果经两次验收后仍不合格的。
12.3本合同甲方发生以下情形之一的，乙方有权解除本合同：
12.3.1甲方迟延支付技术服务报酬超过      天的。
12.3.2甲方不审核确认或不提供乙方所需技术资料超过      天的。
	12.合同的变更和解除
12.2本合同一方发生以下情形之一的，甲方有权解除本合同：
12.2.1乙方丧失履约能力的或者明确表示不能完成本合同约定的技术服务工作的。
12.2.2乙方未按本合同的约定提交技术服务计划书超过   /   天的。
12.2.3若乙方指派的负责人或技术人员未实际参与本合同技术服务工作或者乙方擅自更换上述人员，经甲方通知后   7   天内仍未纠正或已严重影响本合同履行的。
12.2.4乙方的技术服务工作不符合本合同约定的进度或者工作内容不符合本合同约定的，经甲方通知后   7   天内仍不予纠正的。
12.2.5乙方未按照本合同约定时间完成技术服务工作，迟延   30   天仍未完成的。
12.2.6乙方提交的技术服务成果经两次验收后仍不合格的。
12.3本合同甲方发生以下情形之一的，乙方有权解除本合同：
12.3.1甲方迟延支付技术服务报酬超过   30   天的。
12.3.2甲方不审核确认或不提供乙方所需技术资料超过   15   天的。
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	15.违约责任

	13.违约责任
13.1本合同生效后，甲乙双方均应当全面履行合同义务。任何一方违约，均应当承担违约责任，并赔偿对方由此受到的损失。
13.2因甲方违约导致乙方解除合同的，甲方除按乙方已开展工作支付相应费用外，还应按照合同价款的     %向乙方支付违约金，违约金不足以弥补乙方损失的，甲方应赔偿乙方未能弥补的损失。
13.3甲方迟延支付合同价款或未按照本合同的约定提供技术资料或没有完成协作事项而造成乙方技术服务工作停滞、延误的，乙方交付技术服务成果的时间相应顺延。
13.4甲方如未按照本合同约定支付合同价款的，每迟延一日，按照迟延支付合同价款的     ‰向乙方支付违约金。
13.5因乙方违约导致甲方解除合同的，乙方除应退还甲方已支付的费用，并按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）向甲方支付利息，还应按照合同价款的     %向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方未能弥补的损失。
13.6乙方迟延交付技术服务成果的，每迟延一日，应按照合同价款的     ‰向甲方支付违约金。
13.7乙方指派的负责人或技术人员未实际参与本合同技术服务工作或者乙方擅自更换的，乙方应向甲方支付合同价款     %的违约金。
13.8若由于乙方原因导致信息系统（包括电力监控系统）含有预置的安全漏洞、恶意代码，或导致网络故障、病毒感染、网络安全事件发生，由乙方全责承担，乙方应当立即进行整改，赔偿甲方因此遭受的损失，并向甲方支付合同价款     %的违约金。
13.9其他：     
	13.违约责任
13.1本合同生效后，甲乙双方均应当全面履行合同义务。任何一方违约，均应当承担违约责任，并赔偿对方由此受到的损失。
13.2因甲方违约导致乙方解除合同的，甲方除按乙方已开展工作支付相应费用外，还应按照合同价款的   5  %向乙方支付违约金，违约金不足以弥补乙方损失的，甲方应赔偿乙方未能弥补的损失。
13.3甲方迟延支付合同价款或未按照本合同的约定提供技术资料或没有完成协作事项而造成乙方技术服务工作停滞、延误的，乙方交付技术服务成果的时间相应顺延。
13.4甲方如未按照本合同约定支付合同价款的，每迟延一日，按照迟延支付合同价款的  0.5   ‰向乙方支付违约金。
13.5因乙方违约导致甲方解除合同的，乙方除应退还甲方已支付的费用，并按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）向甲方支付利息，还应按照合同价款的  5  %向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方未能弥补的损失。
13.6乙方迟延交付技术服务成果的，每迟延一日，应按照合同价款的  0.5   ‰向甲方支付违约金。
13.7乙方指派的负责人或技术人员未实际参与本合同技术服务工作或者乙方擅自更换的，乙方应向甲方支付合同价款  3   %的违约金。
13.8若由于乙方原因导致信息系统（包括电力监控系统）含有预置的安全漏洞、恶意代码，或导致网络故障、病毒感染、网络安全事件发生，由乙方全责承担，乙方应当立即进行整改，赔偿甲方因此遭受的损失，并向甲方支付合同价款  10  %的违约金。
13.9其他：   /  
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	14.保密义务

	14.保密义务
14.4 泄密责任：乙方应于本合同项下项目结束后或合同解除后5日内向甲方退还甲方提供的相关资料，或经甲方同意后将相关资料全部销毁。如乙方未退还相关资料或违反本合同项下保密义务的，应向甲方支付合同价款     %的违约金，还应赔偿甲方因此造成的损失。

	[bookmark: _Toc301352987]14.保密义务
14.4 泄密责任：乙方应于本合同项下项目结束后或合同解除后5日内向甲方退还甲方提供的相关资料，或经甲方同意后将相关资料全部销毁。如乙方未退还相关资料或违反本合同项下保密义务的，应向甲方支付合同价款  10 %的违约金，还应赔偿甲方因此造成的损失。
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	16.不可抗力

	16.不可抗力
16.1不可抗力事件是指合同各方在签署本合同时指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：火山爆发、龙卷风、海啸、暴风雪、泥石流、山体滑坡、水灾、火灾、地震、台风、雷电等，以及政府行为、核辐射、战争、瘟疫、骚乱等。
16.2 如任何一方因不可抗力事件不能履行本合同，应立即通知对方，并在不可抗力事件发生后   日内向对方提供有关该事件的公证文书或书面说明。
16.3受不可抗力影响的一方应尽最大努力履行合同并减少因不可抗力给对方造成的损失。如因其未尽最大努力而给对方造成损失的，应承担相应赔偿责任。
16.4如果发生影响本合同履行的不可抗力事件，则双方应及时协商制定并实施补救计划和合理的替代措施，减少或消除不可抗力事件的影响。
16.5不可抗力影响合同履行超过   日的，双方均有权解除合同，由此产生的损失由双方各自承担。

	16.不可抗力
16.1不可抗力事件是指合同各方在签署本合同时指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：火山爆发、龙卷风、海啸、暴风雪、泥石流、山体滑坡、水灾、火灾、地震、台风、雷电等，以及政府行为、核辐射、战争、瘟疫、骚乱等。
16.2 如任何一方因不可抗力事件不能履行本合同，应立即通知对方，并在不可抗力事件发生后  15 日内向对方提供有关该事件的公证文书或书面说明。
16.3受不可抗力影响的一方应尽最大努力履行合同并减少因不可抗力给对方造成的损失。如因其未尽最大努力而给对方造成损失的，应承担相应赔偿责任。
16.4如果发生影响本合同履行的不可抗力事件，则双方应及时协商制定并实施补救计划和合理的替代措施，减少或消除不可抗力事件的影响。
16.5不可抗力影响合同履行超过  30 日的，双方均有权解除合同，由此产生的损失由双方各自承担。
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	20.合同签署与生效

	20.合同签署与生效
20.1本合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效，未尽事宜双方可协商并签署补充协议做出约定。
20.2本合同附件包括      ，均为合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
20.3本合同文本一式     份，甲方执     份，乙方执     份，具有同等法律效力。
	20.合同签署与生效
20.1本合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效，未尽事宜双方可协商并签署补充协议做出约定。
20.2本合同附件包括  附件1：鲁厂2024年部分土地和建筑物测绘报价表；附件2：鲁厂2024年部分土地和建筑物测绘技术文件  ，均为合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
20.3本合同文本一式     份，甲方执     份，乙方执     份，具有同等法律效力。



1. 此表仅用于需经采购程序订立的合同，在采购需求计划填报环节填写，作为合同附件上传至采购需求计划填报的信息系统中。
2. 务必准确填写选用合同标准文本的名称、合同文本一、二级分类名称，并逐项记录对合同文本“挖空”部分编辑、修改的内容。关键要素内容必须填写，如支付方式、支付条件、支付比例、争议解决方式、违约责任、质保期等；在招标采购文件中已明确的内容无须填写，如项目名称、项目信息、签约单位等；不得出现项目负责人姓名、联系方式、项目预算等涉密内容。
3. 在招标采购阶段，合同标准文本模板和《合同修改对照表》属于招标(采购)文件附件，发售给购标人；中标（成交）通知书发出后，合同起草人根据合同标准文本、《合同修改对照表》及采购结果起草合同。
