《退役计量设备管理助手研制》               职工创新项目装置加工测试技术服务采购项目

技术条件书

目  录

1加工服务标准	1

2 使用条件	1

3 试验要求	2

4 包装运输安装和质量保证	2

4.1 包装	2

4.2 运输	2

4.3 质量保证	2

5 时间进度要求	2

6 交付与验收	3

6.1 交付形式及数量要求	3

6.2 验收	3

7 其他	3

1加工服务标准

研制、开发一种针对电能表、低压电流互感器、集中器、II型集中器.负荷管理终端、配变监测计量终端及智能测量终端等计量装置退役入库的辅助性登记管理工具，在退役计量装置入库时提高智能分区定位码放，对除电能表外的其他退役计量装置提供初步鉴定登记功能，同时，可以实现退役计量装置出库登记功能，从而辅助二级计量包管理人员对退役计量设备进行高效管理。而该工具同时支持一级计量包对退役电能表退役分拣出入库登记管理功能，为一级计量包在收集退役电能表时，实施扫码入库，按照待分拣区、待破拆区，对退役电能表分区定位码放，设备出库时，可实施批量出库，也能实施扫码出库。该工具支持设备编码查询，并提供数据输出功能。

系统性能要求：

数据核心功能入库操作：≤3秒；

数据修改入库时间：≤3秒；

数据按照指定的样式进行显示页面合成时间：一般单条信息合成时间少于1秒，一般复杂检索的合成时间少于3秒；

数据检索时间：采用全文检索模式进行关键字检索的返回结果时间≤3秒；

2 使用条件

操作系统：windows10+;

智能交互终端;

配置指纹登陆系统;

无线扫码枪;

3 试验要求

登录：点击登录，指纹系统开启，已设定的班组人员通过指纹登录，非设定班组人员不能登录系统操作。

仓库管理：仓库管理是仓库管理员对本仓库设置人员权限和仓库分区设置的模块。

人员权限:仓库管理员可以添加和删除班组人员的登录权限，录入和删除相关人员指纹信息。

仓库分区设置:二级计量包退役设备库区

二级计量包退役计量设备入库：扫码入库、初步鉴定、分配区位；

一级计量包退役电能表分拣入库：扫码入库、库区分配;

扫码/输入

选择设备类型

选择作业类型

登陆

比对待分拣数据

设备出库

释放位置编码

入库成功

分配位置编码

出库:根据工作需要，由仓管员操作，进行全部或部分的库区对应设备的出库操作，并支持清单导出功能。

提示功能:系统设置退役设备入库存放时限不超过四个月，若存放超时，在登陆界面进行提示。

查询功能:所有办理过退役入库的设备，均可通过设备资产编码查询其在本仓的所有操作过程，显示其操作人、操作时间、操作事项等信息。

4 包装运输安装和质量保证

- 4.1 包装

1）要严格按照制造厂给出的说明书对装置进行包装、运输和储存。制造厂应在交货前的适当时间提供说明书；

2）所有运输措施均应经过验证。凡有运输损坏，应由制造厂负责赔偿。

- 4.2 运输

1）整体运输时，装置内部元件应不得移位、损坏和受潮，不得影响使用；

2）随同运输的产品应附有装箱清单，产品所需提供的技术资料应完整无缺；

- 4.3 质量保证

1）投标方应按使用说明书进行安装和维护，确保设备在规定的使用条件下安全运行；

2）投标方应对成套设备提供自到货日起不少于1年的“三包”质量保证。在质保期后、设备生命周期内，投标方应保证备品备件的供应满足投标服务响应要求。如发生产品损坏，投标方应及时为设备提供维修部件，并按最近的投标价提供；

3）投标方保证其提供的产品是全新的、未使用过的，所有合同货物本体及附件必须防腐防锈，质保期内不得出现锈蚀、开裂，否则应无条件更换；

4）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括投标方的外购件在内）均应符合本标准的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合；

5）投标方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系，该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。

5 时间进度要求

| 进度计划 |  |
| --- | --- |
|  | [成交通知书发出后60日内] 主要内容： - 根据技术服务内容要求，完成装置加工制作。 |
|  | [加工制作完成后20日内] 主要内容： 1.通过摄像头识别电能表资产编码的二维码或条形码，对退役计量装管实现扫码登记出入库，出库，并支持批量方式: 2.对二级计量包库退役计量装置实现按设备类型和初鉴结果进行分区技术关键存放，支持一级计量包退役电能表入库登记时实现分拣结果自动比对功点及创新能，并按分拣结果进行分区存放:点 3.对每个退役计量装置和退役电能表分拣入库存储位置自动按规则分配个储位编码，在设备出库时，自动退出占用的储位编码; 4.支持查询定位、数据溯源，并支持出入库数据，库区现有数据的查询和导出功能。 |

6 交付与验收

- 6.1 交付形式及数量要求

退役计量设备管理助手1套。

- 6.2 验收

按本技术条件书要求，对退役计量设备管理助手进行验收。逾期交付成果15天，扣除30%比例金额。

7 其他

成交通知书发出后50天以内完成采购要求内容。