委托方（甲方）： 惠州数网汇能源科技有限公司  
住 所 地：广东省惠州市博罗县罗阳街道磷头村惠蓄电站内
法定代表人（负责人）：黄宏聪
开户行：中国建设银行股份有限公司惠州博罗北门路支行
账  号：44050171725700000505
项目联系人：黄嘉宁
通讯地址：广州市天河区黄埔大道中315号羊城创意产业园1-16栋101单元3楼
手    机： 15018427886
电    话：                                
电子信箱： 15018427886@139.com

受托方（乙方）：    
住 所 地：     
法定代表人（负责人）：               
开户行：   
账  号：       
项目联系人：                      
通讯地址：  
手    机：                   
电    话：                  
电子信箱：              

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的相关规定，甲乙双方经平等、自愿协商，特就甲方委托乙方进行工程施工图设计文件审查事宜达成本合同。
[bookmark: _Toc436673438][bookmark: _Toc435687689][bookmark: _Toc374091871]1.工程项目情况
1.1工程项目名称与地点: 南方电网大湾区数字产业基地项目、广东省惠州市博罗县 
1.2工程项目概况:南方电网大湾区数字产业基地项目，位于惠州市博罗县罗阳镇礤头村惠州抽水蓄能电站厂区内，计划建成大型数据中心。目前1栋数据中心楼和1栋辅助设备用房已完工，拟启动2栋数据中心楼建设，需采购2栋数据中心楼建设施工图审查服务。  
2.乙方服务内容
2.1对施工图设计文件的以下内容进行审查，出具审查合格书：
2.1.1是否符合工程建设强制性标准。
2.1.2地基基础和主体结构的安全性。
2.1.3是否符合民用建筑节能强制性标准，对执行绿色建筑标准的项目，还应当审查是否符合绿色建筑标准。
2.1.4勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字。
[bookmark: _Toc436673439]2.2其他：  1、对本项目涉及的建筑及室外设备平台进行施工图审查，对审核通过的变更图纸盖章或出具审查合格书；2、对本项目建设过程中的所有变更进行施工图审查，对审核通过的变更图纸盖章或出具审查合格书。  
3.审查服务要求
按照国家、行业、南方电网公司有关工程施工图设计文件审查的标准，按时完成审查工作，出具审查合格书。
[bookmark: _Toc436673440]乙方指派人员    组成服务团队，同时指派    作为本项目的负责人，提供本合同项下审查服务。未经甲方同意，乙方不得随意更换审查服务人员。如果甲方认为乙方指派的审查人员不能胜任的，乙方应当及时更换。乙方指派的项目负责人和工作人员应实际参与本合同的审查服务工作。
4.甲方提供的资料
[bookmark: _Toc436673441]本合同生效后，甲方应向乙方提供以下本合同审查服务所需的资料：
	序号
	资料名称
	提交日期
	提交份数
	归还日期

	1
	[bookmark: _GoBack]批准的设计立项文件、规划设计要点、有关部门的批文复印件。初步设计批准文件复印件。
	/
	电子版
	/

	2
	工程勘察成果报告。
	/
	电子版
	/

	3
	施工图（加盖出图章和注册师章）、设计依据、结构计算书、建筑节能计算书（含惠州市格式的备案表）及电算软件名称及授权序号资料复印件。（以上资料需提供电子光盘）
	/
	电子版
	/

	4
	勘察设计合同、勘察设计单位资质证书及有关设计人员的职称证书或注册证书复印件。
	/
	电子版
	/


5.履行期限及成果交付
乙方应于本合同生效之日起  60   日内，完成本合同约定的审查内容，审查结果按以下方式处理：
5.1审查合格的，乙方应在完成本合同约定的审查内容后 3 日内，向甲方出具审查合格书，并在全套施工图上加盖审查专用章。审查合格书应当有各专业的审查人员签字，经乙方法定代表人签发，并加盖乙方公章。
5.2审查不合格的，乙方应当将施工图退回甲方，并出具审查意见告知书，说明不合格原因。施工图退回甲方后，甲方应当要求原勘察设计企业进行修改，并将修改后的施工图送乙方复审。复审合格的，按本合同约定处理。
[bookmark: _Toc436673442]6.合同价款与支付
6.1合同价款
本合同价款，即审查服务费按以下第  （1）  种方式确定：
[bookmark: _Toc436041116][bookmark: _Toc436673443]（1）合同价款为人民币含税价小写   元（大写：  ），税率为 6% ，其中，不含税价为小写   元（大写：   ）。该价款包括了乙方完成本合同约定的所有义务所需的全部费用。
（2）合同价款暂定为人民币含税价小写    /   元（大写：   / ），税率为    /  ，其中，不含税价为小写   /   元（大写：    /   ）。最终合同价款按以下标准计算：     /    
6.2双方同意本合同价款的支付按以下第 6.2.2  项约定执行：
6.2.1一次性支付
具体支付时间和方式为：    /    
6.2.2分期支付
具体支付时间和方式为：
	分期
	支付时间
	支付条件
	支付比例
	支付金额

	预付款
	 合同签订后30工作日内    
	1、 合同签订
2、 施工图纸送审回执   
	合同价款  30  %
	  元
（大写：    ）

	尾款
	完成本合同约定的所有义务后30工作日内
	取得《施工图审查合格证》 
	合同价款  70  %
	  元
（大写：    ）


如本合同价款为暂定价款的，则上述  /   按最终结算价款计算支付，其他批次款则按本合同约定的暂定价款计算支付。
6.3合同价款结算方式：转账、汇票、支票以及双方认可的其它方式。如需使用商业汇票进行支付的，由款项支付方承担资金成本（买方付息贴现）。
乙方汇票开立信息如下：
汇票类型：□银行承兑汇票  □商业承兑汇票
收款人全称：              
银行账户：                
开户银行：                
开户行行号：              
联系人：                  
联系电话：                
6.4乙方应在甲方付款前  10   日开具等额的增值税专用发票，否则甲方有权迟延支付相应价款，乙方因此造成的损失由其自行承担。
如乙方不能开具增值税专用发票的，应向甲方提交相关证明材料并取得甲方书面同意后，可开具符合甲方要求的其他发票。
6.5乙方收款账户信息如下：
账号：  
户名：   
开户行：   
6.6甲方增值税开票信息如下：
单位名称： 惠州数网汇能源科技有限公司 
税务识别号： 91441322MA7F71178Y 
开户行： 中国建设银行股份有限公司惠州博罗北门路支行 
银行账号： 44050171725700000505 
地址： 博罗县罗阳街道碟头村惠蓄电站内 
联系电话： 15018427886 
6.7若乙方未能按上述要求开具增值税专用发票，或实际开票税率与上述要求不符，甲方有权根据实际收取的发票类型及税率从合同价款中直接扣除相应金额的合同款进行结算。甲方有权在任一批次的合同付款中直接扣减税款差额。若未支付合同款不足以弥补税款差额，乙方应将差额退还甲方。税款差额计算方式如下：
税款差额=承诺税率对应的增值税进项税额﹣实际开具发票的进项税额（若计算得出的扣款小于0，则取0）
其中：增值税进项税额=∑开票金额÷（1+税率）×税率
6.8本合同项下不含税价格不因国家税率变化而变化，若在本合同履行期间遇国家税率调整，则价税合计相应调整，以开具发票的时间为准。
7.履约担保与质量担保
7.1履约担保
7.1.1双方同意履约担保按以下第  （1）   种方式执行，如本合同价款为暂定价的，下列履约担保的数额按暂定价计算：
（1）本合同不提供履约担保。
（2）乙方于本合同生效之日起   /  日内，按本合同价款  /  %向甲方提供履约保函（银行保函保险保函），即人民币   /   元（大写：  /   ）。
7.1.2乙方发生违约行为时，甲方有权按合同约定的违约金额在履约保函中兑付。
7.1.3本合同履行完毕且乙方履行义务符合合同约定或甲方向乙方提交质量担保时，甲方应将履约保函退回乙方。
7.2质量担保
7.2.1双方同意质量担保按以下第   (1)   种方式执行，如本合同价款为暂定价的，下列质量担保的数额按最终结算价计算：
（1）本合同不提供质量担保。
（2）乙方向甲方申请结算时，按合同价款的  /  %向甲方提供质量保函（银行保函保险保函），即人民币  /  元（大写：   /  ）。
（3）乙方不能提供质量保函的，甲方在本合同约定的合同价款尾款支付中，扣留合同价款的  /    %作为质保金。
7.2.2本合同质保期为  /   年，自   /   开始计算。如本合同质保期内未发生质量问题或乙方提供的质保服务符合本合同约定质量标准的，甲方于质保期届满之日起    /   日内，向乙方无息退还质保金或质量保函。
如乙方在质保期内怠于履行质保义务的，甲方有权委托第三方代为履行，并有权用质保金或兑付质量保函予以支付所发生的费用，如有剩余，不再退还；如不足支付第三方代履行费用的，不足部分由乙方另行支付。
8.双方权利与义务
8.1甲方权利义务
8.1.1了解和督促乙方按进度和质量要求开展审查工作。
8.1.2向乙方提供开展工作所需的有关资料，协调有关单位配合乙方开展审查服务工作。
8.1.3有权阐述对具体问题的意见和建议，乙方应充分考虑。
8.1.4按合同约定向乙方支付审查费用。
8.2乙方权利义务
8.2.1按时向甲方交付审查合格书，并对其完整性和准确性负责，并按工作进度要求向甲方通报进展情况。
8.2.2 未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下审查工作转交第三人完成。
8.2.3 妥善保管并按甲方要求归还甲方提供的资料。
8.2.4负责解答甲方提出的有关施工图设计文件的问题。 
[bookmark: _Toc436673444]9.违约责任
本合同生效后，甲乙双方均应当全面履行合同义务。任何一方违约，均应当承担违约责任，并赔偿对方由此受到的损失。
9.1甲方违约责任
9.1.1甲方逾期支付审查费用的，每逾期一日，按合同价款的  10  ‰向乙方支付违约金。
9.1.2甲方逾期提交必要资料，乙方提交服务成果时间相应顺延。
9.2乙方违约责任
9.2.1乙方逾期出具审查合格书的，每逾期一日，按合同价款的   20   ‰向甲方支付违约金，逾期超过 15   日，甲方有权解除本合同。
9.2.2 乙方交付的出具审查合格书不符合合同约定的，乙方应按合同价款的  20   %向甲方支付违约金，并应按甲方要求修改或重作。
9.2.3未经甲方同意，乙方擅自将本合同项下审查工作转交第三人完成的，按合同价款的  20   %向甲方支付违约金。
9.2.4乙方不按本合同履行其职责，或与第三方串通损害甲方利益，应赔偿甲方因此遭受的所有损失。
9.2.5乙方违反本合同相关知识产权约定的，应按本合同价款   20   %向甲方支付违约金，该违约金不足以弥补甲方的损失的，乙方应赔偿甲方损失。
9.2.6因乙方违约导致本合同解除的，乙方除应退还甲方已支付的费用及利息外，还应按照合同价款的  20   %向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方未能弥补的损失。
[bookmark: _Toc436673445]10.知识产权
10.1乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的技术成果及所有相关权利，归   甲   方所有。
10.2甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果及所有相关权利，归   甲   方所有。
10.3其他：     /    
[bookmark: _Toc436673446][bookmark: _Toc435870641]11.合同的变更与解除
11.1 本合同履行期间，经协商一致，甲乙双方可以变更本合同的相关条款。
11.2乙方出现以下情形之一，甲方有权单方解除本合同：
（1）乙方擅自将本合同项下之服务转交第三人完成。
（2）乙方逾期 15   日向甲方交付审查合格通知书的。
（3）乙方的服务成果存在严重质量瑕疵，无法满足甲方需求的。
11.3甲方逾期支付审查费用超过 60   日，乙方有权解除本合同。
11.4本合同解除后之处理
11.4.1因甲方原因解除本合同的，乙方已完成的审查工作应向甲方交付，乙方应退还甲方提交的基础资料，未支付的费用甲方不再支付，双方据实结算，甲方还应按本合同约定承担违约责任。
11.4.2因乙方原因解除本合同的，乙方已完成的审查工作应向甲方交付，乙方应退还甲方提交的资料，退回甲方已支付而未履行部分的审查费用，并按照银行同期贷款利率向甲方支付该退回款项利息，未支付的费用甲方不再支付。乙方还应按本合同约定向甲方承担违约责任。
[bookmark: _Toc436301649][bookmark: _Toc436212969][bookmark: _Toc436579115]12.保密义务
乙方履行本合同应遵守如下保密义务，如甲乙双方签署了《保密协议》的，则保密义务按《保密协议》约定执行：
12.1 保密内容：包括但不限于因履行本合同而知悉的甲方商业秘密、工作秘密、敏感信息及其他非公开的技术和经营信息等。
商业秘密是指在生产和经营活动中产生的不为公众知悉，影响公司安全、经济利益，并经公司采取保密措施的经营信息和技术信息。
工作秘密是指泄露后会对甲方工作带来被动和损害的内部敏感信息，包括但不限于有关工作内部方案、讨论记录、过程稿、征求意见等。
敏感信息内容包括但不限于：甲方员工个人信息、公司运行管理数据、业务生产敏感数据、公司重要工作文件等。
12.2 涉密人员范围：参与实施本合同的乙方全体人员。
12.3 保密期限：合同签订后至甲方书面声明放弃该保密权利之日止。
12.4 泄密责任：乙方违反本合同项下保密义务的，应向甲方支付合同价款  20   %的违约金，还应赔偿甲方因此造成的损失。
[bookmark: _Toc436551601][bookmark: _Toc436579116][bookmark: _Toc436212971][bookmark: _Toc436301653][bookmark: _Toc436212972]13.争议解决
本合同在履行过程中发生争议的，应友好协商解决；不能协商解决的，向甲方所在地人民法院起诉。
在诉讼期间，本合同不涉及争议部分的条款仍须履行。
14.其他约定
14.1甲乙双方确定的其他约定为：   /   
14.2本条约定与本合同其他条款内容不一致的，以本条约定为准。
[bookmark: _Toc436551602]15. 合同签署与生效
15.1本合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效，未尽事宜双方可协商并签署补充协议做出约定。
15.2本合同附件包括 廉洁协议书、保密协议 ，均为合同组成部分，具有与本合同同等法律效力。
15.3本合同文本一式  陆  份，甲方执  叁  份，乙方执 叁 份，具有同等法律效力。
（以下无正文）

【本页为 签署页 （合同编号：                   ）签署页】


甲方（盖章）：      
法定代表人（负责人）或授权代表（签名）：       
签订日期：      年      月      日



乙方（盖章）：   
法定代表人（负责人）或授权代表（签名）：       
签订日期：      年      月       日
第 1 页 共 9 页

