零星采购（服务类）技术要求文件

云南电网建设分公司单机版档案数据维护服务零星采购项目

零星采购文件

# 一、项目概况及批复文件

1.1项目概况

- 因云南电网建设分公司档案数据迁移需求，公司2015年-2023年部分档案存入单机版（V2.1）的数据需要维护至南方电网档案管理V2.0系统中。但单机版（V2.1）与南方电网档案理V2.0系统无接口互通，档案数据存放多个单机版（V2.1）中且单机版（V2.1）因系统常年未升级维护，导致部分软件无法正常使用。

- 该部分数据已经数字化过，故无需再次数字化，仅需解决数据迁移问题。需要将单机版（V2.1）数据进行维护，并通过相关技术手段将数据转存至南方电网档案管理系统V2.0中。

# 二、项目实施内容及要求

2.1实施内容：

- 数据处理；按照《中国南方电网有限责任公司档案管理办法》（Q/CSG2102001-2021 ）要求及南方电网档案管理系统V2.0系统数据格式要求进行档案数据条目处理。

- 电子文件的打印：将仅电子归档的文件进行纸质打印工作，打印设备由招标方提供，按照《党政机关公文格式》（GB/T 9704-2012）标准进行打印。

（3）文件装订。

（4）电子附件更新挂接。

（5）档案装盒，上架。

（6）档案培训及系统使用培训。

2.2服务期限：2024年9月至2025年3月，其中科技档案数据迁移工作期间为合同生效日期起，至2024年10月30日，若定标时间晚于起始时间，服务期限顺延，以双方函件为准。

2.3项目服务地点：云南电网建设分公司

2.4其他要求：  无

2.5采购明细详见“六采购内容明细”

# 三、 资质要求

| 3.1 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 |
| --- | --- |
| 3.2 | 没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组或接管。 |
| 3.3 | 2、供应商具有独立法人资格，并具有有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书。 |
| 3.4 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目报价。 |
| 3.5 | 3、本项目的特定资格要求（供应商须同时具备）： （1）供应商须具备国家保密局颁发的有效的《国家秘密载体印制资质证书》（资质类别包含涉密档案数字化加工）乙级及以上资质，乙级资质的外地企业需提供在云南省保密局登记备案证明。 （2）供应商须具备档案局颁发的有效的《云南省档案服务机构备案证书》或《云南省档案服务机构备案告知书》（业务类别需包含档案整理、档案数字化）。 |

# 四、技术及其他要求

4.1 发票要求：卖方可提供符合规定税率的全额增值税专用发票。（若卖方未能按上述要求开具增值税专用发票，或实际开票税率与上述要求不符，买方有权根据实际收取的发票类型及税率从货物价款中直接扣除相应金额进行结算。买方有权在任一批次的付款中直接扣减税款差额。若未支付合同款不足以弥补税款差额，卖方应将差额退还买方。税款差额计算方式如下：税款差额=承诺税率对应的增值税进项税额﹣实际开具发票的进项税额（若计算得出的扣款小于0，则取0）其中：增值税进项税额=∑开票金额÷（1+税率）×税率）

4.2 服务要求：

4.2.1卖方应严格执行国家现行法规、规章，行业的规范，确保提供的产品或服务符合相关规定。

4.2.2售后服务的响应时间在48小时内。

4.2.3卖方应妥善作好买方所提供的文件资料的保存、回收及保密工作，不得泄漏、传播与监造设备有关的技术秘密和商业秘密。

4.2.4卖方完成本次投标活动视为接受并认可本采购文件所有条款。

4.2.5卖方所提供的产品或服务应不涉及知识产权纠纷，若出现任何知识产权问题，由卖方承担全部责任。

4.2.6.乙方派驻人员要求

投标方必须响应并承诺下列要求：投标方应根据招标方要求的服务、服务质量、服务时间，安排出合适的长期固定人员，避免人员频繁更换。对个人工作能力达不到服务要求的人员，招标方有权向投标方提出人员更换要求，投标方应根据要求在1个月内进行人员更换调整。

4.2.7乙方工作记录

要求考勤要求：乙方参与劳务人员应将每个月的考勤表提交甲方审核签字，并作为结算依据。

4.2.8.乙方在档案整理服务过程必须严格执行保密制度,并签订《保密协议》，保证档案资料内容不外泄。

4.2.6其他要求     无

# 五、违约责任

5.1卖方在提供产品或服务期间，应执行买方相关管理要求或制度，履行本项目相关约定，卖方未有效响应并解决的，买方有权另行委托第三方机构提供服务，并有权追究卖方法律和经济责任。

5.2卖方若造成买方直接或间接经济损失，应全额赔偿。

5.3卖方与买方若存在纠纷，应友好协商解决，若存在诉讼，应在买方所在地提起诉讼或仲裁。

# 六、采购内容明细

| 序号 | 采购子项 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科技档案 | 条 | 约70个项目 | 需要将70余个项目及PDF电子文件从单机版维护至南方电网档案管理V2.0系统网络版，单机版与网络版无接口。 |
| 2 | 文书档案 | 盒 | 约150盒（4cm） | 需要将单机版电子文件条目著录至南方电网档案管理V2.0系统网络版并上传对应的电子文件。 |
| 3 | 合同档案 | 盒 | 约10盒（4cm） | 需要将单机版电子文件条目著录至南方电网档案管理V2.0系统网络版并上传对应的电子文件。 |
| 4 | 会计档案 | 条 | 约8000条 | 需要将单机版电子文件条目著录至南方电网档案管理V2.0系统网络版并上传对应的电子文件。 |
| 5 | 审计档案 | 盒 | 5盒 | 需要将单机版电子文件条目著录至南方电网档案管理V2.0系统网络版并上传对应的电子文件。 |
| 6 | 巡察档案 | 盒 | 2盒 | 需要将单机版电子文件条目及PDF电子文件著录至南方电网档案管理V2.0系统网络版并上传对应的电子文件。 |
| 7 | 培训服务 | 次 | 各部门档案管理业务及南方电网档案管理V2.0系统使用培训 | 无 |

- 联系人信息

- ***公司（供应商填写）

| - 姓名 | - 职务 | - 联系方式 | - 邮箱 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 为方便沟通，请将此项目联系人信息填写后，上传系统。

- 注：1.报价单以总价进行报价填写。无需分项报价。

- 2.供应商资质证明文件单独上传。