《电化学储能电站运行维护管理规范》标准建设技术服务技术要求文件
	一、服务内容
1.开展《电化学储能电站运行维护管理规范》标准立项调研；
2.提交标准《电化学储能电站运行维护管理规范》草案，完成标准在中国电力企业联合会立项手续办理；
3.组织电力企业专家编制及审核《电化学储能电站运行维护管理规范》的文本内容；
4.完成标准在中国电力企业联合会标准化中心评审、挂网公示、技术审查与修订、报批手续办理及发布等工作。
    二、工作进度要求
1、2024年11月30日前完成立项手续办理；
2、2024年12月10日向甲方提交立项编号及所有标准草案资料；
3、2024年12月15日确定标准编写专家组成员，向甲方提交编写组成员名单；
[bookmark: _GoBack]4、2024年12月30日完成标准的编写、校核修订等工作；5、2025年01月10日前完成挂网公示；
6、2025年03月20日前根据挂网公示意见完成修订及专家评审；
7、2025年4月30日编写完成报批稿及报批资料准备，并将工作成果文件（自立项以来各阶段的成果）提交给甲方； 
8、2025年11月30日前完成标准发布。
