南方电网国际公司

监督控制管理平台推广实施项目

技术规范书

南方电网国际公司

2025年3月

目录

1 总则	1

1.1 概述	1

1.2 投标报价要求	1

2 项目概况	3

2.1 项目背景	3

2.2 项目目标	3

2.3 项目周期和地点	3

3 服务范围	4

4 服务内容	4

4.1监督控制管理平台推广及运营	4

5 项目实施保证	21

5.1 组织保证	21

5.2 质量保证	21

5.3 项目管理	22

5.4 保密要求	23

6 验收	24

6.1 验收标准	24

6.2 验收方法	24

6.3 验收时间与地点	24

- 1 总则

## 1.1 概述

本技术规范书为采购方（南方电网国际公司，以下简称甲方）对“南方电网国际公司监督控制管理平台推广实施项目” 的供应商提出的技术规范书，本规范书将作为投标文件技术部分评议的基础。

1. 供应商应按照本文件的要求提供报价。供应商提供的服务符合采购人的标准并满足或高于采购人的技术要求。对于本技术规范书未规定的有关服务内容和标准，供应商应提出具体建议，并陈述其理由。

- 供应商在其投标文件中，要求对本文件中所提各项服务能否实现与满足，应逐项诚实地予以答复、说明和解释，首先对实现或满足程度明确作出“满足”、“不满足”、“部分满足”等应答，然后作出具体、详细的说明。对本次技术规范书中答满足项视为对该需求全部无条件满足，不需要额外增加任何内容；如在应答中回答过于简单，不能够充分阐述“满足” 的原因或未作明确答复的，采购人将视为对各项内容和标准不满足或部分满足。

- 供应商在满足招标文件要求的基础上可根据自己提供服务的具体情况提出建议，并附详细资料和说明。供应商应在技术规范点对点应答中把“不满足”和“部分满足”项作单独列举清单。

- 供应商对于技术规范书的疑问可以通过书面材料与采购人联系，在规定的投标文件最后提交以前，采购人将以书面材料给予答复，有关采购人答复材料的复印件也将递交所有得到技术规范书的供应商。

- 供应商未经采购人同意，不得以任何形式向第三方公开本技术规范书。

- 本技术规范书未尽事宜，由采购人和供应商在合同技术谈判时协商确定。

- 本技术规范书解释权属采购人所有。

## 1.2 投标报价要求

本项目供应商的其他相关费用以及供应商所发生的项目差旅费用均需包含在总报价内。本项目报价方式为按合同总价报价，招标的中标价为合同的固定价款。

供应商需按照以下服务项分项报价，各分项报价组成该标包总报价:

| 序号 | 项目内容 | 分项报价（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监督控制管理平台推广实施 |  |
| 合计 |  |  |

- 2 项目概况

## 2.1 项目背景

2024年5月，公司党组印发《关于进一步加强监督控制功能的意见》，要求“优化风控数字化平台，将公司原有的监督相关信息系统统一整合至风控平台，共享监督内控信息资源，以数字化赋能监督控制全链条，提高监督内控的精准度”。结合《意见》实施，决定将风控数智化管理应用升级为企业级信息系统——监督控制管理平台，并在全网推广应用。为响应落实公司总部对风控管理方面的要求，同时进一步提升风控数智化管理水平以形成行之有效的风险识别、问题处置应对体系，亟需基于公司总部建成的监督控制管理平台进行深度推广应用，实现制度与业务的统一及管控，强化监督控制水平。

## 2.2 项目目标

通过监督控制管理平台推广实施以流程控制和岗位控制为基础，将流程控制和岗位控制嵌入业务系统，实现流程关键控制点不合规就不能继续流转；以不干预业务运行的“无感风控”为导向，以防控监督业务发现的多发易发违规问题为重点，实现违规的行为自动识别并预警提醒，全面支持以流程为导向的风险分析、风险评估、风险决策分析及问题跟踪整改等，推动内控、合规、风险管控贯穿事前、事中、事后业务全流程，为南方电网国际公司在风险识别、监督、管理、控制、防范提供行之有效的决策依据，为实现风险监控的另一强有力的抓手，辅助公司安全、平稳、高效运营。

## 2.3 项目周期和地点

项目周期：合同签订之日起6个月内。

服务地点：按甲方要求的地点。

- 3 服务范围

监督控制管理平台应用范围为南方电网国际公司。

- 4 服务内容

推广实施上线模块功能如下：

## 4.1监督控制管理平台推广及运营

本项目功能推广上线应用需求包括监督控制管理平台建成的风险信息收集、风险评估、风险应对、风险监督与改进、风险驾驶舱（云景）等模块功能以及平台在试点单位试运行过程中甄选出的一批质量较好的风险监测规则和风险监测指标。

4.1.1系统功能清单

监督控制管理平台共建成105个功能，其中103个功能适用二级单位使用，具体功能清单如下。

| 序号 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 四级菜单 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 统一门户 | 二级单位法规部门领导 |  |  | 二级单位法规部门领导登录风控平台后，自动跳转到二级单位法规部门领导页，展示二级单位的指标预警、风险排行榜、风险信息收集、缺陷分布、风险监控情况，给二级单位法规部门领导提供掌握二级单位缺陷分布和风险预警的信息化工具。 |
| 2 |  | 二级单位法规部门管理员 |  |  | 二级单位法规部管理员登录风控平台后，自动跳转到二级单位法规部管理员页，展示本人的待办已办信息、二级单位的风险评估、风险核查处置、内控合规评价情况，为二级单位法规部管理员办理风险处置业务和了解整个二级单位风险情况提供信息化工具。 |
| 3 |  | 二级单位业务部门领导 |  |  | 二级单位业务部门领导登录风控平台后，自动跳转到二级单位业务部门领导页，展示本人负责的二级单位业务域待处理事项、核查处置情况、风险信息收集、部门风险及评价情况、风险监控曲线、风险排行榜情况，给二级单位业务部门领导提供掌握二级单位负责业务域的缺陷分布和风险预警的信息化工具。 |
| 4 |  | 我的工作台 |  |  | 各角色用户登录风控平台后，自动跳转到风险处置人页，展示本人的待办已办单据和信息，为风险处置人办理风险处置等业务提供统一平台入口。--补充：功能待办已办，单据待办已办 |
| 5 | 信息收集 | 内部信息 | 监督共享问题库 |  | 提供对审计、巡视巡察、督导等线下检查发现的所有业务域，各类问题进行结构化管理，可以手工录入问题，或是将线下按模板格式整理的问题导入系统，便于对问题清单进行查询，并支持导出为Excel文件线下查看。 |
| 6 |  |  | 业务流程清单 |  | 提供流程清单功能，对流程目录层级进行维护，对应于EA业务架构里面的业务域、一级业务分类、二级业务分类、业务事项、业务流程；用于梳理规则、指标模型时能关联到对应的业务域，为后面的展示分析提供数据支撑。可以实现流程清单导出功能，在导出的列表中可按照一级、二级、三级的流程横向展开显示流程全貌，风险属性展示到末级流程。 |
| 7 | 风险评估 | 风险识别与分析 | 风险分类清单 |  | 提供网公司统一定义一级、二级、三级风险分类清单后，省公司引用网公司的风险分类清单进行细化完善，三级单位引用省公司的风险分类清单进行细化完善，以此类推，从而实现风险清单的统一管控，并支持风险分类清单导出。 |
| 8 |  | 风险评价 | 评估标准管理 |  | 提供将各单位线下的评估标准文件上传到系统中进行在线管理功能，上级单位可查看下级单位上传的评估标准，下级单位可查看其对应所有上级单位的评估标准。评估标准功能用于管理线下的评估标准附件，通过附件材料列可以穿透查看详情，并支持下载导出。 |
| 9 |  |  | 年度风险评估 |  | 支持将线下整理的重大风险评估表导入系统，也支持在线查看评估标准，对风险发生频率得分，对战略目标、经营目标、合规目标、声誉/品牌、财务报告及相关信息真实完整各维度的影响程度进行打分，以及根据内控缺陷评价结果中重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷的数量，结合影响程度系数及缺陷影响系数，自动计算综合得分、风险等级，补充可能或已造成的损失及影响、原因分析、应对措施等内容，实现年度评估结果的线上管理，并支持查看下级单位的风险评估结果。 |
| 10 |  |  | 重大风险清单 |  | 根据年度风险评估中综合得分由高到低排序，自动形成年度重大风险清单，该功能提供查看本单位或下级单位重大风险清单，默认展示前5大风险，支持输入数值切换查看前10大、15大风险等。 |
| 11 |  |  | 年度风险对比 |  | 提供按基准年份，查询本单位或下级单位前五大风险近三年的风险综合得分、风险等级、风险排序变化情况，便于掌握重大风险的演变趋势。 |
| 12 | 风险应对 | 风险监控 | 风险监控规则管理 | 风险监控规则 | 风险监控规则管理用于维护规则分类，引入已在数据中心落地的风险监控规则，设置规则属性，例如扫描频率、适用单位范围等，对于不适用的规则可进行启用、停用操作，最终形成本单位的风险监控体系。 |
| 13 |  |  |  | 规则清单查询 | 规则清单查询功能支持用户自由组合查询条件，以规则分类、风险、流程三个维度查看全量规则信息，包括风险监控规则、未来建设的业务监测规则，业务控制规则，并支持导出规则信息。 |
| 14 |  |  | 风险场景管理 | 风险场景设置 | 风险场景设置功能支持用户自定义设置并维护企业级场景、专业级场景、主题场景信息，并将风险监控规则归类于各场景主题下，形成风险监控场景，为价值流场景看板提供数据支撑。 |
| 15 |  |  |  | 场景监控结果 | 场景监控结果功能以左树右表形式展示各企业级场景、专业级场景、主题场景下风险监控结果，通过切换场景名称，查看该场景下各单位的风险监控结果信息，并支持穿透查看风险监控明细数据。 |
| 16 |  |  |  | 专项项目管理 | 专项项目管理功能支持用户维护检查项目，通过手动建立检查项目，选择检查范围，被检查单位，检查规则，自动按照项目+检查单位生成任务，用于后续逐专项项目执行功能开展检查工作。 |
| 17 |  |  |  | 专项项目执行 | 专项项目执行功能支持各专项检查项目单位或被检查单执行项目检查，系统通过所项目所设置的检查内容，实时调用数据中心中已落地的风险监控模型对检查时间范围内，被检查单位的业务数据进行扫描，并反馈执行状态。 |
| 18 |  |  |  | 项目监控结果 | 项目监控结果支持用户按照专项检查项目查看各项目下各被检查单位的监控结果，并支持穿透查看监控结果明细数据。 |
| 19 |  |  | 风险指标管理 | 风险指标体系 | 按业务、风险、单位性质等不同维度构建风险指标体系，设置体系适用单位范围，对接数据中心获取需要的指标，设置完成后启用该指标体系使其生效，后续可按指标体系设置各指标预警策略。 |
| 20 |  |  |  | 指标填报管理 | 针对不能直采的指标，提供指标值手工录入功能，用于按业务期间+单位手工录入指标值数值。 |
| 21 |  |  | 内控合规评价 | 缺陷评级管理 | 支持将线下的年度自评、监督评价的缺陷评级表导入系统，也支持在线录入缺陷来源、缺陷类型、缺陷基本信息等，对缺陷影响程度各维度进行打分，根据评分模型自动计算综合得分、风险等级，补充原因分析、造成影响、控制措施、责任部门、责任人等内容，实现年度内控评价缺陷的线上管理。 |
| 22 |  |  |  | 缺陷问题清单 | 根据缺陷的综合得分由高到低排序，自动形成年度内控评价重大缺陷清单，该功能支持查看本单位或下级单位的缺陷清单详情。 |
| 23 |  |  |  | 缺陷季度跟踪 | 支持对重大缺陷按模板格式将线下整理的内容导入系统，也支持在线填写控制措施、整改状态、完成时间等进行在线管理，其中整改状态分为未整改、整改中、整改完成，当缺陷整改完成后，后续无需继续跟踪，实现对内控评价缺陷闭环管理。 |
| 24 |  |  | 重大风险跟踪管理 | 年初风险应对措施管理 | 将年度风险评估中重大风险的应对措施相关信息形成单独的清单方便查看。 |
| 25 |  |  |  | 重大风险季度跟踪 | 支持将重大风险线下整理的内容导入系统，也支持在线填写本季度完成情况、下季度工作计划、实际完成时间等进行在线管理，便于对重大风险按季度进行持续跟进。 |
| 26 |  | 风险应对 | 风险派发 |  | 支持按实际业务进行个性化派发，分别支持派发本单位本部门、派发下级单位本部门、针对法规/创新/供应链域等类的特殊规则，支持派发本单位本部门、派发下级单位、派发除本部门外的其他各业务部门 |
| 27 |  |  | 风险处置 |  | 根据风险疑点所派发的对象，相关的风险处置人可在当前功能页面进行风险疑点的处置，同时支持在当前环节根据风险疑点是否属于或需要当前人员开展处置，视情况进行开展处置、发起申诉或退回； |
| 28 |  |  | 风险处置清单 |  | 在风险处置清单功能页面可以查看风险疑点扫描出来之后的处置情况进行查看，数据展示方式采用总分模式进行数据汇总，呈现截止至所选期间的风险疑点数据的处置进度； |
| 29 |  | 风险提示 | 风险提示消息转送 |  | 在风险疑点产生之后，在风险提示消息转送页面会将非处置类的疑点在当前页面进行展示，相关责任人在当前页面可对疑点继续初步判断是否需要进行转送至具体的责任人查看，若需要则支持进行转送给责任人进行查看知悉； |
| 30 |  |  | 风险提示消息查看 |  | 在风险提示消息查看页面中，针对在转送环节转送给具体责任人的疑点，接收到该疑点的责任人可在当前功能页面进行查看标记，若进行了查看标记，则该疑点视为已经闭环； |
| 31 |  |  | 风险提示清单 |  | 在风险提示清单功能页面可以查看风险疑点扫描出来之后的提醒、预警类规则疑点的处理情况进度查看，数据展示方式采用总分模式进行数据汇总，呈现截止至所选期间的风险疑点数据的接收、转送，查看等进度； |
| 32 |  |  | 风险提示单 | 风险提示单发布 | 在触及需下达风险提示单的事项时，在经法规部审批后，提供各级单位向下级单位或业务部门发布风险提示单，对本单位识别的内外部风险进行及时提示。 |
| 33 |  |  |  | 风险提示单处理 | 针对需反馈的风险提示单，接收用户在接收并查看提示单后，需填写反馈说明并上传附件材料，将提示单传递给相关责任人审批，实现待处理和已处理提示单的集中管理要求。 |
| 34 | 风险监督与改进 | 多维查询统计 | 风险监控情况总览 |  | 风险监控情况总览功能支持用户自由组合查询条件，针对风险监控规则运行过程中产生的风险信息，处置信息，问题信息等全量数据做一个统一查询，同步以图表的方式展示查询的数据，并支持导出线下表格进行查看。 |
| 35 |  |  | 风险指标预警查询 |  | 根据风险指标体系、预警策略，自动执行指标取数、预警计算，形成指标预警结果，并用不同设置颜色展示各单位、各业务期间的风险指标预警结果，列表展示单位所属级次，并统计全年的累计预警次数，当指标触发红灯、黄灯预警时，及时提醒相关责任人。 |
| 36 |  |  | 风险监控结果查询 | 按规则查看监控结果 | 按规则查看监控结果支持用户以规则视角在线查看各规则在运行扫描过程中所发现的监控结果表格数据及其视图，并支持穿透查看明细。 |
| 37 |  |  |  | 按单位查看监控结果 | 按单位查看监控结果支持用户以单位视角在线查看各规则在运行扫描过程中在各个单位所发现的监控结果表格数据及其视图，并支持穿透查看明细。 |
| 38 |  |  |  | 按业务域查看监控结果 | 按业务域查看监控结果支持用户以风险视角在线查看各规则在运行扫描过程中各个业务域所发现的监控结果表格数据及其视图，并支持穿透查看明细。 |
| 39 |  |  |  | 按风险等级查看监控结果 | 按风险等级查看监控结果支持用户以风险视角在线查看各规则在运行扫描过程中不同风险等级的规则所发现的监控结果表格数据及其视图，并支持穿透查看明细。 |
| 40 |  |  | 规则优化建议查询 |  | 针对告警类的风险疑点，在风险派发后，由处置人发起了申诉单的相关数据进行统计，把涉及发起了申诉的疑点所属规则、建议内容、关联单据等进行关联展示，以支持对规则优化建议的集中收集和查看，支撑后续规则的优化； |
| 41 |  |  | 规则申诉统计分析 |  | 针对告警类的风险疑点，在风险派发后，由处置人发起了申诉单的相关数据进行统计，统计申诉成功、申诉中的数量并且以单位维度、业务域维度进行统计 |
| 42 |  |  | 问题整改情况分析 |  | 问题整改情况分析支持用户以视图查看问题时间趋势、问题整改状态分布，问题单位分布，问题业务域分布情况，并支持穿透至对应功能查看问题明细数据及各单位问题整改完成率。 |
| 43 |  | 综合评价 | 部门及岗位自评 | 月度岗位自评结果查询 | 提供月度岗位自评结果查询功能，展示eLink中各岗位每月填报的内控自评信息，支持按照单位、部门查询详情，并导出月度岗位内控自评结果信息。 |
| 44 |  |  |  | 月度岗位自评统计 | 通过从数据中台获取月度岗位内控自评结果信息，按月份统计各单位下内控岗位自评应参评人数、实际参评人数、实际参评占比、发现问题数、发现问题占比情况。 |
| 45 |  |  |  | 季度部门内控自查表 | 提供季度部门内控自查表查询功能，展示eLink中各部门每季度填报的内控自查信息，支持按照单位、部门查询详情，并导出季度部门内控自查表信息。 |
| 46 |  |  |  | 季度部门自评统计 | 通过从数据中台获取季度部门内控自查表信息，按季度统计各单位下部门内控自查表填报情况，包括应参评部门数、实际参评部门数、实际参评占比、发现问题部门数、发现问题部门占比情况。 |
| 47 |  |  | 报告管理 | 报告管理 | 支持对风险管理报告、内控体系工作报告进行上传维护及定稿上报；同时支持将线下整理的报告模板设置取数源后内置到系统中，从系统获取相关数据填充报告模板从而自动生成报告初稿，供下载后补充调整经确认后上传进行定稿。 |
| 48 |  |  |  | 报告查询 | 支持对本单位及各下级单位已定稿报告进行查询并下载，同时支持在线预览报告详情。 |
| 49 | 决策支持 | 管理驾驶舱 | 价值流场景 |  | 提供企业级场景、专业级场景、主题场景下对应建设的场景数、涉及业务域数量、涉及风险数量、问题总数，点击价值流场景旁边的小箭头可以跳转到【价值流场景】页面。 |
| 50 |  |  | 指标预警情况 |  | 提供查看指标预警数量、指标预警占比、红灯预警占比、黄灯预警占比情况。 |
| 51 |  |  | 风险监控情况 |  | 提供查看风险提醒、风险预警和风险告警个数，同时点击小箭头可以跳转到【风险监控规则建设情况分析】页面。 |
| 52 |  |  | 风险提示情况 |  | 提供所有提示和预警类规则的风险数量总数、以及显示针对此类风险已被接收的数量比例，并支持穿透查看各单位风险消息接收和风险消息查看的统计数，以及消息查看的平均时间 |
| 53 |  |  | 风险处置情况 |  | 提供告警类规则的风险数量总数、以及显示风险的各种处置状态的比例；并支持穿透查看各单位或各业务域各种风险处置状态的数量分布、各单位或各业务域风险涉及的金额和挽回损失金额的统计、处置结果的分类统计等 |
| 54 |  |  | 内控评价情况 |  | 分别统计内控合规评价中重大缺陷、重要缺陷的数量。 |
| 55 |  |  | 中间地图 |  | 以地图形式展示指标预警情况、风险监控情况、风险提示情况、风险处置情况、内控评价情况。用户可以实现网、省、市、县四级数据查询。 |
| 56 |  |  | 全景地图 |  | 提供按照风险维度的地图，用户可以查询风险维度下风险的大小。按照流程维度的地图将在后期规划。 |
| 57 |  | 价值流场景 | 企业级场景 |  | 以企业级场景主题卡片分别展示各场景的业务域数量、涉及风险数量、建设规则数量、问题总数，支持切换场景查看其下级分类，展示其环节数、问题总数（重大、重要问题个数），还可以查看各环节是否建设规则、重大/重要问题数量，支持穿透查看详情。 |
| 58 |  |  | 专业级场景 |  | 以专业级场景主题卡片分别展示各场景涉及风险数量、建设规则数量、问题总数，支持切换场景查看其下各环节的重大、重要问题个数，支持穿透查看详情。 |
| 59 |  |  | 主题场景 |  | 提供根据不同的配置主题场景查看发现的重大问题、重要问题和一般问题对应的问题数量和涉及的金额（例四虚场景、计财场景、基建场景等），用户可以查看不同板块及不同单位的数量和金额分布。同时，可以实现明细数据查看功能包括单位名称、板块名称、业务域名称、一级业务分类、二级业务分类等。可以分为主题视角和单位视角进行查看。同时，可以查看问题整改的情况。 |
| 60 |  | 全景地图 | 风险地图 |  | 从风险维度统计建设、监控等维度的数据进行展示分析。初始页面只展示一级6大风险，二级穿透页面可查看下级风险。6大风险的一级展示建议用块状图，图上显示风险告警数量和百分比，二级穿透页面再用块状图表示，建议单个风险比例小于1%都归类为其他，不再分类展示。 |
| 61 |  | 预警指标看板 | 指标预警情况 |  | 可以查看指标预警数量、指标预警占比、红灯预警个数和黄灯预警个数 |
| 62 |  |  | 指标预警单位数排名（前十） |  | 可以查看预警指标单位数的指标 |
| 63 |  |  | 指标预警次数排名（前十） |  | 查看过去12个月内亮红灯和黄灯数量排名前十的指标。 |
| 64 |  |  | 一级风险指标预警情况 |  | 提供查看一级风险红灯预警和黄灯预警的个数。一级风险包括运营风险、财务风险、安全风险、市场风险、法律风险和战略风险6个方面。 |
| 65 |  |  | 各业务域指标预警统计 |  | 提供查看不同的业务域红灯预警指标和黄灯预警指标的个数和占比。业务域包括计财域、营销域、生产域、创新域、基建域、规划域和供应链域共7个业务域。 |
| 66 |  | 风险监控看板 | 风险监控数量分布 |  | 提供规则不同的分类下的数量及占比，包括预警规则、提醒规则、告警规则。将告警规则的数量及占比、提醒规则的数量及占比、预警规则的数量及占比以环形图的形式进行展示。 |
| 67 |  |  | 业务域分类维度告警分布 |  | 提供业务域维度下计财域、生产域、创新域、基建域、规划域和供应链域的告警规则数量，预警规则数量，提醒规则数量。将不同业务域下的告警规则数量、预警规则数量和提醒规则数量以网状图的形式进行展示。 |
| 68 |  |  | 监控问题前五的风险单位分布 |  | 提供按单位风险数量排序，可以查询排名前五的单位风险数量和占比；并且支持按规则类型展示风险数量排名前五的单位所出现的风险数量和占比 |
| 69 |  |  | 风险告警趋势分析 | 风险分类维度告警数量趋势分析 | 勾选一级风险和单位，以折线图的形式展示勾选单位所勾选的一级风险中的告警规则的数量之和，时间跨度为当年日期倒推12个月 |
| 70 |  | 风险提示看板 | 风险接收情况分析 |  | 提供提醒和预警类风险的风险消息已被接收的数量，以环形的图的形式展示已接收和未接收的数量总计；并针对已接收的风险展示被转送的风险占比。 |
| 71 |  |  | 风险查看情况分析 |  | 提供被转送的风险消息中已被查看的数量，以环形的图的形式展示已查看和未查看的数量总计；并针对已查看的风险展示查看消息的平均效率。 |
| 72 |  |  | 各单位风险接收情况分析 |  | 提供各单位关于提醒和预警类规则的风险消息接收情况的统计，显示已接收风险、未接收风险以及转送风险提示占比以堆积柱状图的形式进行展示。 |
| 73 |  |  | 各单位风险查看情况分析 |  | 提供各单位关于提醒和预警类规则的风险消息被标记查看的情况统计，显示已查看风险、未查看风险以及消息查看平均效率以堆积柱状图的形式进行展示。 |
| 74 |  |  | 单位平均风险查看效率排行 |  | 提供各单位按风险消息查看平均效率的维度进行排名，提供排名榜的形式进行对比 |
| 75 |  | 风险处置看板 | 风险处置情况占比分布 |  | 提供告警规则的风险总数，并显示各处置状态下的风险总数及占比，以环形图的形式进行展示。 |
| 76 |  |  | 处置结果情况分析 |  | 提供风险处置后的问题分类统计，统计数据质量、业务管理和其它三种类型的问题数量，以环形图的形式进行展示。 |
| 77 |  |  | 风险处置情况分析 |  | 提供告警规则的风险总数，按业务域或者按单位下，各处置状态下的风险总数，以柱状堆积图的形式进行展示。 |
| 78 |  |  | 单位平均风险处置效率排行 |  | 提供各单位按风险处置的平均效率的维度进行排名，即计算风险从发生到处置闭环的时间；提供排名榜的形式进行对比 |
| 79 |  |  | 各业务域风险涉及金额分布分析 | 风险分类维度 | 提供告警规则的风险在业务域维度下，风险中所涉及的金额总计以及所挽回损失金额的总计并以条形图的形式进行展示。 |
| 80 |  |  | 各单位风险涉及金额分布分析 | 业务域维度（数量） | 提供告警规则的风险在单位维度下，风险中所涉及的金额总计以及所挽回损失金额的总计并以条形图的形式进行展示。 |
| 81 |  |  | 规则处置成效 | 业务域维度（金额） | 提供告警规则的风险在处置中所带来的成效统计，包含挽回损失金额总数、新建或修订制度总数、优化或完善流程总数等 |
| 82 | 系统设置 | 风控组织体系 | 风控组织 |  | 风控组织支持从4A用户中心中引入基础组织信息为风控组织，并支持设置单位扩展属性字段，例如单位所在省份，所在城市等，用于支撑系统功能的实现。 |
| 83 |  |  | 风控部门及人员管理 |  | 按单位设置各单位的风控业务部门，单位风险管理员、部门风险管理员、部门负责人，负责开展本单位日常风险管理工作。 |
| 84 |  | 体系责任管理 | 风险责任管理 |  | 各单位可将本单位管理的风险清单，为其指定对应的主管部门，满足将风险进行横向认责明确风险防控责任，后续用于年度风险评估打分、风险处置、统计部门风险分布信息等。 |
| 85 |  |  | 流程责任管理 |  | 各单位可将本单位管理的内控流程，为其指定对应的归口管理部门、执行主责部门，满足将流程进行横向认责明确流程防控责任，其中归口管理部门负责流程的制定、解释和监督；执行主责部门负责流程的执行及对单位流程优化提出建议。 |
| 86 |  |  | 指标责任管理 |  | 各单位可将本单位适用的指标，为其指定对应的责任部门，后续负责本单位风险指标预警应对工作。 |
| 87 |  |  | 规则责任管理 |  | 规则认责管理支持各单位按照业务域设置自己单位各业务域（各部门）负责人信息，用于规则扫描产生结果时，所设置用户可接收到系统自动下发风险信息数据以及对应的消息提醒，及时开展风险派发工作。 |
| 88 |  | 规则对应关系管理 | 规则与风险对应清单 |  | 用于建立风险与规则的关联关系，后续支持按风险维度统计、展示、查看其关联规则，对相关规则监控出的问题按风险维度进行归类分析。 |
| 89 |  |  | 规则与流程对应清单 |  | 用于建立末级流程与规则的关联关系，后续支持按末级流程入上汇总到一级流程（即业务域）维度统计、展示、查看其关联规则，对相关规则监控出的问题按流程维度进行归类分析。 |
| 90 |  | 风险策略管理 | 规则输出结果展示字段设置 |  | 输出结果展示字段设置功能支持用户自定义设置每条规则的输出结果字段信息，用于查看规则监控结果明细展示明细业务数据 |
| 91 |  |  | 风险消息设置 |  | 风险消息设置功能支持用户维护各类消息信息内容，例如风险提醒信息，督办消息等，在规则扫描产生结果时，系统则会按照此功能预先设计好的消息发送给对应用户。 |
| 92 |  |  | 指标预警策略设置 |  | 支持对已启用指标体系下的各个指标分别设置预警策略，设置预警级别、预警范围、预警方式、预警消息内容、各区段预警阈值等，并设置体系的调度频率，作为风险指标预警的基础。 |
| 93 |  |  | 预警消息推送设置 |  | 用于设置指标预警时消息接收人员，支持按岗位（角色）、人员设置各单位接收指标预警消息的人员。 |
| 94 |  | 流程关联 |  |  | 用于按单位自定义配置审批流程，例如：风险提示函处置单、风险核查单、问题整改单等。 |
| 95 |  | 系统参数 |  |  | 提供系统参数设置功能，支持对风险等级（重大风险、重要风险、一般风险）、指标预警级别（红灯、黄灯、绿灯）等参数值或显示颜色按需设置内容。 |
| 96 | 首页微件 | 价值流场景 |  |  | 展示企业级场景、专业级场景、主题场景下对应建设的场景数、涉及业务域数量、涉及风险数量、问题总数，支持穿透到价值流场景看板。 |
| 97 |  | 待办及提醒 |  |  | 用于统计消息提醒、风险派单、风险处置、审批的数量，并支持穿透查看详情并处理。 |
| 98 |  | 风险处置看板 |  |  | 以饼图形式分别展示处置各进度的数量及占比、核查问题、问题整改的数据，支持风险处置情况分析中进行查看。 |
| 99 |  | 风险提示看板 |  |  | 展示提醒和预警类规则的风险数量，并统计已接收风险提醒的数量及占比，支持穿透到风险提示情况看板。 |
| 100 |  | 指标预警看板 |  |  | 展示指标预警占比比例，支持穿透到指标预警情况分析看板。 |
| 101 |  | 风险监控看板 |  |  | 展示风险预警、提醒、风险告警数量，及风险监控情况趋势缩略图，支持穿透到风险监控情况分析看板。 |
| 102 |  | 全景地图 |  |  | 展示场景数据，支持穿透到全景地图看板。 |
| 103 |  | 决策支持 |  |  | 提供决策支持的快捷入口，支持穿透到管理驾驶舱主页。 |

4.1.2 风险监测规则清单

监督控制管理平台已建成了一批风险监测规则，结合自身经营管理要求对风险监控规则做适配性校验，决定上线应用以下44条风险监控规则。

| 序号 |  | 业务域名称 |  | 规则名称 |  | 监控目标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 供应链 |  | 危险废物超期处置 |  | 监控危险废物处置遵循“即回收、即处置”的原则。 |  |
|  |  | 供应链 |  | 危险废物超期处置(预警) |  | 监控危险废物处置遵循“即回收、即处置”的原则。 |  |
|  |  | 供应链 |  | 应招标未招标 |  | 监控招标采购的规范性，防止采购中出现未按照规定的招标方式进行招标的现象。 |  |
|  |  | 供应链 |  | 储备物资轮换、更新不及时 |  | 监控储备物资轮换、更新及时性。 |  |
|  |  | 供应链 |  | 储备物资轮换、更新不及时(预警) |  | 监控储备物资轮换、更新及时性。 |  |
|  |  | 供应链 |  | 招标公告发布时限不满足法定要求 |  | 监控招标公告发布时限规范性 |  |
|  |  | 供应链 |  | 违规采取零星采购 |  | 监控零星采购规范性 |  |
|  |  | 供应链 |  | 投产后仍发生物资领用 |  | 监控投产后仍发生物资领用情况。 |  |
|  |  | 供应链 |  | 采购合同无法按期交货 |  | 监控合同履约时效性 |  |
|  |  | 供应链 |  | 未按规定对供应商进行履约评价 |  | 监控合同承办人对供货商履约实施评价情况 |  |
|  |  | 供应链 |  | 未按规定对供应商进行履约评价(预警) |  | 监控合同承办人对供货商履约实施评价情况 |  |
|  |  | 供应链 |  | 物资出库不满足“先进先出”要求 |  | 确保物资出库作业“先进先出”，减少闲置物资存量。 |  |
|  |  | 供应链 |  | 疑似物资虚假出库（物料整体出入） |  | 监控物资整体出入的虚假出库 |  |
|  |  | 供应链 |  | 电网基建项目物资应退未退(预警) |  | 监控主、配网、业扩基建项目完成结算后，是否长期未完成物资退库。 |  |
|  |  | 供应链 |  | 电网基建项目物资应退未退 |  | 监控主、配网、业扩基建项目完成结算后，是否长期未完成物资退库。 |  |
|  |  | 供应链 |  | 储备物资不满足日常抢修需求 |  | 监控日常修理项目物资领用情况与备品备件储备物资对比。常用的日常抢修物资未纳入储备方案。 |  |
|  |  | 供应链 |  | 备品备件储备方案适用度不高 |  | 监控备品备件储备方案中储备物资在当年1-12月使用情况。 |  |
|  |  | 供应链 |  | 在库项目物资长期未使用(预警) |  | 监控各类在建工程项目物资长期未使用。 |  |
|  |  | 供应链 |  | 在库项目物资长期未使用 |  | 监控各类在建工程项目物资长期未使用。 |  |
|  |  | 供应链 |  | 急救包长期零库存 |  | 监控急救包超六个月仍然零库存，未发挥急救包作用。 |  |
|  |  | 供应链 |  | 急救包存在长库龄物资 |  | 监控急救包库存物资入库时间大于1年长库龄物资。 |  |
|  |  | 供应链 |  | 物资仓库未每月开展盘点 |  | 监控物资仓库是否每月开展月度盘点工作 |  |
|  |  | 创新域 |  | 项目取费未按照标准执行 |  | 检查项目经费预算是否符合取费标准 |  |
|  |  | 创新域 |  | 专利长时间未获得授权 |  | 有效管控专利申请进度，尽快取得专利授权，保护自身权益 |  |
|  |  | 创新域 |  | 专利长时间未获得授权（预警） |  | 有效管控专利申请进度，尽快取得专利授权，保护自身权益 |  |
|  |  | 创新域 |  | 项目结算后未转固 |  | 检查涉及物资采购的项目及项目完成后需转固的项目是否及时转固 |  |
|  |  | 创新域 |  | 项目时间变更、延期未经审批 |  | 规范项目变更流程，复合资金计划是否需要调整 |  |
|  |  | 创新域 |  | 科技项目计划预算编制错误 |  | 检查科技项目立项计划任务书编制内容，避免出现预算不精准情况。 |  |
|  |  | 创新域 |  | 项目未按期交付 |  | 检查项目是否按约定时间交付 |  |
|  |  | 创新域 |  | 项目未按期交付（预警） |  | 检查项目是否按约定时间交付 |  |
|  |  | 创新域 |  | 未按管理办法要求选择第三方鉴定评价机构 |  | 检查科技项目科技成果是否经过第三方鉴定评价 |  |
|  |  | 规划 |  | 电网规划配网项目落地数量占比较低 |  | 确保电网规划配网网架规划建设有针对性 |  |
|  |  | 规划 |  | 变电站扩建后仍出现动态低电压 |  | 核查变电站扩建后电压低或电压不稳的情况 |  |
|  |  | 规划 |  | 变电站和线路重过载、220kV及以上项目不满足“N-1"的问题未及时列入投资计划以解决 |  | 确保变电站和线路重过载、220kV及以上项目不满足“N-1"的问题及时纳入投资计划进行改造 |  |
|  |  | 规划 |  | 主网项目前期工作开展超时 |  | 监控项目前期进度缓慢等原因造成的异常情况，督促加快项目进度 |  |
|  |  | 规划 |  | 输电网项目核准手续取得即将超期(预警) |  | 监控已纳入计划的输电网项目核准手续取得是否即将到期，影响项目正常开工 |  |
|  |  | 规划 |  | 变电站新出线满足新增负荷供电类项目立项必要性相同的项目优选类别不统一 |  | 确保立项必要性一致的项目优选类别也一致，加强项目库项目基础信息管理 |  |
|  |  | 计财域 |  | 物资、财务对账不及时，存在较大差异 |  | 监控物资结余数与财务账面结余数的差异情况。 |  |
|  |  | 计财域 |  | 运输费用支出进项税应抵扣未抵扣 |  | 监控运输费支出未进行进项税抵扣，造成企业浪费的情况。 |  |
|  |  | 计财域 |  | 租赁费支出未取得增值税发票 |  | 监控租赁费支出未进行进项税抵扣，造成企业浪费的情况。 |  |
|  |  | 计财域 |  | 预付账款挂账为个人 |  | 检查是否存在预付款挂个人的情况 |  |
|  |  | 计财域 |  | 固定资产处置未及时清理回收 |  | 检查“固定资产清理”科目是否未及时清理 |  |
|  |  | 法治域 |  | 合同款项支付严重超期告警 |  | 监控合同款项是否按照计划履行支付 |  |
|  |  | 法治域 |  | 合同款项支付超期提醒 |  | 监控合同款项是否按照计划履行支付 |  |

4.1.3风险监测指标清单

监督控制管理平台已建成了一批风险监测指标，甲方结合自身经营管理要求对风险监测指标做适配性校验，决定上线应用以下31条风险监测指标。

| 序号 | 业务域 |  | 指标名称 |  | 指标定义 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 计财域 |  | 流动比率 |  | 统计期内，流动资产对流动负债的比率，用来衡量企业流动资产在短期债务到期以前，可以变为现金用于偿还负债的能力，反映企业的短期偿债能力 |  |
|  |  | 计财域 |  | 资产负债率 |  | 指总负债占总资产的比例，反映企业债务风险的管控能力。 |  |
|  |  | 计财域 |  | 现金流动负债比率 |  | 统计期内，经营现金净流量同流动负债的比率，反映统计期内经营活动所产生的现金净流量足以抵付流动负债的倍数，从现金流量角度来反映企业当期偿付短期负债的能力 |  |
|  |  | 计财域 |  | 两金余额 |  | 两金（应收账款和存货）总额 |  |
|  |  | 计财域 |  | 两金（应收账款和存货）总额占流动资产比重 |  | 为应收账款和库存现金总额占流动资产比重，反映公司现金流状况 |  |
|  |  | 计财域 |  | 净资产收益率 |  | 又称股东权益报酬率/净值报酬率/权益报酬率/权益利润率/净资产利润率，是衡量上市公司盈利能力的重要指标，是指利润额与平均股东权益的比值。 |  |
|  |  | 计财域 |  | 营业收入利润率 |  | 指企业一定时期主营业务利润同主营业务收入的比率。它表示企业每单位主营业务收入能带来多少主营业务利润。 |  |
|  |  | 计财域 |  | 资本保值增值率 |  | 是财政部制定的评价企业经济效益的十大指标之一，资本保值增值率反映了企业资本的运营效益与安全状况 |  |
|  |  | 计财域 |  | 总资产周转率 |  | 指企业在一定时期内销售(营业)收入同平均资产总额的比值 |  |
|  |  | 计财域 |  | 成本费用占营业收入比重 |  | 指企业各项成本与费用之和占营业总收入的比重 |  |
|  |  | 计财域 |  | 经济增加值 |  | 即经济价值增加值，是营业利润减除资本成本后企业经营所产生的价值增长,反映企业整体盈利能力和价值创造能力。 |  |
|  |  | 计财域 |  | 经营活动现金流量净额（更名后：经营活动净现金流） |  | 企业经营活动相关的现金流入和现金流出的差额。经营活动是指企业投资活动和筹资活动以外的所有交易和事项。 |  |
|  |  | 计财域 |  | 未纳入在线监控账户数 |  | 公司在银行的报表范围内未纳入在线监控账户数量 |  |
|  |  | 计财域 |  | 账户监控率 |  | 公司在银行的已纳入在线监控账户和当前正常账户的比例 |  |
|  |  | 计财域 |  | 直融占比 |  | 公司的直接融资额度占公司融资总额度的比例 |  |
|  |  | 计财域 |  | 逾期应收账款占应收账款比重 |  | 统计期内逾期应收账款占应收账款比重 |  |
|  |  | 计财域 |  | 营业现金比率 |  | 指标是反映收益质量的主要指标之一,也是间接评价销售(营业)所得现金的一个重要指标 |  |
|  |  | 计财域 |  | 高负债子企业户数 |  | 资产负债率超过70%的子企业户数 |  |
|  |  | 计财域 |  | 平均贷款利率 |  | 用加权算数平均法计算的平均利息率 |  |
|  |  | 计财域 |  | 亏损子企业数量 |  | 反映统计期内子企业亏损状况 |  |
|  |  | 计财域 |  | 亏损子企业金额 |  | 反映统计期内子企业亏损状况 |  |
|  |  | 计财域 |  | 账龄三年及以上的应收账款金额 |  | 账龄三年及以上的应收账款金额 |  |
|  |  | 计财域 |  | 账龄三年及以上的应收账款占应收账款比重 |  | 账龄三年及以上的应收账款占应收账款的比例 |  |
|  |  | 计财域 |  | 逾期应收账款金额 |  | 逾期应收账款金额 |  |
|  |  | 供应链域 |  | 公开采购率 |  | 公开采购的金额占总采购金额的百分比，反映采购公开度。管理目的是避免应采未采、保证公开透明。 |  |
|  |  | 供应链域 |  | 需求计划准确率 |  | 需求计划报送准确率：反映需求计划提报的数量、需求日期、技术参数等信息的准确性，进一步作准计划，提高需求计划预测的准确性。 框架协议执行率：反映框架协议采购执行情况的准确性。（调峰调频公司不纳入） |  |
|  |  | 供应链域 |  | 合同未及时支付金额 |  | 所属单位统计周期内未及时申请支付合同总金额，未及时支付包括两种情况：（1）未完成发票（票据）登记发送到财务。（2）完成发票（票据）登记发送到财务时间-接收到（票据）发票登记的时间>60天。 |  |
|  |  | 供应链域 |  | 合同待到货项目物资红灯条目数 |  | 所属单位统计周期内工程项目签订的合同待到货且受控状态为红灯的总条目数量； |  |
|  |  | 计财域 |  | 年度投资计划完成率【固定资产投资完成率】 |  | 指当年年度投资计划完成率，年度投资计划完成率=年度投资计划完成金额/年度投资金额*100% |  |
|  |  | 创新域 |  | 研发投入金额（研发（R&D）经费投入) |  | 统计期内研发投入金额 |  |
|  |  | 创新域 |  | 研发经费投入强度（统计系统_研发经费投入强度） |  | 本年科技研发投入（即科技支出合计数）占财务决算报表营业收入的比重 |  |

- 5 项目实施保证

## 5.1 组织保证

1）采购人具有对成交方所提供的项目服务质量进行考核的权力。

2） 成交方须指派项目经理一人。供应商须指派项目经理一人，负责项目管理、协调和 沟通等工作。供应商须提供详细的人员资质及经验情况说明。

3） 供应商应标时，必须向采购人提供拟派参加本项目的人员名单（包括候补人员）以及参加人员的资料。

4） 供应商必须向采购人保证项目人员组织的稳定性，在本项目结束前，参加本项目的人员变动必须取得采购人同意，并立即安排拟订候补人员予以补充。

5）采购人有对成交方参与项目人员进行能力测试的权力。对于不满足采购人要求的人员，采购人有权要求成交方无条件更换，且不能影响项目进度。

## 5.2 质量保证

1） 供应商应保证所提供服务的功能、性能、质量均能满足本技术规范书的技术、质量等要求。

2）成交方须协助采购人建立独立于项目设计与实施的质量保证机制，建立和完善全面的项目质量管理体系，成交方应遵循相应的质量保证机制及质量管理体系。

3）为保证项目的正常运行，要求成交方遵循采购人要求的项目执行跟踪和监控的具体措施，措施包括但不限于周报制度、例会制度、作业计划上报制度、阶段总结制度等。

4）若由于成交方自身原因导致项目进度滞后于项目里程碑计划，采购人可根据合同要求追究成交方责任。

## 5.3 项目管理

### 5.3.1 有关项目实施的要求

成交方需根据本技术规范书的要求，结合自身信息安全服务的实践和项目经验，认真实施此次的项目。成交方应从项目的角度提出建设过程的安排，同时根据本项目的特点，对拟投入本项目的人员情况进行说明，同时需详细说明此项目组成员以往参与过的项目以及在本项目中所承担的职责和所具有的优势，从人员方面确保项目的正常进行。

### 5.3.2 技术联络会制度

为了确保项目的顺利进行和完成，在项目建设过程中，成交方应与采购人建立必要的技术联络会制度。成交方需组织召开必要的技术联络会，以便于采购人在工程的实施阶段密切配合成交方，确保项目进展顺利。

### 5.3.3 项目交付项

成交方须承诺按照采购人的要求提供项目交付资料，包括但不限于：

1）项目推广实施方案、计划。

2）实施过程资料、培训资料。

3）验收报告。

## 5.4 保密要求

鉴于成交方在提供实施服务期间，需要访问信息系统，为加强信息系统的安全管理，提出以下保密要求：

成交方在访问信息系统期间，负有保护企业的网络安全、信息安全和系统数据的义务和责任；负有保护所持有、接触的属于或涉及企业商业秘密的信息安全的义务和责任。

商业秘密是指因其信息泄露会影响企业生产和发展、影响企业营销活动、影响企业技术进步、使企业在商业竞争中处于被动或不利地位、使企业经济利益受到损害、影响企业对外交流和商业谈判顺利进行、影响企业稳定和安全、影响企业对外承担保密义务的事项。

- 6 验收

采购人确定按以下标准和方式对成交方的实施服务及工作成果进行验收：

## 6.1 验收标准

1）按照双方签订的技术协议完成双方约定的工作内容。

2）成交方提交成果必须符合采购人系统运行相关标准和管理办法。

3）成交方必须完成项目要求的所有工作内容，工作完成情况证明由甲方提供。

## 6.2 验收方法

如双方认为项目已具备验收条件，成交方向采购人提出验收申请，采购人在接到成交方验收申请后组织对成交方提交的资料进行审核，确认成交方提交资料符合南方电网国际公司信息化项目验收标准后，由采购人组织相关人员对成交方工作提交的交付物进行评审，由采购人系统运行管理部门对系统运行情况进行评价。

## 6.3 验收时间与地点

1）验收时间：成交方提交验收申请，经采购人确认提交资料满足甲方信息化项目验收标准，可以开展验收。

2） 验收地点：双方具体约定。