南方电网互联网服务有限公司2025-2026年数字化建设监理技术服务项目

技术规范书

南方电网互联网服务有限公司

2025年7月

一  总   则

1.1 概 述

- 1.1.1 本技术规范书提出了《南方电网互联网服务有限公司2025-2026年数字化建设监理技术服务项目》的服务方面的技术要求。

- 1.1.2 本技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本招标文件技术要求的技术服务，如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。

- 1.1.3 投标人须仔细阅读包括本技术规范阐述的全部条款。投标人提供的服务应符合招标文件所规定的要求，每一条款必须逐条作出明确答复，并列出具体技术数据和指标。如有必要，也可以在技术投标文件中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。

- 1.1.4 如果投标人没有以书面形式对本招标文件技术规范的条文提出差异，则意味着投标人提供的服务完全符合本招标文件的要求。若有与本招标文件要求不一致的地方，必须逐项在“技术差异表”中列出。

- 1.1.5 本技术规范书经招、投标双方确认后作为订合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

- 1.1.6 本技术规范书未尽事宜，由招、投标人双方协商确定。

1.2 一般要求

本技术规范书适用于《南方电网互联网服务有限公司2025-2026年数字化建设监理技术服务项目》，它提出了该项目涉及招标人的监理技术服务等之用。

1.3 引用标准和规范

1.3.1应遵循的主要现行标准

本规范书提出了最低限度的服务要求，并未规定所有的服务要求和适用的标准，对国家及南方电网公司有关的强制性标准，必须满足其要求。

《中国南方电网有限责任公司信息化项目建设管理办法》

《南方电网产业投资集团有限责任公司信息化项目管理细则》

《南方电网互联网服务有限公司信息化项目管理细则》

《信息技术服务 监理 第1部分：总则》（GBT 19668.1-2014）

《信息技术服务 监理 第5部分：软件项目监理规范》（GBT 19668.5-2018）

1.3.2上述标准和规范仅规定了通用要求，只要投标人认为有必要且经招标人认可，即可超越这些标准，采用更好、更经济的设计和材料，使投标人的服务持续稳定地运行。

# 二 服务范围及要求

2.1 总体要求

- 依据南方电网互联网有限公司信息化项目管理办法，并参照相关标准和规范，协助完成可行性研究报告评审，充分论证项目的必要性、可行性、合规性；协助组织信息化项目终验，并负责督促和检查承建单位验收资料提交，确保项目验收过程的合规。对委托的研发项目提供信息化监理服务，以保证研发项目建设过程符合国家法律、法规、有关政策和相关技术标准，达到项目目标。

- 对招标人委托的研发项目建设提供监理服务；对南方电网互联网服务有限公司拟立项项目可行性研究报告组织评审，对拟终验项目组织验收。本次采购的具体工作最终以公司实际委托为准。

2.2 具体服务范围

- 2.2.1可行性研究报告评审和项目终验评审

服务内容：

- 1.调查研究项目相关的基础资料，收集相关政策、法规、行业标准，为项目可行性研究报告评审提供参考依据；

- 2.对被评项目可行性研究报告或终验项目资料进行初步审核；

- 3.制定评审计划；

- 4.组织召开评审会议；

- 5.整理评审材料，及时归档。

技术要求：

- 1.审查项目可行性研究报告的合理性、可行性及成果文件质量，督促可行性研究报告成果文件按时保质完成。

- 2.审查项目成果文件须符合国家、南网公司和行业现行有关法律、法规、管理规定和各种技术规范、标准要求。

- 3.审查项目成果文件内容齐全，编制说明语言表达准确、言简意赅。

- 4.成立可行性报告评审及项目终验评审小组，制定评审会议议程，邀请行业专家参加，并组织评审会议。专家组成员由5名及以上技术、经济等专业的单数成员组成。

- 2.2.2监理服务

服务内容：

投标人在保证其客观性和公证性的基础上，按照合同的要求和有关规范，对项目的质量、进度、投资等进行控制，同时，还要对合同的执行、信息管理、项目文档、知识产权等进行管理，确保项目文档管理的规范性，要用先进的、适合于系统建设项目特点的项目管理手段进行本项目的建设监理，使项目“按期保质、高效节约”地完成。具体内容包括：

1.质量控制

对承建单位提供的成果及时开展审查。检查承建单位项目实施中，工作成果及人员与需求规格书、实施方案的一致性，并按照已确定的质量监督方案对项目实施质量进行跟踪，尤其是对项目关键环节的实施要预先审核其合理性，并在必要时检查承建单位各项目步骤间的衔接工作，做好质量控制。

（1）依据有关的招标文件、投标文件、合同及技术规范书等，审查、监督、控制项目建设的质量；

（2）采取事前预防、事中控制、事后纠正的监理方式，依据国家法律、法规、标准以及项目合同、设计方案、监理规划、监理实施细则等文件控制项目质量；

（3）组织项目质量、系统集成等质量事故的原因调查、问题分析、问题评估、事故处理；

（4）监督系统项目需求管理、配置管理的执行和控制情况，督促实施单位整改存在的问题；

（5）参与项目开发实施的测试、集成、竣工验收和交接。

2.进度控制

监理需要通过对项目招标阶段、设计阶段、实施阶段及验收阶段的分析，明确进度控制在不同阶段的目标及基本内容，具体为：

（1）协助进行项目建设周期总进度目标的分析、论证；

（2）审查各子项目的进度计划，并监督计划的执行；

（3）编制项目实施进度监理计划，并控制其执行，必要时调整进度计划；

（4）审核承建单位提出的进度计划，检查、督促和控制其执行；

（5）发现项目未能按计划进行时，要求项目承建单位调整或修改计划，采取必要措施加快开发进度，以使实际项目进度符合合同的要求；

（6）在项目实施过程中，每月进行计划值与实际值的比较，提交相关进度控制监理文档。

（7）当项目质量或工期出现问题或严重偏离计划时，应及时向招标人报告，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。

3.投资控制

监理严格执行项目合同中所确定的合同价、单价和约定的付款条件；监理需要坚持验收资料不全、与项目合同的约定不符、各方签署不全或有违约时，监理不予审核和签署支付意见；监理需要坚持合理、公正的原则处理由于设计变更、合同变更和违约索赔引起的费用增减，具体工作为：

（1）审查项目进度款申报；

（2）严格控制和审查项目需求变更，报招标人审批；

（3）协助招标人做好项目进度付款前的项目工作完成量确认，将付款进度与项目质量及进度结合起来。

4.变更控制

在变更控制方面加强管理，严格按照变更流程处理，对可能出现的变更实现有效的控制，可以在不突破预算的情况下，达到既定的项目目标。对项目变更控制，明确界定项目变更的目标，防止变更范围的扩大化，加强变更风险以及变更效果的评估。

（1）对项目变更进行严格控制，不能随意地进行变更；

（2）监理对可能发生的风险以及可能引起的变更要保持预控能力，也应当具备快速反应能力；

（3）对变更申请快速响应；

（4）任何变更都要得到三方（建设单位、承建单位、监理单位）确认；

（5）明确界定项目变更的目标；

（6）加强变更风险及变更效果的评估；

（7）及时公布变更信息；

（8）选择冲击最小的方案；

（9）执行制定完成的变更程序，对变更进行严格的控制。

5.合同管理

合同是信息化项目建设的基本依据，也是监理工作的主要依据之一，合同管理是信息化建设合同得到有效履行的有力保证，它贯穿于项目实施和监理活动的始终。

（1）协助招标人确定项目实施的合同结构；

（2）协助招标人起草与项目有关的各类合同；

（3）参与各类合同谈判；

（4）监督检查承建单位履行合同；

（5）各类合同的跟踪管理（检查各方执行情况，提交合同管理报表与报告）；

（6）协助招标人处理各子项目实施的每个过程出现的违约、索赔、延期、分包、纠纷调解及仲裁等问题；

（7）合同整理与归档。

6.信息管理

在信息化系统项目建设中，及时、准确、完善地掌握系统建设项目动态和有关信息，是信息化项目管理的重要工作内容，也是项目监理的重要内容。项目信息管理工作主要包括：

（1）及时向招标人提交反映项目动态和监理工作情况的文档材料；

（2）督促承建单位建立完善的项目管理制度、文档管理制度，监督承建单位按规范及时提交项目文档；

（3）审查承建单位的设计文档、变更申请、验收申请等，并出具处理意见。

（4）做好必要会议的会议纪要；

（5）按规范及时出具监理双周报、月报等材料；

（6）按要求规范管理好项目实施期间的各类技术文档。

7.安全管理

（1）督促承建单位建立完善的信息安全管理制度，数据备份制度；

（2）组织信息安全事故的调查与处理；

（3）建立信息化项目监理的信息安全管理工作目标和管理流程。

8.沟通协调

负责协调本项目所涉及的实施单位之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷。

（1）帮助招标人划分或澄清承建单位的工作范围和职责；

（2）监督本项目各方履行职责，协调各方的工作关系；

（3）建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调本项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的解决。

（4）投标人应通过必要的会议制度来实施协调工作。

服务要求：

1.日常监理

（1）掌握监理范围内涉及的各种技术及相关标准；

（2）根据项目需要安排足够的监理人员，而且配备专职总监理工程师，现场安排监理人员提供全程服务；

（3）建立健全科学合理的监理例会、专题会议、协调沟通等会议制度，在实际监理过程中，监理人员监督贯彻执行；

（4）总监理工程师组织监理工程师，依据南方电网公司信息化项目管理办法及其他相关标准、规范要求，结合南方电网互联网服务有限公司数字化项目建设特点，建立健全科学合理的文档管理制度，制订开发过程中产生的各类文档制作、管理规范，并认真贯彻落实；

（5）投标人与招标人一起制定评审机制，在项目实施全过程中随时关注隐患苗头，如发现将会导致项目失败的情况出现时，将及时启动评审机制，组织专家对项目实施情况进行评审，对评审不合格的，向招标人提出终止合同意见；

（6）对于其他需要日常监理的事项，按照招标人要求及监理规范严格执行。

2.实施过程中的监理

（1）投标人对本项目做出服务承诺，为项目提供全过程监理服务；

（2）总监理工程师组织监理工程师编制监理规划、监理实施细则，提交给招标人审核；

（3）总监理工程师根据相关项目的工作范围的要求，组织监理人员制定出详细的项目管理实施计划，主要内容包括项目计划管理、人员管理、进度管理、质量管理、变更管理、合同管理、安全管理、沟通与协调管理、风险管理、验收管理、文档管理、知识产权管理等，提交给招标人审核，并依此进行过程管理；

（4）根据项目的总体规划，投标人与招标人联合对承建单位制定的项目总体方案、技术方案、实施策略、实施规范等进行审核评估，并提交审核意见及相关问题处理方案和措施的专题报告，并在项目实施过程中监督方案和措施的执行；

（5）投标人督促承建单位严格执行项目开发合同、国家相关技术标准、规范，对违反要求的及时向招标人报告，并提出处理方案。对项目中的难点、重点进行检查，做好分项验收工作；

（6）对项目中各项目以及项目整体的进展状况进行评审及监控，投标人定期检查汇报项目实际进度情况，审核承建单位的进度报告，对项目实施过程中各个阶段的实施成果进行评审和管理，并提交审核意见及相关问题处理方案和措施，以及监督方案和措施的执行；

（7）投标人参与建设模型、环境的选择工作，监控建设过程质量；

（8）投标人监督需求管理、配置管理的执行和控制情况，督促招标人整改存在的问题；

（9）根据项目进度情况，投标人对阶段测试方案进行评审，并根据测试方案对已完成部分进行抽样测试，就发现的问题提出处理方案和措施，以及监督方案和措施的执行；

（10）管理项目的时间进度，监控项目计划的制定和执行，帮助预测、识别项目中出现的主要问题和面临的主要风险因素，并跟踪、协调解决各种项目问题和风险；

（11）对项目的重大变更进行审核和有效控制，投标人对提出的相关变更处理方案及措施进行审查，以及监督方案和措施的执行，处理好各种变更及索赔事宜；

（12）监理工程师组织项目质量、系统集成质量事故的原因调查、问题分析、问题评估、事故处理；

（13）监理工程师发现承建单位出现质量问题时及时向招标人报告，并提出处理方案和措施，以及并监督方案和措施执行；

（14）总监理工程师组织每月编制监理月报向招标人综合报告和评价本月的质量和进度、合同执行情况、发生的重大事件、下月工作的计划、需要配合的事宜以及发生变化的可能性与应对措施；

（15）其他需要监理的事项。

3.验收过程中的监理

（1）投标人审核承建单位测试方案，对测试过程进行全程监控，确保交付质量；

（2）投标人审核第三方测试计划、用例，确保产品质量；

（3）投标人协助招标人审批承建单位的验收申请，并制订项目验收计划；

（4）开展各阶段项目初步验收，验收通过后，协助招标人进行项目建设阶段验收工作，并负责督促和检查承建单位的整改工作；

（5）各项目完工后根据相关合同督促承建单位将完整的原始实施技术资料移交给招标人，同时负责检查移交的文档，确保真实和完整；

（6）复核确认或否决承建单位编制的项目结算、决算；

（7）项目验收通过后，根据合同要求，与招标人、承建单位出具验收合格报告；

（8）出具监理总结报告；

（9）其他需要监理的事项。

4.项目团队要求

为保证监理工作的顺利实施，监理公司应根据项目整体实施进度，明确项目实施的组织架构及人员配备方案，能够提供足够的实施经验丰富的项目组成员，如熟悉系统业务、具有开发经验、监理经验等，并提供参与该项目人员的履历。项目组成员具备其负责专项内容的资质证书优先。总监理工程师及主要项目成员应具有与本项目内容相关的案例经验。项目组将依据合同进行监理，通过计划、组织、控制协调、激励等手段，促使合同双方履行各自的义务，最终完成系统建设项目。

（1）人员要求

监理团队至少4人，其中包含1名总监理工程师和3名专业监理人员，监理团队至少安排2名专业监理人员应在项目执行过程中全程提供驻场服务。

（2）人员变更要求

监理合同履行结束前，投标人不得更换总监理工程师（项目负责人），不得随便更换项目组成员，如需要更换项目组成员，应书面征得招标人相关负责人同意。

（3）监理工作制度

为了保证项目监理目标实现，投标人须提供监理工作制度，并且在监理过程中严格遵守相关的监理制度。

（4）驻场监理服务计划

投标人应针对项目不同阶段增派不同专业领域的专业监理人员提供驻场监理服务，保障监理过程的专业性和监理服务质量。

# 三 验收要求

3.1 按服务范围要求和招标人实际业务提交交付物

3.1.1 可行性研究报告评审和项目终验评审

交付物包括不限于：初步审核意见、评审工作总结及其他相关材料。

3.1.2 监理服务交付物

交付物包括不限于：监理规划、监理实施细则、监理专题报告、监理双周报、监理月报、监理总结报告等。

# 四 质量保证

4.1 质量保证

投标人提供的服务应尽可能符合本技术规范书的各项要求和指标，若有与本文件要求不一致的地方，必须逐项在“技术差异表”中列出。此外，投标人如认为有必要且经招标人认可，即可超越这些标准，采用更好、更经济的设计和材料，使投标人的服务持续稳定地运行。

# 五 时间保证

5.1 时间保证

招标人有义务协助投标人开展相关沟通协调工作，但投标人须按照以下时间节点，完成各项工作。

5.1.1可行性研究报告评审和项目终验评审

可行性研究报告评审：收到单项委托之日起3-5个工作日内完成可研评审报告。如有特殊情况，中标方可根据招标人实际约定时间完成评审报告的交付与递交。

项目终验评审：验收申请审批通过后10个工作日完成验收评审。如有特殊情况，中标方可根据招标人实际约定时间完成终验评审。

5.1.2监理服务

中标方根据招标人要求和现场实际的办公要求，提供5×8小时现场技术服务。对招标人提出的监理服务需求和要求做到24小时内响应，对于紧急需求和要求做到2小时内响应。

六 辅助服务

6.1 辅助工作配合

6.1.1 合同签订后，投标人应指定负责本项目的服务人员团队，负责投标人在项目实施过程中的各项工作。

6.1.2 投标人对招标人相关人员应免费提供培训，并提供相应的培训资料。

6.1.3 其它约定的配合工作。

6.2人员保证与现场服务

6.2.1 监理团队应至少组织4人（包含1名总监理工程师和3名专业监理人员），其中应有2名专业监理人员驻场。

6.2.2 在服务过程中视招标人工作情况投标人及时派出服务人员，以提供现场服务。