
[image: image1.emf] 

2025年南方电网数字平台科技（广东）有限公司

系统运行管理数字化应用项目监理服务采购项目

技术规范书
批准：

审核：

编制：

南方电网数字平台科技（广东）有限公司

2025年7月  

目 录
11. 总则


11.1. 概述


11.2. 招标范围及计划工期要求


11.2.1. 招标范围


21.2.2. 计划工期


21.3. 遵循标准


22. 项目描述


22.1. 项目背景


22.2. 项目目标


33. 项目内容及要求


33.1. 监理工作主要内容


33.1.1. 项目进度管理


33.1.2. 项目质量管理


43.1.3. 项目投资管理


43.1.4. 项目变更管理


53.1.5. 项目信息管理


53.1.6. 信息安全管理


53.1.7. 组织协调管理


53.1.8. 技术管控统筹


54. 工作要求


54.1. 项目工期要求


64.2. 验收要求


64.3. 质量要求


64.4. 组织保障


75. 项目实施


75.1. 项目组织人员要求


75.1.1. 项目经理要求


75.1.2. 团队人员要求


75.2. 进度管理要求


85.3. 项目验收要求


85.3.1. 验收标准


85.3.2. 验收方法


85.3.3. 竣工验收


95.4. 项目交付项


96. 知识产权要求


107. 安全保密要求


107.1. 个人信息提供


107.2. 行为规范


128. 效力说明




总则

概述

本招标文件适用于2025年南方电网数字平台科技（广东）有限公司系统运行管理数字化应用项目监理服务采购项目。本招标文件的所有解释权归南方电网数字平台科技（广东）有限公司。
本招标文件提出了本次招标项目的技术要求和实施技术指标要求，可供投标人编写投标文件之用。
投标人应按照本招标文件的要求提供详细、完整的技术投标书。该技术投标书应完全满足或高于本招标文件要求。
投标人提交的项目交付物要求符合技术要求。
投标人可以就投标人认为的遗漏项目提请招标人注意，并详细说明理由。招标人将就此进行澄清。
投标人应保证所提供的所有资料真实、完整、准确无误，否则招标人将有权取消投标人的中标资格，由此产生的一切后果由投标人承担。

本技术规范书将作为投标方提供技术投标文件的重要依据。本招标技术文件经招标方、投标方双方确认后作为合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

本技术规范书未尽事宜，由招标方和投标方在合同技术谈判时双方协商确定。

投标方应保证对本次招标所有技术说明文件保密，在招标前后不得向其他单位公布招标项目单位的有关材料。

招标范围及计划工期要求

招标范围

业务范围：根据招标人的业务需求，开展系统运行管理数字化应用项目监理工作。
建设单位：南方电网数字平台科技（广东）有限公司。
计划工期

自合同签订之日起3个月内完成项目验收。
遵循标准

除本技术招标书的特殊规定外，投标人所提供的实施服务需按下列标准和规程进行安装实施和检验。要求所用标准必须是最新版本，如果这些标准有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标人选用本技术招标书规定以外的标准时，需提交所替换标准相当或优于本技术招标书规定的标准的证明。
适用标准如下：
（1）《南方电网公司管理信息系统安全等级保护标准》；
（2）《南方电网公司信息化工作管理规定》；
（3）《计算机软件文档编制规范》（GB/T8567-2006）；
（4）《信息系统工程监理规范》（DB77/T160－2002）；
（5）其他相关国家、行业、企业政策、标准规范等。
项目描述
项目背景
    公司数字化转型持续深入推进，数字化工程与业务融合更加紧密，对公司数字化项目质量提出了更高要求。为进一步提升数字化项目实施质量，现需采购专业的监理机构全面监督项目实施全过程。
项目目标

     借助监理方独立性、专业性对系统运行管理数字化应用项目全过程监督、控制、协调，确保项目成功实施。
项目内容及要求
本项目监理按照技术准备、施工和测试、试运行、竣工验收等项目全过程提供监理服务。
对项目实施的目标进行有效地控制和管理，做好组织协调工作，全面维护招标人的合法权益，为招标人提供技术、经济、法律等方面的咨询意见，帮助招标人实现项目目标。在履行合同义务期间，监理人应按合同约定定期向招标人报告监理工作。

监理工作主要内容

项目进度管理

投标人应在规定的时间内，保质保量地完成监理服务的全部内容，能通过合理的手段和工具监控项目的进展，通过数据定量分析和比较实际进度与计划的差别，并采取积极有效的措施修改计划使项目能够返回预定“轨道”；
投标人应针对项目的不同阶段和过程进行监督，审查内容包括各阶段的进入条件、主要开发或实施内容，阶段成果与阶段结束标志，对阶段的交付物有严格的评审流程和制度；

投标人对于进度的偏差现象，能通过科学的手段分析进度偏差的原因，并适当提出建议；

投标人对于项目进度计划中的各级进度计划及具体活动和任务的进度与执行情况进行监管。

项目质量管理

投标人应建立严格的质量保证体系，制定项目实施质量控制方案和实施措施，并督促落实各环节质量控制内容和目标；保证项目实施与验收各个阶段工作满足招标人对质量的要求；

投标人应根据整个项目实施的要求，定期对工作成果进行审查；投标人按照招标人已经确定的质量标准和指导规范内容进行质量管理，如存在监理单位质量管理制度与招标人质量标准有冲突的地方，以招标人质量标准的要求为准，并将其记录反映给相关负责人员；

投标人对承建单位进行现场检查，包括开发进度及软件编码测试检查等。投标人应深入项目内部，以“嵌入式”的工作方式，开展问题与风险管理，包括风险规划，风险识别，风险评估与量化，制订对策和风险监控等内容，并配合与项目群管理做好对接与配合工作。

投标人应协助建设单位组织开展项目各阶段的技术管控审查工作，监督承建单位技术管控落实情况。

项目投资管理

投标人应及时监控费用执行情况以确定与计划的偏差，确保所有发生的变化被准确记录在费用线上，避免不正确的、不合适的或者无效的变更反映在费用线上；

投标人应及时记录和分析项目变更对项目整体投资及各方的影响；投标人在进行项目投资管理的同时，必须与其他控制过程（范围控制、进度控制、质量控制等）相协调；

项目变更管理

投标人能对变更申请快速响应，在接到变更申请之后，能快速按照变更处理程序进行变更处理，并迅速下达是否可以进行变更的监理通知，保证所有变更都要得到三方（建设单位、监理单位和承建单位）书面的确认；

投标人能准确界定项目变更的目标，并能采取有效的手段防止变更范围的扩大；

投标人有流程化的变更风险及变更效果的评估方法，能预测变更对项目质量、进度、成本产生的影响，多方面评估变更的风险，制定详细的变更风险处理措施，并且要对变更实施过程进行监控，对变更实施效果进行评估，对于发现的异常情况，应及时中止变更，对变更进行重新评估；

投标人能选择冲击最小的方案，力求在尽可能小的变动幅度内对相关因素进行微调。

项目信息管理

投标人应对所有资料进行分期、分类（素材、合同、协议）管理，保证资料与实际情况的统一；投标人应遵守保密原则，确保各方技术信息不流失；投标人做好相关文档的记录与存档，包括监理日记及重点事件，合同批复等往来文件，项目协调会、技术专题会的会议纪要；投标人应利用信息化管控平台，做好对项目成果的入库、审核与发布工作。投标人在监理实施过程中应统一定义文档格式、文档版本管理体系，并根据档案管理的要求，制定文档的存档标准。

信息安全管理

投标人应在项目实施过程中，保证信息系统的安全在可用性、保密性、完整性与信息系统工程的可维护性技术环节上没有冲突；投标人应在成本控制的前提下，确保信息系统安全设计上没有漏洞；投标人应保证相关人员在安全管理制度和安全规范下严格执行安全操作和管理，建立安全意识；

投标人应监督承建单位按照技术标准和实施方案施工，检查承建单位是否存在非安全隐患行为或现象等，确保整个项目实施过程中的安全开展。

组织协调管理

组织协调的目标是使项目相关方充分协作，有效地开展项目实施工作。协调对象包括：业主方、承建方、业务部门等。协调工作贯穿于项目的全过程，应采用有效的组织协调方式对项目过程中存在的问题进行协调。

技术管控统筹

统筹架构、信息化标准、数据标准、安全标准等管控工作，对技术管控数据进行收集，定期对管控发现的问题进行通报与闭环跟踪。

工作要求
项目工期要求

本项目工期要求：自合同签订之日起3个月内完成项目验收。
验收要求

在要求服务周期内，完成以上技术规范书内容，提交满足本技术约定的成果。现场验收保证成果及验收材料齐全、数据和功能满足合同或相应标准的前提下进行。
1、验收工作由甲方组织开展。
2、自合同签订之日起，任务完成并申请甲方审查符合要求后，3个月内完成验收。
质量要求

（1）应建立严格的质量保证体系，制定各阶段质量控制方案及控制措施，并督促落实各环节质量控制内容和目标，保证各个阶段工作满足项目单位的质量要求
（2）应根据整个项目的实施工作计划，对阶段性工作成果进行审查和测试，并向项目单位提交里程碑式工作成果。通过保证各阶段性成果的质量，最终保证整个项目的开发与实施工作的质量。
组织保障

（1）投标人必须承诺向最终用户提供优秀的项目人员队伍，要求在投标文件中明确整个项目过程中投标人参与的人员、角色职责，提供参与该项目主要人员的详细履历。
    （2）招标方有对投标人所提供的咨询人员进行面试的权力，有权要求更换成员。
（3）投标人必须向招标方保证服务人员组织的稳定性，在本项目服务结束前，参加本项目工作的人员变动必须征得招标方同意后方能进行变动。
（4）投标方必须向招标方保证项目人员组织的稳定性，在本项目结束前，参加本项目的人员变动必须取得招标方同意。招标方保留拒绝服务方人员变更要求的权利。

项目实施

项目组织人员要求
项目经理1名，项目其他团队成员不少于2人，需保证项目参与人员的专业技能、工作能力满足其岗位要求。
项目经理要求
投标方提供的项目经理需要有3年以上信息化项目监理工作经验。
团队人员要求
（1）投标方需要根据招标方要求，组建一支专业团队，团队人员具备3年以上监理服务工作经验，同时须向招标方提供拟派至少2名参加本项目的人员名单（不含项目经理）以及参加人员的资料。
（2）投标人必须承诺向最终用户提供优秀的项目实施队伍，要求在投标文件中明确整个项目实施过程中投标人参与的人员、角色职责。
（3）投标人必须能够提供足够的经验丰富的项目组成员，项目团队成员构成应具备相关工作经验。
（4）在未经过项目单位同意的情况下，不得私自更换技术骨干人员。
（5）投标人必须按照项目管理要求，维持项目人员稳定，建设项目执行团队。按照既定路线图进行稳步推进，保证项目的进度和质量的平衡，达成既定目标。
进度管理要求

（1）项目进度管理应该遵循以下原则：

a、项目进度管理的依据是项目合同所约定的工期目标；
b、在确保项目质量和安全的原则下，控制项目进度。
（2）项目进度管理应该至少包含以下内容：
a、在了解项目特点的前提下，根据工期目标，提交总体进度计划，并定期提交阶段性工作计划；
b、制定详细的项目建设进度计划，明确项目关键路径，设置里程碑，按照合同的进度计划制定具体的实施计划，定期跟踪检查，对可能发生的工程延误提出相应对策；
c、定期或不定期地召开或参加项目例会，及时沟通反映项目各阶段的进度情况、工作内容和工作过程中所遇到的关键问题，制定下一步工作任务；
d、建立项目变更流程，记录项目变更。

	任务名称
	时间要求
	主要内容及交付项

	项目前期
	自合同签订之日起1个月内
	完成项目启动等

	整体方案和工作计划制定
	自合同签订之日起1个月内
	完成项目整体实施方案制定

	项目验收
	自合同签订之日起3个月内
	完成项目验收


注：各任务时间节点以招标人实际要求为准。

项目验收要求
验收标准
中标人按照双方签订的技术协议完成约定工作内容，同时达到招标方工作质量要求。
验收方法

如双方认为项目已具备验收条件，中标方以书面方式向招标方提出验收申请，招标方在接到中标方验收申请后组织对中标方提交的资料进行审核，确认中标方提交资料符合验收标准后，由招标方组织相关人员验收。
竣工验收

在要求服务周期内，完成本技术规范书内容，提交满足本技术规范书约定的竣工验收阶段的交付成果。保证成果及验收材料齐全、满足合同或相应标准的前提下进行。

（1）验收时间

合同服务期满且按要求提交符合要求的交付成果后3个月内。

（2）验收依据

a、中标人根据合同履约情况，汇总技术服务交付成果，向招标方申请验收。

b、招标方对验收资料进行初审，符合要求后，组织验收会对技术服务项目开展验收。根据验收情况，完成合同款项支付。
项目交付项

投标人应在合同规定时间内，将招标范围内所界定的工作完成，在通过双方认可的验收后，交付给招标人（对于项目成果的名称和具体组织方式，可由双方协商确定），除显式说明者外，均需提交电子版。其内容必须与实际工作情况相一致，其质量必须符合招标人的要求。本次项目主要交付物包括：
监理实施方案；
监理审核意见；

监理周报；

监理总结报告。
知识产权要求

（1）投标人应保证其提供的产品、工具、模型、方法论、文档、知识资产及服务没有任何权利瑕疵，没有侵犯任何第三方权利。招标方在使用该产品或服务的任何一部分时，免受第三方提出的任何侵犯其知识产权的权利主张。如果任何人对招标方使用该产品及服务主张权利，由投标人负责处理一切纠纷及相关事宜，由此给招标方造成的损失，由投标人承担。

（2）在项目完成以后，中标人应向招标方提供该项目所有技术成果、文档以及相关数据等。

（3）招标方提供的资料、企业内部信息，所有权归招标方，招标方授权中标方为履行本合同服务的目的，在本合同范围内使用招标方提供的上述资料。招标方、中标人及第三方各自拥有在履行本合同之前已有作品的著作权及知识产权。

（4）在本项目中所形成成果的知识产权归招标方所有。

（5）本合同项下由中标人在履约过程中所创作的任何交付成果或作品，由招标方拥有此类交付成果或作品的著作权，招标方可自由使用而不用获得中标人同意。中标人如果需要使用上述交付成果或作品，则需要事先获得招标方的书面同意。双方同意在任何按本项的许可复制的作品上标明著作权和任何其他所有权的说明。双方必须遵守中华人民共和国相关法律法规合法使用。

安全保密要求

投标本项目团队成员获得接触和知悉与本项工作相关的国家秘密、商业秘密或敏感信息和数据的资格,为此，项目组成员应当承担维护信息安全及保密义务和法律责任，一旦因违反信息安全及保密相关的行为规范，将被南网列入“黑名单”，不被允许参与招标人的任何业务，因此需要达到以下要求：

个人信息提供
项目组成员在项目资格审查时提供的所有个人信息、证件都是真实有效的，没有任何虚假、伪造或隐瞒。

行为规范
遵守国家、招标人信息安全及保密法律、法规和规章制度，维护信息安全，履行保密义务；

承担项目组成员工作职责范围内的信息安全责任，确保项目组成员接触到的各类招标人信息和数据的保密性、完整性、可用性；

不违规记录、存储、复制、携带国家秘密、招标人秘密以及内部信息和敏感数据，不违规持有国家秘密、招标人秘密载体，未经招标人审查批准允许不得拍照、录音、录像等；

不以任何方式泄露、传播、公布、发表、转让、交换或者以其他任何方式使任何第三方知悉所接触和知悉的国家秘密、招标人秘密；

不对涉及招标人的重要事件、热点话题发表不当言论，进行无端猜测、恶意评论和炒作；

不制造、发布或传播损害招标人形象和利益的负面信息；

不发布或泄露招标人生产、经营和管理等方面的商业秘密和可能对招标人产生负面影响的信息或资讯；

不将与招标人相关的开发、测试、演示系统（带有南方电网相关信息、标志或者招标人内部数据）向互联网开放，不在出厂阶段的系统上使用招标人真实数据进行测试（经招标人确认需使用的，必须对数据进行脱敏操作）；

不通过邮箱、即时沟通工具传递涉密或敏感信息和数据，如：系统源代码、网络拓扑、系统账号密码、人员姓名、身份信息等，不得将机密资料复制、传递或提供给第三方；

未经招标人审查批准，不擅自发表涉及招标人未公开工作内容的文章、著述；

未经授权许可，不发布或泄露招标人生产、经营和管理等方面的信息和数据。不得在微博、微信等即时沟通工具注册、发布信息中包含招标人各级单位名称、标识用品、工资薪酬、福利待遇、公务活动等内容，不发布有损招标人形象的言论；

未经批准不接入招标人网络。经批准同意接入招标人网络的，不使用无线路由器、随身 wifi 等工具将招标人网络扩展为无线网络；

不在招标人服务器、终端部署远程控制程序、后门程序、病毒或其他恶意程序；

在 IT 设备（计算机、U 盘、移动硬盘等）接入招标人网络前，做好病毒及恶意软件查杀；

一旦判断可能发生或发生信息安全事件时，立即向招标人相关人员报告，并按要求采取应急处置措施，保留有关原始记录，并配合开展信息安全事件调查，接受整改要求，落实整改措施；

国家信息安全及保密法律、法规规定应当履行的行为；

离场离职前做好工作交接，返还、删除或销毁招标人生产、经营和管理等方面的敏感资料；

完成项目工作时，返还、删除或销毁招标人生产、经营和管理等方面的商业秘密资料；

载体包括但不限于：文字、数据、符号、图形、图像、声音、网络存储等方式记载秘密信息的纸介质、光介质、电磁介质等各类物品。

效力说明

本技术规范书作为招标文件附件，与招标文件具有同等法律效力。

