[image: image3.png]






办规划〔2022〕73号附件
南方电网公司股权投资项目
可行性研究内容深度要求

2022年9月

1. 总  则

1.1  为加强南方电网公司（以下简称“公司”）股权投资项目管理，指导股权投资项目前期工作的开展，规范可行性研究报告编制内容的深度要求，确保项目具有较强的可实施性，特制定本要求。

1.2  本要求适用于公司及所属各单位境内对外股权投资项目的可行性研究工作，是编制、评审股权投资项目可行性研究报告的重要依据。对公司合并报表范围内全资企业的股权投资以及所属各单位管理的基金原则上应编制可行性研究报告，内容深度和研究框架由投资主体自行确定。公司下属金融企业和上市公司在满足有关监管要求的前提下，可参考本要求调整可行性研究报告内容。
1.3  本要求所称股权投资，是指为参与或控制企业经营活动并持有一年及以上股权为目的的投资行为，不含金融工具投资。所称对外股权投资项目，是指被投资方或其余合资方为非公司合并报表范围内企业的股权投资项目，包括新设、增资（增持）、股权收（并）购、股权置换、债转股等项目类别。

1.4  股权投资项目可行性研究必须遵循客观公正、科学合理的原则，符合国家相关法律法规和公司相关规定。可行性研究工作重点是从国家政策法规、公司战略规划、投资方与被投资方、项目技术方案、投融资方案、运营（持有）方案及退出机制、经济性与投资回报、存在风险及应对措施等方面论证项目的必要性和可行性，确定项目投资规模、投融资方案、投资内部收益率，做到风险可控、投资回报满足国家和公司相关要求。

1.5  股权投资项目可行性研究报告编制应以相关财务（税务）尽职调查报告（如有）、技术尽职调查报告（如有）、建设项目可行性研究报告（如有）、资产评估报告（如有）、第三方估值报告（如有）、法律尽职调查报告、法律意见书等为基础，相关报告编制单位应当具备相应的资质，股权投资项目可行性研究报告可委托第三方或自行编制。

1.6  涉及上市公司等法律法规另有规定的，从其规定。

1.7  本要求由公司战略规划部负责解释。

2. 可研报告编制概述

2.1. 可研报告编制背景

1）项目名称、地点和各相关方（如有）基本信息。
2）项目由来、动因等背景情况，项目关键节点和有关要求。
3）项目前期工作开展情况。

2.2. 可研报告编制依据

1）前期立项文件、项目建议书等相关立项决策依据。

2）公司及所属单位与各合资方拟定的投资合作协议、新设公司的组建方案、新设公司的章程草案等。（如有）

3）投资主体与股权出让方拟定的股权收购协议、增资扩股协议或框架协议等。（如有）
4）项目所处行业的发展前景与趋势分析材料、目标公司商业计划书（如有）、财务（税务）尽职调查报告（如有）、技术尽职调查报告（如有）、建设项目可行性研究报告（如有）、资产评估报告（如有）、第三方估值报告（如有）、法律尽职调查报告、法律意见书。

5）其他相关文件。

2.3. 其他有必要说明的事项
3. 投资必要性分析

3.1. 项目政策环境分析
从政策环境等方面分析开展项目的必要性，对属于非主业投资（相对于投资主体而言）的，应详细说明投资项目对公司主营业务的协同效应。

3.2. 项目战略协同作用分析

说明项目投资目的以及投资类型（战略投资项目/财务投资项目），如属于战略投资项目需说明其战略意义或协同支撑作用，主要包括以下方面：

1）加强与相关方战略合作，实现公司战略目标。

2）引进关键技术或人才，形成规模效应，增强公司或投资主体核心竞争力。

3）优化产业链结构，解决产业协同等关键节点的“卡脖子”问题。
4）与公司或投资主体其他业务形成管理、技术、成本、产业链、财务税费等方面协同效应。

3.3. 合资方式的必要性

如与非公司合并报表范围内企业合资开展项目，需说明采取合资方式的必要性。

4. 投资主体情况

（主要适用于公司合并报表范围内的投资方）

投资主体的基本情况（包括不限于主营业务范围、行业优劣势分析），投资主体是否具备投资该项目的能力。

5. 投资合作方情况
（主要适用于非公司合并报表范围内的合资方）

1）合资方基本情况，包括名称、法人代表、注册资本、企业性质、住所、成立日期、经营范围和期限等。

2）合资方主营业务以及在所属行业具有的相关优势等简要情况。

3）合资方资信情况，包括现有的银行信用和信誉、对外担保或承担的法律责任情况等。

4）合资方诉讼和被执行情况、被冻结、抵押、质押等相关法律风险情况。
5）合资各方用非货币财产作价出资的，应对作价出资的资产状况进行描述，提供相关资产评估报告。简述资产评估报告的相关内容，包括评估单位、评估时间、评估基准日、评估范围、评估方法和评估所采用的参数、评估结果和评估结论。重点对资产有无重大瑕疵进行说明。

6）公司或投资主体与合作方的战略合作关系，过去合作情况等（如有）。
7）如控股合资方为非国有企业，需对其开展背景尽职调查，说明合资方及其实际控制人情况、具体控制关系、与投资主体及相关人员是否存在利益冲突、过去是否存在重大社会影响事件、是否属于国家法律法规规定禁止交易的人员及公司等（附录3）。

6. 股权出让方情况
（主要适用于股权收（并）购、股权置换、债转股等项目）

1）股权出让方基本情况，包括名称、法人代表、注册资本、企业性质、住所、成立日期、经营范围和期限等。

2）股权出让方资信情况，包括现有的银行信用和信誉等。
3）股权出让方是否存在对标的公司产生重大影响的法律风险情况。
4）公司或投资主体与股权出让方的战略合作关系，过去合作情况等（如有）。
5）如股权出让方为非国有企业，需对其开展背景尽职调查，说明股权出让方及其实际控制人情况、具体控制关系、与投资主体及相关内部人员是否存在利益冲突、过去是否存在重大社会影响事件、是否属于国家法律法规规定禁止交易的人员及公司等。

7. 目标公司情况
（主要适用于增资（增持）、股权收（并）购、股权置换、债转股等项目）

7.1. 目标公司所处行业的前景与趋势

1）简要介绍项目相关地区经济发展概况及相关外部条件。

2）简要介绍项目所处行业市场环境情况，包括主营业务近三年市场供求、价格、竞争态势等，以及未来市场趋势预期。

3）同行业企业的主要经营指标情况。

7.2. 目标公司基本情况

1）现有公司名称、公司地址、注册资本、成立日期、经营期限、法人代表、公司性质等。

2）现有公司股权结构及主要股东情况。

3）现有公司的经营范围和主营业务、各分支机构。

4）现有目标公司诉讼和被执行情况、被冻结、抵押、质押、业主产权是否清晰等相关法律风险情况。

5）现有股东协议（如有）、目标公司章程与公司法存在区别的特殊约定条款及对我方权益的保障或限制情况，控股项目应注重投资主体对公司生产经营活动的控制权，参股项目应注重保障投资权益和分红。

6）现有公司法人治理结构，股东会、董事会、监事会和管理层设置以及表决制度安排等。

7）阐述法律尽职调查报告主要发现和结论。
8）现有公司组织架构、人力资源情况。

9）现有公司发展规划、商业计划。

10）现有企业品牌、企业形象、企业文化等。

7.3. 财务状况

1）根据目标公司近三年的财务报表（公司设立时间未满三年的，按设立以来的财务报表），对资产总额、负债总额、净资产规模、盈利能力、营运效率、偿债能力等相关指标及存在的问题进行分析。判断目标公司的持续发展能力。

2）阐述目标公司财务尽职调查报告主要发现及结论。
3）阐述目标公司资产评估报告的评估方式、主要依据及结论。

7.4. 资产状况

1）重大核心资产的概况、规模和主要内容。

2）目标公司对外担保或承担责任情况，表外负债情况等。
3）目标公司投资情况、资信状况等。

7.5. 经营状况

目标公司生产的产品（服务）、主要经营业绩、行业竞争力、主要客户情况、利润水平等；生产的技术水平、经营管理水平及经营管理中存在的现实和潜在风险。（如有）
8. 项目技术方案

1）根据经评审的建设项目可行性研究报告（如有）、技术尽职调查报告（如有），简要描述项目技术方案，包括项目名称、地址、建设规模、人员情况、质量安全与环保、建设进度和计划、投资估算结果、资金来源、资金使用计划、经济效益指标计算结果和评价结论等，以及审批情况、评审意见以及存在风险等。

2）项目建设（开发）进度计划，包括投产时间，关键里程碑节点。

3）当前前期（开发）工作进展情况，包括开工前相关行政许可程序办理情况。

9. 估值方法及结果

（主要适用于增资（增持）、股权收（并）购、股权置换、债转股等项目）
1）估值方法和参数暂按照公司《关于进一步加强股权投资财务全过程管控工作的通知》（办计财〔2020〕33号）执行。

2）简述估值主要参数及取值依据，如估值年限、合资各方出资及分配比例（利润分配政策）、运营主要假设（营业收入、成本费用、资本开支、融资、税费）、终值测算方法、折现率、其他选用参数的来源及依据等。

3）简述不同估值方法的结果，相互间交叉验证情况，对推荐估值结果的论证。

10. 投融资方案

10.1. 股权投资方案

1）根据与股权出让方或合资方达成的初步意向，拟定可能实施的股权收购方案或增资扩股方案，包括持股比例、收购或增资方式（现金、资产置换或换股）等。

2）若与股权出让方达成的初步意向存在多种方案选择或与股权出让方达成的初步意向中未明确股权收购方案的，应进行多方案比选，明确推荐方案。
10.2. 投资规模

总投资规模以及逐年投资需求。

10.3. 出资方式及资金来源

1） 项目出资方式。

2） 项目资本金和融资比例。

3） 项目是否纳入公司年度投资计划情况。

4） 投资主体资金来源。

5） 项目对投资主体主要财务指标和经营指标影响情况，重点关注对资产负债率的影响。

6） 投资主体是否需要提供注资支持等。

10.4. 融资方案（如有）

1）融资规模。

2）融资成本。

3）不同融资方式比选情况，明确推荐方案。

4）投资主体是否需要提供增信支持等。
10.5. 项目实施计划

根据实施计划内容安排计划进度。包括签订收购或增资扩股合同、出资支付计划、完成融资关闭、完成产权变更等，确定计划进度的节点，编制实施计划进度表。
11. 公司运营方案及退出机制
11.1. 公司组建方案

（主要适用于新设公司项目）

1）公司名称、股权结构、注册资本、经营范围等。

2）新设公司的投资合作协议、章程草案（如有）。公司章程与公司法存在区别的特殊约定条款及对我方权益的保障或限制情况，参股项目应注重保障投资权益和分红。

3）公司法人治理结构，股东会、董事会、监事会和管理层设置以及表决制度安排等。

4）公司组织机构、人力资源设置等。

5）公司经营模式、发展规划、商业计划等（如有），重点分析主要客户群体、商业拓展模式、营收及利润来源等企业经营活动。

11.2. 投资后目标公司变化情况（如有）

（主要适用于增资（增持）、股权收（并）购、股权置换、债转股等项目）

1）投资后公司名称、公司地址、注册资本、经营期限、法人代表、公司性质等变化情况。
2）投资后公司股权结构及主要股东变化情况。

3）投资后公司的经营范围和主营业务变化情况。
4）投资后公司相关法律风险变化情况。

5）投资后股东协议（如有）、目标公司章程等变化情况，控股项目应注重投资主体对公司生产经营活动的控制权，参股项目应注重保障投资权益和分红。

6）投资后公司法人治理结构，股东会、董事会、监事会和管理层设置以及表决制度安排等变化情况。

7）投资后公司组织架构、人力资源等变化情况。

8）投资后公司发展规划、商业计划等变化情况。

9）投资后企业品牌、企业形象、企业文化等变化情况。

11.3. 公司经营预测
1）说明投资完成后是否纳入公司合并报表范围，是否进行资金集中管理。

2）投资后目标公司十年内的资产、营业收入、净利润、分红等重大财务指标预测，重点关注分红覆盖融资成本情况，被投资企业现金流可持续性、经营可持续性。

11.4. 退出机制
1） 如项目有明确的退出计划，应说明退出的方式、时点和原则。
2） 如项目有明确经营期限，应说明到期处置方式。
3） 如属于永续经营项目，应考虑经营过程中可能导致项目退出的因素以及方式。
12. 投资经济性分析

1）财务指标分析：投资主体层面全投资内部收益率、资本金内部收益率、投资回收期、财务净现值、分红比率、分红占初始投资金额比率等。其中全投资内部收益率必须符合公司回报率标准。（指标的计算方法详见附录1）

2）敏感性分析情况，将影响项目的主要宏观经济因素，以及对项目投资收益率等具有重大影响的因素作为不确定因素，分析单因素在一定幅度内变化时对财务分析指标的影响程度，并编制敏感性分析表和敏感性分析图。

3）必要时开展模拟分析或情景分析。

13. 投资风险及应对措施

可参照公司投资项目风险库和风险评估表（附录2），对项目风险进行全面识别和梳理，并制定应对措施，风险因素主要包括政策风险、合法合规风险、资产评估风险、财务风险、项目实施风险、运营风险、廉洁风险等。

1）说明项目面临的风险总体情况，以及不同类型风险情况。

2）具体描述项目面临的各项重大风险和应对措施。

3）对项目风险及应对措施进行概括性总结。
14. 结论

14.1. 综合评价

对可行性研究中涉及的主要内容，概括性地给予总结评价。

14.2. 研究报告的结论

对可行性研究中涉及的主要内容及研究结果，给出明确的结论性意见，编制财务分析指标汇总表。表格形式见表1。

表1  经济评价指标汇总表

	序号
	项  目
	单位
	计算结果

	1
	全投资内部收益率
	%
	

	2
	资本金内部收益率（参股项目使用股东方内部收益率）
	%
	

	3
	投资回收期
	年
	

	4
	财务净现值（ic=  %）
	元
	

	5
	分红比率
	%
	

	6
	分红占初始投资金额比率
	%
	


附录1  财务分析指标定义或计算方法

1．财务内部收益率（FIRR）

财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率，也就是使项目的财务净现值等于零时的折现率，，即FIRR作为折现率使下式成立：

[image: image1.png]) (CI-CO),(1+FIRR)™ =

e




式中：CI——现金流入量。

      CO——现金流出量。

     （CI-CO）t——第t年的净现金流量。

      n——项目计算期。

内部收益率又可分为全投资内部收益率和资本金内部收益率。
在计算全投资内部收益率时，上式中的CI指整个投资项目带来的现金流入，而CO指投资项目层面的现金流出，此时的初始投资金额为项目投资总额。
在计算资本金内部收益率时，上式中的CI指整个投资项目带来的现金流入，而CO除了包括投资项目层面的现金流出外，还要加上当期偿付的贷款本金和利息，同时还应减去因支付利息而抵减的所得税。此时的初始投资金额为项目投资总额中的资本金部分。
对于参股项目而言，通常使用股东方内部收益率。此时的CI和CO分别为股东实际获得的现金和股东实际支出的现金。

2．财务净现值（FNPV）

财务净现值是指按设定的折现率ic计算的新设公司投资或投资主体投资计算期内净现金流量的现值之和。计算公式为：

[image: image2.png]FNPV = 3(CI — CO)(1 +i,)"

=1




式中：ic——设定的折现率（同基准收益率），原则上不低于公司回报率标准的底线要求，具体由投资主体确定。
如果财务净现值大于零，项目在财务上可行，反之，不可行。

3．投资回收期

投资回收期是指投资主体根据持股比例获得的净收益回收投资所需要的时间，对我方具有控制权并实现财务并表的项目按照项目全投资进行测算，对参股项目以及共同控制的项目按照股东方投资进行测算。

计算公式为：

投资回收期=（累计净现金流的折现值开始出现正值的年份数-1）+（出现正值年份上一年累计净现金流的绝对值/出现正值年份净现金流量）
4．分红比率

分红比率是指被投资方某一年获得的分红金额占其可分红净利润（指减去弥补以前年度亏损、提取法定盈余公积后的净利润）的比例。

5．分红占初始投资金额比率

分红占初始投资金额比率是指投资主体累计实际获得的分红金额占其初始投资金额的比率。

附录2

股权投资项目风险评估表

	风险识别
	风险评估
	风险防控措施

	风险分类
	风险事项
	风险描述
	风险敞口
（影响程度）
	风险发生概率
	期望风险损失（综合风险得分）
	风险等级
	强制性防控措施
	非强制性防控措施
	执行成本

	可参考但不限于风险库中的风险分类
	可参考但不限于风险库中的风险事项
	可参考但不限于风险库中的风险描述
	根据影响程度分为1-5级。
	项目全生命周期内单一风险事项发生的概率（0-100%）。
	风险影响程度（或风险敞口）与风险发生概率乘积。
	风险等级分为无风险、可忽略风险、轻微风险、一般风险、重大风险五个等级。
	投资主体在项目实施和运营阶段必须刚性执行的风险防控措施。
	投资主体在项目实施阶段和运营阶段可根据实际情况评估决定是否执行的风险防控措施。
	执行风险防控措施的成本。


	风险等级分类标准

	
	风险敞口
	期望风险损失
	综合风险得分
	备注

	无风险
	/
	近于0
	近于0
	符合左侧任一标准且风险敞口小于5000万元人民币

	可忽略风险
	/
	0-100万元人民币
	0-0.2分
	

	轻微风险
	/
	100-500万元人民币
	0.2-1分
	

	一般风险
	/
	500-1000万元人民币
	1-2分
	

	重大风险
	5000万元人民币及以上
	1000万元人民币及以上
	2分及以上
	符合左侧任一标准


管制业务股权投资风险库

	风险分类
	风险事项
	风险描述

	政策风险
	是否符合产业政策
	是否符合厂网分离、主辅分离、交易独立、增量配网改革等产业政策方向

	
	是否符合国企改革政策
	是否符合混合所有制改革等国企改革方向

	合法合规风险
	是否符合法律法规
	是否符合国家相关法律法规

	
	是否符合监管规定
	是否符合相关核准、备案、负面清单、资产评估、产权转让和交易等监管规定

	
	是否符合公司规章制度
	项目立项、可研、决策等是否符合公司相关规章制度

	
	是否符合公司章程
	是否符合出资企业、被投资企业章程

	资产评估（公司估值）风险
	资产评估方法选取
	资产评估方法选取是否公允，是否符合行业特点及惯例

	
	未来收益风险
	项目未来投资、收入和成本预测是否准确，是否充分考虑输配电价降低及加大投资等场景下收入及成本变化情况

	
	资产增（减）值风险
	资产基础法下是否已准确评估资产增（减）值情况，对土地价值评估是否落实土地权证完备性及用地类型

	
	可比交易选取
	可比交易法下交易选取是否合理，相关交易宏观环境、市场竞争、主营业务、监管政策等是否具备可比性

	
	商誉风险
	商誉等无形资产评估是否合理，未来是否存在减值风险

	
	对赌风险
	如采用或有对价等对赌方式开展收并购，相关指标设置是否合理，风险分析是否到位

	财务风险
	收益率要求
	商业性项目是否符合国资委投资项目负面清单对投资收益率底线标准

	
	担保风险
	尽调是否已清晰了解标的对外担保等义务，相关义务在收购方案中是否已有处置措施并在资产评估中综合考虑

	
	出资能力风险
	投资主体是否具备足够出资能力

	
	融资风险
	融资方案是否可行，投资主体是否具备融资资信及能力

	
	税务风险
	是否对纳税申报、完税情况等方面的税务合规性进行审查、分析存在的主要税务隐患、适用的税收优惠政策延续性

	
	整体经营影响
	项目投资是否会对投资主体整体经营造成影响，主要经营指标是否在合理可控范围内

	项目实施风险
	员工队伍稳定风险
	是否已制定员工队伍安置方案并按规定经相关职工会议审查通过，对专项风险和重点人员是否已制定相关预案

	
	社会稳定风险
	项目实施过程中涉及的社会稳定风险分析

	
	进场交易风险
	进场交易方式下是否已考虑因市场竞争可能带来的风险

	运营风险
	安全生产
	项目运营中安全生产风险

	
	公司治理风险
	公司治理架构及相关协议是否合法合规，是否符合行业惯例，公司是否能按协议开展有效的公司治理，是否能确保公司利益，是否可能存在“控股不控权”、参股不分红等问题，现有公司管理层品格和履职能力是否完备

	
	经营风险
	项目运营中因电价下降、电量不及预期、成本费用管控不力等导致发生亏损等经营风险

	
	加大投资需求
	项目运营中因提升相关标准等导致公司需进一步加大投资

	
	法律风险
	项目运营中是否存在因未决诉讼、合同管理等原因导致发生损失、影响公司形象的风险

	廉洁风险
	违反廉洁从业规定风险
	相关人员在资产评估、收购、员工分流转置等过程中滥用职权、以权谋私、损公肥私，为本人、亲属或其他特定关系人谋取利益

	
	合作方选取风险
	在项目中介机构、顾问、评估机构、投资伙伴、被投资企业等合作方选取中，相关人员利用职权收受好处，行贿受贿、利益输送等


非管制业务股权投资风险库

	风险分类
	风险事项
	风险描述

	政策风险
	是否符合产业政策
	是否符合厂网分离、主辅分离、交易独立等产业政策方向，是否存在现行政策性补贴退坡风险

	
	是否符合国企改革政策
	是否符合混合所有制改革等国企改革方向

	
	是否符合非主业监管政策
	如属于公司非主业投资是否符合相关非主业监管政策，是否在年度非主业投资比例内并完成国资委投资计划备案

	合法合规风险
	是否符合法律法规
	是否符合国家相关法律法规

	
	是否符合监管规定
	是否符合相关核准、备案、负面清单、资产评估、产权转让和交易、基金发起和设立等监管规定

	
	是否符合公司规章制度
	项目立项、可研、决策等是否符合公司相关规章制度

	
	是否符合公司章程
	是否符合出资企业、被投资企业章程

	
	是否在提高效率同时满足合规要求
	为满足市场需求导向，是否在提高效率同时满足合规要求

	
	是否符合公司发展规划
	是否符合公司战略和规划发展方向

	
	是否符合同业竞争限制
	是否符合相关同业竞争限制

	资产评估（公司估值）风险
	资产评估方法及参数选取
	资产评估方法及参数选取是否合理，评估结果是否不低于未来收益法评估值

	
	未来收益风险
	项目是否制定了详细商业计划，对未来投资、收入和成本预测是否准确，是否充分考虑市场化交易、抢夺市场占有率等竞争风险和相关行业改革等政策风险，是否已按照未来预期竞争水平和市场发展不同阶段开展预测

	
	商誉风险
	商誉等无形资产评估是否合理，未来是否存在减值风险

	
	对赌风险
	如采用或有对价等对赌方式开展收并购，相关指标设置是否合理，风险分析是否到位

	财务风险
	收益率要求
	商业性项目是否符合国资委投资项目负面清单和公司投资项目回报率标准对收益率的底线要求

	
	担保风险
	尽调是否已清晰了解标的对外担保等义务，相关义务在收购方案中是否已有处置措施并在资产评估中综合考虑

	
	出资能力风险
	投资主体是否具备足够出资能力

	
	融资风险
	融资方案是否可行，投资主体及合作方是否具备融资资信及能力，是否考虑了总体资本架构和税务结构的优化，收入是否能够覆盖融资成本

	
	税务风险
	是否对纳税申报、完税情况等方面的税务合规性进行审查、分析存在的主要税务隐患、适用的税收优惠政策延续性

	
	整体经营影响
	项目投资是否会对投资主体整体经营造成影响，主要经营指标是否在合理可控范围内

	项目实施风险
	员工队伍稳定风险
	是否已制定员工队伍安置方案并按规定经相关职工会议审查通过，对专项风险和重点人员是否已制定相关预案

	
	进场交易风险
	进场交易方式下是否已考虑因市场竞争可能带来的风险

	
	社会稳定风险
	项目实施过程中涉及的社会稳定风险分析

	
	涉及上市公司相关风险
	如涉及上市公司是否符合相关信息披露、控制权变更、关联交易、内幕信息管理等相关规定

	运营风险
	安全生产
	项目运营中安全生产风险

	
	公司治理风险
	公司治理架构及相关协议是否合法合规，是否符合行业惯例，公司是否能按协议开展有效的公司治理，是否能确保公司利益，是否可能存在“控股不控权”、参股不分红等问题，现有公司管理层品格和履职能力是否完备

	
	商业计划执行风险
	未来项目商业计划能否有效执行

	
	基金管理风险
	对基金管理人实力、投资团队经验和历史业绩是否详细调查了解，基金管理人是否存在利益冲突等基金管理方面风险

	
	经营风险
	项目运营中因收入不及预期、成本费用管控不力等导致发生亏损等经营风险，如涉及上市公司是否会因股价变动造成投资减值

	
	法律风险
	项目运营中是否存在因未决诉讼、合同管理等原因导致发生损失、影响公司形象的风险

	廉洁风险
	违反廉洁从业规定风险
	相关人员在资产评估、收购、员工分流转置等过程中滥用职权、以权谋私、损公肥私，为本人、亲属或其他特定关系人谋取利益

	
	合作方选取风险
	在项目中介机构、顾问、评估机构、投资伙伴、被投资企业等合作方选取中，相关人员利用职权收受好处，行贿受贿、利益输送等


附录3  国家法律法规规定禁止交易的人员或公司清单

1．《中共中央、国务院关于严禁党政机关和党政干部经商、办企业的决定》（中发[1984]27 号）禁止的人员； 

2．《中共中央、国务院关于进一步制止党政机关和党政干部经商、办企业的决定》（中发[1986]6 号）禁止的人员； 

3．《中共中央、国务院关于禁止领导干部的子女、配偶经商的决定》（中发[1985]8 号）禁止的人员； 

4．正在服刑的人员；

5．因经济犯罪受到过刑事处罚的人员或公司； 

6．涉嫌犯罪，正在被通缉的人员； 

7．列入最高人民法院“全国失信被执行人名单”的人员或公司； 

8．受到国家有关部门市场禁入处罚，禁入期未满的人员或公司； 

9．受联合国等经济制裁的国家、人员或公司； 

10．其他国家法律法规规定禁止交易的人员或公司。
