2026年非云平台安全软硬件采购-

安全设备规则库授权采购

技术规范书

海南电网有限责任公司信息通信分公司

2025年9月

目  录

1 总则	1

1.1 项目建设范围	1

1.2 质量保证	1

1.3 进度保证	1

1.4 系统适用标准	1

2 对投标方的要求及其工作范围	1

2.1 对投标方的技术要求	1

2.2 投标方的工作范围	2

2.3 报价范围	2

2.4 技术服务	3

2.4.1 技术服务内容	3

2.4.2 技术服务要求	3

3 技术指标要求	4

3.1 基本要求	4

3.2 技术参数要求	4

3.3 实施要求	4

3.4 其他要求	5

4 竣工验收	5

5 结算及归档	5

6 项目考核	6

1总则

1.1项目建设范围

公司部分安全设备授权即将过期，到期后无法更新病毒库、规则库，无法发挥安全设备的防护能力，需进行授权升级。

供货范围如下所示，具体技术规格要求参见后文。

| 序号 | 供货范围 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外联区IPS软件授权书 | 套 | 1 | 续费3年原厂维保及软件系统规则库升级服务，远程技术支持服务等 |
| 2 | 流量分析系统软件授权书 | 套 | 1 | 续费3年原厂维保及软件系统规则库升级服务，远程技术支持服务等 |
| 3 | IDC区IPS软件授权书 | 套 | 4 | 续费3年原厂维保及软件系统规则库升级服务，远程技术支持服务等 |
| 4 | 银企IPS软件授权书 | 套 | 1 | 续费3年原厂维保及软件系统规则库升级服务，远程技术支持服务等 |

招标方在签订合同时有权调整所购产品数量。

1.2质量保证

投标方应保证所提供的所有货物功能、性能、质量均能满足本招标文件的要求。技术规范书中标注为★的条款或参数，投标方必须满足。

1.3进度保证

投标方必须保证在签订合同后30天内（含节假日）到货，到货后30天内（含节假日）完成安装调试投入使用，时间以招标方最新要求为准。

1.4系统适用标准

除本招标文件另有说明外，投标方提供的所有产品均应按照国际标准、国家标准进行设计、制造、检验和安装。所用的标准必须是最新版本，如果这些标准的内容有矛盾时，应按照最高标准的条款执行或按双方协商同意的标准或条款执行。

2对投标方的要求及其工作范围

2.1对投标方的技术要求

（1）投标方所提供的产品必须在国内运行良好。

（2）技术规范书中引用某个标准的地方，投标方应当使用合同生效的、最新的引用标准文本，不能用另外标准代替，除非以从招标方处获得许可的标准代替。如果引用某不合适的标准、未引用某合适的标准或者不能得到所需要的标准，投标方可选择某合适的标准，并且在制造商着手进行工作前需得到招标方的许可；

（3）招标方与投标方在解释某标准有不同意见时，招标方的解释是最终的解释。

（4）投标方应确保其所供产品组成系统的完整性，合同文件遗漏的一切事项，只要这些事项可以确定为是保证投标方所供系统安全、稳定、可靠的有效地投产所必需的，都应该被认为包括在合同价格之内；

（5）投标方可以对招标文件提出修改意见供招标方参考，因需要招标方有权对本技术规范书进行修改和补充；

（6）投标方必须推荐先进、稳定、可靠的产品，并保证在三年内不停产。

（7）本技术规范书可以作为投标方编制投标文件的依据，对于本技术规范书的某些部分，投标方如不能满足要求，应在投标文件中提出说明，否则，招标方即认为投标方提供的产品可以满足本技术规范书的要求。

2.2投标方的工作范围

（1）投标方须根据招标方档案归档相关规定完成归档工作；

（2）投标方负责所供产品的运货、提货、交货，运送到招标方指定地点，并保证产品质量；

（3）交货地点要求：按招标方指定的地点交货；

（4）如果因为投标方生产能力不足、产品或其他存在技术问题而延误供货期，投标方应负责由此产生的一切后果，并进行经济赔偿；

（5）投标方所提供的产品均满足投标文件中应答的技术指标；

（6）在招标方要求的前提下，投标方安排有关工程技术联络会等技术服务；

（7）投标方须配合招标方完成合同结算工作；

（8）投标方应为招标方培训专业维护运行人员。

2.3报价范围

投标方报价中必须包括：产品价格（含安装调试费用）。

2.4技术服务

2.4.1技术服务内容

要求投标方至少为本工程提供以下技术服务：

（1）产品供货及安装调试；

（2）包括人工费、差旅费、验收过程中出现的技术联络会产生的费用均由投标方承担。

2.4.2技术服务要求

2.4.2.1产品供货、安装调试及施工配合要求

（1）投标方应提出产品的部署、测试相对时间表；

（2）安装调试在投标方人员指导下按投标方提供经招标方认可的设计进行，安装调试由投标方负责，招标方人员参加配合，投标方应编排计划进度表，定期向招标方用书面形式报告进展情况及遇到的问题及解决的措施；

（3）如果因为投标方产品存在技术问题而延误供货期，投标方应负责由此产生的一切后果，并进行经济赔偿。

2.4.2.2产品维护要求

自招标方向投标方订购产品安装部署之日起，投标方应向招标方提供包括热线技术指导、现场故障排除、故障产品维修等各种用户技术服务。依照产品所发生问题的严重性，由投标方提供如下维护工作：

（1）保证为招标方提供“常年保修、维护、保养”服务；

（2）保证开通7×24小时的热线服务电话随时解答用户的问题，保持和投标方有关技术人员定期和不定期的密切联络；

（3）在出现问题并初步判断为投标方产品故障时，投标方接到招标方通知后，投标方应能通过远程诊断、电话技术咨询或现场服务，尽快排除故障；

（4）因投标方产品及实施问题或服务响应不及时给最终用户造成的损失，应由投标方按双方制定的标准对最终用户进行赔偿。

2.4.2.3产品质保要求

（1）对于所供产品，从竣工验收完成开始，提供包括3年免费（原厂）质保，7×24小时产品维护服务（售后服务热线，随时回答招标方在产品使用过程中的问题；30分钟内响应用户维修和维护要求，需要现场支持的4小时内到达现场）；

（2）质保期内为产品提供免费的软件版本升级服务；

（3）在质保期范围内，投标方负责所供产品的漏洞整改工作，每次每个漏洞未完成整改的，按合同约定扣除质保金。

3技术指标要求

3.1基本要求

（1）本技术参数要求是招标方最低技术参数要求，投标方所投产品不得低于本技术参数要求。

（2）投标方必须根据本技术规范书的编排顺序，逐项逐条地给予明确的答复，并给出具体数值。

（3）投标方应出具相关证明文件（测试证明文件或计算公式等），并盖公司章确认。

3.2技术参数要求

每个授权具体设备型号要求如下：

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 序列号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外联区IPS | 深信服 AF-2000-I484-IPS | 5101010831 （网关：878F3DF8） | 1 |
| 2 | 流量分析系统-传感器 | 奇安信 TSS10000-S53 | QbJK/lS2q | 1 |
| 3 | IDC区IPS设备1 | 深信服 NIPS-2000-J444 | 5101010655 （网关：F4325FE1） | 1 |
| 4 | IDC区IPS设备2 | 深信服 NIPS-2000-J444 | 5101010664 （网关：C520A1B8） | 1 |
| 5 | 丘海IDC区IPS设备1 | 深信服 NIPS-2000-J444 | 5101010659 （网关：FC2B3794） | 1 |
| 6 | 丘海IDC区IPS设备2 | 深信服 NIPS-2000-J444 | 5101010657 （网关：C00B8518） | 1 |
| 7 | 银企IPS | 深信服 AF-2000-B2250 | W1ZBAD0013 （网关ID：AA67104C） | 1 |

注：涉及到的授权起止时间，可根据实际实施情况进行调整。

3.3实施要求

负责编制实施方案，配合招标方完成安装调试工作，保证实施按时按质完成。

3.4其他要求

投标方提供的授权有效，能够进行规则库的升级，规则库应能够发挥实效，若因提供的规则库失效发生安全事件，将扣除质保金，并赔偿招标方相应的损失。

4竣工验收

（1）所购产品必须有纸质授权材料，产品到货后，安排人员进行软件安装，确认软件授权的数量、版本、维保时间等满足合同要求；

（2）投标方提供3天共72小时试运行稳定性测试报告，测试通过后开展竣工验收；

（3）若所购产品出现重大故障和功能缺陷，即未达到竣工验收要求，投标方无条件解决相关问题，并重新提交竣工验收申请，由此产生的一切损失由投标方承担。

（4）自招标方、投标方双方签署验收报告之日起，合同产品进入质保期。

5结算及归档

竣工验收后，投标方须配合招标方按项目建设相关规定在15天内完成合同结算工作，按档案归档相关规定在45天内完成归档工作。

6项目考核

招标方在项目验收前根据下表所列考核方法对项目进行考核，按合同款比例向投标方收缴违约金。如考核金额超过10%的合同款，投标方将被列入黑名单；如考核金额大于剩余合同款项，招标方将立即终止合同。考核条款执行时以要求最严格项为准：

| 序号 | 考核点 | 考核标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网络安全责任事件 | 每通报1起有责任的一级网络安全事件，考核金额为扣50%全额合同款 每通报1起有责任的二级网络安全事件，考核金额为扣40%合同款 每通报1起有责任的三级网络安全事件，考核金额为扣30%合同款 每通报1起有责任的四级网络安全事件，考核金额为扣20%合同款 每通报1起有责任的五级网络安全事件，考核金额为扣10%合同款 |
| 2 | 信息运行事件 | 每通报1起有责任的一到三级信息运行事件，考核金额为扣50%全额合同款 每通报1起有责任的四到六级信息运行事件，考核金额为扣30%合同款 每通报1起有责任的七、八级信息运行事件，考核金额为扣10%合同款 |
| 3 | 1）投标方到场人数不够 2）投标方未按照要求配置专职人员 3）投标方未经招标方书面同意擅自更换项目经理或项目组人员 4）投标方人员资质不合 5）投标方人员出现复用情况 | 每通报或发现1人次，考核金额为2%合同款 |
| 4 | 1）误操作。 2）操作违规，擅自扩大工作范围等违纪行为。 3）不遵守招标方纪律要求。 | 每通报1次，考核金额为扣1-5%合同款。造成重大影响的，酌情加重考核。 |
| 5 | 未按照方案提交交付物或交付质量不高（如验收不通过、成果评审未通过等）。 | 每出现或被通报1次，考核金额为0.2%合同款，通报包括但不限于数字化工作简报、项目简报、公函、验收组意见、评审意见等形式。 |
| 6 | 在遇到紧急事件处理时，未按《中国南方电网有限责任公司信息安全事件应急业务指导书》及时响应 | 每通报1次，考核金额为扣1%合同款 |
| 7 | 未按照《南方电网公司网络安全合规库》、《南方电网公司信息运行服务合规库》开展相关工作，造成招标方被网、省公司考核扣分及通报 | 每通报1次，考核金额为扣1%合同款 |
| 8 | 服务质量不高 | 项目结算时，组织数字化管理部门、业务部门和建设单位对投标方服务质量进行评价，若得分向上取整后小于90分（满分为100分），每减1分扣除合同款0.05%。 |
| 9 | 工作完成质量不高或工作滞后 | 因工作完成质量不高或工作滞后每被约谈1次，考核金额为0.2%合同款，约谈包括但不限于数字化管理部门、业务主管部门、建设单位或项目经理约谈。 |
| 10 | 投标方指派的负责人或技术人员未实际参与本合同技术服务工作或者投标方擅自更换的 | 每通报或发现1人次，考核金额为5%合同款 |
| 11 | 其它责任事件。 | 每通报1次，扣0.1%全额合同款 |