附件A.项目信息清单（奥林220千伏出线工程二期（隧道土建部分）代建服务项目招标）

- 项目信息

- 招标前期资料

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目立项(可研批复)文号 | 广供电基〔2024〕104号 |
| 2 | 资金落实情况 | 已落实，广供电资〔2025〕3 号 XXXX〔20**〕 **号 |
| 3 | 项目建设单位 | 广东电网有限责任公司广州供电局 |
| 4 | 项目建设地点 | 广州市天河区 |
| 5 | 服务期 | 合同签订之日起至1095日历天，实际服务期以委托函上载明的时间为准。 |

- 一、项目概况

※隧道工程：

- 1.新建220kV棠下至奥林电力隧道自棠下变电站1#工作井沿广园快速路南侧道路绿化带向东至天茂路与广园快速交叉口7#工作井，该段新建电力隧道长度约为4.76千米。隧道采用盾构型式，断面采用内径3.5m，隧道管容6回220kV+4回110kV线路。

- 2.新建220kV奥林至碧山电力隧道自奥林变电站8#工作井沿天茂路东侧绿化带拐入广园快速路南侧道路绿化带，向东至丰乐北路与广园快速交叉口东北角 13#工作井，该段新建电力隧道长度约为4.83千米,隧道采用盾构型式，断面采用内径3.5m，隧道管容6回220kV+4回110kV。奥林站内明挖隧道长度约20米，横断面尺寸为3300宽×3400mm高，管容6回220kV线路。

具体规模以施工图为准。

二、采购范围

从项目初步设计开始至项目竣工验收、工程结算、竣工财务决算、移交和保修期结束之日止的建设统筹管理，在项目实施阶段，进行设计管理、招标管理、采购管理、施工管理、投资控制和竣工验收等工作（包括项目实施过程中可能出现的因规模及费用变更而导致的可研、初设调整工作），并对工程项目进行安全、质量、进度、投资、合同、信息等方面的全面管理和控制，直到办理竣工验收手续、工程结算和竣工财务决算、资产移交建设单位实施过程的建设管理工作及各种建设、施工手续的办理工作。

- 报价表及报价要求

| 序号 | 费用名称 | 最高投标限价(元) | 投标下浮率 | 投标报价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 奥林220千伏出线工程二期（隧道土建部分）代建服务项目 | 4453900.00 | % |  |  |
|  | 合计（小写）： |  |  |  |  |

报价要求：

- 投标下浮率报价，同时填报投标报价金额。投标下浮率＝[1－(投标报价/最高投标限价）×100%（保留两位小数，如：8.88%）。当投标报价金额与投标下浮率计算结果不一致时，以投标下浮率为准，按公式修订投标报价金额。

2.投标报价≤最高投标限价（公布最高投标限价的总价及各单项价格）；投标下浮率不低于0%为有效报价；当投标下浮率＞15%时应附成本分析报告，充分说明单价和费用的组成、降低成本的合理措施及在其他工程中应用过的经验等，经评审通过后方可视为有效报价。

- 四、结算方式

本合同为暂定总价合同，最终结算金额=代建费用控制价*（1-投标下浮率），代建费用控制价确定原则如下：隧道单项批复施工图预算确认的项目法人管理费用（依据财政部文件《基本建设项目建设成本管理规定》（财建〔2016〕504号）计算）*（代建范围内批复施工图预算的建筑安装工程费用/隧道单项批复施工图预算的建筑安装工程费用（包括设备购置费））。

五、分包要求

- 不允许分包

- 允许分包，但必须符合以下要求：

- 技术标准、要求及图纸（对应招标文件 第五章）

一、 管理规范和技术（规范）标准（详见合同附件）

二、技术及管理要求

（一）满足南方电网公司基建管理制度、建设单位的质量、环境和职业健康安全管理体系文件、其他有关制度和规定。

- （二）符合图纸及技术文件的要求（如有，详见招标文件附件）。