
[image: image1.png]CHINA
SOUTHERN POWER

GRID CO., LTD.





基建作业中基于双光融合技术的

智能机器人巡检技术的研究项目
技术规范书

海南电网有限责任公司

二〇二六年五月

目  录

11. 总则


12. 项目目标


23. 服务界限


24. 项目总体要求


35. 技术要求


35.1主要经济指标


45.2设备清单


45.3功能说明及技术参数


176. 项目管理


176.1项目管理


186.2质量保证


186.3项目进度管理


197. 技术服务


198. 验收


199. 预期成果



    

总则

本技术规范仅针对“基建作业中基于双光融合技术的智能机器人巡检技术的研究”（以下简称项目）项目。

本技术规范提出的是该项目最低限度的技术要求。

本技术规范所建议的项目研究内容如与投标方所执行的内容不一致，投标方应按更深入的研究标准执行。

本技术规范未尽事宜，由招标方、投标方双方协商确定。

招标方保留对本文件的解释和修改权，投标方应对本文件内容进行严格地保密，未经招标方授权不得将此文件泄漏给第三方，否则招标方有权追究投标方的责任。
本条件书中，标*的技术条款为必须满足的技术要求，不满足则扣1分。

项目目标

在电网基建施工领域，为应对复杂环境中的高风险作业（如动火、塌方、机械伤害及高温高湿等），现通过部署搭载激光雷达、红外热成像与可见光相机的智能机器人，融合激光视觉技术实现实时环境精准感知，并基于国产AI芯片边端离线部署赋予机器人自主决策能力，使其具备"指哪巡哪"的灵活导航特性，保障图像采集与作业稳定性。能够实现以下内容：

1.双光融合智能分析整合激光点云、红外及可见光数据，通过边端AI模型实现违章智能识别（包括站班会人证核验、安全帽穿戴检测、动火作业灭火器配置监测）；

2.激光雷达实时构建高精度三维地图，辅助机器人在狭窄曲折环境中自主避障与路径规划；

3.非接触式安全监测覆盖隧道墙体裂缝变形识别、吊装作业人员侵入预警、基坑堆土过高等风险识别；

4.云边端协同管控平台支持多协议物联网接入与数据智能分析，提供标准化接口及设备管理功能。

该技术通过高危场景无人化作业显著提升施工安全，利用多模态传感器融合实现高效全面巡检，并驱动施工管理向"零事故、高效率、低成本"的数字化转型目标迈进。

服务界限

*提供双光机器人研究报告1份

*受理发明专利9项
*发表登记软件著作权2项

*录用SCI/EI检索论文或中文核心期刊论文4篇
*开发双光机器人智能管控系统1套

*提供轻量化5G双光融合装置2台

*提供机器人2台

*提供机器人设计图纸1份

项目总体要求

4.1项目名称：基建作业中基于双光融合技术的智能机器人巡检技术的研究
4.2项目要求：基于国产芯片研制双光融合技术的智能机器人。投标方应仔细阅读包括本技术规范书在内的招标文件的所有条款，投标方提供的技术应符合本规范书的要求。

4.3施工内容

4.3.1 对海南电网有限责任公司所辖变电站的进行履带式移动机器人及轻量化5G双光融合装置的开发、安装部署、调试、算法验证。

   4.3.2 工程量:

	序号
	服务内容
	单位
	数量
	备注

	1
	双光机器人
	台
	2
	

	2
	双光5G融合装置
	台
	2
	

	3
	双光机器人智能管控系统
	套
	1
	


技术要求
5.1主要经济指标

本项目拟开展基建作业中基于双光融合技术的智能机器人巡检技术的研究应用，为电网数字化升级提供核心支撑，助力实现“无人值守、预测维护”的智慧运维目标。只需较少人工作业量，从而降低安全风险，提高建设效率。

双光融合算法：两幅图像相似度 (SSIM)≥90%；查准率（精度）≥90%，查全率（召回率）≥90%，速度≥30。

5G双光融合装置：算力≥40T(INT8),视频处理速度≥30fps；红外测量精度≥±0.5℃；

双光机器人：算力≥80T(INT8),额定载重≥100kg；越障能力
≥150mm；运行速度≥1.2m/s；续航能力
2.5h；最大爬坡
≥25°；
基建算法：具备站班会(人脸)、安全帽、反光衣、工作服、离岗、区域闯入、人员逗留、人员超限、人员越线、无人扶梯、警示牌、围栏、火焰、烟雾、抽烟、打电话、睡岗、打架、攀爬、跌倒、裸土、杂物堆放、特种车、车牌识别、高处作业穿越违章、带电隔离、高空抛物、吊装作业（吊臂下站人、无监护人、监护人）、动土作业、动火作业、高空作业、验电作业、布控球画面中无人等识别功能并发运行，无需人工干预。

	序号
	算法场景
	准确率

	1
	站班会人证核对
	≥95%

	2
	安全帽佩戴检测
	≥95%

	3
	动火作业未配置灭火器检测
	≥95%

	4
	高精度三维地图生成
	≥90%

	5
	机器人路径规划与避障
	≥90%

	6
	隧道墙体裂缝检测
	≥90%

	7
	隧道墙体变形检测
	≥90%

	8
	吊装作业人员入侵检测
	≥92%

	9
	基坑边堆土过高检测
	≥90%

	10
	设备高温异常检测
	≥93%


5.2设备清单
	序号
	服务内容
	单位
	数量

	1
	双光机器人
	台
	2

	2
	双光5G融合装置
	台
	2

	3
	双光机器人智能管控系统
	套
	1


5.3功能说明及技术参数

5.3.1双光机器人技术参数要求

	序号
	名称
	标准参数值

	1
	*国产计算机
	1）处理器：ARM 8核 2）内存：≥12G

3）存储：≥64GB 4）算力：≥80T(INT8)

	2
	整备质量
	≥200kg

	3
	*额定载重
	≥100kg

	4
	*电池
	≥50Ah

	5
	充电时间
	≥2h

	6
	底盘高度
	≥100mm

	7
	*越障能力
	≥150mm

	8
	*运行速度
	≥1.2m/s

	9
	*续航能力
	≥2h

	10
	*最大爬坡
	≥25°

	11
	防护等级
	IP67

	12
	工作环境温度
	-20°C~60°C

	13
	尺寸
	不应超过1080mm*785mm*470mm

	14
	*点云输出
	≥200,000 点/秒

	15
	*激光波长
	≥905 nm

	16
	量程 (@ 100 klx)
	40 m @ 10% 反射率
70 m @ 80% 反射率


5.3.2双光5G融合装置技术参数要求

	序号
	名称
	标准参数值

	1
	*国产芯片
	1）处理器：ARM 8核

2）内存：8G

3）存储：32GB eMMC

4）算力：≥40T(INT8)

5）推理帧率：110帧

6）算力模组能效比:≥3.5TOPS/W

	2
	防水等级
	IP66

	3
	*重量
	≤4.5Kg

	4
	*可见光分辨
	1920×1080

	5
	*可见光像素
	400万

	6
	*红外分辨率
	640×512

	7
	红外测量距离
	3米

	8
	红外测量精度
	±0.5℃

	9
	红外像元间距
	12μm

	10
	红外响应波段
	8～14μm

	11
	网络延时
	＜20MS

	12
	连续工作时间
	≥8小时

	13
	通信
	支持5G，向下兼容4G

	14
	*视频融合
	提供可见光、红外光、双光融合三种视频

	15
	*视频协议
	视频可接入南方电网智慧工程、视频可接入国标GB/T 28181平台并实现双发接入

	16
	*语音对讲
	采用双MIC设计，具备全向声音采集功能

内置扬声器与麦克风，支持语音对讲

	17
	*定位
	支持纯北斗定位，并能在监控画面叠加设备所在的经纬度信息

	18
	*TF卡
	支持双TF卡存储，支持256GB(512GB或1T)

	19
	*拆卸设计电池
	支持可拆卸电池，配置1块电池，蓄电池容量：≥10.2Ah，电压12V

	20
	*大模型
	支持deepseek-r1-1.5B运行

	21
	*算法
	具备站班会(人脸)、安全帽、反光衣、工作服、离岗、区域闯入、人员逗留、人员超限、人员越线、无人扶梯、警示牌、围栏、火焰、烟雾、抽烟、打电话、睡岗、打架、攀爬、跌倒、裸土、杂物堆放、特种车、车牌识别、高处作业穿越违章、带电隔离、高空抛物、吊装作业（吊臂下站人、无监护人、监护人）、动土作业、动火作业（灭火器、防护面罩、气瓶）、高空作业、验电作业（绝缘手套、验电棒、绝缘靴）、布控球画面中无人等识别功能并发运行，无需人工干预。

	22
	尺寸
	不应超过170(W)mm×280(H)mm


5.3.3双光机器人安全系统技术参数要求

指挥中心

指挥中心需实现项目数据汇总，包含建设项目总览、视频，AI监测、人员、环境等多个业务模块。作为系统的数据门户，用于展示建设单位关注的一些主要指标，实现对建设项目重要信息进行集中展示。同时通过可视化的方式，对各项业务等进行大数据分析，辅助企业决策，提升建设项目安全管理水平。
技术具体要求如下：
(1)支持向下钻取查看各项目信息，支持信息穿透查询；
(2)展示形式可以支持各种灵活的查询、数据分类汇总，并能以多种形式表现数据，如：柱状图、折线图、表格等形式。
业务具体要求如下：
(1)企业大屏首页主要展示企业概况、项目概况、项目类型统计、作业人员分布、作业计划、风险隐患信息、违章信息、当天AI告警、实时告警信息等数据。
(2)项目列表支持对项目进行整体的把控，明确整个企业在建、开工、完工、待开工的以及不同项目类型数量，并且通过项目列表进入项目级指挥中心。
实时查看企业所有的项目概况、项目类型、重点项目、项目分布图、劳务管理、智能监控等。
(3)通过视频的实时监控功能可随时查看每个项目每个通道的视频情况。接入视频信息查看，支持通道列表查看设备接入数量、在线/离线情况。
1、视频设备列表展示为列表展示；
2、视频列表中可以查看包含的所有通道；
可以查看实时视频和历史视频，对视频进行播放。视频设备列表包含新增、修改、删除、查询、设备定位信息等功能。
(1)支持录像回放，通过录像回放功能可随时查看每个项目每个通道的历史视频。
(2)支持告警事件查看，通过告警事件功能可随时查看所有项目的告警信息的告警视频、告警图片。
(3)支持告警统计查看，通过告警统计功能可查看所有项目的告警趋势变化、告警类型统计、告警等级统计、告警明细。
项目大屏

项目级实现管理标准化、管控常态化、全过程、全方位、全天候地掌握项目状态，实时分析、决策和预警，实现交互实时、数据真实、智慧协同的“智能管理 ”。
具体要求如下：
(1)展示工程概况包括项目概况、参建单位及人员概况、实时告警、设备分布、设备告警动态、业务预警动态等。
(2)通过视频监控功能随时查看项目视频动态。观看工地实时画面，支持远程实时观看、录像及回放、音频采集、移动侦测及报警等功能，支持PC及各移动终端设备可随时随地接入视频监控，实现在4G网络条件下低流量高清访问。通过录像回放功能可随时查看所参与的项目每个通道的历史视频。
(3)展示施工现场人数、当日出勤人数、当日出勤率、现场人数变化趋势图、现场工种分析、参建单位出入情况统计。
(4)支持告警事件查看，通过告警事件功能可随时查看所参与的项目的告警信息的告警视频、告警图片。通过告警统计功能可查看所参与项目的告警趋势变化、告警类型统计、告警等级统计、告警明细。

项目管理

   项目管理中心实现公司级的项目管控，贯穿各用户的项目统一管理，支持项目基本信息管理、干系人管理、项目施工状态、授权管理。
(1)支持项目信息基础内容管理，包括项目编号、项目名称、建设单位、项目造价、项目成员等信息，是后续开展项目管理的基础依据。
(2)支持项目授权管理，把项目的权限授予给相关的项目成员，企业或者项目经理需要将项目的权限授权给需要的项目成员，被授权的人员才有权限操作该项目的信息，根据工程项目组织架构和岗位职责，设定不同用户角色及其对应的操作权限，确保参建单位（业主、总包、分包、监理）各级人员只能访问和操作与其职责相关的模块和数据。
(3)支持项目多状态调整，可以选择已审的项目进行项目状态的调整，可以将项目的状态调整为在建、完工、停工状态。
(4)支持员工批量授权，更加便利地把项目批量授予需要的人员。
(5)授权参建单位项目与之关联，参建单位即可有权限查看该项目的数据。
作业计划及过程管理

作业计划的管控可支撑做好大作业计划，通过有效管控措施提升作业计划的执行精准度。作业计划评审，支持“先算后干”，应用“作业能力评估模型”，支持作业视频绑定回看直播，支持合理安排作业和管控资源、管控安全。作业视频的在线监督，确保作业计划的刚性执行及作业人员的人身安全，为作业计划的有效执行，提供有力的技术支撑。
(1)支持作业周计划，施工作业之前需添加周计划，审批通过后才能进行作业，与作业视频设备关联绑定，周计划包括施工单位、周作业计划时间段、作业类型、作业内容、施工资源配置、风险评估及管控措施等信息。
(2)支持作业日计划，施工作业之前在周计划的基础上提交日计划，审批通过后才能进行作业。包括施工单位、日作业计划时间段、作业类型、作业内容等。
(3)支持作业审批线上化：支持项目施工危险作业许可管理，危险作业施工之前在日计划的基础上提交施工作业票，审批通过后才能进行作业。

电子工作票系统：实现高风险作业（如动火作业、受限空间作业、高空作业等）的申请、审批、执行、关闭全流程线上管理，确保作业前的风险评估、安全措施落实到位。施工工作票包括申请单位、作业时间段、工作票名称、编号等信息。
快速审批流程：适应短工期要求，设计简洁高效的审批流程，支持移动审批、一键签发，减少纸质文档流转时间，确保作业许可的时效性。
任务分派与追踪：系统自动或手动将安全检查、隐患整改、教育培训等任务精准分派给对应责任人，支持任务状态追踪、提醒与催办功能，确保各项安全管理工作按期完成。

作业过程位置确定：随作业计划列表展示作业过程位置信息，系统能通过手动填报或者自动抓取视频监控等设备定位信息确定作业过程位置信息，用于掌握施工作业过程具体位置，保障作业过程安全管控和应急快速响应。
人员管理

（1）承包商管理：基本信息登记：收集并维护承包商企业资质、安全生产许可证、人员管理等基础信息，实现资质、证件缺失、过期提醒或告警。

（2）履职打卡管理：电子化打卡确保打卡数据的准确性和实时性，利用人脸识别与身份验证、GPS定位等技术，记录打卡人员的具体位置，提升工地管理人员和工人的责任意识与工作效率，监控各相关人员到位和履职情况，建立履职监控管理。

（3）学习培训与考核：

培训计划制定：支持按照法规要求、项目特点、人员岗位等要素制定个性化培训计划对现场作业人员进行报名教育，包括培训主题、目标人群、时间安排、考核方式等。

移动学习平台：提供便捷的移动端学习入口，可随时随地进行线上学习、交底培训、安全教育、课程测试等。

安全整改与违章管理

（1）违章记录与追踪：

系统自动记录违章事件的时间、地点、涉及人员等详细信息，并生成违章报告，便于后期追溯和处理。管理人员可以通过后台查看违章统计报表，了解违章高发区域和类型，为制定针对性整改措施提供依据。

（2）闭环管理与整改跟踪：

针对发现的违章或安全隐患，系统管理整改流程，指定责任人并设定整改期限。整改过程可以在线记录，包括整改前后的对比照片、整改措施描述等，到期未整改警示提醒，确保问题得到妥善解决。系统支持整改进度跟踪，直至问题完全关闭，形成安全管理的闭环。

视频监控

视频监控是可直接远端查询建设项目现场状况的重要通道，可实现远端的在线监控，大屏展示汇总各项目现场视频监控，可结合地图查看相应项目的监控信息，并对各项目的监控在线 情况进行统计，平台支持接入已有项目现场安装的视频监控，支持国标协议和主流厂家私有协议的视频接入，具备多个品牌的视频监控设备接入能力。
通过实时监控功能可随时查看每个项目每个通道的视频情况。接入视频信息查看，支持通道列表查看设备接入数量、在线/离线情况。
1、视频设备列表展示为列表展示；
2、视频列表中可以查看包含的所有通道；
视频可以查看实时视频和历史视频，对视频进行播放。视频设备列表包含新增、修改、删除、查询等功能。
视频监控大屏支持按照组织进行多项目的多视频播放，支持4、6、12宫格的视频播放。通过录像回放功能可随时查看每个项目每个通道的历史视频。支持在线视频、离线视频、项目总计视频数量的统计及对比。

 视频监控可提供即插即用web播放组件，以便广州发展数字化安全生产综合管理平台等第三方应用系统，快速集成平台的视频能力。web播放组件应支持实时视频调阅和历史视频回放功能，第三方平台或系统可直接嵌入该组件页面，达到快速集成和二次开发的目的。

AI 识别

系统可结合智能AI对项目现场活动进行自动识别，统计各项目的违规情况。如安全帽识别、反光衣识别、重点区域入侵识别、抽烟识别、打电话识别。
AI识别系统，遵循充分利旧降本的原则，部署具备AI智能分析算法的AI边缘计算盒子或AI服务器，拉取企业工作场所各个关键位置的摄像头数据，应用智能视频识别技术对视频画面进行分析，实现对安全生产环境的实时识别和预警，最后将分析结果传输到管理平台和终端管理屏幕，同时提供多个API接口同步推送至第三方管理平台。

实现实时监控与预警，利用高清摄像头配合AI智能分析技术，如图像识别、行为分析算法，自动识别施工现场的不安全行为（如未戴安全帽、违规操作、吸烟等）和环境风险（如材料堆放不当、消防通道堵塞）。一旦发现违章行为或安全隐患，系统立即发出警报，便于快速响应。

系统具备公开的识别结果上传接口和接入流程，遵循该接口和流程的AI边缘端设备可接入系统实现上述功能。同时系统还应具备第三方算法集成能力，确保系统能够快速集成准确率更高的算法，并实现算法调用和告警。

云边协同

云边协同可统一纳管项目现场智能网关和AI设备的系统服务、人工智能算法，实现系统服务和人工智能算法从部署、更新、启动、停止全流程管理，减少智能网关和分析盒的运维工作量。

劳务管理

针对企业人员实名制和门禁考勤信息，可分析展示集团所有项目的人员情况，包括人员来源分析、在场人员情况、用工统计，进一步可查询每个项目的人员花名册和出勤情况。
(1)班组信息，分包单位班组信息，包括班组名称、班组组长、责任人基本信息，进场、退场日期等，由分包单位录入的班组信息。
(2)劳务花名册，施工单位劳务人员信息，包括施工单位劳务人员个人基本信息、工种、岗位信息，分包单位、签订合同、银行卡信息、工资发放标准、金额等，由分包单位录入的劳务工人信息。
移动应用包括支持手机和Pad等应用，支持Android、iOS、鸿蒙等操作系统，微信小程序（提供外部人员使用），企业微信集成（提供内部人员单点认证使用）。
小程序信息查看

支持移动端查看实时告警、当天告警统计等信息。根据角色查看对应的权限告警信息；提供项目经理、安全员、施工人员、监理等角色使用，方便现场人员进行项目状态实时上报（待开工、在建、停工、完工）、问题上报、整改反馈、安全培训等操作。

小程序消息推送


接收各种提醒消息，包括未读和已读状态。支持告警信息的查看状态变更，如未读经查看后变为已阅。

实现实时预警通知，系统AI一旦识别发现违章行为或安全隐患，系统立即推送警报通知，便于快速响应。
小程序视频监控


通过移动端实时监控功能，随时随地查看项目现场视频画面，及时了解项目动态。
小程序告警信息


项目管理人员可随时查看项目层面的告警信息，及时处理风险隐患。通过系统的AI分析告警即时查看告警，并对项目现场安全进行紧急处理。
小程序作业计划及过程管理

通过移动端进行设备绑定，方便现场设备的绑定，含对周计划进行视频设备扫码绑定，绑定后，可查看作业视频。可对作业计划的状态进行变更操作，如开工中、完工、停工。支持对工作负责人进行变更，方便现场实操。同时，支持项目施工危险作业许可管理，实现高风险作业（如动火作业、受限空间作业、高空作业等）的申请、审批、执行、关闭等流程的移动端管理，实现快速审批流程。随作业计划列表展示作业过程位置信息，确定作业过程位置信息，用于掌握施工作业过程具体位置，保障作业过程安全管控和应急快速响应。
小程序人员管理

通过移动端进行基本人员管理操作，收集并维护承包商企业资质、安全生产许可证、人员管理登记、查看等基础操作。

移动端提供学习培训入口，可随时随地进行人员移动端学习、交底培训、安全教育、课程测试等。

小程序安全整改与违章管理

通过移动端能够进行安全检查记录、违章记录与追踪、整改闭环管理与整改跟踪等安全整改与违章管理的操作。
小程序个人中心


包括查看个人信息、修改密码、退出登录。
企业基本信息管理


主要维护企业的基本信息，包括企业logo、企业名称、企业简称、查看存储空间等。
组织架构维护


组织架构是人力资源管理的基础，可根据公司自身的组织架构进行维护，以及添加成员、角色、岗位等。
人员列表


业主单位可添加业主人员或非业主人员，可对人员进行赋权限。根据权限去查看或操作对应数据或功能。
角色功能授权


支持给角色分配功能权限，支持多组织进行赋值角色。
分权中心

主要支持分子公司、分包单位分配功能权限，支持多组织自主进行功能权限管理。
企业注册


业主单位可新增总包单位，总包可新增分包单位，通过企业注册入口灵活添加参建单位。注册后，企业可独立组织、独立运营、相互关联。
设备管理


设备管理作为支撑视频监控、AI设备与平台连接的统一管理平台，支持新增设备、视频与项目的绑定、AI算法、设备自有系统的固件升级等管理功能。

(1)新增设备注册
视频设备管理功能主要注册视频设备等，是后续作业计划绑定的基础数据。需支持设备查询、新增，指令下发；下发指令包含固件/算法升级、重启设备、启动远程、关闭远程、召唤参数；支持通道管理，可对设备编辑、绑定算法、删除，通道含拉流地址、通道国标编号等。支持设备的状态在线监控，含设备的拉流运行状态、发送消息状态。支持下发授权管理，各项目部或子公司可独立管理此设备，可对设备进行场景算法配置、通道变更等。
(2)视频设备绑定项目

支持对项目进行绑定视频设备，视频是后续查看项目现场情况的基础依据。支持查询和新增绑定前端监控设备；设备匹配项目名称、设备名称、设备编码、设备类型、通道编码、通道名称、绑定状态、绑定人、绑定时间、ICCID号码、数据来源。支持设备播放、查看、解绑。
(3)算法管理

支持算法上传和下发，可根据场景进行算法自定义配置，并针对不同场景的设备进行下发适应场景的算法。
(4)固件升级

固件升级功能主要是远程对设备的算法程序进行升级，实现功能和算法的优化迭代。平台应支持部署终端设备厂家提供的升级软件包（含固件名称、产品类型、设备型号、安装包），提供在线升级方式，终端设备可通过访问平台完成设备固件及算法的在线升级。
5.3.4双光机器人边端系统技术参数要求

实时监控

在【实时监控】进行播放，支持多画面查看，单画面支持视频播放、云台控制以及告警信息显示。

告警管理

【告警管理】进行查看，如出现告警信息则算法配置成功。

通道配置

通道配置用于添加摄像头以及配置通道上使用那种类型的算法。不同产品算法均有不同。

添加通道

在通道列表中在【新增通道】并绑定摄像头，【新增通道】填写通道名称、通道类型、通道URL等信息。

通道编码:如要接入到国标28181平台，则根据平台分配的通道编码进行录入。如不接入则不需要录入。

通道名称:录入摄像头的名称命名，一般按区域+编码方式进行命名

通道类型:一般默认为进场，此类型主要是此通道启用人脸识别算法时上传刷脸记录区分进场还是出场，对其他算法没有影响。

算法配置

【新增通道】后就可以在通道列表看到这个通道。这时我们可以通过【算法配置】给这个通道赋予相关算法。

绘制周界

在通道列表看到这个通道。这时我们可以通过【绘制周界】给这个通道绘制多边形告警区域或直线。

【绘制周界】功能需与区域闯入、绊线算法、异物闯入配合使用。

GB28181配置

支持国标28181协议，可以把本产品分析后的视频输出到28181平台中。

音频配置

设置输出告警音频的音量大小

应用升级

升级包格式为zip格式，可以对本设备进行手工升级。

设备重启

修改配置后需点击设备重启才会生效，如通道配置、平台配置、28181配置、基础设置等。

恢复出厂

恢复出厂是对产品的数据进行初始化，用户需谨慎操作，包括清空告警记录、清空人脸库、清空车牌库，但不会清空通道配置。

平台配置

平台IOT：把当前设备通过MQTT协议接入到设备管理平台，这样设备可以进行远程升级算法及程序并推送告警信息。

平台域名:设备管理平台的IP，配置时要了解当前设备要接入到那个平台，不同平台IP均不同。

平台端口:设备管理平台的端口，一般默认为1884

设备id:录入设备标签上的产品序列号，如： EMBLX22722A00001

密码:设备id录入到设备管理平台时，平台会自动生成一个密码，这个密码每个设备均不同。需要从平台中复制到设备中。

订阅接口、发布接口：需修改设备编码为设备ID，如： EMBLX22722A00001

设置好的保存，重启设备，如显示注册成功则说明已接入平台。

基础配置

告警推送HTTP接口：如第三方平台已完成接口的开发，需要本设备把告警信息推送给他则录入接口地址。

人脸库、人脸识别记录、车牌、车牌记录，操作方式与上述是一样的。

Appkey：一般由第三方平台提供

时间设置

提供NTP自动校时及手工校时功能。

NTP自动校时只需录入服务器地址，本产品会定时从NTP校时服务器自动获取时间更新本机的时间。手工校时允许用户根据计算机时间，手工设置本产品的时间。

人脸库

如通道中启用了人脸识别则需要在人脸库中添加人脸信息。人脸图片拍照时仅需拍头部到肩的人脸。人脸库支持手工添加也支持通过http获取人脸库。

车牌库

如通道中启用了车辆识别则需要在车牌库中添加车牌信息。车牌库支持手工添加也支持通过http获取车牌库。

录像管理

支持录像回放、录像下载，录像列表查询。
项目管理

6.1项目管理

投标方设立项目负责人。项目负责人将全权负责与项目有关的全部事务，包括：

负责项目的流程设计、过程控制及综合成果。

负责项目实施进度安排等事务协调。

作为与双方联络的全权代表，负责各种联系，实施协调和项目验收等事务的安排与协调。

按季度提交项目进度报告，并接受阶段性检查。

应配备足够的项目组技术人员，技术人员将完成项目负责人交办的项目相关任务，包括：

在项目负责人安排下，完成各阶段任务的实施。

在项目实施过程中，按时向项目负责人反馈实施进度。

遇有困难或项目执行与计划有偏差，及时向项目负责人汇报并主动提出解决方案。

及时向项目负责人提交项目执行情况和阶段性工作小结。

*投标人具有建筑企业资质，为了保证工期实施，团队应具有高级研究员不少于4人，项目管理工程师、安全员等其他研究员不少于10人。

6.2质量保证

（1）本次施工所包含的的材料、工器具、机具、施工人员全部由投标方提供，且费用包含在合同价款中。

（2）投标方应建立健全物质管理制度，完备物质出、入库手续，并详细记录。投标方使用的材料、设备的质量和规格型号必须经招标方（或监理）认可后方能用于工程建设。

（3）投标方使用的材料必须达到国家标准或行业标准、施工验收规范以及设计技术要求。不论是否经过招标方代表检验，均由投标方对其质量负责。如发现投标方将不合格产品、设备用于该工程，招标方有权要求投标方更换并承担全部费用。

（4）*AI芯片符合国产化要求，同时算力达到48T(INT8)，提供中国软件评测中心(工业和信息化部软件与集成电路促进中心)人工智能芯片测试报告，并提供原厂授权文件；

（5）*AI芯片符合国产化要求，需适配国产操作系统，需提供证明文件以及提供原厂授权文件；

（6）*AI边缘盒子符合 CNAS检验要求，投标人需提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心检测报告；

6.3项目进度管理

2026年9月—2026年10月

     双光融合技术的智能机器人的需求调研及确定
2026年11月—2027年2月

     双光融合技术的智能机器人的选型及详细设计
2027年3月—2027年6月

     双光融合技术的智能机器人的算法研究、机器人安全管控平台开发、专利申请、软著申请
2027年7月—2027年8月

     双光融合技术的智能机器人的试点运用、发表双光机器人研究报告
2027年9月—2027年10月

     双光融合技术的智能机器人的中期验收、录用SCI/EI期、中文核心
2027年11月—2027年12月

     双光融合技术的智能机器人的成果交付、项目验收
技术服务
验收

*合同签订之日起至6个月内设备的供货,投标人需提供承诺文件。

*供货时同时提供相关第三方检测报告
预期成果

本课题以该工程为应用场景，针对其电网变电站施工高风险、高精度需求展开：

技术适配：研发的“双光融合巡检机器人”直接服务于变电站施工安全检测与作业安全管控，解决人工巡检效率低、风险高问题。

工期协同：课题研发周期与工程主体施工阶段同步，确保2026年前完成机器人现场部署，支撑施工质量验收。

效益绑定：通过机器人替代人工巡检，预计降低安全风险，助力工程实现“零缺陷”投运目标。

创新支撑：依托工程提供真实场景验证“国产AI芯片+激光SLAM”技术链，形成可复制的电网机械化施工标杆案例，推动行业标准制定。完成项目工作总结和推广应用评估报告。


