南方电网数字电网集团（海南）有限公司2026年ISO20000、ISO27001再认证、监督审核及辅导服务

技术规范书

目录

1. 项目概述	3

2. 技术服务内容	3

3. 项目管理	4

4. 质量保证	4

5. 组织保证	4

6. 项目的实施	5

7. 交付物	5

项目概述

南方电网数字电网集团（海南）有限公司ISO20000、ISO2700资质证书有效期至2026年11月，现需采购一家具备ISO20000、ISO2700认证资格的单位提供专业的ISO20000、ISO27001再认证、监督审核及辅导服务，包括但不限于：

1.1 ISO20000信息技术服务管理体系再认证、监督审核（含2027、2028年）及辅导服务；

1.2 ISO27001信息安全管理体系再认证、监督审核（含2027、2028年）及辅导服务。

技术服务内容

为招标方的体系再认证提供专业服务，内容包括：

2.1提供ISO20000、ISO27001管理体系申请再认证过程中专业的辅导服务，妥善保管甲方提供的信息、资料；

2.2 ISO20000、ISO27001管理体系文件制度、申请资料的撰写、递交、审核阶段的补正或协助工作；

2.3 ISO20000、ISO27001管理体系的导入工作、内审、管理评审工作的协助；

2.4 ISO20000、ISO27001管理体系的再认证、监督审核等相关服务；

2.6 对ISO20000、ISO27001管理体系再认证证书有效期内进行监督审核。

2.7 对ISO20000、ISO27001管理体系年审工作。提供并完成招标方2027年度、2028年度上述两项体系的监督审核辅导服务，确保各年度监督审核顺利通过，并协助取得年度审核合格相关确认文件。

2.8 中标价格含三年上述工作及服务的认证费，差旅费，咨询费等全部费用。

项目管理

中标方须指定专人负责本项目管理，负责开展ISO20000、ISO27001管理体系再认证、监督审核（含2027、2028年）及辅导有关事务的咨询、管理等相关工作，包括但不限于：

3.1负责本项目各项事务的安排与协调；

3.2对中标方在管理体系再认证、审核监督及辅导服务过程中的问题进行处理；

3.3中标方应按招标方要求制定项目服务计划，严格执行；

3.4招标方可根据中标方工作完成情况对其进行跟踪、检查、指导。

质量保证

乙方需保证所提供的所有服务的人员的人员素质及服务质量均能满足本技术规范书要求。

组织保证

乙方需配备咨询服务团队，向甲方提供参加本项目的人员名单以及参加人员的资料，参加本项目的人员必须包含有经验的专业咨询服务人员。

乙方需向甲方保证认证审核人员组织的稳定性，在本项目结束前，参加本项目的人员变动必须取得甲方同意。

乙方需保持维护团队人员的稳定，未经甲方同意，不得随意调换项目组成员，因工作原因确实需要调换的须提前一个月与甲方协商，并经同意后才能进行更换。

项目的实施

中标方须于合同签订之日起120个自然日内，完成招标方2026年度ISO20000信息技术服务管理体系、ISO27001信息安全管理体系的体系辅导及再认证审核全流程工作，协助招标方顺利取得对应认证证书；同时承接并完成招标方2027年度、2028年度上述两项体系的监督审核辅导服务，确保各年度监督审核顺利通过，并协助取得年度审核合格相关确认文件。

交付物

ISO20000认证证书、ISO27001认证证书及以上对应体系的整套申报材料。