桂林培训评价基地（卧佛）2026年移动卫生间租赁项目服务要求

一、 总体要求

服务内容：提供移动卫生间的租赁、运输、安装、清污、保洁、维修及撤场服务。

二、 技术要求

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 独立式卫生间 | ≧1100*1100*2200mm（实际尺寸根据现场调整） | 6间 | 1. 移动卫生间主体立柱顶采用1.2mm厚优质铝合金成模制作。 2. 面板采用蓝色325#优质彩钢板。 3. 主体结构有三层：1）框架中间为镀锌钢管焊接架，2）内衬50mm厚优质彩钢板；3）内层面板为325#优质彩钢板 4. 顶部采用325#优质彩钢板，铝合金包边。 5. 底架为镀锌钢管架,地板为防滑不锈钢地板。 6． 每间卫生间内配有：开关一个，灯泡一个，水箱，洗手盆，水龙头，抽风机。 |
| 2 | 化粪池 | ≧2000kg，长185mm，直径110mm | 1个 | 玻璃钢球型材质 |
| 3 | 安装辅材 | / | 1批 | 包含以上设备安装所需的管材、线材等配套材料。 |

三、 数量与布点

1. 租赁数量：6间标准厕位。

2. 布点要求：双方共同确定摆放区域；地面铺碎石或旧木板防滑；夜间设一个太阳能LED指示牌。

3. 供应商需按甲方指定的点位分布图进行摆放，确保地面平整、出入安全，需提供清晰的现场布点方案和夜间指示标识。

四、 卫生与运维服务

1. 清洁频次：按实际情况清理吸污1次，如遇高温（>30℃），甲方有权要求加一次，费用另算。

2. 作业内容：

· 粪便污水抽运（须合规排放）。

· 内部消毒、消杀、除臭。

3. 响应时效：接到故障报修后，2小时内到达现场处理（如冲水故障、门锁损坏等）。

4. 清洁内容：吸污车抽运 + 清水冲洗内部 + 喷洒除臭剂。不提供厕纸补充（甲方自备或用户自备）。

5. 维修响应：48小时内修复（因为简单型厕所不易坏），超过2天未修则扣减当日租金。

- 6.供应商负责吊装运输，并提供两个200L移动储水桶（用于人工补水）。

- 7.因场地无排污管网，要求供应商每次抽污后将污水合法排放至指定处理站，并出示转运联单。

五、 运输与安全保障

1. 供应商负责装卸、运输及摆放，作业过程不得损坏甲方场地路面或绿化。

2. 卫生间四周需设置警示围挡或防滑提示；所有用电设施需有漏电保护。

3. 供应商为其作业人员购买意外险，作业期间发生安全责任由供应商承担。

六、 租赁周期与应急

1. 租赁期限：1个月。

2. 应急要求：供应商需预备不少于1间备用卫生间，接到增援通知后4小时内到位。

七、 验收与结算

1. 进场验收：全部厕所摆放完毕且通水通电后，双方签署《启用确认单》。

2. 过程考核：甲方每日抽查；若单次卫生不合格，按合同约定扣除当日服务费。

3. 撤场验收：租期结束后，厕所需完好（正常磨损除外），场地清理干净。