
[image: image1.png]% o B =g 75 BB
CHINA SOUTHERN POWER GRID





2026年南网数字运营软件科技（广东）有限公司孪生体建模科技成果鉴定咨询服务采购项目

技术规范书
批准：

审核：

编制：

南网数字运营软件科技（广东）有限公司

2026年7月  

目 录
11. 总则


11.1. 概述


11.2. 技术响应文件的要求


32. 项目描述


32.1. 项目背景


32.2. 项目目标


32.3. 项目范围


33. 项目内容及要求


44. 工作要求


44.1. 项目工期要求


44.2. 验收要求


44.3. 结算方式


44.4. 质量要求


54.5. 组织保障


55. 项目实施


55.1. 项目组织人员要求


55.1.1. 项目经理要求


55.1.2. 团队人员要求


65.2. 进度管理要求


65.3. 项目交付项


76. 知识产权要求


77. 保密约定


88. 效力说明




总则

概述
本采购文件适用于2026年南网数字运营软件科技（广东）有限公司孪生体建模科技成果鉴定咨询服务采购项目。本采购文件的所有解释权归南网数字运营软件科技（广东）有限公司。

本采购文件提出了本次采购项目的技术要求和实施技术指标要求，可供报价人编写响应文件之用。
报价人应按照本采购文件的要求提供详细、完整的技术响应文件。该技术响应文件应完全满足或高于本采购文件要求。
报价人提交的项目交付物要求符合技术要求。
报价人可以就报价人认为的遗漏项目提请采购人注意，并详细说明理由。采购人将就此进行澄清。
报价人应保证所提供的所有资料真实、完整、准确无误，否则采购人将有权取消报价人的中标资格，由此产生的一切后果由报价人承担。

本技术规范书将作为报价人提供技术响应文件的重要依据。本招标技术文件经采购人、报价人双方确认后作为合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

本技术规范书未尽事宜，由采购人、报价人在合同技术谈判时双方协商确定。

报价人应保证对本次采购有技术说明文件保密，在采购前后不得向其他单位公布采购项目单位的有关材料。

技术响应文件的要求

报价人的技术方案建议书中，要求对本技术规范书所提出各项要求进行逐条逐项答复、说明和解释。首先对实现或满足程度明确做出“满足”、“部分满足”、“不满足”等应答，然后做出具体、详细的说明。不得使用“明白”、“理解”等词语。凡采用“详见”、“参见”等方式说明的，应指明参见文档的章节及页码。

报价人应该按照技术规范书的要求，在技术建议书中提供详细的总体方案、实施计划、人员配备、技术服务和培训等方面的内容。报价人所提供的技术文件应按照以下的内容格式及编排顺序进行编制。

总述

对2026年南网数字运营软件科技（广东）有限公司孪生体建模科技成果鉴定咨询服务采购项目的背景、工作目标等的深刻理解，形成项目重点、难点分析和解决方案。

技术方案

明确工作目标、内容及执行方案等。
工作方案

项目组织结构：明确项目组织结构及人员分工职责，提供本项目组织详细资料，进行项目核心人员介绍。

项目实施过程：明确项目每个阶段的工作目标、主要任务、资源要求、甲乙双方的工作界面，并说明项目阶段任务完成后，报价人根据合同应提交给采购人的交付物.

进度计划安排：提交项目进度计划，明确里程碑，并提出进度控制措施。

质量管理：提供项目质量管控方案，有效避免项目风险。

项目交付物：说明项目阶段任务完成后，报价人根据合同应提交给采购人的交付物。

技术联络会安排及组织方式：明确项目所必须的技术联络会、每次技术联络会的主要任务、与会人员要求、时间安排、组织形式等。

项目验收方案、验收承诺等，明确向交付物。

技术服务和技术承诺

报价人为本项目所提供的服务的内容、服务方式和服务承诺。

其他

提供科技查新和成果鉴定相关项目的业绩及相应证明材料。

若报价人认为实现本文件的相关内容存在技术类或其它类风险，请详细说明，并提供相应的对策。

报价人认为需要为本项目提供的其它任何资料信息。

项目描述
项目背景
     围绕项目成果开展科技查新、成果鉴定等工作，重点对项目成果的新颖性、先进性、创新性及实用性进行评价，为后续项目验收、成果推广提供支撑。
项目目标
梳理项目的成果与技术创新点，开展国内外相关技术对比分析与成果评价，客观验证项目成果的新颖性、先进性和实用价值，形成规范完整的科技查新报告和成果鉴定材料，支撑项目验收、成果推广应用，进一步提升项目成果的行业影响力与应用价值。

项目范围
业务范围：（1）科技查新；（2）成果鉴定
建设单位：南网数字运营软件科技（广东）有限公司。

项目内容及要求
本项目服务内容主要包括：梳理整体研究成果、技术路线及关键创新点，开展国内外相关技术文献、专利及研究成果的检索与对比分析；编制科技查新报告，形成项目成果的新颖性与先进性评价意见；开展科技成果鉴定材料编制工作，包括研究报告、技术报告、测试报告、应用证明及成果汇报材料等内容整理，支撑项目成果鉴定会议组织与专家评审工作，为项目验收、成果推广提供支撑。
工作要求
项目工期要求

本项目工期要求：自合同签订之日起6个月内完成项目验收。
验收要求

在要求服务周期内，完成以上技术规范书内容，提交满足本技术约定的成果。现场验收保证成果及验收材料齐全、数据和功能满足合同或相应标准的前提下进行。

1、验收工作由采购人组织开展。

2、自合同签订之日起，任务完成并申请采购人审查符合要求后，6个月内完成验收。

结算方式

乙方完成项目工作内容并验收合格后，乙方开具符合本合同规定的发票送达采购人，采购人审核无误后45个工作日内一次性支付。具体以合同签订约定为准。
质量要求

（1）应建立严格的质量保证体系，制定各阶段质量控制方案及控制措施，并督促落实各环节质量控制内容和目标，保证各个阶段工作满足项目单位的质量要求

（2）应根据整个项目的实施工作计划，对阶段性工作成果进行审查和测试，并向项目单位提交里程碑式工作成果。通过保证各阶段性成果的质量，最终保证整个项目的开发与实施工作的质量。

组织保障

（1）报价人必须承诺向最终用户提供优秀的项目人员队伍，要求在响应文件中明确整个项目过程中报价人参与的人员、角色职责，提供参与该项目主要人员的详细履历。

（2）采购人有对报价人所提供的咨询人员进行面试的权力，有权要求更换成员。

（3）报价人必须向采购人保证服务人员组织的稳定性，在本项目服务结束前，参加本项目工作的人员变动必须征得采购人同意后方能进行变动。

（4）采购人必须向采购人保证工程人员组织的稳定性，在本项目工程结束前，参加本项目的人员变动必须取得采购人同意。采购人保留拒绝服务方人员变更要求的权利。

项目实施

项目组织人员要求
项目经理1名，项目其他团队成员不少于1人，需保证项目参与人员的专业技能、工作能力满足其岗位要求。
项目经理要求
报价人提供的项目经理需要有3年以上的科技查新和成果鉴定工作经验。
团队人员要求
（1）报价人需要根据采购人要求，组建一支专业团队，团队人员具备科技查新和成果鉴定工作经验，同时须向采购人提供拟派至少2名（包含项目经理）参加本项目的人员名单以及参加人员的资料。

（2）报价人必须承诺向最终用户提供优秀的项目实施队伍，要求在投标文件中明确整个项目实施过程中投标人参与的人员、角色职责。

（3）报价人必须能够提供足够的经验丰富的项目组成员，项目团队成员构成应具备相关工作经验。

（4）在未经过项目单位同意的情况下，不得私自更换技术骨干人员。

（5）报价人必须按照项目管理要求，维持项目人员稳定，建设项目执行团队。按照既定路线图进行稳步推进，保证项目的进度和质量的平衡，达成既定目标。
进度管理要求

（1）项目进度管理应该遵循以下原则：

a、项目进度管理的依据是项目合同所约定的工期目标；

b、在确保项目质量和安全的原则下，控制项目进度。

（2）项目进度管理应该至少包含以下内容：

a、在了解项目特点的前提下，根据工期目标，提交总体进度计划，并定期提交阶段性工作计划；

b、制定详细的项目建设进度计划，明确项目关键路径，设置里程碑，按照合同的进度计划制定具体的实施计划，定期跟踪检查，对可能发生的工程延误提出相应对策；

c、定期或不定期地召开或参加项目例会，及时沟通反映项目各阶段的进度情况、工作内容和工作过程中所遇到的关键问题，制定下一步工作任务；

项目交付项

报价人应在合同规定时间内，将采购范围内所界定的工作完成，在通过双方认可的验收后，交付给采购人（对于项目成果的名称和具体组织方式，可由双方协商确定），除显式说明者外，均需提交电子版。其内容必须与实际工作情况相一致，其质量必须符合采购人的要求。本次项目主要交付物包括：
《科技查新报告》1份；

《科技成果鉴定报告》1份。
知识产权要求

（1）报价人应保证其提供的产品、工具、模型、方法论、文档、知识资产及服务没有任何权利瑕疵，没有侵犯任何第三方权利。采购人在使用该产品或服务的任何一部分时，免受第三方提出的任何侵犯其知识产权的权利主张。如果任何人对采购人使用该产品及服务主张权利，由报价人负责处理一切纠纷及相关事宜，由此给采购人造成的损失，由报价人承担。

（2）在项目完成以后，成交人应向采购人提供该项目所有技术成果、文档以及相关数据等。

（3）采购人提供的资料、企业内部信息，所有权归采购人，采购人授权中标方为履行本合同服务的目的，在本合同范围内使用采购人提供的上述资料。采购人、成交人及第三方各自拥有在履行本合同之前已有作品的著作权及知识产权。

（4）在本项目中所形成成果的知识产权归采购人所有。

（5）本合同项下由成交人在履约过程中所创作的任何交付成果或作品，由采购人拥有此类交付成果或作品的著作权，采购人可自由使用而不用获得成交人同意。成交人如果需要使用上述交付成果或作品，则需要事先获得采购人的书面同意。双方同意在任何按本项的许可复制的作品上标明著作权和任何其他所有权的说明。双方必须遵守中华人民共和国相关法律法规合法使用。

保密约定

（1）报价人承诺遵守国家信息安全法律、法规和规章制度，履行维护信息安全的义务。

（2）报价人承诺遵守公司信息安全相关的规章制度及文件规定，及时传达贯彻需求方对信息安全管理的工作要求和部署。

（3）报价人项目负责人为报价人信息安全第一责任人，对项目全过程的信息安全负责。报价人承诺按照需求方的要求，积极配合需求方认真抓好日常信息安全管理监督检查工作。

（4）一旦判断可能发生或发生信息安全事件时，报价人必须立即向采购人相关专责报告，并按要求采取应急处置措施，保留有关原始记录，接受整改要求，落实整改措施。

（5）发生信息安全事件后，采购人组织报价人开展事件调查处理工作，采购人有权要求报价人提供相关材料及配合工作，监督报价人按“四不放过”的原则，处理好信息安全事件。

（6）成交人在服务期间，负有保护采购人的网络安全、信息安全和系统数据安全的义务和责任；负有保护所持有、接触的属于或涉及南方电网公司商业秘密的信息安全的义务和责任。

（7）在现场服务过程中，成交人必须在采购人指定地点办公，并遵守采购人关于第三方人员管理规定要求；未经许可不得以任何方式对保密信息及工作成果进行复制、传播、泄漏、告知，不得将保密信息带离办公场所。

（8）无论何种原因导致合同解除或终止，本项目约定下的保密条款、保密内容及相关的违约责任的约定仍然生效。保密期限为签订合同之后至永久，保密范围为项目所涉及的任何资料。

效力说明

本技术规范书作为采购文件附件，与采购文件具有同等法律效力。

