附件A-项目信息清单（标的1标段1）
标的名称：湛江供电局调度控制中心技术业务用房项目施工
标段名称：湛江供电局调度控制中心技术业务用房项目施工
项目信息表

	序号
	条款名称
	内容（湛江供电局调度控制中心技术业务用房项目施工）

	1
	可研批复文号
	广电规〔2025〕160号

	2
	项目核准备案文号
	2505-440803-04-01-367133

	3
	资金落实（投资计划）
	广电计财〔2025〕40号

	4
	初设批复文号
	广电建〔2026〕13号

	5
	初设批复总投资
	28031.68万元

	6
	施工图设计批复文号
	广电建〔2026〕66号        

	7
	招标类型
	施设招标

	8
	项目建设单位
	湛江供电局

	9
	项目建设地点
	广东省湛江市

	10
	工期
	计划工期：564 日历天；

计划开工日期：2026年11月30日；

计划竣工日期：2028年6月16日；

	11
	项目可研单位
	广州市设计院集团有限公司

	12
	项目勘察设计单位
	广州市设计院集团有限公司

	13
	项目监理单位
	广东粤能工程管理有限公司


一、项目概况：

建设项目基本信息：本项目为湛江供电局调度控制中心技术业务用房项目。位于广东省湛江市霞山区。1#调控中心技术业务用房总建筑面积29670.27平方米，建筑高度94.9米，建筑层数为地上17层，地下1层；4#门卫室总建筑面积95平方米，建筑高度7.15米，建筑层数为地上1层。

注：具体建设规模以施工图纸为准。

二、采购范围：
1）施工图纸范围内建筑、安装、人防、配套辅助、室外、场地费用、市政管网、其他，包括大型土石方工程、基坑支护工程、承台基础工程、桩基工程、地下室-结构工程、地下室-装饰工程、地上结构工程、地上室内装修工程、地上外立面装修工程、电气工程、室内给排水工程、通风、空调工程、消防工程、智能化工程、电梯工程、人防门工程、人防电气工程、人防给排水工程、人防通风工程、附属用房、道路、场地工程、绿化工程、室外给排水工程、室外电气工程、室外部分-智能化工程、VI标识系统工程、围墙工程（含大门）、场地大型土石方工程、柴油发电机工程、高低压变配电（低压侧）工程、  室外临时箱变工程（建设单位临时施工电源接驳费）、泛光照明工程、其他设备安装工程等内容。

具体内容以施工图纸及招标工程量清单为准。

三、承包方式：施工图纸范围内建筑、安装工程，包工包料、包税金、包辅材、包机械、包材料设备损耗、包质量、包安全、包文明施工、包场内运输，包工程验收质量达到“合格”标准、包安全保护用品，包社会医疗、养老、工伤保险和劳保福利等方式承包。

四、报价表

	序　号
	工程或费用名称
	最高投标限价（元）
	其中安全生产措施费（元）
	其中暂列金额（元）
	其中暂估价（元）
	投标费率（%）
	投标报价（元）
	其中安全生产措施费（元）
	其中暂列金额（元）
	其中暂估价（元）
	备  注

	一
	湛江供电局调度控制中心技术业务用房项目施工
	191763215.79 
	5337508.04
	8259611.90 
	/
	
	
	
	
	
	

	1
	分部分项工程费
	150174761.90 
	/
	/
	/
	
	
	
	
	
	

	1.1
	地下建筑结构工程
	38908804.51 
	/
	/
	/
	
	
	
	
	
	

	1.2
	地上建筑结构工程
	61688386.38 
	/
	/
	/
	
	
	
	
	
	

	1.3
	安装工程
	32645753.97 
	/
	/
	/
	
	
	
	
	
	

	1.4
	人防工程
	1370020.27 
	/
	/
	/
	
	
	
	
	
	

	1.5
	附属用房
	1090799.75 
	/
	/
	/
	
	
	
	
	
	

	1.6
	室外工程
	7938685.54 
	/
	/
	/
	
	
	
	
	
	

	1.7
	场地费用
	336720.48 
	/
	/
	/
	
	
	
	
	
	

	1.8
	市政管网配套接入
	4188709.03 
	/
	/
	/
	
	
	
	
	
	

	1.9
	其他工程
	1663435.66 
	/
	/
	/
	
	
	
	
	
	

	1.10 
	其他设备安装工程
	343446.31 
	/
	/
	/
	
	
	
	
	
	

	2
	措施项目费
	16843058.26 
	5337508.04
	/
	/
	
	
	
	
	
	安全生产措施费为不可竞争费用

	3
	其他项目费
	8911735.61 
	/
	/
	/
	
	
	
	
	
	

	3.1
	其中：暂列金额
	8259611.90 
	/
	8259611.90 
	/
	
	
	
	
	
	不可竞争费用

	4
	增值税
	15833660.02 
	/
	/
	/
	
	
	
	
	
	

	合计（小写）：
	191763215.79 
	5337508.04
	8259611.90 
	/
	
	
	
	
	
	

	报价要求：
（1）金额报价，同时填报投标费率。投标费率＝ [(投标报价-安全生产措施费-暂列金额-暂估价）/（最高投标限价-安全生产措施费-暂列金额-暂估价)]× 100%（保留两位小数）。当投标金额报价与投标费率计算结果不一致时，以投标金额报价为准，按公式修订投标费率。
（2）投标人所报的金额≤最高投标限价的为有效报价，为避免恶意竞争，低于成本价报价，投标报价＜最高限价的85%时应在投标文件中附成本分析报告。
（3）安全生产措施费、暂列金额（如有）、暂估价（如有）需按照公布的金额固定报价，不得自行变更，否则视为原则性不响应招标文件要求，作否决投标处理。

（4）专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税的计算基数时不应包含专业工程暂估价金额。


