招标文件差异表

	序号
	招标文件章节及条款号
	变更前描述
	变更后描述

	1
	招标文件2.7其他关键要素（3）结算方式
	3.1 可行性研究或勘察设计费结算价款=结算时按照最新版《20kV 及以下配电网工程建设预算编制与计算规定》中设计费部分相关的收取标准×招标人按规定程序审定的竣工结算费用中的相关金额×中标费率。结算价款包含招标范围中所列明的有关设计部分的一切工作内容，对未完成工作内容所产生的一切费用不再额外支付。非投标方原因，招标方要求终止或解除订单合同，投标方已开始可行性研究工作的，招标方应根据投标方已进行的实际工作量，酌情支付一定的费用，但最高不超过暂定咨询报酬的 60% ；若已完成可研工作并获取可研批复后，因招标方原因无法进行下一阶段工作的，双方按照招标人按规定程序审定的可研估算中的可研费用*中标费率进行结算。
	[bookmark: _GoBack]3.1 可行性研究或勘察设计费结算价款=结算时按照最新版《20kV 及以下配电网工程建设预算编制与计算规定》及《工程勘查设计收费标准》中可研勘查设计费部分相关的收取标准×招标人按规定程序审定的竣工结算费用中的相关金额×中标费率。结算价款包含招标范围中所列明的有关设计部分的一切工作内容，对未完成工作内容所产生的一切费用不再额外支付。对设计单位仅提供方案设计阶段的总平面布置及估算等资料，甲方单位自行或委托其他第三人开展可行性研究服务的，不予支付相关可行性研究服务费用。对设计单位应甲方要求，开展并提供收集已有资料、现场踏勘、制定勘察纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试、检测、监测等勘察作业，以及编制工程勘察文件和岩土工程设计文件等服务的，按照建议内容支付相关费用；对于未开展或未提供相应勘查成果文件的，不予支付相关勘查费用。非投标方原因，招标方要求终止或解除订单合同，投标方已开始可行性研究工作的，招标方应根据投标方已进行的实际工作量，酌情支付一定的费用，但最高不超过暂定咨询报酬的 60% ；若已完成可研工作并获取可研批复后，因招标方原因无法进行下一阶段工作的，双方按照招标人按规定程序审定的可研估算中的可研费用*中标费率进行结算。

	2
	20kV及以下配网工程设计合同（2025年版）--[合同文本_20kV及以下配网工程设计合同（2025年版）]第三节 专用合同条款
	3.1.10 履约担保
设计人应于不迟于合同签订后14日内按合同附件格式或南网下属财务公司开具并提交履约保函，履约保函额度为合同价的5%，保证其履约保函在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内把履约担保退还给设计人。
	3.1.10 履约担保
设计人应于不迟于合同签订后/日内按合同附件格式或南网下属财务公司开具并提交履约保函，履约保函额度为合同价的/%，保证其履约保函在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后/天内把履约担保退还给设计人。

	3
	20kV及以下配网工程设计合同（2025年版）--[合同文本_20kV及以下配网工程设计合同（2025年版）]第三节 专用合同条款
	10.3 定金或预付款
增加以下内容到第10.3 款：
预付款担保形式：设计人需要提供预付款保函，金额为合同总价的10%。
合同生效后 天内，发包人应按合同暂定价10%的金额向设计人支付预付款。
	10.3 定金或预付款
增加以下内容到第10.3 款：
预付款的额度：/。
合同生效后/天内，发包人应按合同暂定价/%的金额向设计人支付预付款。


	4
	20kV及以下配网工程设计合同（2025年版）--[合同文本_20kV及以下配网工程设计合同（2025年版）]第三节 专用合同条款
	10.4 进度款支付
（4）竣工图完成后, 经档案部门确认后，支付除质量保证金外的合同余款。
（5）质量保证金按合同结算价的3%计列，在工程竣工投产满一年后，设计成果无合同约定的明显缺陷，发包人将余款支付给设计人。

	10.4 进度款支付
（4）竣工图完成后, 经档案部门确认后，设计人在申请最终支付的同时提交质量保证金担保（担保的形式包括银行提供的保函、央企财务公司提供的保函、保险公司提供的国家认可的具有法律效力的保险等，格式自定）[担保有效期应至工程投运、消除全部设计缺陷后且缺陷责任期（竣工验收后1 年）满]，发包人向设计人支付合同余款。
（5）质量保证金按合同结算价的3%计列。




	5
	20kV及以下配网工程设计合同（2025年版）--[合同文本_20kV及以下配网工程设计合同（2025年版）]第三节 专用合同条款
	10.5 合同价款的结算与支付
本合同采用固定总价形式，最终合同结算价为：固定合同总价包干，不调整。
	10.5 合同价款的结算与支付
本合同采用暂定价形式，最终合同结算价为：以招标文件2.7(3)结算方式为准。
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