海南电网公司2026年“三种人”安规题库修编

零星采购技术文件

一、项目要求文件（依据附录H模板）

说明：上述含包装、保险、运输、交货、售后、税费等费用。结算方式为货到（成果交付）验收合格并收到发票后付款。

一、项目概况及采购内容：“三种人”（工作票签发人、工作许可人）安规题库修编，含单选、多选、判断、案例分析等题型，配套解析与规范出处，形成公司统一机考题库及源文件。

概算费用构成及阶段任务表

| 序号 | 阶段名称 | 主要工作内容及要求 | 工作量 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编题阶段 | 依据最新《电业安全工作规程》《公司两票管理办法》及两票细则修编题库2000道（单选800道、多选500道、判断500道、案例分析200道），每题标明答案、解析及规范出处 | 75人天 | 400 | 30000 | 投入安规、两票专业专家5人；形成题库初稿 | 合同签订后第5周末 |
| 2 | 审核阶段 | 对题库初稿开展两轮审题校核，核对答案准确性、解析规范性及规范出处有效性，逐题溯源，校核记录留档备查 | 20人天 | 400 | 8000 | 两轮校核，覆盖全部题目 | 合同签订后第7周末 |
| 3 | 组卷测试 | 按“三种人”准入资格认证及普考调考需要组卷，完成机考系统导入及模拟测试，题量、题型比例满足考试要求 | 10人天 | 400 | 4000 | 确保题库可正常导入公司机考系统 | 合同签订后第8周 |
| 4 | 成果交付 | 交付机考题库文件、源文件、答案解析及出处清单，配合通过公司安监部门验收 | 1项 | 3000 | 3000 | 包干费用，验收合格后付款 | 合同签订后2个月内 |
| 5 | 税费及管理费 | 完成本项目所需的各项税费及供应商管理费 | 1项 | 3000 | 3000 | 包干费用 | 项目全程 |
|  | 合计 | 大写：肆万捌仟元整 |  |  | 48000 | 作为最高限价 |  |

二、资质要求：具备电力安全生产培训或评价相关业绩

三、相关技术要求：依据最新安规及两票细则；每题标明答案、解析及规范出处；题库可导入公司机考系统；题量、题型比例满足准入资格认证及普考调考需要。

四、服务相关要求：提供审题、校核、组卷及成果交付服务；按综合最优法提交项目综合方案（质量、价格、售后）。

五、交付标准：交付机考题库文件、源文件、答案解析及出处清单，通过公司安监部门验收。

六、商务及报价要求：报价含税费、专家费、交通、成果交付等全部费用；最高限价50000元；货到（成果交付）验收合格后付款。

七、“三种人”安规题库修编，含单选、多选、判断、案例分析等题型，配套解析与规范出处，形成可导入公司机考系统的统一题库及源文件。

八、其他要求：质量保证期内免费修正；成果知识产权归采购人所有。